Verejný obstarávateľ:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica

# PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

bez využitia elektronického trhoviska

(PRÁCE)

# SÚŤAŽNÉ  PODKLADY

NÁZOV ZÁKAZKY:

- Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“) potvrdzuje:

Liptovský Mikuláš, 22.05.2014					Ing. Peter Labaška

koordinátor projektu

Súlad potrieb po odbornej a technickej stránke predmetu zákazky a technické špecifikácie predmetu zákazky potvrdzuje:

Liptovský Mikuláš, 22.05.2014 					Ing. Peter Labaška

koordinátor projektu

Súťažné podklady schválil:

Banská Bystrica, 22.05.2014						Ing. Iveta Danišová

riaditeľka sekcie ekonomiky

Verejný obstarávateľ:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica

Názov zákazky:

Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne

# PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

bez využitia elektronického trhoviska

(ZÁKAZKA NA uskutočnenie stavebných PRÁC)

## OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

## A.1 – Pokyny na vypracovanie ponuky

Časť I. 		Všeobecné informácie

Časť II.		Komunikácia a vysvetlenie

Časť III.		Príprava ponuky

Časť IV.		Predkladanie ponúk

Časť V.		Otváranie a vyhodnotenie ponúk

Časť VI.		Prijatie ponuky

Časť VII.		Záverečné ustanovenia

## A.2 – Podmienky účasti

## A.3 – Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia

## B.1 – Opis predmetu zákazky

## B.2 – Spôsob určenia ceny

## B.3 – Obchodné podmienky

## B.4 – Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií

## B.5 – Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia:

## Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyni  	Statický posudok

## Výkaz výmer a Krycí list

Liptovský Mikuláš, máj 2014

Úvod

#### Časť I. Všeobecné informácie

- Identifikácia verejného obstarávateľa

- Predmet zákazky

- Komplexnosť predmetu zákazky

- Zdroj finančných prostriedkov

- Typ zmluvy

- Oprávnený uchádzač

- Miesto a termín uskutočnenia prác

- Variantné riešenie

- Platnosť ponuky

- Náklady na ponuku

- Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky

#### Časť II. Komunikácia a vysvetlenie

- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

- Obhliadka miesta uskutočnenia prác

#### Časť III. Príprava ponuky

- Vyhotovenie ponuky

- Jazyk ponuky

- Obsah ponuky

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

#### Časť IV. Predkladanie ponúk

- Označenie a predloženie ponuky

- Miesto a lehota na predkladanie ponúk

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

#### Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk

- Otváranie ponúk

- Preskúmanie ponúk

- Vyhodnotenie ponúk

#### Časť VI. Prijatie ponuky

- Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

- Uzavretie zmluvy

#### Časť VII. Záverečné ustanovenia

- Dôvernosť procesu verejného obstarávania

- Doplňujúce ustanovenia

# ÚVOD

Prevzatím týchto súťažných podkladov záujemca berie v zreteľ, že mu je známe, že verejný obstarávateľ má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a zaväzuje sa, že súťažné podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania tohto záväzku je mu zrejmé, že verejný obstarávateľ má právo uplatniť si náhradu škody.

Klauzula čestnosti

Verejný obstarávateľ dodržiava etické normy  v rámci realizácie verejného obstarávania a uplatní primerané a účinné prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík. Verejný obstarávateľ neprijíma žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody akéhokoľvek druhu, ktoré by sa vykladali alebo mohli sa vykladať priamo, alebo nepriamo ako nezákonné alebo korupčné praktiky, napr. nabádanie na zadanie zákazky alebo odmeny zaň, alebo nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo verejnom obstarávaní alebo odmeny zaň. Verejný obstarávateľ neposkytne neoprávnené priame, alebo nepriame výhody akéhokoľvek druhu sebe, alebo inej osobe, ktorá je osobou blízkou. Verejný obstarávateľ svojimi vlastnými záujmami neohrozí záujmy a ciele Operačného programu Životné prostredie.

Časť I.

Všeobecné informácie

- Identifikácia verejného obstarávateľa

1.1

Názov:		Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Sídlo: 		  	Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica,

Slovenská republika

IČO:		  	17058520

DIČ:	  	 	2021526188

Zastúpená: 	  	Ing. Milan Boroš,  riaditeľ

IČ DPH:	    	SK2021526188

Bankové spojenie: 	Štátna pokladnica

Číslo účtu:	    	SK4081800000007000391488

Kontaktná osoba: 	Ing. Peter Labaška

Tel.: 			+421/44/5520158-9, 0910990164

Fax: 			+421/44/5536311

Mail:			labaska@ssj.sk

- Predmet zákazky

2.1	Názov predmetu zákazky:

Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne

2.2	Stručný opis predmetu zákazky:

Práce pozostávajú z demontáže pôvodného starého dreveného zabezpečenia, osadení nových drevených bariér, žľabov a zásypu prepadlísk v jaskyni podľa PD z hľadiska prevádzky, bezpečnosti a ochrany zdravia osôb a jaskynných priestorov. V zmysle § 3 písm. f) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti výbušninách a o štátnej banskej správe sa jedná o činnosť vykonávanú banským spôsobom a to práce na udržiavaní jaskýň v bezpečnom stave.

2.3	Kódy zákazky podľa CPV

Hlavný predmet

Hlavný slovník: 45422000-1 	Doplnkový slovník: AB14-1, AA01-1, IA27-7

2.4	Predpokladaná hodnota zákazky v eur bez DPH: 36 165,80

2.5	Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov.

2.6 	Pokiaľ vznikne potreba doplňujúcich prác resp. potreba nových prác rovnakého alebo podobného charakteru, verejný obstarávateľ bude postupovať podľa ZVO.

- Komplexnosť predmetu zákazky

  - Uchádzač predloží cenovú ponuku na celú zákazku.

- Zdroj finančných prostriedkov

4.1	Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Verejný obstarávateľ má podpísanú zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program Životné prostredie kód OPŽP-PO5-12-1 pre prioritnú os 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok, ani zálohu na zákazku.

- Typ zmluvy

5.1	Zmluva bude uzavretá s úspešným uchádzačom podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 ZVO.

5.2	Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na uskutočnenie prác tvorí časť B.1 „Opis predmetu zákazky“, časť B.2 „Spôsob určenia ceny“ a časť B.3. „Obchodné podmienky“ týchto súťažných podkladov.

- Oprávnený uchádzač

6.1	Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou vystupujúcou voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo ako skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Ak ponuku predloží skupina dodávateľov podľa § 31 ZVO a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ bude vyžadovať od predmetnej skupiny vytvorenie právnych vzťahov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, pod ktorým bude skupina (združenie) vystupovať {bližšie v oddiely VI.2. výzvy na predkladanie ponúk}.

- Miesto a termín uskutočnenia prác

7.1	Miesto dodania predmetu zákazky:

Dobšinská ľadová jaskyňa, 049 71 Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Jaskyňa sa nachádza v Slovenskom raji v Národnej prírodnej rezervácii Stratená. Vchod do jaskyne je v nadmorskej výške 969 m. Z osady Dobšinská Ľadová Jaskyňa treba serpentínovým chodníkom vystúpiť do výšky 130 m. Nie je prístupná bežným osobným motorovým vozidlom.

7.2 	Termín dokončenia prác: do siedmich mesiacov od účinnosti zmluvy

- Variantné riešenie

  - Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba základné riešenie.

- Platnosť ponuky

9.1	Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.01 .2015. Počas lehoty viazanosti ponúk je uchádzač viazaný svojou ponukou.

  - V prípade podania žiadosti o nápravu alebo námietky proti postupu verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk prípadne aj lehoty na predkladanie ponúk.

- Náklady na ponuku

10.1	Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného, alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk, alebo zruší postup zadávania podlimitnej zákazky.

  - Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 20.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2 sa počas plynutia lehoty viazanosti a ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9. uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní.

  - Nevybratie uchádzača za poskytovateľa prác pri tomto zadávaní podlimitnej zákazky, nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.

- Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky

11.1	Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v zmysle § 46 ZVO.

11.2	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa, alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné.

Časť II.

Komunikácia a vysvetlenie

- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami

  - Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude po celú dobu verejného obstarávania uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, alebo elektronickou poštou, alebo telefonicky, alebo ich kombináciou. Kontakty: ŠOP SR Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, kontaktná osoba: Ing. Peter Labaška tel: 044/5520158-9, 0910990164, fax: 044/5536311, e-mail: labaska@ssj.sk.

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

13.1	V prípade potreby objasnenia podmienok účasti uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v prípade potreby vysvetlenia podmienok, technických špecifikácií alebo iných nejasností v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov/ uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie tak ako je to uvedené v bode 12.

13.2	Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, sa bude uskutočňovať podľa bodu 12.

  - Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podkladov sa považuje požiadavka zaslaná verejnému obstarávateľovi podľa § 100 ods. 1 písm. e) ZVO (šesť prac. dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk).

  - Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie predloženú zo strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ oznámi bezodkladne všetkým záujemcom, podľa § 100 ods.1 písm. e) ZVO.

  - Verejný obstarávateľ môže podľa § 34 ods. 14 ZVO doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

- Obhliadka miesta uskutočnenia prác

14.1	Záujemcovia majú možnosť vykonať ohliadku miesta plnenia predmetu zákazky (miesta uskutočnenia prác), aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Náklady spojené s obhliadkou znášajú záujemcovia bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nezabezpečuje ohliadku miesta plnenia predmetu zákazky.

Časť III.

Príprava ponuky

- Vyhotovenie ponuky

  - Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená písacím strojom, tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný, alebo perom s nezmazateľným atramentom a pod.

  - Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.

  - Ak ponuka bude predložená skupinou dodávateľov, verejný obstarávateľ požaduje od tejto skupiny dodávateľov, aby predložená ponuka bola podpísaná splnomocneným zástupcom skupiny dodávateľov, ktorý je splnomocnený konať v mene skupiny uchádzačov v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie od štatutárnych orgánov ostatných členov skupiny dodávateľov, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.

- Jazyk ponuky

  - Celá ponuka a tiež ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku.

  - Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.

  - Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (slovenskom) jazyku.

- Obsah ponuky

17.1	Ponuka predložená uchádzačom bude v uzavretej obálke, ktorá bude obsahovať:

17.1.1

a) Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých predkladaných dokumentov a dokladov ponuky uchádzača;

b) Identifikačné údaje uchádzača v štruktúre: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, názov a číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, telefónne číslo, faxové číslo, webové sídlo, e-mail, meno a funkciu kontaktnej osoby, meno a podpis osoby/osôb oprávnenej podpísať predkladanú ponuku;

c) V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny;

d) Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odd. III. výzvy na predkladanie ponúk;

e) Návrh zmluvy podľa podmienok uvedených v časti B.3 „Obchodné podmienky“ týchto súťažných podkladov, so „Špecifikáciou ceny predmetu zmluvy“, podpísaný uchádzačom, resp. v prípade skupiny dodávateľov podpísaný všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny;

f) Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa časti B4 Príloha č. 1

g) Vyhlásenie uchádzača, že celý predmet zákazky dodá vlastnými kapacitami, alebo vo vyhlásení uvedie podiel predmetu zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj s uvedením navrhovaných subdodávateľov (názov a sídlo subdodávateľa, kontaktnú osobu s kontaktnými údajmi) a predmety subdodávok; čím nie je dotknutá zodpovednosť uchádzača za plnenie zmluvy;

h) Výkaz výmer a Krycí list zákazky podľa požiadaviek uvedených v časti B.2 „Spôsob určenia ceny“

i) CD/DVD nosič s obsahom ponuky;

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

18.1	Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a týmto spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako cena maximálna. Cena bude navrhnutá v mene EUR.

18.2	Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:		18.2.1	Celková zmluvná cena v EUR bez DPH

18.2.2	Sadzba DPH v % a výška DPH v EUR

18.2.3	Celková zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

18.3	Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní vo Vyhlásení uvedenom v Prílohe týchto súťažných podkladov (Návrh uchádzača na plnenie kritérií).

18.4	Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť len zmenu sadzby DPH, cla a iných administratívnych opatrení štátu.

18.5	Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady uchádzača vynaložené v súvislosti s uskutočnením prác.

Časť IV.

Predkladanie ponúk

- Označenie a predloženie ponuky

19.1	Každý uchádzač môže v súťaži predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

19.2	V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina pred podpisom zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a acquis communautaire, v ktorej bude obsiahnutý záväzok, že všetci členovia skupiny dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi a tretím osobám z právnych vzťahov vzniknutých v súvislosti s verejným obstarávaním na daný predmet zákazky zaviazaní spoločne a nerozdielne, a to po celú dobu plnenia verejnej zákazky.

19.3	Uchádzač vloží ponuku do samostatného neprehľadného obalu. Obal musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa bodu 19.4 týchto súťažných podkladov.

19.4	Obal ponuky musí obsahovať nasledovné:

20.4.1	adresu verejného obstarávateľa,

20.4.2	adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo 	miesta podnikania),

20.4.3	označenie heslom „Verejná súťaž – neotvárať!“

20.4.4	označenie verejnej súťaže: „Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne“.

19.5	Ak obal ponuky nebude riadne uzatvorený alebo nebude obsahovať uvedené 	údaje, verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie 	ponuky.

19.6	Uchádzač predloží ponuku osobne alebo prostredníctvom poštového alebo 	obdobného doručenia v mieste a v termíne určenom na predkladanie ponúk 	podľa bodu 20. týchto súťažných podkladov.

19.7	V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštového alebo 	obdobného doručenia, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na adresu 	uvedenú v bode 20.1 týchto súťažných podkladov.

19.8	Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá 	uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času 	prevzatia ponuky.

- Miesto a lehota na predkladanie ponúk

20.1	Ponuky je potrebné doručiť:

Pri osobnom doručení uchádzač doručí ponuku na adresu:

Názov organizácie:	ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň

Sídlo organizácie:	Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Miestnosť:		sekretariát

V pracovných dňoch:	pondelok až piatok

V pracovnom čase:	od 9,00 – 15,00 hod.

Kontaktná osoba:	Ing. Peter Labaška

Pri doručení poštou uchádzač doručí ponuku na adresu:

ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň

Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

20.2	Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 13.06.2014 o 15.00 hod.

20.3	Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 	20.2 bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

21.1	Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2 týchto súťažných podkladov.

21.2	Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej 	ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom 	poštovej alebo obdobnej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo 	splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 20.1 a doručením 	novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2 a na adresu 	podľa bodu 20.1.

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

- Otváranie ponúk

22.1	Otváranie ponúk vykoná verejný obstarávateľ v súlade s § 100 ods. 6 ZVO.

22.2	Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 16.06.2014 o 09:00 hod. na adrese

ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň

Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, I. poschodie, veľká zasadačka

- Preskúmanie ponúk

23.1	Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám, pokynom 	a špecifikáciám uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto 	súťažných podkladoch a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo 	výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými dokumentmi alebo nie je 	neregulárna alebo inak neprijateľná. Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať 	uvedené požiadavky alebo budú obsahovať obmedzenia a výhrady, budú 	z verejného obstarávania vylúčené.

23.2	O vylúčení ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia bude uchádzač písomne 	upovedomený.

- Vyhodnotenie ponúk

24.1	Verejný obstarávateľ bude postupovať pri vyhodnocovaní ponúk podľa § 42 a podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk podľa § 35 ZVO.

Časť VI.

Prijatie ponuky

- Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

25.1 Verejný obstarávateľ bude po vyhodnotení ponúk postupovať podľa § 44 ZVO primerane; pri zrušení postupu zadávania zákazky použije § 46 ZVO.

- Uzavretie zmluvy

26.1	Verejný obstarávateľ bude pri uzavretí zmluvy postupovať podľa § 45 ZVO primerane.

Časť VII.

Záverečné ustanovenia

- Dôvernosť procesu verejného obstarávania

  - Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponuky, sú dôverné. Zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.

  - Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené, alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so ZVO a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).

  - Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

  - Úspešný uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva, bude povinný dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiacim s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré úspešný uchádzač od verejného obstarávateľa obdrží, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.

  - Verejný obstarávateľ zverejní kópie predložených ponúk uchádzačov v CRDZVO ÚVO v zmysle § 9 ods.6 ZVO pričom bude rešpektovať ustanovenia § 20 ZVO. Kópie ponúk skopíruje z CD/DVD, ktoré uchádzač predloží v ponuke v zmysle bodu 15.3.

- Doplňujúce ustanovenia

28.1	Všetky súťažné ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR

28.2	Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dopĺňať alebo upravovať súťažné 	podklady a písomne usmerňovať záujemcov pri spracovaní ponúk. V tejto 	súvislosti si vyhradzuje právo zmeniť lehoty spracovania a predkladania 	ponúk.

28.3	Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému 	postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované 	v týchto súťažných podkladoch, sa v tejto verejnej súťaži riadia všeobecnými 	ustanoveniami zákona č. 25/2006 ZVO účinných k dátumu odoslania výzvy 	na predkladanie ponúk do Vestníka ÚVO.

| Verejný obstarávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov zákazky: Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne |  |  |  |
| # PODLIMITNÁ ZÁKAZKA |  |  |  |
| bez využitia elektronického trhoviska |  |  |  |
| (ZÁKAZKA NA uskutočnenie stavebných prác) |  |  |  |
| # SÚŤAŽNÉ PODKLADY |  |  |  |
| ### A.2 ### Podmienky účasti |  |  |  |
|  | ###### Liptovský Mikuláš, máj 2014 |  |  |

A.2	Podmienky účasti uchádzačov

- Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia:

Podmienky účasti sú stanovené vo výzve na predkladanie ponúk v časti III.1.1.

| Verejný obstarávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov zákazky: Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne |  |  |  |
| # PODLIMITNÁ ZÁKAZKA |  |  |  |
| bez využitia elektronického trhoviska |  |  |  |
| (ZÁKAZKA NA uskutočnenie stavebných prác) |  |  |  |
| # SÚŤAŽNÉ PODKLADY |  |  |  |
| ### A.3 ### Kritériá na vyhodnotenie ponúk ### a spôsob ich uplatnenia |  |  |  |
|  | ###### Liptovský Mikuláš, máj 2014 |  |  |

A.3		Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk predložených v tejto verejnej súťaži je:

Celková najnižšia cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.

Spôsob hodnotenia kritéria

  - Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých celkových zmluvných cien za predmet zákazky vyjadrených v EUR, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle určenej definície kritéria.

  - Úspešným uchádzačom v tejto verejnej súťaži sa stane uchádzač, ktorý ponúkol za uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu celkovú zmluvnú cenu v EUR bez DPH. Ostatní uchádzači, ktorí ponúkli za uskutočnenie predmetu zákazky cenu vyššiu ako ponúkol úspešný uchádzač, v tejto súťaži neuspejú.

| Verejný obstarávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov zákazky: Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne |  |  |  |
| # PODLIMITNÁ ZÁKAZKA |  |  |  |
| bez využitia elektronického trhoviska |  |  |  |
| (ZÁKAZKA NA uskutočnenie stavebných prác) |  |  |  |
| # SÚŤAŽNÉ PODKLADY |  |  |  |
| ### B.1 ### Opis predmetu zákazky |  |  |  |
|  | ###### Liptovský Mikuláš, máj 2014 |  |  |

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ z dôvodu lepšieho opisu predmetu zákazky prikladá v tejto časti kópiu projektovej dokumentácie:

Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne

od zodpovedného projektanta Pavla Gaduša a koordinátora projektu Ing. Mariána Bachňáka

V zmysle § 3 písm. f) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti výbušninách a o štátnej banskej správe sa jedná o činnosť vykonávanú banským spôsobom a to práce na udržiavaní jaskýň v bezpečnom stave.

Opis predmetu zákazky je vypracovaný s odkazom na uskutočnenie stavebných prác a používanie stavebných výrobkov, alebo ekvivalentných týkajúcich sa priloženej projektovej dokumentácie. V prípade odkazu na konkrétne výrobky vo výkaze výmer verejný obstarávateľ umožňuje oceniť tieto výrobky ich ekvivalentom rovnakej, alebo vyššej kvality.

Práce pozostávajú z demontáže pôvodného starého dreveného zabezpečenia, osadení nových drevených bariér, žľabov a zásypu prepadlísk v jaskyni podľa PD z hľadiska prevádzky, bezpečnosti a ochrany zdravia osôb a jaskynných priestorov.

Verejný obstarávateľ uvádza, že samotné práce v jaskyni sa z dôvodu jej prevádzky pre verejnosť a bezpečnosti návštevníkov budú môcť vykonávať výlučne mimo prevádzkovej doby pre verejnosť a to v období od 01.10.2014 do 30.04.2015.

Práce v jaskyni sa musia vykonávať s maximálnym ohľadom na ochranu jaskynnej výzdoby.

Pri realizácii prác sa zhotoviteľ bude riadiť projektovou dokumentáciou, platnými technickými normami, technickými predpismi a pokynmi technického dozoru objednávateľa. Odchýlky akéhokoľvek druhu musia byť konzultované a schválené projektantom stavby a objednávateľom.

Verejný obstarávateľ má k dispozícii v jednotlivých jaskyniach elektrickú rozvodnú sieť, ktorú môže dodávateľ využiť na zhotovenie diela. Spotreba el. energie sa bude účtovať dodávateľovi na základe skutočne odobratého množstva v priemernej cene odberného miesta, bez uplatnenia zisku z predaja. Podrobné podmienky (napr. miesta napojenia, spôsob napojenia a úhrady za el. energiu a pod.) budú písomne stanovené najneskôr v deň odovzdania pracoviska.

| Verejný obstarávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov zákazky: Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne |  |  |  |
| # PODLIMITNÁ ZÁKAZKA |  |  |  |
| bez využitia elektronického trhoviska |  |  |  |
| (ZÁKAZKA NA uskutočnenie stavebných prác ) |  |  |  |
| # SÚŤAŽNÉ PODKLADY |  |  |  |
| ### B.2 ### Spôsob určenia ceny |  |  |  |
|  | Liptovský Mikuláš, máj 2014 |  |  |

B.2	SPÔSOB  URČENIA CENY

- Verejný obstarávateľ prikladá k súťažným podkladom neocenený Krycí list rozpočtu s výkazom výmer.

- Uchádzač ocení (dopíše priamo do Krycieho listu a výkazu výmer) v priložených dokumentoch každú položku jednotkovou cenou a cenou celkom. Cena celkom musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Výsledná cena bude zosumarizovaná v Krycom liste rozpočtu, kde budú zarátané základné rozpočtové náklady a vedľajšie rozpočtové náklady. Tento Krycí list uchádzač označí svojou pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu, alebo zástupcom štatutárneho orgánu.

- Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva (výmery) uvedeného v zozname položiek, ktorý je súčasťou tejto časti súťažných podkladov. Položky (jednotlivé časti predmetu zákazky) uvedené v zozname položiek, pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v iných cenách.

- Uchádzač uvedie v položke „Celkové náklady“ zhrnutie ceny so stanovením ceny bez DPH, sumou DPH a ceny s DPH zaokrúhlenou na dve desatinné miesta.

- Cena za obstarávané práce musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

- Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky, t.j. sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom.

- Konečná cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady uchádzača potrebné k dodávke predmetu zákazky podľa časti B.1 „Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.

- Prípadné straty je potrebné reflektovať priamo v jednotkových cenách jednotlivých položiek.

| Verejný obstarávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov zákazky: Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne |  |  |  |
| # PODLIMITNÁ ZÁKAZKA |  |  |  |
| bez využitia elektronického trhoviska |  |  |  |
| (ZÁKAZKA NA uskutočnenie stavebných prác) |  |  |  |
| # SÚŤAŽNÉ PODKLADY |  |  |  |
| ### B.3 ### Obchodné podmienky |  |  |  |
|  | ###### Liptovský Mikuláš, máj 2014 |  |  |

B.3	Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

- Obchodné podmienky sú vyjadrené vo forme návrhu „zmluvy“. Uchádzač do návrhu zmluvy doplní chýbajúce údaje.

- S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa § 536 a nasl.                       zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 3 ods. 3 ZVO.

- Verejný obstarávateľ uvádza, že úspešný uchádzač bude pred podpisom zmluvy povinný vydokladovať, že má k dispozícii osobu odborne spôsobilú vykonávať funkciu vedúceho zodpovedného zamestnanca podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb., alebo ekvivalentné. Úspešný uchádzač predloží originál, alebo úradne overenú kópiu platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti od obvodného banského úradu. Verejný obstarávateľ upozorňuje úspešného uchádzača na postup podľa § 45 ods. 9 ZVO.

Odôvodnenie: Uvedená požiadavka na osobu má preukázať schopnosť uchádzača poskytovať jednotlivé činnosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky a zabezpečiť ich kvalitu na požadovanej profesionálnej úrovni odborne spôsobilou osobou s odkazom na § 6 ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb. a vyhlášku MH SR č. 208/1993.

- Zmluva nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak budú ponuky uchádzačov zo súťaže vylúčené.

- Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. V prípade ak zmluvu predkladá skupina dodávateľov, návrh zmluvy musí byť podpísaný všetkými členmi skupiny dodávateľov alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

- Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom je úspešný uchádzač povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

  - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu

  - navrhovaného subdodávateľa

  - predmety subdodávok

  - doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluva o dielo č. .../...

Návrh

uzavretá v zmysle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ust. § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

medzi

Objednávateľom: 		Štátna ochrana prírody SR

Sídlo :			Tajovského 28/B, 974 09 Banská Bystrica

IČO : 			17 058 520

DIČ : 			2021526188

IČ DPH : 			SK2021526188

Zastúpený :			Ing. Milan Boroš, riaditeľ ŠOP SR

Zapísaný :	Obvodný úrad Banská Bystrica, č. živ. registra 620-27734

Oprávnený konať

vo veciach technických: 	Ing. Ján Zuskin, riaditeľ Správy slovenských jaskýň

bankové spojenie : 	Štátna pokladnica

číslo účtu : 			SK4081800000007000391488

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zastúpený:

Zapísaný:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

- Objednávateľ vyhlásil v súlade s § 100 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlimitnú zákazku, predmetom ktorej je stabilizácia svahu bližšie špecifikovaná v čl. II. tejto zmluvy.

- Výzva na predloženie ponuky na dodanie predmetnej zákazky bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. .............. zo dňa ................ pod značkou ....................

- Do verejného obstarávania predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ....................................značka: ......................... zo dňa ..................... Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených do verejného obstarávania zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhláseného verejného obstarávania.

- Zmluvné strany berú na vedomie, že dielo je spolufinancované z nenávratného finančného príspevku (NFP) zo štrukturálnych fondov EÚ pre projekt Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne. Táto zmluva rešpektuje podmienky Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MŽP SR a ŠOP SR.

Čl. II.

Predmet zmluvy

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť pre objednávateľa dielo, ktorým je Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne (ďalej spolu len „dielo“).

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť:

      - Stabilizáciu svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne podľa rovnomenného projektu diela ktorý vypracovali Pavol Gaduš a Ing. Marián Bachňák.

  - Riadne a včas vykonané dielo sa objednávateľ zaväzuje prevziať a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v tejto zmluve.

  - Zhotoviteľ berie na vedomie, že bude pre objednávateľa vykonávať dielo mimoriadnej dôležitosti, pričom za podstatnú skutočnosť považuje objednávateľ najmä avšak nielen dodržanie dátumov dokončenia a odovzdania diela. V tejto súvislosti zhotoviteľ berie na vedomie obsah dojednania v čl. III. ods. 8 tejto zmluvy a pre prípad, že taká situácia nastane, je s ňou plne uzrozumený.

Čl. III.

Čas a miesto plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje:

– zahájiť práce na diele do 7 dní  od prevzatia staveniska od objednávateľa,

- vykonať a odovzdať dielo uvedené v článku I. ods. 1 tejto zmluvy objednávateľovi v termíne najneskôr do siedmich mesiacov od účinnosti zmluvy ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

- Práce na diele bude môcť zhotoviteľ vykonávať v priebehu obdobia: od 01.10.2014 do 30.04.2015.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy na nasledovnom mieste: Dobšinská ľadová jaskyňa.

- Zmluvné strany sa dohodli, že na preukázanie riadneho vykonania diela sa vykonajú príslušné skúšky diela. Na účasť na nich je zhotoviteľ povinný objednávateľa včas pozvať.

- O riadne a včas odovzdanom diele zmluvné strany spíšu písomný protokol o odovzdaní diela, ktorý bude objednávateľovi odovzdaný najneskôr do troch dní od odovzdania.

- V protokole o odovzdaní diela zmluvné strany uvedú všetky vady, ktoré má dielo alebo jeho časť v čase jej odovzdania objednávateľovi. Ak má príslušná časť diela vady, v preberacom protokole určí objednávateľ zhotoviteľovi lehotu na odstránenie týchto vád, ktoré je zhotoviteľ povinný odstrániť v takto určenej lehote. Po odstránení vád zmluvné strany spíšu druhý preberací protokol, ktorým dôjde k odovzdaniu príslušnej časti diela, ak toto nemá v čase jej preberania vady, ktoré by bránili jej riadnemu užívaniu.

- Ak zhotoviteľ vykoná dielo alebo jeho ucelenú časť aj pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom termíne.

- Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy.

- Pri odstúpení objednávateľa od zmluvy z dôvodu uvedeného v čl. III. ods. 8 tejto zmluvy, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dovtedy vykonané dielo.

Čl. IV.

Cena diela a platobné podmienky

- Cena diela uvedeného v článku II. tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

............................. 		EUR bez DPH

............................ 		DPH %

.............................		EUR vrátane DPH

Slovom(..........................................................................................)

- Cena diela je stanová na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je podpísaná oboma zmluvnými stranami.

- Cena diela zahŕňa dopravu tovaru do dohodnutého miesta plnenia v rámci realizácie diela, ako aj všetky ostatné náklady zhotoviteľa vynaložené v súvislosti s vykonaním diela zhotoviteľom. Cenu diela je možné zmeniť len vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán, a to v prípade zvýšenia cien materiálov a energie na základe indexov technicko- ekonomických ukazovateľov cien stavebných prác, publikovaných štatistickým úradom SR, zmeny sadzby DPH, zmien prác, resp. rozšírenia predmetu diela na príkaz objednávateľa .

- Zhotoviteľ nie je oprávnený dovolávať sa a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela najmä v prípadoch:

a/ vlastných pochybení,

b/ nerešpektovania projektovej dokumentácie,

c/ nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela.

- Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny diela len za skutočne realizovanú časť diela jeho riadnym vykonaním zhotoviteľom na dohodnutom mieste výkonu opatrení v rámci realizácie diela v dohodnutom množstve a kvalite.

- Zhotoviteľ je povinný minimálne raz za štvrťrok vystaviť objednávateľovi faktúru na základe skutočne vykonaných prác na diele uvedenom v čl. II. tejto zmluvy s lehotou splatnosti 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Vedľajšie rozpočtové náklady sa budú fakturovať percentuálne podľa vyfakturovaných položiek.

- Zmluvné strany týmto výslovne vyhlasujú, že 60 - dňová lehota splatnosti faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi v žiadnom prípade nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy pre predávajúceho a takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy.

- Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť konečnú faktúru dňom podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela.

- Prílohou každej faktúry bude originál príslušného preberacieho protokolu, ktorým došlo k odovzdaniu časti diela zhotoviteľom a prevzatiu časti diela objednávateľom bez výhrad. Prevzatie prác bude podpísané zodpovednými zástupcami zmluvných strán, a to:

      - Za zhotoviteľa bude práce odovzdávať:  ................

  - Za objednávateľa bude práce preberať: Zodpovedný vedúci zamestnanec za ČVBS.

- Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne zálohové platby na vykonanie diela.

- Každá faktúra musí obsahovať najmä tieto náležitosti:

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,

- číslo faktúry,

- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,

- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR,

- fakturovanú sumu v EUR,

- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,

- pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,

- prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva,

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný  symbol,

- názov časti diela (názov lokality), za ktoré je faktúra vystavená.

- odkaz na zmluvu o NFP č. 005/5.1MP/2013 a na projekt v rozsahu názov projektu: Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne, ITMS: 24150120047

- identifikáciu zmluvného vzťahu (číslo zmluvy)

- V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho so zhotoveným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

    - Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,

    - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

    - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

    - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

    - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

    - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Čl. V.

Zodpovednosť za vady

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo uvedené v článku I. ods.1 tejto zmluvy je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi až do skončenia záručnej doby uvedenej v čl. V. ods. 4 tejto zmluvy.

- Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, technických normách a právnych predpisoch, prípadne stanovených dodatkami k tejto zmluve.

- Nedorobkom sa rozumie nedokončená časť diela oproti dokumentácii, tejto zmluve a všetkým dokumentom, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto zmluvy.

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, a že po dobu 60 mesiacov (záručná doba) od odovzdania riadne vykonaného diela bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. V prípade vád spísaných v preberacom protokole pri odovzdaní celého diela, začína záručná doba na celé dielo plynúť dňom prevzatia diela bez vád.

- Zhotoviteľ je povinný reklamované vady diela bez zbytočného odkladu bezplatne odstrániť, prípadne bezplatne vykonať náhradné plnenie. Prácu na odstraňovaní reklamovaných vád je zhotoviteľ povinný zahájiť do 10 dní od obdržania reklamácie objednávateľa a ukončiť ju v čo najkratšom možnom termíne, najviac však do 10 dní od zahájenia prác, pokiaľ sa strany v konkrétnom prípade nedohodnú písomne inak.

- V prípade, že zhotoviteľ písomne oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote dohodnutej v tejto zmluve alebo dohodnutej písomne s objednávateľom odlišne od tejto zmluvy, napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

- Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa, musí objednávateľ písomne uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne potom, čo ich zistil.

Čl. VI.

Spôsob vykonania diela

- Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, na svoju zodpovednosť, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite podľa tejto zmluvy.

- Dielo sa považuje za riadne vykonané a odovzdané objednávateľovi podpísaním protokolu o odovzdaní na každú príslušnú časť diela objednávateľom bez výhrad.

- Nebezpečenstvo škody na diele alebo jeho časti prechádza na objednávateľa až po jeho odovzdaní, t.j. po podpísaní protokolu o odovzdaní objednávateľom bez výhrad, alebo podpísaním preberacieho protokolu na časť diela objednávateľom bez výhrad.

- Ak sa počas trvania tejto zmluvy dostane objednávateľ do omeškania so splnením svojej povinnosti ovplyvňujúcej riadne a včasné plnenie záväzku zhotoviteľa, zhotoviteľ nie je v omeškaní so splnením svojho záväzku a lehota na riadne splnenie jeho záväzku sa posúva o trvanie omeškania objednávateľa.

- Objednávateľ alebo ním poverený zamestnanec je oprávnený kedykoľvek v priebehu vykonávania diela kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom a zhotoviteľ je povinný túto kontrolu objednávateľovi umožniť a strpieť.

- Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a zákona č. 51/1988 Zb. v platnom znení a požiarnej bezpečnosti na stavenisku.

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že osoby poverené zhotovovať dielo budú mať doklady o absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej bezpečnosti, lekárske potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave pre vykonávané činnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybratých činností.

- Zhotoviteľ je povinný vykonať také opatrenia na stavenisku, aby nedochádzalo k porušovaniu jaskýň a k vzniku škôd na nich, ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje zamedziť, aby sa v priestoroch jaskýň nepožívali alkoholické nápoje, iné omamné a psychotropné látky, a nerobilo iné nevhodné správanie.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že osoby poverené zhotovovať dielo nebudú v jaskyni jesť, piť, fajčiť a akýmkoľvek spôsobom poškodzovať jaskynnú výzdobu, zariadenia v jaskyni a v areáli jaskyne, mimo prác nevyhnutných na demontáž a montáž diela.

- Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska.

- Zhotoviteľ ďalej zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení a konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

- Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej prechádza na objednávateľa až po ukončení stavebných prác dňom odovzdania a prevzatia stavby.

- Zhotoviteľ je povinný riadne viesť stavebný denník. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor.

- Stály dozor nad vykonávanými prácami z hľadiska ochrany a prevádzky jaskýň budú vykonávať zamestnanci Odboru výskumu a ochrany jaskýň a zamestnanci objednávateľa pracujúci na úseku jednotlivých jaskýň, poverený správcom jaskyne.

- Zhotoviteľ na realizáciu diela použije polotovary, materiály a výrobky predpísané schválenou projektovou dokumentáciou, ktoré prešli vstupnou kontrolou objednávateľa a spĺňajú všetky technické parametre a pri vybraných druhoch materiálov predloží ich certifikáty a atesty.

- Ak objednávateľ zistí, že dielo je vykonávané v rozpore s dohodnutými podmienkami a projektovou dokumentáciou, je oprávnený požadovať odstránenie nedostatkov. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote určenej objednávateľom, ktorá mu bude poskytnutá, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť. Právo na náhradu škody vzniknutej objednávateľovi tým nebude dotknuté.

- K termínu odovzdania a prevzatia diela je zhotoviteľ povinný stavenisko vypratať a upraviť ho v súlade s projektom stavby do užívania schopného stavu. Za škody spôsobené mimo rozsahu staveniska zodpovedá zhotoviteľ.

- V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom je úspešný uchádzač povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,

- navrhovaného subdodávateľa,

- predmety subdodávok,

- doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

19. 	Zhotoviteľ je povinný pre výkon prác poveriť odborne spôsobilú osobu podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb.

Čl. VII.

Zmluvné pokuty

- Zmluvné strany sa dohodli, že:

- zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% denne z celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť odovzdať dielo v termíne uvedenom v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy,

- zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% denne z celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť začať s odstraňovaním vád a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu diela v dohodnutom čase,

- zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% denne z celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania v prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť odstrániť vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu diela v dohodnutom čase.

- zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej ceny diela uvedenej v čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy v prípade porušenia čl. VI bod 19.

- Vznikom povinnosti zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti zhotoviteľa a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

- V prípade porušenia povinností úspešného uchádzača týkajúcej sa zmeny subdodávateľov podľa čl. VI. bod 18 verejný obstarávateľ má právo:

- odstúpiť od zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a

- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny predmetu zákazky za každé porušenie povinností uvedených v čl. VI ods. 18 (a to aj opakovane)

Čl. VIII.

Zmena a zrušenie zmluvy

- Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná. Túto zmluvu je možné tiež  ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán. Dohoda musí byť písomná a musí byť podpísaná obidvomi zmluvnými stranami, inak je neplatná. Zmluva v tomto prípade končí dňom uvedeným v dohode.

- Zmluvná strana môže od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok určených v tejto zmluve.

- Pri podstatnom porušení tejto zmluvy má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou.

- Podstatným porušením tejto zmluvy sa rozumie omeškanie s plnením záväzku zmluvnej strany, ktoré trvá po dobu viac ako 15 kalendárnych dní, ak povinná zmluvná strana nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote, ktorú jej poskytne oprávnená zmluvná strana v písomnom oznámení, v ktorom špecifikuje porušenie záväzku, ktorého sa dovoláva, pričom táto lehota nesmie byť kratšia ako sedem kalendárnych dní.

Čl. IX.

Doručovanie

- Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú:

  - poštou,

  - treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky,

  - osobne

- Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú doporučene na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve. Každý účastník je povinný oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla.

- Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, pričom táto je zhodná s adresou uvedenou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenú a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenú.

- Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, a táto nie je zhodná s adresou uvedenou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku.

Čl. X.

Záverečné ustanovenia

- Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.

- Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade ak k vyriešeniu sporu nedôjde vzájomnou dohodou, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená podať návrh na súd na vyriešenie vzniknutého sporu.

- Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto zmluvou, ako aj záväzkové vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, bez použitia kolíznych noriem.

- Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomí všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy, na základe tohto vyhlásenia.

- Táto zmluva, ako aj jej všetky prípadné dodatky, sa vypracúva v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno si ponechá zhotoviteľ, pričom každý rovnopis má platnosť originálu.

- Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

- Uzavretá zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle §5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

V Banskej Bystrici  dňa __________

Za objednávateľa

________________________________

Ing. Milan Boroš

riaditeľ ŠOP SR

Prílohy:

1. Cenová ponuka

V _________ ______dňa _________

Za zhotoviteľa

_________________________________

| Verejný obstarávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov zákazky: Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne |  |  |  |
| # PODLIMITNÁ ZÁKAZKA |  |  |  |
| bez využitia elektronického trhoviska |  |  |  |
| (ZÁKAZKA NA uskutočnenie stavebných prác) |  |  |  |
| # SÚŤAŽNÉ PODKLADY |  |  |  |
| ### B.4 Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií |  |  |  |
|  | ###### Liptovský Mikuláš, máj 2014 |  |  |

| Verejný obstarávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov zákazky: Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # VYHLÁSENIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh uchádzača na plnenie kritérií |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodné meno uchádzača |  |  |  |  | IČO |  |  |  |
| Adresa alebo sídlo uchádzača |  |  |  |  | IČ DPH |  |  |  |
| Predmet zákazky: Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková zmluvná cena v EUR bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sadzba DPH v % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výška DPH v EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková zmluvná cena v EUR s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.

| V |  | dňa |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | Podpis |
| --- | --- | --- |
|  |  | meno a priezvisko a tituly štatutárneho zástupcu uchádzača |

Vyhlásenie  podpíše štatutárny zástupca uchádzača, alebo ním splnomocnená (určená)osoba.

| Verejný obstarávateľ: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov zákazky: Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne |  |  |  |
| # PODLIMITNÁ ZÁKAZKA |  |  |  |
| bez využitia elektronického trhoviska |  |  |  |
| (ZÁKAZKA NA uskutočnenie stavebných prác) |  |  |  |
| # SÚŤAŽNÉ PODKLADY |  |  |  |
| ### B.5 Príloha č. 2 ## Proj Projektová dokumentácia: ## Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne Statický posudok ## Výkaz výmer a Krycí list |  |  |  |
|  | ###### Liptovský Mikuláš, máj 2014 |  |  |

Uvedená príloha bude zverejnená aj na stránke verejného obstarávateľa www.sopsr.sk v profile verejného obstarávateľa pod názvom zákazky: Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne.