Akčný plán na roky 2012 – 2014 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 – 2014

| Strategický cieľ č. 1 – Trvalo udržateľné využívanie mokradí |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 1.1. Vytvoriť databázu údajov o mokradiach a zabezpečiť jej priebežnú aktualizáciu. |  |  |  |  |  |
| Číslo úlohy | Opatrenie | Gestor | Odhadované náklady (v €) |  | Termín splnenia |
| 1.1.1 | Pokračovať v mapovaní mokraďových druhov a biotopov vrátane dopĺňania informácií o významnosti lokalít a o najzávažnejších ekologických rizikách. | MŽP SR | 100 000 2012: 80 000 2013: 10 000 2014: 10 000 | Z toho OPŽP 2012: 80 000 | 2014 |
| 1.1.2 | Udržiavať a dopĺňať databázu údajov o mokradiach na webovej stránke ŠOP SR. | MŽP SR | 6 000 2012: 2 000 2013: 2 000 2014: 2 000 | Z toho OPŽP 2012: 2 000 | 2014 |

| Strategický cieľ č. 1 –Trvalo udržateľné využívanie mokradí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 1.2. Vypracovať, prehodnotiť, upraviť a uplatňovať národné a nadnárodné stratégie, právne nástroje, inštitúcie a praktiky, prípadne navrhnúť zmeny v právnych predpisoch pre ochranu a trvalo udržateľné využívanie mokradí. |  |  |  |  |
| Číslo úlohy | Opatrenie | Gestor | Odhadované náklady (v €) | Termín splnenia |
| 1.2.1 | Integrovať ochranu a udržateľné využívanie mokradí do právnych predpisov, koncepčných a strategických dokumentov. | MŽP SR | nešpecif. | 2014 |
| 1.2.2 | Zahrnúť do aktualizovaných dokumentov územného systému ekologickej stability (ÚSES) na všetkých úrovniach významné mokrade v danom regióne s posúdením ich významnosti a ich zaradením do príslušných prvkov ÚSES. | MŽP SR | nešpecif. | 2014 |
| 1.2.3 | Zosúladiť právne normy, metodiky a koncepcie na ochranu brehovej vegetácie a prirodzených brehov a korýt tokov pri plánovaní a realizácii zásahov pri údržbe vodných tokov, údržbe ochranného pásma vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a riešiť ďalšie protirečenia ovplyvňujúce zachovanie mokradí v krajine. | MŽP SR MPRV SR MH SR | nešpecif. | 2014 |
| 1.2.4 | Aktualizovať koncepciu využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 podľa aktualizácie Plánov manažmentu povodí a Vodného plánu Slovenska a podľa záväzkov vyplývajúcich z uplatňovania príslušných smerníc Európskej komisie (rámcová smernica o vode, smernica o biotopoch, smernica o vtákoch), z Ramsarského dohovoru a iných medzinárodných záväzkov SR. | MŽP SR | nešpecif. | 2014 |
| 1.2.5 | V rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky rozpracovať a sprístupniť metodiku ochrany a revitalizácie vodných tokov a mokradí v krajine a zahrnúť revitalizačné opatrenia v súlade s ochranou biodiverzity do realizačných projektov. | MŽP SR Splnomocnenec vlády pre ÚSIMPK | nešpecif. | 2013 |

| Strategický cieľ č. 1 –Trvalo udržateľné využívanie mokradí |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 1.3. Zvýšiť povedomie o mokradiach a ich význame pri tvorbe vodných zdrojov, ochrane pred povodňami, zabezpečovaní úrody v poľnohospodárstve, pri ochrane kultúrneho dedičstva, so zameraním na menej zastúpené typy mokraďových ekosystémov. |  |  |  |  |  |
| Číslo úlohy | Opatrenie | Gestor | Odhadované náklady (v €) |  | Termín splnenia |
| 1.3.1 | Dopracovať a realizovať národný program pre zlepšenie komunikácie, výchovy, vzdelávania a osvety na podporu ochrany a trvalo udržateľného využívania mokradí s participáciou verejnosti. | MŽP SR | 6 000 2012: 2 000 2013: 2 000 2014: 2 000 | Z toho OPŽP 2012: 2 000 | 2014 |
| 1.3.2 | Sprístupniť národnú správu o plnení záväzkov vyplývajúcich z Ramsarského dohovoru k 11. zasadnutiu Konferencie zmluvných strán a výsledky zasadnutia na webovej stránke MŽP SR a ŠOP SR. | MŽP SR | nešpecif. |  | 2012 |
| 1.3.3 | Pripraviť a vydať informačné a propagačné materiály o ochrane mokradí, mokraďových biotopoch a druhoch a ekosystémových službách mokradí pre širokú verejnosť, uskutočňovať pravidelné aktivity pri príležitosti Svetového dňa mokradí (2. február). | MŽP SR | 65 000 2012: 45 000 2013: 10 000 2014: 10 000 | Z toho OPŽP 2012: 45 000 | 2014 |
| 1.3.4 | Podporovať zriaďovanie a činnosť stredísk environmentálnej výchovy a informačných stredísk zabezpečujúcich komunikáciu, výchovu a spoluprácu s verejnosťou v oblasti ochrany mokradí. | MŽP SR | 85 000 2012: 35 000 2013: 25 000 2014: 25 000 | Z toho OPŽP 2012: 15 000 Ramsar/CWI 2012: 10 000 ŠFM 2012: 10 000 | 2014 |
| 1.3.5 | Pripraviť a vydať publikácie a metodické materiály o ochrane mokradí a ich trvalo udržateľnom využívaní pre rôzne cieľové skupiny a sektory, vzdelávacie materiály o komunikácii, výchove a osvete a pod. | MŽP SR | 10 000 2012: 7 000 2013: 3 000 | Z toho OPŽP 2012: 7 000 | 2013 |
| 1.3.6 | Nakrútiť náučný dokumentárny film o rôznych typoch mokradí, ich význame a ochrane. | MŽP SR | 16 000 2012: 16 000 | Z toho OPŽP 2012: 16 000 | 2013 |
| 1.3.7 | Uskutočňovať informačné a vzdelávacie podujatia o význame mokradí a ich trvalo udržateľnom využívaní pre rôzne cieľové skupiny. | MŽP SR | 15 000 2012: 10 000 2013: 2 000 2014: 3 000 | Z toho OPŽP 2012: 10 000 | 2014 |

| Strategický cieľ č. 1 – Trvalo udržateľné využívanie mokradí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 1.4. Integrovať stratégie zamerané na ochranu a trvalo udržateľné využívanie mokradí do plánovacích aktivít a rozhodovacích procesov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré sa týkajú územného plánovania, obhospodarovania podzemných vôd, manažmentu riečnych povodí – všetko v kontexte implementácie Integrovaného manažmentu vodných zdrojov. |  |  |  |  |
| Číslo úlohy | Opatrenie | Gestor | Odhadované náklady (v €) | Termín splnenia |
| 1.4.1 | Presadzovať ochranu a trvalo udržateľné využívanie mokradí a ekologickú konektivitu v procese prípravy územno-plánovacej dokumentácie všetkých stupňov. | MŽP SR MDVRR SR | nešpecif. | 2014 |
| 1.4.2 | Integrovať ochranu a trvalo udržateľné využívanie mokradí (vrátane inundačných území) do všetkých rezortných strategických a koncepčných dokumentov, najmä v oblasti ochrany biodiverzity, územného rozvoja, vodného hospodárstva, riešenia problémov klimatickej zmeny, pôdohospodárstva (rozvoj vidieka, lesného hospodárstva), budovania dopravnej infraštruktúry, urbanizácie, rozvoja cestovného ruchu a i. | MŽP SR MPRV SR MDVRR SR MO SR + ostatné relevantné rezorty | nešpecif. | 2014 |
| 1.4.3 | Podporovať činnosť Slovenského ramsarského výboru so zastúpením príslušných rezortov, výskumných a vedeckých pracovísk a tretieho sektora. | MŽP SR MDVRR SR MO SR MZV SR | nešpecif. | 2014 |

| Strategický cieľ č. 1 – Trvalo udržateľné využívanie mokradí |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 1.5. Identifikovať prioritné mokrade, v ktorých by bola prospešná revitalizácia a z ktorých by bol dlhodobý environmentálny, sociálny alebo ekonomický úžitok a realizovať nevyhnutné opatrenia na obnovu týchto lokalít. |  |  |  |  |  |
| Číslo úlohy | Opatrenie | Gestor | Odhadované náklady (v €) |  | Termín splnenia |
| 1.5.1 | Na základe výsledkov z mapovania mokradí a Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí určiť lokality vyžadujúce obnovu a renaturáciu a spracovávať projekty obnovy kvalifikovanými odbornými tímami. | MŽP SR | 36 000 2012: 12 000 2013: 12 000 2014: 12 000 |  | 2014 |
| 1.5.2 | Realizovať revitalizačné opatrenia v chránených mokradiach a súvisiace projektové aktivity | MŽP SR | 240 000 2012: 80 000 2013: 80 000 2014: 80 000 | Z toho ŠFM 2012: 80 000 2013: 80 000 2014: 80 000 | 2014 |
| 1.5.3 | Realizovať opatrenia na elimináciu hydromorfologických vplyvov z Programu opatrení Vodného plánu Slovenska v súlade s požiadavkami na ochranu biodiverzity. | MŽP SR | 1 368 000 2012: 456000 2013: 456000 2014: 456000 | Z toho fondy EÚ 2012: 388000 2013: 388000 2014: 388000 | 2014 |

| Strategický cieľ č. 1 – Trvalo udržateľné využívanie mokradí |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 1.6. Vypracovať smernice a rozvíjať činnosti na prevenciu prenikania, obmedzovanie výskytu alebo eradikáciu inváznych nepôvodných druhov v mokraďových ekosystémoch. |  |  |  |  |  |
| Číslo úlohy | Opatrenie | Gestor | Odhadované náklady (v €) |  | Termín splnenia |
| 1.6.1 | Doplniť do novej vyhlášky k novému zákonu o ochrane prírody invázne nepôvodné druhy drevín a živočíchov mokradí a spôsob ich odstraňovania. | MŽP SR | nešpecif. |  | 2013 |
| 1.6.2 | Kontrolovať, identifikovať a likvidovať invázne druhy najmä v ramsarských lokalitách a mokraďových biotopoch území Natura 2000 v spolupráci s vlastníkmi/užívateľmi pozemkov a správcami tokov. | MŽP SR MPRV SR | 30 000 2012: 10 000 2013: 10 000 2014: 10 000 | Z toho projekt BIOREGIO 2012: 1 000 2013: 1 000 | 2014 |

| Strategický cieľ č. 2 – Starostlivosť o mokrade medzinárodného významu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 2.1. Pri navrhovaní nových lokalít využívať Strategický rámec a smernice pre budúci rozvoj zoznamu mokradí medzinárodného významu, pravidelne aktualizovať a dopĺňať dostupnými údajmi štandardné formuláre ramsarských lokalít. |  |  |  |  |
| Číslo úlohy | Opatrenie | Gestor | Odhadované náklady (v €) | Termín splnenia |
| 2.1.1 | Dopĺňať databázu mokradí, ktoré spĺňajú kritériá na zapísanie lokality do zoznamu mokradí medzinárodného významu. | MŽP SR | nešpecif. | 2014 |
| 2.1.2 | Aktualizovať údaje o ramsarských lokalitách a spresňovať ich mapy; využívať všetky dostupné údaje z mapovania a monitoringu bioty, meraní kvality vody v rámci štátnej monitorovacej siete a vkladať ich do databázy. | MŽP SR | nešpecif. | 2014 |

| Strategický cieľ č. 2 – Starostlivosť o mokrade medzinárodného významu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 2.2. Udržiavať ekologický charakter ramsarských lokalít a ostatných území medzinárodného významu. |  |  |  |  |  |
| Číslo úlohy | Opatrenie | Gestor | Odhadované náklady (v €) |  | Termín splnenia |
| 2.2.1 | Dopracovať a realizovať programy starostlivosti o 14 ramsarských lokalít, harmonizované s programami starostlivosti a plánmi ekologickej obnovy chránených území národnej siete, programami starostlivosti o územia európskeho významu, chránené vtáčie územia (v prípade prekryvu) a s manažmentovými plánmi povodí, ako aj s programami záchrany mokraďových druhov, a to v spolupráci s vlastníkmi (správcami, nájomcami) území. | MŽP SR MO SR | 30 000 2012: 20 000 2013: 5 000 2014: 5 000 | Z toho OPŽP 2012: 20 000 | 2014 |
| 2.2.2 | Dopracovať programy starostlivosti o ďalšie chránené územia mokraďového charakteru, najmä územia sústavy Natura 2000. | MŽP SR | 100 000 2012: 50 000 2013: 25 000 2014: 25 000 | Z toho OPŽP 2012: 50 000 | 2014 |
| 2.2.3 | Pokračovať v projekte na zlepšenie starostlivosti o ramsarské lokality s podzemnými krasovými mokraďami (RL Domica, RL Jaskyne Demänovskej doliny). | MŽP SR | 50 000 2012: 30 000 2013: 10 000 2014: 10 000 | Z toho OPŽP 2012: 30 000 | 2014 |

| Strategický cieľ č. 2 – Starostlivosť o mokrade medzinárodného významu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 2.3. Monitorovať podmienky v ramsarských lokalitách a bez meškania, v súlade s článkom 3.2 dohovoru, oznámiť Sekretariátu Ramsarského dohovoru všetky zmeny vý-znamne ovplyvňujúce ramsarské lokality a využiť register Montreux Record a ramsarskú poradnú misiu ako nástroje na riešenie závažných problémov v ramsarských lokalitách. |  |  |  |  |  |
| Číslo úlohy | Opatrenie | Gestor | Odhadované náklady (v €) |  | Termín splnenia |
| 2.3.1 | Realizovať pravidelný monitoring stavu biotopov a indikačných druhov vo všetkých ramsarských lokalitách, previazaný na mapovanie a monitoring v rámci území a druhov Natura 2000 a monitoring stavu vôd. | MŽP SR | 1 000 000 2012: 500000 2013: 300000 2014: 200000 | Z toho OPŽP 2012: 500000 2013: 300000 2014: 200000 | 2014 |
| 2.3.2 | Monitoring podzemných krasových mokradí, najmä ramsarských lokalít. | MŽP SR | 70 000 2012: 30 000 2013: 30 000 2014: 10 000 | Z toho OPŽP 2012: 30 000 2013: 20 000 | 2014 |
| 2.3.3 | V prípade, že ramsarské lokality spĺňajú podmienky uvedené v čl. 3.2 textu Ramsarského dohovoru, zaradiť ich do registra Montreux Record a pripraviť návrhy na využitie Ramsarskej poradnej misie. | MŽP SR | nešpecif. |  | 2014 |
| 2.3.4 | Podporovať permanentný výskum všetkých ramsarských lokalít v rámci rôznych programov výskumu a vývoja. | MŽP SR | nešpecif. |  | 2014 |

| Strategický cieľ č. 3 – Rozvoj medzinárodnej spolupráce |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 3.1. Podporovať existujúce regionálne iniciatívy v rámci Ramsarskej konvencie. |  |  |  |  |  |
| Číslo úlohy | Opatrenie | Gestor | Odhadované náklady (v €) |  | Termín splnenia |
| 3.1.1 | Koordinovať a zabezpečovať spoluprácu v rámci podpísaného Memoranda o porozumení pri ochrane a starostlivosti o trilaterálnu ramsarskú lokalitu v nive Moravy a Dyje (ČR, Rakúsko, Slovensko) s využitím cezhraničných projektov. | MŽP SR | 20 000 2012: 10 000 2013: 5 000 2014: 5 000 | Z toho projekty CS 2012: 7 000 2013: 3 000 | 2014 |
| 3.1.2 | Koordinovať a zabezpečovať spoluprácu v rámci Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) v súlade s ročnými plánmi činnosti a súvisiacimi projektmi. | MŽP SR | 30 000 2012: 20 000 2013: 5 000 2014: 5 000 | Z toho Ramsar/CWI 2012: 15 000 2014: 5 000 Projekt BIOREGIO 2012: 5 000 2013: 5 000 | 2014 |
| 3.1.3 | Realizovať cezhraničnú spoluprácu s ČR, Maďarskom, Poľskom a Ukrajinou s cieľom zabezpečenia efektívnej ochrany a starostlivosti o cezhraničné mokrade s využitím cezhraničných dohôd a projektov. | MŽP SR | 50 000 2012: 15 000 2013: 15 000 2014: 20 000 | Z toho projekt BIOREGIO 2012: 5 000 2013: 5 000 | 2014 |

| Strategický cieľ č. 3 – Rozvoj medzinárodnej spolupráce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 3.2. Zabezpečiť efektívnu koordináciu s inými medzinárodnými a regionálnymi multilaterálnymi environmentálnymi dohovormi a agentúrami, vzájomne si vymieňať odborné skúsenosti a informácie a harmonizovať manažmentové a reportingové systémy v rámci rôznych dohovorov a susedných krajín. |  |  |  |  |
| Číslo úlohy | Opatrenie | Gestor | Odhadované náklady (v €) | Termín splnenia |
| 3.2.1 | Spolupracovať, koordinovať a harmonizovať starostlivosť o mokrade, alebo trvalo udržateľné využívanie mokradí s ostatnými medzinárodnými právnymi mechanizmami, najmä s Európskou komisiou (smernica o biotopoch, smernica o vtákoch, rámcová smernica o vode), s Dohovorom o biologickej diverzite, Karpatským dohovorom, Dohovorom o spolupráci pri ochrane a trvalo udržateľnom využívaní Dunaja, Dohovorom o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier, Rámcovým dohovorom o klimatickej zmene, s Európskym dohovorom o krajine, s Programom Človek a biosféra a s ich národnými koordinačnými orgánmi pravidelnou komunikáciou a vzájomným zastúpením v týchto orgánoch. | MŽP SR MZV SR | nešpecif. | 2014 |
| 3.2.2 | V zmysle čl. 17 smernice o biotopoch vypracovávať správu Európskej komisii o stave území európskeho významu, ktoré sú ramsarskými lokalitami a o stave ich vodných a mokraďových biotopov a druhov európskeho významu. | MŽP SR | nešpecif. | 2014 |

| Strategický cieľ č. 4 – Budovanie kapacít pre implementáciu dohovoru |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 4.1. Podporovať aktívnu účasť miestnych a regionálnych samospráv, vlastníkov (správcov, nájomcov), súkromného sektora a záujmových skupín pri ochrane a trvalo udržateľnom využívaní mokradí. |  |  |  |  |  |
| Číslo úlohy | Opatrenie | Gestor | Odhadované náklady (v €) |  | Termín splnenia |
| 4.1.1 | Uskutočniť semináre a konferencie o funkciách, ochrane a trvalo udržateľnom využívaní mokradí pre obyvateľov obcí, vlastníkov a nájomcov pôdy, v ktorých katastrálnom území sa nachádzajú ramsarské lokality. | MŽP SR | 10 000 2012: 5 000 2013: 3 000 2014: 2 000 | Z toho OPŽP 2012: 5 000 Projekt BIOREGIO 2013: 3 000 ŠFM 2014: 2 000 | 2014 |
| 4.1.2 | Využiť konzultačné zbory a informačné strediská jednotlivých správ národných parkov a chránených krajinných oblastí zabezpečujúcich starostlivosť o ramsarské lokality na zapojenie a informovanie orgánov štátnej správy a zainteresovaných skupín pri ochrane a trvalo udržateľnom využívaní mokradí. | MŽP SR | 10 000 2012: 3 000 2013: 3 000 2014: 4 000 |  | 2014 |
| 4.1.3 | Usmerňovať súkromný a podnikateľský sektor pri obhospodarovaní území s mokraďami, zapájať súkromný sektor do financovania manažmentových opatrení a vzdelávacích aktivít, uzatvárať dohody o spolupráci a manažmente. | MŽP SR | nešpecif. |  | 2014 |

| Strategický cieľ č. 4 – Budovanie kapacít pre implementáciu dohovoru |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úloha 4.2. Identifikovať potreby vzdelávania organizácií ale aj jednotlivcov, ktorých sa týka ochrana a trvalo udržateľné využívanie mokradí a podporovať spoluprácu medzi nimi. |  |  |  |  |  |
| Číslo úlohy | Opatrenie | Gestor | Odhadované náklady (v €) |  | Termín splnenia |
| 4.2.1 | Zabezpečiť školenia, tréningy, vzdelávacie semináre a prednášky pre správcov ramsarských lokalít (správcov chránených území a správcov tokov), štátnu správu a odbornú verejnosť, ako aj pre pedagógov na rôznych typoch škôl a spolupracovať pri tom s univerzitami a medzinárodnými projektmi. | MŽP SR | 10 000 2012: 5 000 2013: 3 000 2014: 2 000 | Z toho OPŽP 2012: 5 000 Projekt BIOREGIO 2013: 3 000 ŠFM 2014: 2 000 | 2014 |
| 4.2.2 | Zabezpečovať domáce a zahraničné zdroje z dostupných mechanizmov a programov pre ochranu a udržateľné využívanie mokradí spracovávaním projektov a spolupracovať s mimovládnymi organizáciami (vrátane BirdLife International, IUCN, WWF International, Wetlands International, ktoré sú riešiteľmi medzinárodných projektov a spolupracujú so sekretariátom dohovoru), vedeckým a akademickým sektorom. | MŽP SR | nešpecif. |  | 2014 |

Odhadované náklady na realizáciu Akčného plánu pre mokrade Slovenska na roky 2012-2014 (v €)

| Rok | Štátny rozpočet | Zdroje EÚ * | Mimorozpočtové zdroje ** | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 105 000 | 1 223 000 | 115 000 | 1 443 000 |
| 2013 | 208 000 | 728 000 | 80 000 | 1 016 000 |
| 2014 | 221 000 | 588 000 | 89 000 | 898 000 |
| Spolu | 534 000 | 2 539 000 | 284 000 | 3 357 000 |

Poznámky:

*

Operačný program životné prostredie

Operačný program Juhovýchodná Európa/BIOREGIO

Program Cezhraničná spolupráca CS

**

CWI – zdroje Ramsarského dohovoru pre Karpatskú iniciatívu pre mokrade (Carpathian Wetlands Initiative)

ŠFM –  Švajčiarsky finančný mechanizmus

Zoznam použitých skratiek

IUCN		Medzinárodná únia ochrany prírody

MDVRR SR	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

MH SR	Ministerstvo hospodárstva SR

MO SR	Ministerstvo obrany SR

MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

MZV SR	Ministerstvo zahraničných vecí SR

MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR

Natura 2000	Sústava chránených území členských štátov Európskej únie

OPŽP		Operačný program životné prostredie

RL		ramsarská lokalita

ŠFM		Švajčiarsky finančný mechanizmus

ŠOP SR	Štátna ochrana prírody SR

ÚSES		územný systém ekologickej stability

ÚSIMPK	územná samospráva, integrovaný manažment povodí a krajiny

WWF		Svetový fond na ochranu prírody

Uznesenie vlády SR č. 178/2011 k návrhu koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, úloha B.3

Vodný plán Slovenska. Plán manažmentu správneho územia povodia Dunaja. Plán manažmentu správneho územia povodia Visly. Implementácia smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a rady z 23. Októbra 2000. MŽP SR, december 2009.