Programové obdobie 2007 – 2013

Posilnenie infraštruktúry Správy CHKO Ponitrie a dobudovanie informačného strediska NATURA 2000 v Nitre

Operačný program:	Životné prostredie

Prioritná os:  	5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny

Opatrenie:		5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny

5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami

Kód výzvy:	OPZP-PO5-09-1

Obdobie realizácie projektu:	november 2009 – december 2011

Rozpočet projektu:	802 191,70 EUR

Ciele projektu:		Dobudovanie Informačného strediska NATURA 2000 v Nitre vrátane dopracovania propagačných materiálov.  Rekonštrukcia budovy Správy CHKO Ponitrie v Nitre a zlepšenie vybavenia pracoviska. Zlepšenie informovanosti verejnosti a vlastníkov o územiach NATURA 2000.

Opis projektu:

Realizácia projektu bude spočívať v nasledovných krokoch:

- rekonštrukcia budovy Správy CHKO Ponitrie v Nitre

- materiálno-technické dovybavenie pracoviska

- dobudovanie IS NATURA 2000 v Nitre vrátane stálej expozície ochrany prírody v nových priestoroch Správy CHKO Ponitrie

- spracovanie a vydanie informačných a propagačných materiálov vrátane publikácie o CHKO Ponitrie,  územiach NÁTURA 2000, CHVÚ Tribeč a 2 náučných videofilmov

- usporiadanie putovnej výstavy fotografii o územiach NATURA 2000 v okresných mestách v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie

V rámci projektu sa realizujú nasledovné aktivity:

Opatrenie 5.2

Aktivita 1 – Rekonštrukcia budovy Správy CHKO Ponitrie

Aktivita 2 – Dobudovanie IS NATURA 2000 v Nitre v nových priestoroch Správy CHKO Ponitrie

Aktivita 3 – Materiálno-technické dovybavenie pracoviska Správy CHKO Ponitrie

Opatrenie 5.3

Aktivita 5 –  Príprava, spracovanie a vydanie propagačných materiálov ochrany prírody

Aktivita 6 –  Usporiadanie putovnej výstavy fotografii o územiach NATURA 2000

Aktivita 1: 	Rekonštrukcia budovy Správy CHKO Ponitrie - budova Správy CHKO Ponitrie v Nitre, ktorá je pamiatkovým objektom ako meštiansky dom z 18. storočia, sa nachádza v historickej časti mesta pod hradom. Väčšina domácich aj zahraničných návštevníkov Nitry navštívi pri prehliadke mesta túto lokalitu. Rekonštrukciou budovy S-CHKO Ponitrie a dobudovaním IS NÁTURA 2000 sa vytvorí dôstojný priestor na propagáciu prírodných hodnôt nachádzajúcich sa na území v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie.

Aktivita 2: 	Dobudovanie IS NATURA 2000 v Nitre v nových priestoroch Správy CHKO Ponitrie - novovybudované multifunkčné priestory v podkroví budovy sa stanú miestom pre realizáciu rôznych podujatí slúžiacich na propagačné a výchovné účely,  expozícia prírodnín zatraktívni priestor a zvýši záujem cieľových skupín projektu. Vybudované informačné stredisko spolu so stálou muzeijnou expozíciou ochrany prírody bude slúžiť širokej verejnosti občanov a návštevníkov mesta Nitra.

Aktivita 3:	Materiálno-technické dovybavenie pracoviska Správy CHKO Ponitrie -  dovybavenie a rekonštrukcia administratívnych priestorov zlepší pracovné podmienky na pracovisku a zefektívni prácu odborných pracovníkov Správy CHKO Ponitrie

Aktivita 4:	Príprava, spracovanie a vydanie propagačných materiálov ochrany prírody – aktivita zahŕňa získavanie fotografickej a videodokumentácie, ktorá poslúži na vydanie informačných a propagačných materiálov vrátane publikácie o Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie, publikácií o územiach NATURA 2000 v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie, Chránenom vtáčom území Tribeč a 2 propagačných videofilmov

Aktivita 5:	Usporiadanie putovnej výstavy fotografii o územiach NATURA 2000 - usporiadanie putovnej výstavy fotografii vrátane propagačných materiálov ochrany prírody spolu s odborným výkladom pracovníkov Správy CHKO Ponitrie v okresných mestách v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie za účelom zlepšenia informovanosti širokej verejnosti, vrátane vlastníkov a užívateľov dotknutých pozemkov, v problematike ochrany európsky významných území

Zhodnotenie:

Novovybudované multifunkčné priestory v podkroví budovy Správy CHKO Ponitrie na Samovej ulici v Nitre sa stanú miestom pre realizáciu rôznych podujatí slúžiacich na propagačné a výchovné účely, expozícia prírodnín zatraktívni priestor a zvýši záujem cieľových skupín, ktorými su žiaci a študenti Nitrianskeho regiónu, obyvatelia a návštevníci mesta Nitra a vlastníci a užívatelia dotknutých pozemkov, o návštevu IS NÁTURA 2000. Putovná výstava fotografii o územiach a druhoch NÁTURA 2000 po okresných mestách regiónu zlepší informovanie cieľových skupín o problematike. Spracované propagačné materiály poslúžia na zlepšenie informovanosti. Materiálno-technické dovybavenie a rekonštrukcia administratívnych priestorov zlepší pracovné podmienky na pracovisku a zefektívni prácu odborných pracovníkov Správy CHKO Ponitrie.

Novinky: