Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia

na roky  2017 – 2046

30. september 2016

Spolufinancované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci projektu: „Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené vtáčie územia – 2. etapa“

Obsah

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE	4

1.1      Číslo podľa štátneho zoznamu	4

1.2. 	Príslušnosť k európskej sústave chránených území	4

1.3.	Kategória a názov územia	4

1.4. 	Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia	4

1.5. 	Celková výmera chráneného územia	4

1.6. 	Súčasný stav predmetu ochrany	5

1.6.1. Prírodné pomery	5

1.6.2. Stručný opis predmetu ochrany	7

1.6.3. Hodnotenie stavu predmetu ochrany, stanovenie priorít ochrany	7

1.6.4. Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území	13

1.7. Výsledky kompletného zisťovania stavu lesa	13

2. SOCIOEKONOMICKÉ POMERY (VYUŽÍVANIE ÚZEMIA A JEHO OKOLIA), POZITÍVNE A NEGATÍVNE FAKTORY	15

2.1. Historický kontext	15

2.2. Stručný opis aktuálneho stavu	15

2.3. Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov      ochrany	17

2.3.1. Poľnohospodárstvo	17

2.3.2. Lesné hospodárstvo	18

2.3.3. Rekreácia a šport	18

2.3.4. Poľovníctvo a rybárstvo	18

2.3.5. Ťažba nerastných surovín	19

2.3.6. Využitie vody	19

2.3.7. Ďalšie využitie	19

2.3.8. Kultúrne dedičstvo a náboženské aktivity	21

3. CIELE STAROSTLIVOSTI A OPATRENIA NA ICH DOSIAHNUTIE	21

3.1. Stanovenie dlhodobých cieľov starostlivosti	21

Do roku 2046 boli stanovené nasledovné ciele ochrany:	21

3.2. Stanovenie operatívnych cieľov	24

3.3. Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy	24

3.4. Navrhované opatrenia, stanovenie harmonogramu ich plnenia, určenie subjektu zodpovedného za ich plnenie, stanovenie merateľných indikátorov ich plnenia	26

4. Spôsob vyhodnocovania plnenia programu starostlivosti	41

5. Použité podklady a zdroje informácií	46

6. Prílohy	49

6.1. Mapa predmetu ochrany	49

6.2. Mapa identifikácie vlastnícko – uživateľských vzťahov	50

6.3. Mapa využitia územia	51

6.4. Iná dokumentácia (porastová mapa)	52

# 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

1.1      Číslo podľa štátneho zoznamu

Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia (ďalej len „CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia“ alebo „CHVÚ“) je evidované v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny pod č. A/39.

## 1.2. 	Príslušnosť k európskej sústave chránených území

CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia je súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000.

## 1.3.	Kategória a názov územia

Príslušnosť k európskej sústave chránených území:	Natura 2000

Kód územia: 							SKCHVU054

Kategória: 							Chránené vtáčie územie

Názov územia: 						Špačinsko-nižnianske polia

## 1.4. 	Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  č. 27/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 27/2011 Z. z.“), nadobudla účinnosť 15. februára 2011.

## 1.5. 	Celková výmera chráneného územia

Celková rozloha CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia stanovená vo vyhláške MŽP SR č. 27/2011 Z. z., je 5 533,53 ha. Spracovávaná výmera na základe vrstvy GIS, ktorú má k dispozícii Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR),  je 12 155,62 ha.

Tabuľka č.1: Výmera v členení podľa druhov pozemkov.

| druh pozemku | výmera v ha | Zastúpenie v % |
| --- | --- | --- |
| orná pôda | 11682,59 | 96,11 |
| vinica | 0,14 | 0,00 |
| záhrada | 8,15 | 0,07 |
| ovocný sad | 0,19 | 0,00 |
| TTP | 12,38 | 0,10 |
| lesný pozemok | 86,95 | 0,72 |
| vodná plocha | 62,95 | 0,52 |
| zastavaná plocha a nádvorie | 174,13 | 1,43 |
| ostatná plocha | 128,14 | 1,05 |
| Spolu | 12155,62 | 100,00 |

Výmery sú spracované podľa stavu KN k 1. máju 2015.

Lesný pôdny fond (LPF) tvorí na 98 % porastová plocha a na 2 % lesné pozemky bez lesných porastov.

## 1.6. 	Súčasný stav predmetu ochrany

### 1.6.1. 	Prírodné pomery

Geografická poloha a vymedzenie územia

CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia sa nachádza v západnej časti Slovenskej republiky (SR), v Trnavskom kraji, v okresoch Trnava a Piešťany. CHVÚ je vyhlásené ako rozsiahlejšie územie na Trnavskej tabuli pri Jaslovských Bohuniciach cca 2,5 km severovýchodne od Trnavy a 7 km juhozápadne od Piešťan. Hranice sú po obvode vymedzené približne územím obcí Brestovany, Bučany, Malženice, Jaslovské Bohunice, Paderovce, Radošovce, Veľké Kostoľany, Dubovany, Veselé, Dolný Lopašov, Kátlovce, Dolná Dubová, Dolná Krupá a severne od Trnavy vedie hranica späť na Brestovany. Z územia CHVÚ je vyňaté zastavané územie obcí Špačince a Nižná, ktoré sa nachádzajú vo vnútri.

Územie CHVÚ tvorí severná a južná časť, ktoré sa spájajú v dĺžke necelého kilometra pri obci Dolné Dubové.

CHVÚ je dostupné smerom od Trnavy, Leopoldova a Piešťan z hlavných cestných ťahov vedúcich Považím (diaľnica D1 a cesta 1. triedy I/61). Cestné komunikácie prechádzajú aj priamo územím CHVÚ. Južnou časťou vedie cesta I/61 Trnava - Piešťany a cesty 2. triedy II/504 Trnava – Veľké Kostoľany a II/550 Trnava - Dechtice, severnou časťou prechádzajú cesty 3. triedy do obce Nižná s napojením na cesty II/502, II/560 a II/504, ktoré spájajú obce po obvode územia CHVÚ.

V blízkosti CHVÚ v úseku Trnava - Piešťany vedie nadregionálna železničná trať  Bratislava – Košice, v severnej časti regionálna trať Piešťany – Vrbové.

Klíma

CHVÚ je súčasťou teplej klimatickej oblasti, teplého, suchého okrsku s miernou zimou s teplotou v januári nad -3°C, s počtom letných dní nad 50. Priemerná ročná teplota je 9,2°C, v januári -2,0°C, v júli 18,9°C. Priemerný ročný úhrn zrážok 550 - 600 mm, v júli pod 60 mm, v januári 30 až 40 mm, absolútne mesačné maximum pod 200 mm. Počet dní so snehovou prikrývkou je menej ako 40, priemerná výšky pokrývky je 7,5 cm. Územie patrí k mierne inverzným polohám, podľa údajov z  meteorologickej stanice Jaslovské Bohunice prevláda prúdenie vzduchu západné, severozápadné, východné s rýchlosťou 3 až 4 m/s a juhovýchodné o rýchlosti 4 až 5 m/s.

Geologické pomery a formy reliéfu

V rámci regionálneho geologického členenia Slovenska (Vass, 1988) je CHVÚ súčasťou oblasti Vnútrohorské panvy a kotliny, jednotky Podunajská panva a podjednotky Trnavsko-dubnická panva.

Podložie celého územia CHVÚ tvorí neogén – sivé a pestré íly, prachy, piesky, štrky, slojky lignitu, sladkovodné vápence a polohy tufitov (brodské, gbelské, kolárovské, volkovské a čečehovské súvrstvie). V nadloží sú kvartérne fluviálne a eolické sedimenty, v juhovýchodnej časti prevládajú fluviálne piesky, pieščité štrky až piesky v terasách s pokryvom spraší, sprašových hlín alebo svahovín, v severozápadnej časti eolické spraše a pieščité spraše, vápnité sprašovité a nevápnité sprašové hliny. V alúviách väčších tokov tvoria nadložie fluviálne sedimenty - nivné humózne hliny alebo hlinito-pieščité až štrkovito-pieščité hliny dolinných nív.

Územím Trnavskej tabule prebiehajú viaceré zlomové línie v smere juhozápad – severovýchod.

V rámci geomorfologického členenia SR (Mazúr, Lukniš, 1986) patrí CHVÚ do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Panónska panva, provincie Západopanónska panva, subprovincie Malá Dunajská kotlina, oblasti Podunajská nížina, celku Podunajská pahorkatina, podcelku Trnavská tabuľa.

Geomorfologické pomery charakterizujú negatívne morfoštruktúry Panónskej panvy, mierne diferencované morfoštruktúry bez agradácie. Reliéf v juhovýchodnej časti CHVÚ tvorí zvlnená rovina, ktorá smerom na severozápad prechádza do reliéfu nížinných pahorkatín. Nadmorská výška sa pohybuje od 150 do 215 m, územie sa dvíha severozápadným smerom k úpätiu Malých Karpát.

Z pohľadu prebiehajúcich morfogenetických procesov ide o stabilné územie, potenciálna náchylnosť na deformácie sa uvádza mierna. V rámci CHVÚ a jeho okolia nie sú evidované aktívne ani stabilizované svahové poruchy a zosuvy.

Hydrologické pomery

Územie CHVÚ spadá do hlavného povodia Váhu. Ide o vrchovinno-nížinnú oblasť s dažďovo-snehovým typom režimu odtoku a akumuláciou v mesiacoch december – január, vysokou vodnatosťou vo februári až apríli, maximom v marci a minimom v novembri. Územie CHVÚ odvodňujú pravostranné prítoky Horného Dudváhu, ktoré pramenia na východných svahoch Malých Karpát (Chtelnička, Blava) a ich prítoky. Vodné toky tečú územím CHVÚ zo severozápadu na juhovýchod. Od severu sú to Lančársky potok, Lopašovský potok, Chtelnička, Blava, Dubovský potok a Krupský potok. Horný Dudváh tečie Považím východne od CHVÚ paralelne s riekou Váh, napojeniu bráni agradačný val. Ide o nížinný jednostranne vyvinutý vodný tok bez ľavostranných prítokov. Vybudovanou preložkou toku ústi v Siladiciach do Váhu. Križujú ho viaceré umelo vytvorené kanály.

Lokalita CHVÚ sa nachádza na rozhraní hydrogeologických regiónov: Kvartér Trnavskej pahorkatiny a Neogén Trnavskej pahorkatiny s určujúcim typom medzizrnovej priepustosti. Hydrogeologické pomery väčšiny územia charakterizuje mierna prietočnosť a hydrogeologická produktivita. Vysoká prietočnosť sa viaže na najsevernejšiu časť CHVÚ, kde prebiehajú tektonické línie a súvisiace hranice zvodnených kolektorov.

Pôdy

V rámci Trnavskej tabule, kde sa nachádza CHVÚ, sú zastúpené dva pôdne typy. V juhovýchodnej časti prevládajú čiernozeme kultizemné, lokálne modálne a erodované a regozeme typické karbonátové; zo spraší. V severozápadnej časti územia sú zastúpené hnedozeme kultizemné, lokálne modálne a erodované a regozeme typické karbonátové; zo spraší.  Prevládajú pôdy hlinité, lokálne ílovito-hlinité, bez skeletu.

Pôdy v území sú mierne suché, s veľkou retenčnou schopnosťou a strednou priepustnosťou. Pôdy ohrozuje veterná a vodná erózia, riziko sa zvyšuje smerom k úpätiu Malých Karpát, kde sa potenciálna erózia zvyšuje na stredne silnú, lokálne až silnú.

Flóra

Podľa fytogeografického členenia (Futák, 1984) spadá územie CHVÚ Špačinsko-nižnianské polia do oblasti panónskej flóry (Pannonicum), obvodu eupanónskej xerotermnej flóry (Eupannonicum), okresu Podunajskej nížiny. Podľa fytogeografického vegetačného členenia (Miklós, 2002) územie spadá do dubovej zóny, nížinnej podzóny, pahorkatinnej oblasti, okresu Trnavská pahorkatina a podokresu Trnavská tabuľa, v prípade severzápadného okraju CHVÚ do podokresu Podmalokarpatská pahorkatina.

Väčšina CHVÚ je dnes intenzívne využívaná na poľnohospodárske účely s prevažujúcim využívaním rozsiahlejších parciel na produkciu jednej kultúry. Diverzitu krajiny spestrujú len vetrolamy, remízky a menšie lesné porasty. V CHVÚ takmer úplne chýbajú trávne porasty.

Fauna

Územie CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia podľa zoogeografického členenia (Miklós, 2002) patrí do provincie stepí, panónskeho úseku. V minulosti bolo územie významné pre hniezdenie dropa veľkého, ktoré tu bolo registrované ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia (Ferianc, 1977). Dnes však sa druh v území ani nevyskytuje v dôsledku jeho všeobecného ústupu na Slovensku. Okrem sokola rároha je územie významné pre hniezdenie aj výskyt iných vzácnych druhov vtáctva. Aktuálne tu v hniezdnom období bol zaznamenaný napríklad výskyt krutohlava hnedého, strakoša kolesára, ďatľa hnedkavého a v roku 2014 aj páru sokola kobcovitého, ich hniezdo však dohľadané nebolo.

Vymedzenie a opis biotopov druhov

Jediným predmetom ochrany v území je sokol rároh (Falco cherrug). Pôvodnými hniezdnymi biotopmi sokola rároha sú stepi a lesostepi. Vo svete je druh viazaný na otvorenú stepnú krajinu, ktorá môže byť zalesnená a na skalné oblasti (kaňony, skaly). Vyskytuje sa od nížin a pahorkatín až po hornaté oblasti a náhorné plošiny (až do 4700 m.n.m.) (Orta et al. 2014). Na Slovensku hniezdi sokol rároh v nížinách a priľahlých pohoriach do 800 m.n.m. Hniezdne prostredie tvoria listnaté a zmiešané lesy, skalné steny, otvorená krajina kultúrnej stepi a lužné lesy (Chavko 2002). Na okrajoch lesných porastov alebo vo vetrolamoch obsadzuje aj hniezda iných druhov vtákov (myšiak lesný, bocian biely, bocian čierny, volavka popolavá, krkavce, vrany), ale prijíma aj hniezdne podložky a polobúdky. V minulosti hniezdil bežne na skalách (napr. na Devíne, Chernel ex Ferianc 1977), v kolónií volaviek (napr. Matoušek ex Ferianc 1977) či v hniezdach iných dravcov. V posledných dvoch desaťročiach bol vytlačený zo všetkých skalných hniezd sokolom sťahovavým. V súčasnosti sa adaptoval na kultúrnu krajinu, kde vyhľadáva solitérne stromy, stromoradia a poľné lesíky. Prevažná časť populácie Slovenska hniezdi v búdkach a táto situácia je dnes aktuálna aj v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia.

### 1.6.2. 	Stručný opis predmetu ochrany

Predmetom ochrany v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia je sokol rároh (Falco cherrug). Územie patrí medzi päť najvýznamnejších území pre tento druh na Slovensku.

V súčasnosti je v území zistený tretí najvyšší počet tohto druhu v rámci území vyhlásených pre jeho ochranu na Slovensku po CHVÚ Košická kotlina a CHVÚ Ondavská rovina. Ochrana tohto druhu na Slovensku je pritom veľmi vysokou prioritou v rámci Európskej únie (EÚ), keďže hniezdna populácia sokola rároha na Slovensku je druhá najvyššia v rámci EÚ po Maďarsku. Spolu s Maďarskou populáciou u nás hniezdi najvýznamnejšia populácia v rámci EÚ a jej úspešnosť závisí predovšetkým od manažmentových opatrení ochrany prírody u nás.

### 1.6.3. Hodnotenie stavu predmetu ochrany, stanovenie priorít ochrany

Pri zhodnotení stavu predmetu ochrany sa vychádzalo z hodnotenia priaznivého stavu druhov, ktoré sú predmetmi ochrany v jednotlivých CHVÚ na základe dát z monitoringu z rokov 2014-2015 (Karaska et al. 2015, Ridzoň et al. 2015). Pre potreby hodnotenia stavu druhu je potrebné zohľadniť nielen stav populácie, ale aj biotopov druhu a miery ohrození, preto sa pri hodnotení kritéria populácie, biotopov a ohrození uvádzajú v programe starostlivosti v celom rozsahu. Pre zhodnotenie napĺňania programu starostlivosti bude v budúcnosti potrebné merať zmeny stavu druhov tými istými kritériami ako bol hodnotený ich stav v roku 2010-2012. Len takéto meranie stavu zabezpečí porovnateľné vyhodnotenie stavu pri neskoršom hodnotení. Z tohto dôvodu je nižšie uvedená pre predmet ochrany celá tabuľka hodnotenia priaznivého stavu v kapitole 1.6.3.1.

Stručné, súhrnné, celkové zhodnotenie stavu predmetu ochrany je uvedené v kapitole 1.6.3.2. a stanovenie cieľových stavov druhu je uvedené v kapitole 1.6.3.3. a osobitných záujmov u dotknutého druhu v kapitole 1.6.3.4.

1.6.3.1. Súčasný stav druhu

1.6.3.1.1. Definovanie priaznivého stavu sokola rároha (Falco cherrug)  v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia

Rozšírenie druhu v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia:

V súčasnosti na celom území Slovenska hniezdi spolu 40 – 45 párov sokolov rárohov. Z toho na západnom Slovensku hniezdi asi 70 % a na východnom Slovensku 30 % párov. V CHVÚ bolo hniezdenie sledované od roku 1999. Po strate potravnej a hniezdnej ponuky v Malých Karpatoch došlo po roku 2000 k postupnému presťahovaniu párov najmä do Trnavskej pahorkatiny a Podunajskej nížiny (Chavko, 2010). Sokoly rárohy prijali ponuku na nových hniezdiskách v nížinách, kde boli nainštalované búdky na stožiaroch veĺmi vysokého napätia.  V súčasnosti hniezdi 95 až 100 % párov v búdkach na stožiaroch v agrocenózach (Chavko, 2010).

V CHVÚ bolo v súčasnosti zaznamenané hniezdenie 3 párov a ďalšie páry hniezdili v tesnej blízkosti hranice CHVÚ.

V poslednom období okrem nepriaznivých klimatických pomerov ohrozujúcich hniezdnu úspešnosť dochádza aj k značnej degradácii hlavne potravných biotopov  a to dôsledkom environmentálne nevhodných postupov obhospodarovania krajiny. Hlavné príčiny sú: veľkoplošná prevažujúca výsadba nevhodných plodín (kukurica), intenzívne rozorávanie veľkého percenta plôch v dlhom časovom rozmedzí, používanie nevhodných chemických látok a hnojív a zánik väčšiny plôch trvalých trávnych porastov. Intenzifikácia poľnohospodárstva je v území značne degradujúca, pretože dochádza aj k rozorávaniu prechodových trávnych pásov na okrajoch ciest (často až po asfaltový povrch). Takéto intenzívne rozorávanie okrajov alejí často vedie k ich samotnému vysychaniu a zároveň minimalizuje možnosť prežitia drobných zemných cicavcov ako základnej potravy sokola rároha. Navyše spolu s rozorávaním posledných zvyškov trávnych porastov hrá veľmi nepriaznivú rolu aj intenzívne používanie chémie a to vrátane rodenticídov, najmä nekontorolovaťelné trávenie hrabošov a chrčkov. Používanie chemických prípravkov môže byť pre ochranu sokola rároha v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia kritické.

Okrem toho v CHVÚ dochádza k významnému nárastu vyrušovania pri športovo-rekreačných činnostiach, výkone práva poľovníctva, ktoré nie sú vo všeobecnosti usmerňované environmentálnymi pravidlami a podmienkami. V CHVÚ a okolí bolo zaznamenaných viac prípadov nezákonného odstrelu dravých vtákov, ako i nálezy otrávených návnad (archív Spoločnosti pre ochranu dravcov Slovenska). Tieto faktory majú do značnej miery dopad na celkovú diverzitu živočíchov. Bol tiež zaznamenaný extrémny pokles výskytu drobných zemných cicavcov, najmä druhov Cricetus cricetus a Microtus arvalis, ktoré majú zásadný význam v potrave sokola rároha. Z tohto dôvodu sa existujúce páry adaptovali najmä na lov holubov najmä na Columba livia f. domestica, ktorých zastúpenie v potrave predstavuje viac ako 60 % koristi (Chavko unpubl.).

Potenciálne hrozby:

- Degradácia a strata hniezdnych biotopov

- nárast miery vyrušovania ovplyvňuje obsadenosť hniezdisk;

- nekontrolované odstraňovanie nelesnej drevnej vegetácie, najmä vetrolamov (štiepkári, obchodníci s palivovým drevom);

- nezákonná likvidácia viacerých druhov vtákov - významných staviteľov hniezd.

- Degradácia a strata potravných biotopov

- cielené a nekontrolované trávenie kľúčových druhov koristi (chrčok, hraboš);

- skoré zaorávanie a dlhodobé ponechávanie sterilných oráčin na prevažnej časti CHVÚ;

- veľkoplošné pestovanie environmentálne nevhodných poľnohospodárskych plodín;

- zaorávanie a likvidácia trávnych plôch okolo ciest a vetrolamov;

- obhospodarovanie spôsobujúce stratu prirodzenej diverzity drobných zemných cicavcov;

- nízky podiel pestovania viacročných krmovín;

- negatívne dopady chemického ošetrovania a hnojenia rastlín na biodiverzitu.

- Vyrušovanie na hniezdnych lokalitách

- neobmedzený výkon práva poľovníctva počas hniezdneho obdobia, rôzne druhy športovorekreačných činností;

- nezákonný odstrel aj na hniezdiskách sokola rároha.

- Priama mortalita

- zástrely dospelých jedincov najmä v priebehu jesenného a zimného obdobia;

- nezákonné vykladanie otrávených návnad na odpočinkových stanovištiach a zimoviskách;

- otravy spôsobené nekontrolovanou aplikáciou chemických prípravkov v rozpore s predpismi na ich aplikáciu;

- úhyny a zranenia na neošetrených  konzolách  22 kV elektrických vedení.

Tabuľka č.2. Definovanie podmienok stavu sokola rároha (Falco cherrug)

| Kritéria hodnotenia | Priaznivý stav | Nepriaznivý stav |
| --- | --- | --- |
|  | A Dobrý | B priemerný | C nepriaznivý |
| populácia | 1.1. Veľkosť populácie | V CHVÚ hniezdi pravidelne viac ako 4 páry | V CHVÚ hniezdi pravidelne 2 – 4 páry | V CHVÚ hniezdi nepravidelne menej ako 2 páry |
|  | 1.2. Populačný trend | Populácia rastúca o viac 20 % za obdobie 5 rokov | Populácia je za obdobie 5 rokov stabilná alebo osciluje ± 20 % | Trend vývoja populácie je za obdobie 5 rokov klesajúci o viac ako 20 % |
|  | 1.3. Areálový trend | Areál je stabilný a rozkladá sa na území všetkých hniezdisk v CHVÚ od roku 1999, alebo sa zväčšuje 30 % | Areál je stabilný alebo osciluje ± 30 % a rozkladá sa na území takmer všetkých hniezdisk v CHVÚ od roku 1999 | Areál je nestabilný a v CHVÚ sa rozkladá na území menšom ako 40 % zaznamenaných hniezdisk alebo sa zmenšuje |
|  | 1.4. Význam medzidruhových interakcií | V dosahu viac ako 50 % párov sú pasienky s aktívnou populáciou sysľa pasienkového. Viac ako 50 % párov využíva aj prirodzené hniezda postavené inými druhmi vtákov | V dosahu 30 – 50 % párov sú pasienky s aktívnou populáciou sysľa pasienkového. 20 – 50% párov využíva prirodzené hniezda postavené inými druhmi vtákov | Menej ako 30 % párov má v dosahu pasienky s aktívnou kolóniou sysľa pasienkového. Menej ako 20 % párov využíva prirodzené hniezda postavené inými druhmi vtákov |
| biotop | 2.1.Hniezdny biotop | Viac ako 50 % párov hniezdi v prirodzených hniezdach v pôvodných biotopoch a ostatné páry hniezdia v búdkach, alebo v umelých hniezdach | 20 – 50 % párov hniezdi v prirodzených hniezdach v pôvodných biotopoch a ostatné páry hniezdia v búdkach, alebo v umelých hniezdach | V prirodzených hniezdach a v pôvodných biotopoch druh nehniezdi, v búdkach v náhradných biotopoch hniezdi menej ako 3 páry |
|  | 2.2. Potravný biotop | Štruktúru potravných biotopov tvorí viac ako 40 % TTP z ktorých viac ako 30 % je obývaných sysľom pasienkovým | 20 – 40 % potravných biotopov tvorí TTP, z ktorých 20 – 30 % je obývaných sysľom pasienkovým | Menej ako 20 % potravných biotopov tvorí TTP, na ktorých je menej ako 20 % obývaných sysľom pasienkovým |
|  | 2.3.Biotopy počas zimovania | V potravných teritóriách v jesennom a zimnom období viac ako 70 % biotopov tvoria nepoorané plochy a strniská | V potravných teritóriách v jesennom a zimnom období 60 – 70 % biotopov tvoria nepoorané plochy a strniská | V potravných teritóriách v jesennom a zimnom období menej ako 60 % biotopov tvoria nepoorané plochy a strniská |
| Ohrozenia | 3.1. Priame ohrozenie druhu | V CHVÚ nedochádza k priamemu úmyselnému usmrcovaniu sokolov (napr. odstrely, otravy a vykrádanie). V potravných teritóriách nedochádza k úhynom živočíchov v dôsledku nevhodného používania chemických prípravkov na ochranu poľnohospodárskych plodín | V CHVÚ dochádza ojedinele k úmyselnému usmrcovaniu (napr. odstrely, otravy a vykrádanie). V potravných teritóriách ojedinele dochádza k úhynom živočíchov v dôsledku nevhodného používania chemických prípravkov na ochranu poľnohospodárskych plodín (ojedinele = 1 prípad za 5 rokov) | V CHVÚ dochádza k usmrcovaniu (napr. odstrely, otravy a vykrádanie). V potravných teritóriách pravidelne dochádza k úhynom živočíchov v dôsledku nevhodného používania chemických prípravkov na ochranu poľnohospodárskych plodín. (viac ako 2 prípady za 5 rokov) |
|  | 3.2.Nepriame ohrozenie druhu | V CHVÚ je ošetrených zábranami viac ako 80 % nadzemných 22 kV konštrukcií, na loviskách sa neaplikujú chemické látky na hubenie drobných zemných cicavcov | V CHVÚ je ošetrených zábranami 60-80% 22 kV konštrukcií, na loviskách sa aplikujú chemické látky na hubenie drobných zemných cicavcov len pri kalamitnom premnožení predpísaným spôsobom | V CHVÚ je ošetrených zábranami menej ako 60% 22 kV konštrukcií el.vedenia, na loviskách sa priebežne aplikujú chemické látky na hubenie drobných zemných cicavcov |
|  | 3.3. Ohrozenia hniezdnych biotopov | Úspešnosť hniezdení nebola ovplyvňovaná vyrušovaním viac ako u 90 % párov za obdobie 3 rokov | Úspešnosť hniezdení nebola ovplyvňovaná vyrušovaním u 80 – 90 % párov za obdobie 3 rokov | Úspešnosť hniezdení bola ovplyvňovaná vyrušovaním u viac ako 80 % párov za obdobie 3 rokov |
|  | 3.4. Ohrozenia potravného biotopu | Podiel nevhodných kultúr (kukurica, slnečnica a tabak) a rozoraných plôch a používanie chemických látok neohrozujú potravnú ponuku na viac ako 30 % výmery PPF v CHVÚ | Podiel nevhodných kultúr (kukurica, slnečnica a tabak) a rozoraných plôch a používanie chemických látok neohrozujú potravnú ponuku na 30 – 40 % výmery PPF v CHVÚ | Podiel nevhodných kultúr (kukurica, slnečnica a tabak) a dlhodobých rozoraných plôch a používanie chemických látok ohrozujú potravnú ponuku viac ako na 40 % výmery PPF v CHVÚ |

Tabuľka č. 3. Vyhodnotenie stavu (body): obdobie 2010 – 2012

| Kritérium | Stav* | Váha (0-3) | Dosiahnutá hodnota (Stav x váha) |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 1.1. Veľkosť populácie | 2 | 3 | 6 |
|  | 1.2. Populačný trend | 2 | 3 | 6 |
|  | 1.3. Areálový trend | 2 | 2 | 4 |
|  | 1.4. Medzidruhové interakcie | 1 | 3 | 3 |
| B | 2.1. Hniezdny biotop | 1 | 3 | 3 |
|  | 2.2. Potravný biotop | 1 | 3 | 3 |
|  | 2.3. Biotopy počas zimovania | 1 | 3 | 3 |
| O | 3.1. Nepriame ohrozenia populácie | 1 | 2 | 2 |
|  | 3.2. Priame ohrozenia populácie | 1 | 3 | 3 |
|  | 3.3. Ohrozenie hniezdneho biotopu | 3 | 3 | 9 |
|  | 3.4. Ohrozenie potravného biotopu | 1 | 3 | 3 |
| Dosiahnutá hodnota spolu: | 45 |
| Maximálna možná hodnota (∑ váh × 3): | 93 |

*Bodová hodnota stavu: A = 3 body, B = 2 body, C = 1 bod

Tabuľka č. 4. Celkové vyhodnotenie (%):

| A dobrý | B priemerný | C Nepriaznivý |
| --- | --- | --- |
| 100 – 78 % | 77 – 55 % | 54 – 33 % |
|  |  | 48 % |

Celkové zhodnotenie:

Dosiahnutá hodnota 45 bodov, 48 %, poukazuje na nepriaznivý stav populácie sokola rároha v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia. Populačné kritériá po vyhodnotení obdobia rokov 2010 – 2012 vykazujú priemerné hodnoty (resp. nepriaznivé v prípade medzidruhových interakcií). Väčším problémom ako samotné populačné kritériá je však hodnotenie ostatných kritérií, ktoré vyvoláva otázky ohľadne dlhodobého udržania populácie v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia, ak sa ich stav nezlepší.

V poslednom období okrem nepriaznivých klimatických pomerov dochádza k značnej degradácii najmä potravných biotopov v dôsledku environmentálne nevhodných postupov obhospodarovania krajiny. Spôsoby a rozsah obhospodarovania majú kľúčový dopad na priaznivý stav biotopov CHVÚ. Je to hlavne veľkoplošná prevažujúca výsadba nevhodných plodín (kukurica), intenzívne rozorávanie, veľký podiel pozemkov s používaním nevhodných chemických látok a hnojív a napokon aj zánik väčšiny plôch trávnych biotopov v agrocenózach. Tieto faktory majú do značnej miery dopad na celkovú diverzitu živočíchov. Bol zaznamenaný extrémny pokles výskytu drobných zemných cicavcov,  ktoré majú rozhodujúci význam v potrave sokola rároha. Z tohto dôvodu sa existujúce páry síce adaptovali na lov holubov najmä na Columba livia f. domestica, ktorých zastúpenie v potrave predstavuje viac ako 60 % koristi. Nedostatok drobných zemných cicavcov najmä v mimohniezdnom období má značný negatívny dopad aj na stabilitu zimovania párov v ich domovských okrskoch. Zásadným problémom straty priaznivého stavu sokola rároha sú predovšetkým neprijateľné postupy poľnohospodárskych  činností. Udržanie a zvýšenie početnosti druhu si bude vyžadovať najmä dôsledné uplatňovanie pomerne zložitých manažmentových opatrení, uplatňovanie agroenvironmentálnych schém, realizáciu reštitúcie sysľa pasienkového a zlepšenie vymožiteľnosti práva prípadov nezákonného odstrelu a trávenia v potravných biotopoch druhu.

1.6.3.2. Stav druhu, pre ochranu ktorého sa vyhlasuje CHVÚ  a jeho biotopov

Hodnotenie stavu vychádza predovšetkým z monitoringu a stavu  populácie v CHVÚ v rokoch 2010-2012, ak nie je uvedené inak.

1.6.3.2.1. Sokol rároh (Falco cherrug)

Stav veľkosti populácie sokola rároha sa v CHVÚ podľa aktuálnej definície priaznivého stavu hodnotí stupňom B ako priaznivý, priemerný stav, rovnako ako populačný trend a areálový trend. V prípade kritéria pre populáciu – medzidruhových interakcií -  je však už hodnotenie horšie a to na stupni C – nepriaznivý stav.

Ako nepriaznivý je hodnotený aj stav kritérií týkajúcich sa biotopov hniezdenia, potravných biotopov a biotopov počas zimovania. U všetkých týchto kritérií je ich stav hodnotený stupňom C. Celkový stav druhu v CHVÚ je C – nepriaznivý.

1.6.3.3. Cieľový stav druhu

Cieľový stav druhu bol určený na základe významu druhu pre zachovanie populácie druhu na Slovensku, resp. v sústave CHVÚ, podľa dosiahnuteľnosti cieľu.

1.6.3.3.1. Cieľový stav druhu sokol rároh (Falco cherrug)

Veľkosť populácie sokola rároha v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia je v súčasnosti tretia najvyššia čo sa týka území, kde je druh predmetom ochrany.

Vzhľadom ku významu populácie tohto druhu v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia a vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je celkový stav druhu hodnotený v CHVÚ stupňom C (nepriaznivý), by mali byť prijaté opatrenia na zlepšenie stavu biotopov, ktoré by minimalizovali riziko poklesu populácie sokola rároha v CHVÚ. Vzhľadom ku jeho celkovej vzácnosti totiž akýkoľvek ďalší pokles môže znamenať jeho úplné vymiznutie z územia. Preto je cieľom, aby na konci realizácie programu starostlivosti bol stav druhu v území klasifikovaný aspoň stupňom B ako priemerný, priaznivý stav a populačné kritériá boli klasifikované rovnako aspoň stupňom B ako priemerný, priaznivý stav.

1.6.3.4. Osobitné záujmy

1.6.3.4.1. Osobitné záujmy u druhu sokol rároh (Falco cherrug)

V prípade sokola rároha je priamym osobitným záujmom jeho chov na sokoliarske účely. Vzhľadom ku prísnej legislatíve a kontrole hniezdísk však v súčasnosti v tejto súvislosti neexistuje v území priame ohrozenie v dôsledku vykrádania hniezd. Je však potrebné mať toto ohrozenie na zreteli, keďže sa môže týkať vykrádačov z územia mimo Slovenskej republiky. Vzhľadom ku úbytku populácie tohto druhu mimo Európskej únie (aj v Rusku) sa tak môže zamerať pozornosť nelegálneho obchodu na získanie mláďat tohto ceneného dravca aj na krajiny v rámci EÚ.

V súčasnosti sú nepriamo dotknuté záujmy distribučných spoločností elektriny, keďže väčšina hniezd je dnes v CHVÚ u sokola rároha umiestnená na elektrických stĺpoch. Obmedzenia vyplývajúce priamo z umiestnenia hniezd pre distribučné spoločnosti z dôvodu ochrany sokola rároha sú však minimálne a dajú sa riešiť včasným rokovaním a dohodnutím detailov. Viac náročným sú zvýšené finančné nároky na osadenie zábran proti kolíziám a sadaniu vtáctva na stĺpy 22 kV vedenia.

Okrem toho môžu byť nepriamo dotknuté aj záujmy právnických a fyzických osôb aktívnych v poľnohospodárstve, keďže v súčasnosti je hospodárenie v CHVÚ intenzívne a pre dlhodobé udržanie sokola rároha bude potrebné aspoň v časti CHVÚ zmeniť dnes zaužívaný spôsob hospodárenia na menej intenzívny, čo môže vyvolať finančné nároky na dotknutých podnikateľov.

V menšej miere ochranou sokola rároha môžu byť dotknuté aj záujmy chovateľov holubov. V súčasnosti však v sídlach v okolí CHVÚ (napríklad Trnava) existujú veľké populácie divožijúcich holubov (Columba livia), ktoré sú základňou potravy sokola rároha, preto dopad na samotných chovateľov holubov je len okrajový. Navyše zvýšením prirodzenej potravnej ponuky (sysle, chrčky, drobné zemné cicavce) sa tento potenciálny konflikt len zníži.

### 1.6.4. Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území

Územie CHVÚ sa neprekrýva so žiadnym chráneným územím inej kategórie v zmysle zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“).

Najbližším chráneným územím je Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty a Chránené vtáčie územie SKCHVU014 Malé Karpaty situované severovýchodne od hraníc CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia.

V rámci územného systému ekologickej stability nie sú na území CHVÚ vymedzené žiadne prvky.

## 1.7. Výsledky kompletného zisťovania stavu lesa

LPF je obhospodarovaný podľa programov starostlivosti o les (PSL), prípadne podľa lesných hospodárskych plánov (LHP).  Podrobnosti sú v tabuľke č. 5 a č. 6.

Tabuľka č. 5 Prehľad platných PSL (LHP) v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia

| Názov PSL pre Lesný celok ( LHP ) | Platnosť PSL (LHP) | Výmera PSL (LHP) v CHVÚ ha |
| --- | --- | --- |
| DECHTICE | 2009 - 2018 | 75,44 |
| HLOHOVEC | 2008 - 2017 | 1,45 |
| CHTELNICA | 2013 - 2022 | 8,39 |
| Spolu | 85,28 |

Poznámka: Rozdiel oproti výmere LPF v katastri nehnuteľností je spôsobený stavom zápisu v registri C katastra nehnuteľností  v čase vyhotovenia PSL (LHP).

Tabuľka č. 6 Zastúpenie kategórií lesa v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia

| Kategória lesa | Kategoria ha | % |
| --- | --- | --- |
| hospodárske | 85,29 | 100 |
| ochranné |  |  |
| Osobitného úrčenia |  |  |

V porastoch prevažujú stanovištne pôvodné dreviny typické pre dominantný 2. vegetačný stupeň. V menšej miere sú zastúpené stanovištia tvrdých lužných lesov s jaseňom štíhlym a dubom cerovým a prechodných lužných lesov využívaných na intenzívne pestovanie klonov topoľa amerického. Podrobnosti k drevínám sú v tabuľke č. 7 a k vekovej štruktúre v tabuľke č. 8.

Tabuľka č. 7. Zastúpenie drevín v porastoch CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia.

| Drevina | Dub cerový | Dub zimný | Agát biely | Jaseň štíhly | Topoľ I | Hrab obyčajný | Javor horský | Topoľ Robusta | Borovica lesná | Lipa malolistá | Jelša lepkavá | Dub červený | Vŕba biela | Javor poľný | Breza bradavičnatá | Smrekovec opadavý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 62,93 | 11,08 | 7,21 | 6,60 | 3,41 | 2,13 | 2,07 | 1,58 | 1,23 | 0,82 | 0,35 | 0,22 | 0,17 | 0,15 | 0,03 | 0,02 |

Tabuľka č. 8 Veková štruktúra porastov po vekových triedach v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia

| Vek v rokoch | 0-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zastúpenie v % | 1 | 17 | 2 | 22 | 54 | 4 |

# 2. SOCIOEKONOMICKÉ POMERY (VYUŽÍVANIE ÚZEMIA A JEHO OKOLIA), POZITÍVNE A NEGATÍVNE FAKTORY

## 2.1. Historický kontext

CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia je umiestnené v Podunajskej pahorkatine na Trnavskej tabuli, ktorá bola historicky významným loviskom sokolov rárohov hniezdiacich v Malých Karpatoch. Z dôvodu posunu hniezdísk z Malých Karpát (hlavnými príčinami bolo vyrušovanie v Malých Karpatoch a vyťaženie lesných porastov na hniezdiskách) do oblasti Podunajskej pahorkatiny na prelome 20. a 21. storočia sa okrem zachovania lovísk stalo územie Trnavskej tabule v okolí Špačiniec a Nižnej významným aj pre hniezdenie tohto vzácneho vtáčieho druhu.

Z pohľadu krajinnej štruktúry prešlo CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia v predchádzajúcom storočí významnou zmenou. Ešte v roku 1950 prevažovala v CHVÚ mozaikovitá poľnohospodárska krajina rozparcelovaná na úzke, dlhé parcely, ktorá poskytovala významne väčšie potravné podmienky pre prežitie predmetu ochrany v rámci jeho potravných teritórií ako dnešné scelé rozľahlé lány s preferenciou niekoľkých málo poľných kultúr.

## 2.2. Stručný opis aktuálneho stavu

Poľnohospodárstvo

Územie CHVÚ sa poľnohospodársky využíva na 99 % ako orná pôda. Na  1 % poľnohospodársky využívanom území sa nachádzajú trvalé trávnaté porasty (TTP), prípadne sady a záhrady.

Lesné hospodárstvo

LPF zaberá len necelé 1 % územia CHVÚ. Vzhľadom na vekovú štruktúru porastov významná časť z nich vstupuje prípadne je v rubnom veku. Napriek nevýraznemu podielu v CHVÚ je ich úspešná obnova a stanovištne vhodná drevinová skladba doležitá pre zachovanie a kvalitu tohoto biotopu pre inak dominantne poľnohospodársky využívanú krajinu.

Rekreácia a šport

CHVÚ sa nachádza v poľnohospodárskej krajine, kde nie je vyšší prírodný potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Na území CHVÚ nie sú evidované športové a rekreačné zariadenia a plochy, turistické trasy ani cyklotrasy. V okolí CHVÚ je rekreácia a turistika viazaná predovšetkým na pohorie Malých Karpát a kultúrne pamiatky. Pre rekreačné účely a rybolov sa využívajú vodné nádrže a rybníky.

V ďalšom období je však plánovaný nárast cyklistických trás v území, čo môže mať potenciálne negatívny vplyv na predmet ochrany územia. Preto je potrebné dôsledne zhodnotiť plánované cyklistické trasy z pohľadu dopadu na predmety ochrany. V prípade možného negatívneho dopadu cyklotrás je potrebné prijať opatrenia na zmiernenie alebo vylúčenie ich negatívneho vplyvu v závislosti od závažnosti tohto vplyvu.

Poľovníctvo

Územie CHVÚ sa nachádza z väčšej časti v poľovnej oblasti M IV. Trnavsko-piešťanskej  s hlavným zastúpením malej zveri a okrajovo aj v poľovnej oblasti S II. Malé Karpaty so srnčou poľovnou zverou. Územie CHVÚ je súčasťou 17-tich poľovných revírov.

Ťažba nerastných surovín

Územie CHVÚ je preskúmané značným počtom ložiskových a inžiniersko-geologických vrtov. Do južnej časti  zasahuje rozsiahle prieskumné územie Trnava pre horľavý zemný plyn (NAFTA a. s. Bratislava, platnosť 2014 až 2018).

Priamo v území CHVÚ sú situované výhradné ložiská zemného plynu, všetky sú sústredené v juhovýchodnej časti medzi obcami Špačince a Jaslovské Bohunice. Ložisko Špačince (prevádzkovateľ neurčený) sa nachádza cca 200 m východne od obce, má určený dobývací priestor, využívanie ložiska bolo zastavené. Ložisko Špačince – Bohunice (prevádzkovateľ neurčený) tvoria dve lokality s určeným dobývacím priestorom cca 1 – 1,5 km západne od Jaslovských Bohuníc, dobývanie ložiska sa zatiaľ nezačalo. Medzi Špačincami a Jaslovskými Bohunicami je ložisko Špačince (NAFTA a. s. Bratislava) s vydaným osvedčením o výhradnom ložisku, ložisko je neťažené, o ťažbe sa neuvažuje.

Využitie vody

V rámci územia CHVÚ je realizovaných a využívaných viacero hydrogeologických vrtov určených pre získanie pitnej vody, nachádzajú sa na území každej obce v rámci CHVÚ. V rámci CHVÚ nie sú vyhlásené ochranné pásma vodárenských zdrojov, územie nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti.

Prirodzené odtokové pomery územia Trnavskej tabule boli v minulosti zmenené vodohospodárskymi úpravami - vybudovaním sústavy zavlažovacích kanálov napojených na Horný Dudváh a úpravami samotného toku.

V širšom území, mimo CHVÚ sú vybudované viaceré umelé vodné plochy - vodné nádrže a rybníky (Borovce, Dolné Dubové, Dechtice, Chtelnica, Jaslovské Bohunice, Boleráz, Trnava).

Ďalšie využitie

Významným prvkom dotknutého územia je jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach, ktorá je vzdialená v najbližšom bode cca 800 m od hranice CHVÚ. Do územia CHVÚ zasahujú najužšie zóny havarijného plánovania v zmysle Územného plánu veľkého územného celku (ÚPN VÚC)Trnavský kraj.

Cca 2 km od CHVÚ v obci Malženice ÚPN VÚC v oblasti energetiky navrhuje realizáciu Paroplynového cyklu Malženice Power v areáli existujúcej kompresorovej stanice SPP a vyvedenie výkonu do trafostanice Križovany.

Na východnom okraji Trnavy, južne od hranice CHVÚ sú sústredené plochy využívaných a plánovaných priemyselných parkov. V zmysle ÚPN VÚC sa pre výrobné účely navrhujú aj plochy lokálneho významu aj v obci Veľké Kostoľany na východnom okraji CHVÚ.

Juhovýchodne od územia CHVÚ (cca 1,8 km) je situované športové letisko Boleráz, ktoré má v zmysle územného plánu parametre aj pre budúce dopravné letisko. Jeho vonkajšie ochranné pásmo zasahuje okrajovo do vymedzeného územia CHVÚ.

V blízkosti CHVÚ sa nachádzajú dve prevádzkované regionálne skládky tuhého komunálneho odpadu. V blízkosti južnej hranice CHVÚ je skládka pri Trnave (prevádzkovateľ A.S.A. Group Trnava, s.r.o.) s predpokladanou prevádzkou do r. 2026. V blízkosti severnej hranice CHVÚ je skládka v lokalite Rakovický háj (prevádzkovateľ K.O.S., s.r.o. Stará Turá) s predpokladaným ukončením prevádzky v r. 2033. V Špačinciach a Nižnej sú skládky odpadu s ukončenou prevádzkou. V rámci celého územia CHVÚ sa v okolí obcí nachádza značný počet bývalých skládok, prevažne rekultivovaných.

Kultúrne dedičstvo a náboženské aktivity

Pamiatky a objekty významné z hľadiska kultúrno-historického dedičstva sa nachádzajú vo väčšine obcí, ktoré ležia po obvode územia CHVÚ, ako pútnické miesta sú evidované lokality vo Veľkých Kostoľanoch, Dechticiach a Trnave. V obciach Špačince a Nižná, ktoré ležia v centre CHVÚ je v zozname národných kultúrnych pamiatok zapísaných spolu päť objektov sakrálneho charakteru. Na území CHVÚ nie je známe konanie významnejších udalostí a aktivít náboženského charakteru.

## 2.3. Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov      ochrany

Návrh zásad a opatrení vychádza z hodnotenia priaznivého stavu sokola rároha v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia vyhotoveného ŠOP SR na základe dát z monitoringu vtáctva v rokoch 2010-2015 a odporúčaní navrhnutých expertmi v danom hodnotení, ako aj z odporúčaných opatrení v ďalších vedeckých publikáciách (Danko et al. 2002, Gúgh et al. 2015, Karaska et al. 2015, Ridzoň et al. 2015).

### 2.3.1. Poľnohospodárstvo

V prípade poľnohospodárstva je hlavným ohrozením sokola rároha zníženie potravnej ponuky a to priamo v dôsledku chemizácie, trávenia hlodavcov používaním rodenticítov a nepriamo v dôsledku znižovania rozlohy trávnych porastov. Preto by využívanie územia na poľnohospodárske účely malo zohľadniť následovné zásady a opatrenia:

- vylúčiť rozoranie existujúcich trávnych porastov a zmenu ich používania na iný účel,

- podporovať rozšírenie TTP  aj za pomoci povinných ozeleňovacích prvkov v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky (PRV), z ktorých je potrebné vylúčiť zarátavanie vetrolamov, porastov s inými plodinami ako TTP v rámci povinnej výmery, kosných lúk a výsadbu lucerky, zakladať trávne pásy okolo poľných ciest a vetrolamových pásov a okrajov lesov,

- zabezpečiť pravidelné kosenie existujúcich trávnych porastov alebo pastvu na nich v CHVÚ a bezprostrednom okolí v environmentálne primeranom režime,

- na všetkých pozemkoch vo vlastníctve a správe štátu (Slovenský pozekový fond (SPF), v CHVÚ zabezpečiť prioritne hospodárenie v súlade s nárokmi predmetu ochrany,

- zabezpečiť v prípade záujmu vlastníkov výmenu súkromných pozemkov umiestnených v CHVÚ za štátne umiestnené mimo CHVÚ a sceliť drobné pozemky vlastnené štátom v rámci CHVÚ do väčších blokov prostredníctvom zámen,

- v potravných biotopoch uplatňovať v maximálnom možnom rozsahu agroenvironmentálne schémy so špecifickým programom pre sokola rároha,

- na všetkých plochách poľnohospodárskej pôdy zabezpečovať environmentálne prijateľné postupy, pri žatve poľnohospodárskych kultúr vždy postupovať smerom od stredu k okrajom, alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku, pri kosbe a žatve používať výstražné zariadenia za účelom minimalizovania mortality potravy pre sokola rároha ale aj ostatných druhov vtáctva a živočíchov,

- zabezpečiť zníženie podielu výsadby nevhodných poľnohospodárskych kultúr pestovaných na energetické účely (kukurica, slnečnica a repka) v prospech takých poľnohospodárskych kultúr, ktoré sú v súlade s ekologickými nárokmi sokola rároha (napr. viacročné krmoviny: ďatelina, lucerna a ďatelinotrávne miešanky),

- zabezpečiť aby sa časť strniskových plôch (min. 30 %) po obilninách nerozorávala, po zbere slamy ponechať ich až do novembra (decembra)  kalendárneho roka,

- realizovať reštitučné programy obnovy pôvodných potravných zdrojov (najmä Spermophilus citellus) a revitalizácie biotopov ich výskytu,

- pri aplikácii pesticídov na ornej pôde zabezpečiť odborný kvalifikovaný dozor a použiť len chemické prípravky, ktoré nie sú na zozname zakázaných prípravkov pre chránené vtáčie územia,

- revitalizovať a zabezpečovať výsadbu vetrolamov pôvodnými panónskymi druhmi drevín, na území CHVÚ zabezpečiť zákaz výrubu nelesnej drevinovej vegetácie, neznižovať jej výmeru (napr. z dôvodu jej výrubu za účelom výroby drevnej štiepky),

- zabezpečiť ochranu nelesnej drevinovej vegetácie, trávnych pásov rozhodnutím kompetentného orgánu ochrany prírody na celej ploche CHVÚ,

- zabrániť záberom poľnohospodárskej pôdy výstavbou infraštruktúry a usmerniť ich výstavbu mimo potravných biotopov druhu v rámci intravilánov obcí.

,

### 2.3.2. Lesné hospodárstvo

V prípade lesného hospodárstva je rizikom možný zásah do hniezd v prípade, ak by boli nájdené v lesných porastoch, teda inde ako v súčasnosti (v búdkach na stĺpoch elektrického vedenia):

- v okolí stromových hniezd sokola rároha v prípade ich nálezu je potrebné vyhlásiť ochranné zóny s polomerom 100 metrov vnútornej zóny v okolí hniezda bez akéhokoľvek zásahu do lesného porastu a 300 metrov s vylúčením lesohospodárskych činností a vyrušovania v období hniezdenia. Ochrana zóny v okolí hniezda ostáva v platnosti 5 rokov po poslednom potvrdení zahniezdenia sokola rároha na hniezde, po uplynutí tejto doby nie je v platnosti.

### 2.3.3. Rekreácia a šport

Rekreácia a šport predstavujú pre sokola rároha menšie nebezpečenstvo v porovnaní s ohrozeniami vyplývajúcimi z intenzifikácie poľnohospodárstva. V dôsledku zvyšovania ekonomickej úrovne v Trnavskom kraji a rastu sídel v okolí krajského mesta Trnavy dochádza aj k zvýšeniu počtu obyvateľov v nich a návštevníkov na okolitých pozemkoch, vrátane CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia. V zásade takýto rozvoj nie je vylúčený, len ak dochádza aj k zvyšovaniu počtu návštevníkov a rušenia v území, mal by rešpektovať nasledovné zásady:

- dôsledne posúdiť investičné zámery pre rozvoj rekreácie a športu z pohľadu ich dopadu na predmet ochrany. Vylúčiť zámery prispievajúce k zvýšeniu miery fragmentácie CHVÚ, podporiť zámery, ktoré sú umiestnené na okraji dnes zastavaného územia bez negatívneho dopadu na predmet ochrany,

- na vybraných odpočinkových stanovištiach sokola rároha zabezpečovať, aby sa realizácia rekreácie a športu  vykonávala len na environmentálne prijateľných vyznačených miestach,

- zabezpečiť monitoring výskytu inváznych živočíchov (obzvlášť medvedíka čistotného) v CHVÚ a jeho okolí a v prípade jeho výskytu znížiť stavy na nulu rozhodnutím príslušného lesného úradu a následnými opatreniami.

### 2.3.4. Poľovníctvo a rybárstvo

Podobne ako v prípade rekreácie a športu majú poľovníctvo a rybárstvo ako negatívny faktor vo vzťahu k sokolovi rárohovi len okrajový význam v porovnaní s poľnohospodárstvom. Vzhľadom k tomu, že aj poľovníctvo a rybárstvo môže významne prispieť k dosiahnutiu cieľov ochrany sokola rároha, je potrebné pri jeho výkone dodržiavať nasledovné opatrenia:

- na vybraných odpočinkových stanovištiach zabezpečovať, aby sa lov zveri  vykonával len na environmentálne prijateľných vyznačených miestach,

- zapojiť poľovnícke združenia do intenzívnej kontroly dodržiavania poľovníckych predpisov a predpisov ochrany prírody ako aj do eliminácie vykladania otrávených návnad,

- vypracovať a uviesť do praxe v spolupráci s vedením Slovenskej poľovníckej komory systém odhaľovania a kontroly pytliactva a trávenia zveri a dravých vtákov v CHVÚ.

### 2.3.5. Ťažba nerastných surovín

Územie v súčasnosti nie je využívané pre ťažbu nerastných surovín. V území sú však evidované ložiská zemného plynu. V prípade prípravy projektov na ich otvorenie a využívanie, alebo projektov na využívanie iných nerastných surovín rozhoduje podľa platného legislatívneho rámca príslušný obvodný banský úrad o povolení banskej činnosti a berie na zreteľ aj otázky ochrany prírody po podaní príslušných návrhov, resp. je viazaný hodnotením vplyvov banskej činnosti na životné prostredie. V tomto území je potrebné mať na zreteli nasledovné požiadavky:

- je potrebné dôsledne posúdiť nové zámery na rozvoj ťažby nerastných surovín a vylúčiť ich v prípade, že je preukázaný negatívny dopad na predmet ochrany, resp. dochádza nimi k fragmentácii územia,

- v prípade realizácie nových projektov ťažby nerastných surovín, ktoré je možné po posúdení dopadov na predmet ochrany realizovať je potrebné dôsledne trvať na vypracovaní a dodržaní zmierňujúcich opatrení.

### 2.3.6. Využitie vody

V súčasnosti sa v CHVÚ vo väčšom rozsahu vodné zdroje nevyužívajú, predstavujú len potenciálne riziko pri možných väčších budúcich zámeroch. Ak by sa takéto zámery objavili je potrebné dodržať nasledovné zásady a opatrenia:

- v prípade akéhokoľvek využitia vody priamo v území a bezprostrednom okolí na iný účel ako pre potreby obcí priamo v CHVÚ alebo na ich hranici je potrebné zvážiť a posúdiť prípadný dosah na predmet ochrany.

### 2.3.7. Ďalšie využitie

Okrem vyššie uvedených aspektov, ktoré je potrebné zohľadniť predstavujú potenciálne riziko pre hniezdenie sokola rároha viaceré ďalšie hrozby. Problémom je napríklad riziko zranenia sokolov rárohov na neošetrených elektrických vedeniach, ale aj potenciálny rozvoj zámerov niektorých zdrojov energie a iné zámery. Pri ďalšom využití územia je preto potrebné dodržať nasledovné zásady a opatrenia:

- overiť adresnosť obmedzení vyplývajúcich z vyhlášky MŽP SR č. 27/2011 Z. z. a v prípade potreby zoznam zákazov aktualizovať a rovnako aj aktualizovať hranice CHVÚ a zamerať ich v teréne. Zmenená vyhláška by mala obmedziť nasledovné činnosti a zahrnúť nasledovné zákazy ak sa potvrdí ich relevantnosť pri overení: a) likvidácia a zmenšovanie rozlohy a dĺžky remíz, vetrolamov, medzí a solitérnych stromov, b) výrub drevín a vykonávanie akýchkoľvek zásahov do nelesnej drevinovej vegetácie od 1. marca do 31. júla okrem prípadov odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení, c) vjazd a státie s motorovým vozidlom okrem činností vykonávaných v súvislosti s obhospodarovaním územia vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, d) rozorávanie existujúcich trávnych porastov (ale treba vymedziť ich stav), e) obnovovanie TTP nepôvodnými druhmi tráv, f) zmena druhu pozemku z TTP na iný druh pozemku, g) aplikovanie agrochemikálií na existujúcich trávnych porastoch, na nelesnej drevinovej vegetácii, úhoroch, medziach a porastoch trsti a pálky a vo vzdialenosti do 10 m od nich, h) aplikovanie umelých hnojív a pesticídov na neobhospodarovaných plochách (najmä okraje ciest a komunikácií,skládky hnoja) od 1. marca do 31. júla, i) aplikovanie rodenticídov (aplikácia rodenticídov by mala byť povolená len na výnimku, za predpokladu stanovenia podmienok ŠOP SR), j) umiestňovanie stavieb za hranicami zastavaného územia obce, k) let lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, najmä klzákom, ktorých výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla alebo lietajúceho športového zariadenia, l) poľovanie na zver od 16. januára do 15. mája okrem kuny lesnej, kuny skalnej, líšky hrdzavej, medvedíka čistotného, psíka medvedíkovitého a tchora tmavého, m) lov pomocou sokoliarskych dravcov a sov a ich výcvik, n) oplocovanie pozemku za hranicami zastavaného územia obce, o) vypúšťanie modelov technických zariadení, najmä modelov lietadiel, a používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie a reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb, p) voľné pustenie psa vrátane poľovného od 1. januára do 30. júna okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitného predpisu,

- je potrebné dôsledne posúdiť nové zámery s možným negatívnym dopadom na CHVÚ a vylúčiť ich v prípade, že je preukázaný negatívny dopad na predmet ochrany, resp. dochádza nimi k fragmentácii územia,

- úplne vylúčiť stavbu veterných parkov a veterných turbín v CHVÚ a jeho okolí v územiach kde zasahujú hniezdne a potravné teritória sokola rároha do vzdialenosti minimálne 20 km od CHVÚ,

- zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu programu starostlivosti o CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia po uplynutí obdobia 5 rokov,

- vypracovať a následne v praxi uplatňovať program záchrany o sokola rároha a zabezpečiť jeho pravidelnú aktualizáciu po uplynutí obdobia 5 rokov,

- vypracovať štúdiu vplyvu negatívnych faktorov (napr. vyrušovania a pod.) v CHVÚ a návrh na vytvorenie usmernení rušivých činností,

- zabezpečovať pravidelný monitoring trendu hniezdnej populácie a monitorovanie faktorov pôsobiacich na populáciu a distribúciu hniezdení v jednotlivých rokoch,

- zabezpečiť pravidelnú kontrolu územia zameranú na lokalizovanie a eliminovanie nezákonných činností, inštalovať uzamykateľné rampy na prístupových komunikáciách do CHVÚ a zabezpečiť obmedzenie vstupu do blízkosti hniezd ak je to potrebné pre zabezpečenie úspešného vyhniezdenia,

- zabezpečovať inštaláciu nových hniezd a búdok tak, aby bola zabezpečená dostatočná ponuka hniezd pre všetky páry sokola rároha,

- v potravných biotopoch, kde dochádzalo k nezákonnému odstrelu a vykladaniu otrávených návnad vykonávať v období od októbra do februára pravidelné kontroly územia,

- pri podozrení z páchania trestnej činnosti, najmä pri nálezoch uhynutých živočíchov, návnad je potrebné bezodkladne podať trestné oznámenie príslušnému útvaru polície a orgánom činným v trestnom konaní,

- je potrebné zaviesť evidenciu všetkých prípadov environmentálnej kriminality súvisiacich s ohrozením druhu,

- zabezpečiť opatrenia na podstatné zníženie rizík nezákonného odstrelu a trávenia,

- dôsledne kontrolovať a usmerňovať fotografovanie sokola rároha v okolí jeho hniezdísk,

- celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 22 kV elektrických vedení inštalovaním chráničiek a výstražných prvkov na trasách vysokého napätia, znižujúcim riziká nárazov letiacich vtákov do el. vedení,

- zabezpečiť stálu propagáciu a osvetu ochrany druhu a informovanosť odbornej (lesníci, poľnohospodári, poľovníci) a laickej verejnosti,

- zvýšiť propagáciu,poznanie a význam vplyvu predátorov vrátane sokola rároha v ekosystéme.

### 2.3.8. Kultúrne dedičstvo a náboženské aktivity

V súčasnosti sa CHVÚ pre potreby prezentovania kultúrneho dedičstva a náboženských aktivít nevyužíva, predstavujú len potenciálne riziko pri možných budúcich zámeroch. Ak by sa takéto zámery objavili je potrebné dodržať nasledovné zásady a opatrenia:

- v prípade verejnosti prístupných akcií je potrebné ich relizáciu vykonať v mimohniezdnom období ak by sa mali realizovať v blízkosti hniezdísk sokola rároha.

# 3. CIELE STAROSTLIVOSTI A OPATRENIA NA ICH DOSIAHNUTIE

## 3.1. Stanovenie dlhodobých cieľov starostlivosti

### Do roku 2046 boli stanovené nasledovné ciele ochrany:

1.  Zlepšiť a udržať priaznivý stav sokola rároha aspoň v kategórii B priaznivého stavu.

2. Zvýšiť ekologické povedomie miestnych obyvateľov a zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a správcami pozemkov pri ochrane vtáctva.

Limitujúce a modifikujúce faktory

Vnútorné prírodné faktory

Vnútorným prírodným faktorom, ktorý môže mierne negatívne vplývať na populáciu sokola rároha a dlhodobý cieľ č. 1 sú predovšetkým extrémy počasia a nedostatok potravy. Extrémy počasia (náhly výkyv teplôt, dlhé obdobie so zrážkami) môžu prispieť k nižšej hniezdnej úspešnosti sokola rároha v území, alebo úmrtí adultných jedincov. Tento faktor sa však opakuje len v odstupe niekoľkých rokov, preto dostatočne veľká populácia sokola rároha sa dokáže s týmito stratami vyrovnať. Preto je dôležité aby sa v území udržal stav populácie na úrovni priaznivého stavu minimálne B. V prípade ak by populácia oproti aktuálnemu stavu ešte poklesla a v území prežíval posledný pár, alebo posledné jednotlivce, tak aj straty spôsobené prirodzenými faktormi by mohli byť pre dnešnú populáciu fatálne. Podobne ako extrémy počasia môžu k nižšej hniezdnej úspešnosti prispieť aj prirodzené cykly v abundancii drobných zemných cicavcov. Tieto však značne vedia sokoly rárohy kompenzovať preorientovaním na inú potravu a to napríklad na holuby. V súčasnosti sú oveľa väčším rizikom pre územie antropicky podmienené faktory, ktoré môžu limitovať a modifikovať splnenie dlhodobých cieľov.

Vnútorné človekom podmienené faktory

Splnenie dlhodobého cieľu 1 môže byť značne limitované, alebo modifikované viacerými človekom podmienenými faktormi.

Na populáciu sokola rároha, ktorá je predmetom ochrany v CHVÚ môže limitujúco vplývať intenzívne poľnohospodárstvo. V tomto ohľadne je dôležité predovšetkým rozorávanie TTP a používanie pesticídov. Tento faktor limituje populáciu sokola rároha v území aj dnes a to hlavne v dôsledku chemizácie, rozorávania okrajov ciest, medzí, okrajov vetrolamov a absencie TTP všeobecne, ktorá zapríčuňuje nedostatok vhodnej potravy (drobných zemných cicavcov) v CHVÚ. Je otázne či bez zmeny dnešných praktík v poľnohospodárstve je vôbec populácia sokola rároha v CHVÚ udržateľná. Preto intenzívne poľnohospodárstvo môže značne limitovať aj splnenie dlhodobého cieľu č. 1. Pre eliminovanie tohto rizika je potrebné zmeniť praktiky hospodárenia a to vytvorením častí územia s menej intenzívnym hospodárením, t.j. so založením nových trávnych porastov, pasienkov (na nich sysľovísk). Tieto opatrenia by sa mali vykonať aspoň na pozemkoch, ktoré sú dnes vo vlastníctve štátu (SPF).

Limitujúcim faktorom, ktorý môže limitovať dosiahnutie dlhodobého cieľu č.1 je všeobecné prenasledovanie dravcov v území. Okolie Trnavy patrí medzi územia, kde je prenasledovanie dravcov najsilnejšie v rámci Slovenska. Pravidelne bývajú nájdené nelegálne zastrelené dravce, vyložené otrávené návnady, otrávené dravce. Takéto prenasledovanie je voči dravcom neselektívne a vzťahuje sa teda aj na sokola rároha. Pri jeho celkovo malej početnosti je však takéto prenasledovanie kritickým rizikom pre jeho dlhodobé prežívanie. Preto je nevyhnutné aby štátne orgány systematicky a dlhodobo monitorovali a potierali túto nelegálnu činnosť a aby bol vypracovaný efektívny systém na odhaľovanie a potrestanie vinníkov. Zároveň je nutné posilniť spoluprácu s tými poľovníckymi združeniami, ktoré nie sú pasívne pri potieraní týchto praktík a vedia byť nápomocné v celkovom zlepšení stavu. V neposlednom rade je dôležité vhodne šíriť osvetu ohľadne významu týchto dravcov a potreby ich ochrany a potreby zmeny poľnohospodárstva v území, ktoré by vytvorilo aj prirodzenú potravnú ponuku a tak eliminovalo možné konflikty s chovateľmi holubov a teda nežiadúci vznik negatívneho vnímania ochrany týchto dravcov.

Pre realizáciu ochranárskych opatrení je dôležité zachovanie podpory verejnosti pre ochranu prírody ako takú. Podpora verejnosti môže značne na Špačinsko-nižnianskych poliach varírovať v závislosti od celkovej ekonomickej situácie, od spôsobu presadzovania opatrení ochrany prírody a od celkového informovania o ochrane prírody a hodnotách územia. V prípade zhoršenia ekonomickej situácie sa na prioritnejšie pozície na Špačinsko-nižnianskych poliach v celkovom vnímaní ľudí dostanú iné aspekty života spoločnosti (sociálno-ekonomické) ako ochrana prírody. V takejto situácii by bolo ťažšie hľadať podporu verejnosti na presadzovanie efektívnejšej ochrany prírody a minimalizovať tak dopad slabšej podpory verejnosti pre ochranu prírody. Čiastočne sa dá minimalizovať dopad takejto negatívnej situácie tým, že sa dlhodobo poukazuje na význam ochrany prírody nielen z pohľadu ekonomického, ale celkového prínosu pre kvalitu života (potreba zachovania vodozádržných pásov alebo TTP celkovo na poľnohospodárskej pôde pre lepšiu ochranu pred bleskovými povodňami ako aj pre zlepšenie vhodných mikroklimatických podmienok ako ochrana pred klimatickými zmenami a pod.). V prípade Špačinsko-nižnianskych polí je potrebné poukazovať na celkovú potrebu zachovať kultúrne a prírodne dedičstvo a sokola rároha obzvlášť ako jedného z najvzácnejších vtákov na Slovensku a v rámci EÚ ale aj Európy vôbec.

Rovnako ako celková ekonomická situácia (v prípade jej negatívneho vývoja) môže zhoršiť vnímanie verejnosti aj nedostatočná komunikácia s verejnosťou pri prijímaní opatrení pre ochranu prírody. Na minimalizovanie tohto faktora je veľmi dôležité vždy v predstihu pred prijatím opatrení o nich rokovať s dotknutými obcami, vlastníkmi, užívateľmi, prípadne aj občianskymi združaniami a iniciatívami. Takýto inkluzívny prístup v konečnom dôsledku nemusí viesť len k vysvetľovaniu potrieb opatrení prijatých pre ochranu prírody a nájdenia optimálneho spôsobu ich realizácie (teda skĺbenie požiadaviek dotknutých vlastníkov, obcí, iných subjektov a ochrany prírody), ale môže viesť aj k nájdeniu nových osôb ochotných aktívne pomáhať ochrane prírody a tak prispieť pozitívne k naplneniu cieľu 1 a 2.

Vonkajšie prírodné faktory

Dlhodobý cieľ č. 1 môže limitovať a  modifikovať aj viacero vonkajších prírodných faktorov. Jedná sa v prípade významnejšieho vplyvu o tie isté faktory (extrémy počasia a nedostatok potravy) ako v prípade vnútorných prírodných faktorov. V tomto prípade však treba zohľadniť aj možný vplyv na loviská sokola rároha umiestnené mimo samotného CHVÚ alebo dopad na jeho populáciu pri pohyboch v mimohniezdnom období.

Vonkajšie človekom podmienené faktory

Viaceré antropické faktory s pôvodom mimo územia CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia môžu tiež významne prispieť k horšiemu ako očakávanému naplneniu dlhodobého cieľu starostlivosti o CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia.

Stavba nových investičných zámerov za hranicami CHVÚ predstavuje väčšie riziko pre dosiahnutie dlhodobého cieľu č. 1. Takýmto rizikom je napríklad zastavanie poľnohospodárskej pôdy, ktorá slúži ako loviská. Rizikom je tak stavba veľkých logistických centier (v okolí diaľníc a hlavných komunikačných ťahov), priemyselných areálov. Môže dôjsť k zastavaniu lovísk a k zníženiu dostupnosti potravy. Na predchádzanie takýchto rizík je nutné využívať nástroje, ktoré poskytuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) a zákon č. 543/2002 Z. z.zámery riadne posúdiť a povoliť ich v prípade, že sa nepreukáže negatívny dopad na predmet ochrany. Takisto je potrebné už v územnoplánovacej dokumentácii nastaviť vhodne výber území, ktoré slúžia na rozvoj uvedených a podobných činností a to tak, aby nedochádzalo k zbytočnej fragmentácii poľnohospodárskej pôdy v okolí chránených území a aby sa takýto rozvoj sústreďoval do okolia oblastí, ktoré sú už dnes zastavané.

V prípade dlhodobého cieľu č. 1 a faktorov, ktoré môžu limitovať jeho dosiahnutie hrá významnú rolu aj priame ohrozenie na zimoviskách a miestach mimohniezdneho pohybu. Pri telemetrickom monitoringu pohybov sokola rároha sa u viacerých exemplárov označených na Slovensku zistil ich pohyb aj v štátoch, ktoré nie sú členmi EÚ, kde platia benevolentné predpisy na ochranu prírody a je známe prenasledovanie a nelegálny lov vtáctva všeobecne ale aj nelegálny odchyt dravcov pre sokoliarske účely. Takýmito rizikovými krajinami, kde bol napríklad zaznamenaný pohyb slovenských sokolov rárohov je Turecko, Ukrajina, Bielorusko, Rusko, Gruzínsko, Líbya, Alžírsko, Niger. Okrem nástojenia na dodržiavanie medzinárodných zmluv nemá Slovensko žiaden iný efektívny nástroj ako vplývať na eliminovanie tohto rizika. V mnohých z uvedených krajín však nie sú funkčné vlády (Líbya), preto pre kompenzovanie rizika negatívneho dopadu na populáciu v CHVÚ v dôsledku nelegálneho odchytu alebo odstrelu v týchto krajinách je možné len zacieliť opatrenia priamo v území na udržanie životaschopnej populácie sokola rároha, ktorá sa dokáže vyrovnať aj s takýmito stratami.

Na naplnenie dlhodobého cieľa č. 2 môže negatívne pôsobiť aj celková nepriaznivá ekonomická a sociálna situácia v Európe. V prípade nepriaznivého vývoja ekonomiky prioritou môžu byť iné aktivity ako ochrana prírody, a teda aj celkové vnímanie ochrany prírody na Slovensku a v EÚ ako priority sa môže posunúť na nižšie úrovne a sťažiť tak dosiahnutie dlhodobých cieľov. Na minimalizovanie dopadu tohto vplyvu je potrebné systematicky upozorňovať na prínosy zachovalej prírody, ktoré poskytujú služby spoločnosti nezávisle od ekonomickej situácie (napr. potreba zachovania vodozádržných pásov alebo TTP celkovo na poľnohospodárskej pôde pre lepšiu ochranu pred bleskovými povodňami ako aj pre zlepšenie vhodných mikroklimatických podmienok ako ochrana pred klimatickými zmenami a pod., celková vzácnosť sokola rároha a pod.).

## 3.2. Stanovenie operatívnych cieľov

Pre dosiahnutie 2 dlhodobých cieľov do roku 2046 bolo navrhnutých 5 operatívnych cieľov:

1.     	Zlepšiť a udržať priaznivý stav sokola rároha aspoň v kategórii B priaznivého stavu.

  - Udržať úroveň populácie sokola rároha (Falco cherrug) na úrovni minimálne 3 hniezdiace páry.

  - Zabezpečiť aby v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia vzniklo minimálne 100 ha nových trávnych porastov alebo pasienkov.

  - Zabezpečiť aby v CHVÚ vznikli tri nové sysľoviská.

2. 	Zvýšiť ekologické povedomie miestnych obyvateľov a zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a správcami pozemkov pri ochrane vtáctva.

2.1.	Zlepšiť úroveň poznania vtáctva, propagovať myšlienku ochrany významnej ornitologickej lokality.

2.2. 	Zapojiť vlastníkov a užívateľov pozemkov a poľovných revírov do ochrany územia a dodržiavania predpisov na úseku ochrany prírody.

## 3.3. Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy

Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia sú spracované pre lesné porasty podľa identifikátorov v modeloch hospodárenia. Kompletný výstup platných modelov pre jednotlivé PSL je súčasťou Všeobecnej časti PSL pre jednotlivé Lesné celky (LC). V  nasledujúcej tabuľke sú uvedené základné rámce vybrané z modelov pre hlavné identifikátory porastov v CHVÚ.

Rubné doby, obnovné doby a cieľové drevinové zastúpenie sú optimalizované najmä s ohľadom na kategóriu lesa, drevinovú skladbu a stanovištné podmienky danej lesnej oblasti. Konštrukcia modelov umožňuje reagovať aj na zhoršený zdravotný stav, keďže výrazne zvýšený stupeň ohrozenia porastu umožňuje znížiť rubnú dobu, prípadne upraviť obnovnú dobu.

Hospodárske spôsoby uvedené v modeloch hospodárenia sú maximálne prípustnou formou obnovy lesa a zmena na jemnejšie formy je v právomoci odborného lesného hospodára (OLH). Hlavný hospodársky spôsob je podrastový s formou maloplošnou, prípadne aj veľkoplošnou. Holorubný spôsob obnovy je odporúčaný v nepôvodných porastoch agátu bieleho a v intenzívne obhospodarovaných porastoch rýchlorastúcich klonov topoľov amerických. V kombinácii s podrastovou formou je uvádzaný aj v modeloch pre drevinu dub cerový a jej zmesi, ale vzhľadom na zákonom stanovené limity pri holorubnom obnove je jeho použitie viazané na rekonštrukciu lesa.

Tabuľka č.9. Základné rámce z modelov hospodárenia pre hlavné identifikátory

| Lesná oblasť | Pod- oblasť | Kategória | Tvar | Spôsob obhosp. | Písmeno kategórie | HSLT | Porastový typ | SOP | Rubná doba | Obnovná doba | Hosp. spôsob | Hosp. spôsob | Cieľové drevinové zloženie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DR | % | DR | % | DR | % | DR | % | DR | % | DR | % | DR | % | DR | % |
| 02 | B | H | N |  |  | 208 | 78 | 1 | 40 | 10 | MH | VH | AG | 70-100 | ol | 0-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | B | H | N |  |  | 211 | 78 | 1 | 40 | 10 | MH | VH | AG | 70-100 | ol | 0-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | B | H | V |  |  | 208 | 83 | 1 | 120 | 30 | MP | VP | DB | 50-70 | cr | 5-20 | hb | 5-20 | ol | 0-20 | oi | 0-15 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | B | H | V |  |  | 211 | 31 | 1 | 130 | 30 | MP |  | DB | 50-70 | hb | 5-20 | cr | 0-10 | ol | 0-20 | oi | 0-20 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | B | H | V |  |  | 211 | 37 | 1 | 130 | 30 | MP | HP | DB | 50-70 | hb | 5-20 | cr | 0-10 | ol | 0-20 | oi | 0-20 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | B | H | V |  |  | 211 | 44 | 1 | 100 | 30 | MH | PH | DB | 50-70 | hb | 5-20 | cr | 0-10 | ol | 0-20 | oi | 0-20 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | B | H | V |  |  | 211 | 50 | 1 | 110 | 30 | PH | MH | DB | 50-70 | hb | 5-20 | cr | 0-10 | ol | 0-20 | oi | 0-20 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | B | H | V |  |  | 211 | 83 | 1 | 120 | 30 | MP | VP | DB | 50-70 | hb | 5-20 | cr | 0-10 | ol | 0-20 | oi | 0-20 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | B | H | V | r |  | 135 | 77 | 1 | 40 | 20 | MH |  | DB | 20-40 | JS | 40-60 | ol | 0-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.4. Navrhované opatrenia, stanovenie harmonogramu ich plnenia, určenie subjektu zodpovedného za ich plnenie, stanovenie merateľných indikátorov ich plnenia

Tabuľka č.10 Navrhované opatrenia pre dosiahnutie operatívnych cieľov

| Číslo opatrenia | Opatrenie | Lokalita | Priorita |
| --- | --- | --- | --- |
| Operatívny cieľ č. 1.1. Udržať úroveň populácie sokola rároha (Falco cherrug) na úrovni minimálne 3 hniezdiace páry. |
| 1.1.1. | Vylúčiť rozorávanie existujúcich TTP alebo ich zmenu na iný druh pozemku. | CHVÚ | VP |
| 1.1.2. | Zabezpečiť pravidelné kosenie existujúcich trávnych porastov alebo pastvu na nich v CHVÚ a bezprostrednom okolí. | CHVÚ | VP |
| 1.1.3. | V potravných biotopoch uplatňovať v maximálnom možnom rozsahu agroenvironmentálne schémy so špecifickým programom pre sokola rároha. | CHVÚ | SP |
| 1.1.4. | Zabezpečiť zníženie podielu výsadby nevhodných poľnohospodárskych kultúr pestovaných na energetické účely. | CHVÚ | VP |
| 1.1.5. | Zabezpečiť aby sa časť strniskových plôch (min. 30 %) po obilninách nerozorávala, po zbere slamy ponechať ich až do novembra (decembra) kalendárneho roka. | CHVÚ | SP |
| 1.1.6. | Na všetkých pozemkoch vo vlastníctve a správe štátu v CHVÚ zabezpečiť prioritne hospodárenie v súlade s nárokmi predmetu ochrany. | CHVÚ | VP |
| 1.1.7. | Na všetkých plochách poľnohospodárskej pôdy presadzovať environmentálne prijateľné postupy. | CHVÚ | SP |
| 1.1.8. | Zabezpečiť v prípade záujmu vlastníkov výmenu súkromných pozemkov umiestnených v CHVÚ za štátne umiestnené mimo CHVÚ a sceliť drobné pozemky vlastnené štátom v rámci CHVÚ do väčších blokov prostredníctvom zámen. | CHVÚ a okolie | VP |
| 1.1.9. | Pri aplikácii pesticídov na ornej pôde zabezpečiť odborný kvalifikovaný dozor a použiť len chemické prípravky, ktoré nie sú na zozname zakázaných prípravkov pre chránené vtáčie územia. | CHVÚ | VP |
| 1.1.10. | Revitalizovať a zabezpečovať výsadbu vetrolamov pôvodnými panónskymi druhmi drevín, na území CHVÚ zabezpečiť zákaz výrubu nelesnej drevinovej vegetácie, neznižovať jej výmeru. | CHVÚ | NP |
| 1.1.11. | Zabezpečiť ochranu nelesnej drevinovej vegetácie, trávnych pásov rozhodnutím kompetentného orgánu ochrany prírody na celej ploche CHVÚ. | CHVÚ | VP |
| 1.1.12. | Zabrániť záberom poľnohospodárskej pôdy výstavbou infraštruktúry a usmerniť ich výstavbu mimo potravných biotopov druhu v rámci intravilánov obcí. | CHVÚ | VP |
| 1.1.13. | V okolí stromových hniezd sokola rároha v prípade ich nálezu je potrebné vyhlásiť ochranné zóny. | CHVÚ | VP |
| 1.1.14. | Inštalovať uzamykateľné rampy na prístupových komunikáciách do CHVÚ. | CHVÚ | NP |
| 1.1.15. | Zabezpečovať inštaláciu nových hniezd a búdok tak, aby bola zabezpečená dostatočná ponuka hniezd pre všetky páry sokola rároha. | CHVÚ | VP |
| 1.1.16. | Celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 22 kV elektrických vedení. | CHVÚ | VP |
| 1.1.17. | Dôsledne posúdiť investičné zámery z pohľadu ich dopadu na predmet ochrany. Vylúčiť zámery prispievajúce k zvýšeniu miery fragmentácie CHVÚ. | CHVÚ | VP |
| 1.1.18. | Zabezpečiť systematický monitoring dodržiavania predpisov, obmedzení ochrany prírody a negatívnych faktorov v CHVÚ. | CHVÚ | VP |
| 1.1.19. | Zabezpečiť pravidelný monitoring celej populácie sokola rároha v CHVÚ a jeho hniezdnej úspešnosti. | CHVÚ | VP |
| 1.1.20. | Zabezpečiť monitoring výskytu inváznych živočíchov a v prípade potreby znížiť ich stavy. | CHVÚ a okolie | VP |
| 1.1.21. | Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu programu starostlivosti o CHVÚ. | CHVÚ | SP |
| 1.1.22. | Vypracovať a následne v praxi uplatňovať Program starostlivosti o sokola rároha a zabezpečiť jeho pravidelnú aktualizáciu. | CHVÚ | SP |
| 1.1.23. | Vypracovať štúdiu vplyvu negatívnych faktorov v CHVÚ a návrh na vytvorenie usmernení rušivých činností. | CHVÚ | VP |
| 1.1.24. | Zhodnotiť či obmedzenia vyhlášky MŽP SR č. 27/2011 Z. z. zodpovedajú cieľom ochrany PS a možnostiam na ich dosiahnutie a v prípade potreby aktualizovať vyhlášku. | CHVÚ | VP |
| Operatívny cieľ č. 1.2. Zabezpečiť aby v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia vzniklo minimálne 100 ha nových trávnych porastov alebo pasienkov a tri nové sysľoviská. |
| 1.2.1. | Podporovať rozšírenie TTP, kosných lúk a výsadbu lucerky, zakladať trávne pásy okolo poľných ciest a vetrolamových pásov a okrajov lesov. | CHVÚ | VP |
| 1.2.2. | Na pozemkoch vo vlastníctve štátu zabezpečiť vytvorenie TTP a pasienkov. | CHVÚ | VP |
| 1.2.3. | V CHVÚ vytvoriť minimálne tri veľké plochy TTP s celkovou rozlohou 100 ha. | CHVÚ | VP |
| Operatívny cieľ č. 1.3. Zabezpečiť aby v CHVÚ vznikli tri nové sysľoviská. |
| 1.3.1. | Realizovať reštitučné programy obnovy pôvodných potravných zdrojov (najmä Spermophilus citellus) a revitalizácie biotopov ich výskytu na minimálne troch lokalitách po založení nových TTP a pasienkov. | CHVÚ | VP |
| Operatívny cieľ č. 2.1. Zlepšiť úroveň poznania vtáctva, propagovať myšlienku ochrany významnej ornitologickej lokality. |
| 2.1.1. | Každoročne organizovať exkurzie na lokalitu s pozorovaním vtáctva pre verejnosť. | CHVÚ | SP |
| 2.1.2. | Pravidelne organizovať prednášky na všetkých školách v okolitých obciach a aj okresných mestách. | CHVÚ | NP |
| 2.1.3. | Vydávať propagačné materiály o lokalite a umiestňovať pravidelne súvisiace články aj do regionálnych médií. | CHVÚ | SP |
| 2.1.4. | Realizovať pravidelný monitoring ostatných druhov vtáctva v území. | CHVÚ | SP |
| Operatívny cieľ č. 2.2. Zapojiť vlastníkov a užívateľov pozemkov a poľovných revírov do ochrany územia a dodržiavania predpisov na úseku ochrany prírody. |
| 2.2.1. | Na vybraných odpočinkových stanovištiach zabezpečovať, aby sa lov zveri vykonával len na environmentálne prijateľných vyznačených miestach. | CHVÚ | VP |
| 2.2.2. | Zapojiť poľovnícke združenia do intenzívnej kontroly dodržiavania poľovníckych predpisov a predpisov ochrany prírody ako aj do eliminácie vykladania otrávenych návnad. | CHVÚ | VP |
| 2.2.3. | Vypracovať a uviesť do praxe v spolupráci s vedením Slovenskej poľovníckej komory systém odhaľovania a kontroly pytliactva a trávenia zveri a dravých vtákov v CHVÚ. | CHVÚ | VP |
| 2.2.4. | Zabezpečiť v prípade záujmu vlastníkov výmenu súkromných pozemkov umiestnených v CHVÚ za štátne umiestnené mimo CHVÚ. | CHVÚ | VP |
| 2.2.5. | Zhodnotiť potrebu úpravy hraníc CHVÚ a v prípade potreby navrhnúť nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje CHVÚ. | CHVÚ | SP |

Realizačné aktivity navrhovaných opatrení

Praktická starostlivosť

Tabuľka č. 11 – Aktivita „Revitalizácia vetrolamov v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia“

| 1. Názov a kód aktivity v CHVÚ | SKCHVU054-01 Revitalizácia vetrolamov v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia |
| --- | --- |
| 2. Príslušný operatívny cieľ | 1.1. |
| 3. Príslušné opatrenie pre druhy | 1.1.10. |
| 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ | Aktivita zvýši diverzitu krajiny v CHVÚ ako aj hniezdne možnosti pre predmet ochrany. |
| 5. Detailnejší popis aktivít | Vo vetrolamoch s odumretými drevinami, nesúvislým zápojom, alebo na miestach s odstránenými drevinami ako aj na miestach, kde bude možné vysadiť nové vetrolamy, budú vysadené sadenice autochtónnych drevín. |
| 6. Priorita | Nízka |
| 7. Miesto realizácie | CHVÚ |
| 8. Obdobie realizácie | 2018-2021 |
| 9. Zodpovednosť | MŽP SR |
| 10. Odhadované výdavky / rok | Priemerne 7 500 €/rok v období realizácie aktivity |
| 11. Predpokladaný zdroj financovania | Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, iné zdroje |
| 12. Spôsob vyhodnotenia realizácie | Záverečná správa z realizácie manažmentu. |

Tabuľka č. 12 – Aktivita „Údržba hniezdnych možností sokola rároha“

| 1. Názov a kód aktivity v CHVÚ | SKCHVU054-02 Údržba hniezdnych možností sokola rároha |
| --- | --- |
| 2. Príslušný operatívny cieľ | 1.1. |
| 3. Príslušné opatrenie pre druhy | 1.1.15. |
| 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ | Aktivita zabezpečí dlhodobé udržiavanie podmienok pre hniezdenie sokola rároha v území. |
| 5. Detailnejší popis aktivít | Na miestach kde sú dlhodobo vyvesené hniezdne búdky, podložky, bude potrebné ich obnoviť v prípade ich zlého stavu. Na miestach kde sa vyskytujú nehniezdiace páry, či jedince bude nevyhnutné vyvesiť nové búdky. |
| 6. Priorita | Vysoká |
| 7. Miesto realizácie | CHVÚ |
| 8. Obdobie realizácie | Priebežne |
| 9. Zodpovednosť | ŠOP SR |
| 10. Odhadované výdavky / rok | Priemerne 500 €/rok |
| 11. Predpokladaný zdroj financovania | Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, iné zdroje |
| 12. Spôsob vyhodnotenia realizácie | Záverečná správa. |

Tabuľka č. 13 – Aktivita „Zníženie mortality vtáctva na elektrických vedeniach“

| 1. Názov a kód aktivity v CHVÚ | SKCHVU054-03 Zníženie mortality vtáctva na elektrických vedeniach |
| --- | --- |
| 2. Príslušný operatívny cieľ | 1.1. |
| 3. Príslušné opatrenie pre druhy | 1.1.16. |
| 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ | Aktivita prispeje k zníženiu resp. eliminácii rizika kolízií vtáctva s elektrickými vedeniami. |
| 5. Detailnejší popis aktivít | Problematické elektrické vedenia v CHVÚ (na základe výsledkov monitoringu, zhodnotenia negatívnych faktorov, alebo podnetov verejnosti), pri ktorých existuje riziko kolízií vtáctva a jeho úrazov a usmrtenia bude ošetrené technickými prvkami pre zníženie rizika nárazov. Ošetriť by sa tak mali problematické stĺpy a v prípade potreby samotné elektrické vedenia. |
| 6. Priorita | Vysoká |
| 7. Miesto realizácie | CHVÚ |
| 8. Obdobie realizácie | Priebežne |
| 9. Zodpovednosť | MŽP SR |
| 10. Odhadované výdavky / rok | Priemerne 2 000 €/rok |
| 11. Predpokladaný zdroj financovania | Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, iné zdroje |
| 12. Spôsob vyhodnotenia realizácie | Záverečná správa. |

Tabuľka č. 14 – Aktivita „Vytvorenie trávnych porastov pre zlepšenie potravnej ponuky sokola rároha“

| 1. Názov a kód aktivity v CHVÚ | SKCHVU054-04 Vytvorenie trávnych porastov pre zlepšenie potravnej ponuky sokola rároha |
| --- | --- |
| 2. Príslušný operatívny cieľ | 1.2. |
| 3. Príslušné opatrenie pre druhy | 1.2.3. |
| 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ | Aktivita zabezpečí zväčšenie rozsahu TTP v CHVÚ, ktoré v súčasnosti predstavujú len zanedbateľný podiel územia. |
| 5. Detailnejší popis aktivít | V území sa vytvorí 100 ha trávnych porastov, ktoré budú následné kosením alebo pastvou udržiavané ako trávne porasty dlhodobo. Vytvoreniu trávnych porastov musí predchádzať výber vhodnej lokality z pohľadu cieľov ochrany prírody, ale tiež z pohľadu uskutočniteľnosti (t.j. výber pozemkov, kde je možné dosiahnuť súhlas vlastníkov a užívateľov). Následne budú prebiehať rokovanias vlastníkmi a užívateľmi o forme realizácie zatrávnenia, prípadne o forme náhrad za vytvorenie TTP, resp. v prípade ochoty a prijateľnej sumy o odkúpení pozemkov do vlastníctva štátu za účelom dlhodobého zabezpečenia cieľov ochrany prírody. Následne bude realizované samotné zatrávnenie. |
| 6. Priorita | Vysoká |
| 7. Miesto realizácie | CHVÚ |
| 8. Obdobie realizácie | 2018-2021 |
| 9. Zodpovednosť | MŽP SR |
| 10. Odhadované výdavky / rok | Priemerne 57 500 €/rok v rokoch realizácie aktivity (t.j. vytvorenia trávnych porastov). Suma zahŕňa ujmu za obmedzenie bežného obhospodarovania ak to bude potrebné v období odskúšania pilotnej schémy. |
| 11. Predpokladaný zdroj financovania | Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, iné zdroje |
| 12. Spôsob vyhodnotenia realizácie | Záverečná správa. |

Tabuľka č. 15 – Aktivita „Reštitúcia sysľa pasienkového do CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia“

| 1. Názov a kód aktivity v CHVÚ | SKCHVU054-05 Reštitúcia sysľa pasienkového do CHVÚ Špačinsko-nižnianské polia |
| --- | --- |
| 2. Príslušný operatívny cieľ | 1.3. |
| 3. Príslušné opatrenie pre druhy | 1.3.1. |
| 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ | Aktivita prispeje k zlepšeniu potravného spektra sokola rároha a zároveň k celkovému zvýšeniu biodiverzity územia. |
| 5. Detailnejší popis aktivít | Na vhodné vytvorené trávné porasty budú reštituované sysle z iných lokalít na Slovensku. Samotná reštitúcia bude vyžadovať zabezpečenie zariadení na odchyt a prepravu sysľov a zariadenia na pobyt v teréne počas úvodnej fázy reštitúcie sysľa. Zároveň sa však môže reštitúcia sysľa realizovať len na tie aktivity, kde aj po samotnej reštitúcii je dlhodobo zabezpečená vhodná starostlivosť o novo vzniknuté lokality s výskytom sysľa. Preto pred samotnou reštitúciou bude potrebné s vlastníkmi alebo užívateľmi daných pozemkov dohodnúť, resp. zaistiť či formou zmluvnej starostlivosti alebo inou formou dlhodobo vhodné podmienky pre prežívanie sysľov. |
| 6. Priorita | Vysoká |
| 7. Miesto realizácie | CHVÚ |
| 8. Obdobie realizácie | 2021-2024 |
| 9. Zodpovednosť | MŽP SR |
| 10. Odhadované výdavky / rok | Priemerne 22 500 €/rok v rokoch realizácie aktivity |
| 11. Predpokladaný zdroj financovania | Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, iné zdroje |
| 12. Spôsob vyhodnotenia realizácie | Záverečná správa. |

Monitoring bioty územia

Tabuľka č. 16 – Aktivita „Zabezpečiť každoročný monitoring sokola rároha v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia“

| 1. Názov a kód aktivity v CHVÚ | SKCHVU054-06 Zabezpečiť každoročný monitoring sokola rároha v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia |
| --- | --- |
| 2. Príslušný operatívny cieľ | 1.1., 2.1. |
| 3. Príslušné opatrenie pre druhy | 1.1.13., 1.1.19., 2.1.4. |
| 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ | Aktivita zabezpečí každoročne kompletné údaje o predmete ochrany v CHVÚ, o hniezdnej úspešnosti a vo vybraných rokoch vzorku populácie aj o migračnej stratégii predmetu ochrany. |
| 5. Detailnejší popis aktivít | V rámci aktivity bude monitorovaná celá populácia sokola rároha v území každoročne vrátane hniezdnej úspešnosti ako aj migračnej stratégie druhu (napríklad prostredníctvom telemetrického sledovania vzorky populácie). Monitoring sa v CHVÚ bude realizovať v priemernom intervale 1 krát týždenne (s častejšou kontrolou v hniezdnom období – podľa potreby návšteva aj každý deň počas hniezdenia, menej často v mimohniezdnom období) |
| 6. Priorita | Vysoká |
| 7. Miesto realizácie | CHVÚ |
| 8. Obdobie realizácie | Každoročne počas hniezdenia v celom období platnosti programu starostlivosti (2017-2046) |
| 9. Zodpovednosť | MŽP SR |
| 10. Odhadované výdavky / rok | Priemerne 5 300 €/rok |
| 11. Predpokladaný zdroj financovania | Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, iné zdroje |
| 12. Spôsob vyhodnotenia realizácie | Záverečná správa po ukončení sezóny v prípade finančnej podpory aktivity. |

Regulovanie návštevnosti územia a zvyšovanie povedomia

Tabuľka č. 17 – Aktivita „Regulovanie nežiadúcich vstupov do CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia“

| 1. Názov a kód aktivity v CHVÚ | SKCHVU054-07 Regulovanie nežiadúcich vstupov do CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia |
| --- | --- |
| 2. Príslušný operatívny cieľ | 1.1 |
| 3. Príslušné opatrenie pre druhy | 1.1.14. |
| 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ | Aktivita prispeje k minimalizovaniu rušivých vplyvov v okolí exponovaných hniezdísk predmetu ochrany. |
| 5. Detailnejší popis aktivít | V rámci aktivity sa vytipujú lokality, v ktorých je žiadúce limitovať vstupy a následne sa v spolupráci s vlastníkmi a užívateľmi územia dohodne možnosť a podmienky, za ktorých je možné limitovať vstupy. Následne sa tieto vstupy obmedzia rozhodnutím príslušného orgánu ochrany prírody a na miesta citlivé z pohľadu ochrany prírody sa na cesty osadia rampy zamedzujúce vjazdu vozidlami. |
| 6. Priorita | Nízka |
| 7. Miesto realizácie | CHVÚ |
| 8. Obdobie realizácie | 2018-2021 |
| 9. Zodpovednosť | MŽP SR |
| 10. Odhadované výdavky / rok | Priemerne 2 500 €/rok v rokoch realizácie aktivity |
| 11. Predpokladaný zdroj financovania | Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, iné zdroje |
| 12. Spôsob vyhodnotenia realizácie | Záverečná správa z realizácie aktivity. |

Tabuľka č. 18 – Aktivita „Zvýšiť všeobecnú akceptáciu ochrany prírody v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia“

| 1. Názov a kód aktivity v CHVÚ | SKCHVU054-08 Zvýšiť všeobecnú akceptáciu ochrany prírody v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia |
| --- | --- |
| 2. Príslušný operatívny cieľ | 1.1., 2.2. |
| 3. Príslušné opatrenie pre druhy | 1.1.18., 2.2.1., 2.2.3. |
| 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ | Aktivita prispeje k zvýšeniu kapacít ochrany prírody, konkrétne stráže prírody, ktoré sú teraz významne poddimenzované, výsledkom čoho sú opakované závažné prípady porušenia predpisov ochrany prírody v CHVÚ resp. jeho okolí (trávenie dravcov) a iné negatívne javy. |
| 5. Detailnejší popis aktivít | V území bude zabezpečená strážna služba v okolí hniezd, ktorá bude dodržiavať podmienky vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 27/2011 Z. z. zo zákona č. 543/2002 Z. z.a rozhodnutí príslušných úradov. Zvýši sa intenzita návštev oproti súčasnosti a zabezpečí samonitorovanie pytliactva (obzvlášť vykladania otrávených návnad a pod.). |
| 6. Priorita | Vysoká |
| 7. Miesto realizácie | CHVÚ |
| 8. Obdobie realizácie | Každoročne počas hniezdenia v celom období platnosti programu starostlivosti (2017-2046) |
| 9. Zodpovednosť | MŽP SR |
| 10. Odhadované výdavky / rok | Priemerne 6 100 €/rok |
| 11. Predpokladaný zdroj financovania | Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, iné zdroje |
| 12. Spôsob vyhodnotenia realizácie | Záverečná správa z realizácie aktivity. |

Tabuľka č. 19 – Aktivita „Zvýšenie povedomia o  CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia“

| 1. Názov a kód aktivity v CHVÚ | SKCHVU054-09 Zvýšenie povedomia o CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia |
| --- | --- |
| 2. Príslušný operatívny cieľ | 2.1. |
| 3. Príslušné opatrenie pre druhy | 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
| 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ | Aktivita by mala prispieť k zvýšeniu dostupnosti údajov o význame a výnimočnosti územia vo verejnosti a tak aj k väčšej akceptácii potreby jeho ochrany. |
| 5. Detailnejší popis aktivít | Vydajú sa letáky a propagačné materiály o území a osobitne sa budú pripravovať aktuality z ochrany vtáctva do regionálnych a iných médií. Súčasťou realizácie tejto aktivity bude aj organizovanie exkurzií a prednášok pre verejnosť. |
| 6. Priorita | Nízka až stredná |
| 7. Miesto realizácie | CHVÚ |
| 8. Obdobie realizácie | Priebežne v celom období platnosti programu starostlivosti (2017-2046) |
| 9. Zodpovednosť | MŽP SR |
| 10. Odhadované výdavky / rok | Priemerne 1 500 €/rok |
| 11. Predpokladaný zdroj financovania | Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, iné zdroje |
| 12. Spôsob vyhodnotenia realizácie | Záverečná správa. |

Usmernenie hospodárenia v území a zosúldanie protichodných záujmov

Tabuľka č. 20 – Aktivita „Udržanie a podpora vhodnej krajinnej štruktúry pre hniezdenie sokola rároha v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia“

| 1. Názov a kód aktivity v CHVÚ | SKCHVU054-10 Udržanie a podpora vhodnej krajinnej štruktúry pre hniezdenie sokola rároha v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia |
| --- | --- |
| 2. Príslušný operatívny cieľ | 1.1., 1.2. |
| 3. Príslušné opatrenie pre druhy | 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.9., 1.1.10., 1.1.11., 1.1.12., 1.1.13., 1.1.17., 1.2.1., 1.2.2., 1.1.22. |
| 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ | Cieľom aktivity je vytvoriť dostatočný priestor a kapacity príslušnej organizácii ochrany prírody na sledovanie povoľovacích a legislatívnych procesov, ktoré môžu mať dopad na krajinný ráz (s dopadom na predmet ochrany) v CHVÚ. |
| 5. Detailnejší popis aktivít | ŠOP SR bude v rámci tejto aktivity kontrolovať a pripomienkovať (v rámci svojich kompetencií a činností) prostredníctvom stanovísk, štúdií, rokovaní a stretnutí navrhované zámery, činnosti, ktoré sa môžu pozitívne alebo negatívne dotknúť cieľov ochrany v území. Rovnako môže organizácia ochrany prírody sama iniciovať proaktívne opatrenia na zlepšenie stavu. |
| 6. Priorita | Vysoká |
| 7. Miesto realizácie | CHVÚ |
| 8. Obdobie realizácie | Priebežne |
| 9. Zodpovednosť | MŽP SR |
| 10. Odhadované výdavky / rok | Priemerne 1 000 €/rok |
| 11. Predpokladaný zdroj financovania | Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, iné zdroje |
| 12. Spôsob vyhodnotenia realizácie | Záverečná správa. |

Tabuľka č. 21 – Aktivita „Zámeny pozemkov pre potreby optimalizácie podmienok pre ochranu prírody v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia“

| 1. Názov a kód aktivity v CHVÚ | SKCHVU054-11 Zámeny pozemkov pre potreby optimalizácie podmienok pre ochranu prírody v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia |
| --- | --- |
| 2. Príslušný operatívny cieľ | 1.1., 2.2. |
| 3. Príslušné opatrenie pre druhy | 1.1.8., 2.2.4. |
| 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ | V rámci zabezpečenia cieľov ochrany prírody môže byť v niektorých častiach územia (v okolí hniezd, alebo na miestach vytvorených TTP) obmedzené bežné obhospodarovanie územia. Z dôvodu lepšej ochrany územia alebo ak to budú požadovať samotní vlastníci pozemkov, potom riešením môže byť zámena pozemkov. |
| 5. Detailnejší popis aktivít | Zámena pozemkov sa bude týkať zámeny súkromných pozemkov umiestnených v CHVÚ za štátne umiestnené mimo CHVÚ v prípade záujmu súkromných vlastníkov. V rámci realizácie tejto aktivity bude nutné vypracovať všetky podklady k príprave zámenných zmlúv (zamerať pozemky, pripraviť dokumentáciu, zámenné zmluvy), vykonávať opakované rokovania s vlastníkmi, preto je nutné na toto opatrenie vyčleniťv príslušnej správe CHKO dostatočné personálne kapacity a vybavenie na úspešné realizovanie aktivity. |
| 6. Priorita | Vysoká |
| 7. Miesto realizácie | CHVÚ |
| 8. Obdobie realizácie | Priebežne |
| 9. Zodpovednosť | MŽP SR |
| 10. Odhadované výdavky / rok | Priemerne 1 200 €/rok |
| 11. Predpokladaný zdroj financovania | Štátny rozpočet, iné zdroje |
| 12. Spôsob vyhodnotenia realizácie | Záverečná správa. |

Tabuľka č. 22 – Aktivita „Pravidelná aktualizácia PS CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia“

| 1. Názov a kód aktivity v CHVÚ | SKCHVU054-12 Pravidelná aktualizácia PS CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia |
| --- | --- |
| 2. Príslušný operatívny cieľ | 1.1. |
| 3. Príslušné opatrenie pre druhy | 1.1.21. |
| 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ | Vzhľadom na význam slovenskej populácie sokola rároha v rámci EÚ je nevyhnutné pravidelne vyhodnocovať reálne výsledky v ochranárskom snažení a v prípade negatívneho vývoja navrhované opatrenia upraviť. Preto je rovnako potrebné pravidelne hodnotiť a aktualizovať aj samotný program starostlivosti o CHVÚ. |
| 5. Detailnejší popis aktivít | Pravidelne minimálne v päťročných intervaloch bude zhodnotené plnenie programu starostlivosti o CHVÚ podľa aktualizácie stavu poznatkov o plnení cieľov ochrany a hodnotení priaznivého stavu predmetu ochranu. V prípade negatívneho vývoja populácie, biotopov, resp. priaznivého stavu sa pripraví aj aktualizácia samotného PS o CHVÚ. |
| 6. Priorita | Vysoká |
| 7. Miesto realizácie | CHVÚ |
| 8. Obdobie realizácie | Priebežne |
| 9. Zodpovednosť | MŽP SR |
| 10. Odhadované výdavky / rok | Priemerne 4000 €/rok každý piatok rok |
| 11. Predpokladaný zdroj financovania | Štátny rozpočet, iné zdroje |
| 12. Spôsob vyhodnotenia realizácie | Záverečná štúdia, resp. správa z aktivity a aktualizovaný program starostlivosti o CHVÚ v prípade potreby. |

Tabuľka č. 23 – Aktivita „Zhodnotenie faktorov vplývajúcich na cieľ ochrany v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia“

| 1. Názov a kód aktivity v CHVÚ | SKCHVU054-13 Zhodnotenie faktorov vplývajúcich na cieľ ochrany v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia |
| --- | --- |
| 2. Príslušný operatívny cieľ | 1.1. |
| 3. Príslušné opatrenie pre druhy | 1.1.23. |
| 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ | Cieľom aktivity je pre potreby zefektívnenia ochrany prírody doplniť nedostatky v poznaní významu a váhy jednotlivých faktorov pôsobiacich na predmet ochrany pozitívne či negatívne a ostatné vtáky v CHVÚ. |
| 5. Detailnejší popis aktivít | V rámci aktivity sa vypracuje štúdia detailne analyzujúca podklady z monitoringu bioty, negatívnych faktorov pôsobiacich na predmet ochrany, štruktúry krajiny za účelom zhodnotenia faktorov pôsobiacich v území na ciele ochrany pre potreby aktualizácie programu starostlivosti a pre potreby prípravy stanovísk k zámerom. V prípade potreby sa budú realizovať aj doplnkové monitoringy biotických či abiotických faktorov pre hodnovernejšie zhodnotenie váhy jednotlivých faktorov. |
| 6. Priorita | Vysoká |
| 7. Miesto realizácie | CHVÚ |
| 8. Obdobie realizácie | 2018-2021 |
| 9. Zodpovednosť | MŽP SR |
| 10. Odhadované výdavky / rok | Priemerne 7 000 €/rok v rokoch realizácie aktivity |
| 11. Predpokladaný zdroj financovania | Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, iné zdroje |
| 12. Spôsob vyhodnotenia realizácie | Záverečná štúdia, resp. správa z aktivity. |

Tabuľka č. 24 – Aktivita „Prehodnotenie zákazov a celkového legislatívneho rámca v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia v rámci vyhlášky MŽP SR č. 27/2011 Z.z.“

| 1. Názov a kód aktivity v CHVÚ | SKCHVU054-14 Prehodnotenie zákazov a celkového legislatívneho rámca v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia v rámci vyhlášky MŽP SR č. 27/2011 Z.z. |
| --- | --- |
| 2. Príslušný operatívny cieľ | 1.1., 2.2. |
| 3. Príslušné opatrenie pre druhy | 1.1.23., 2.2.5. |
| 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ | Aktivita zhodnotí (napríklad v rámci štúdie) či aktuálny legislatívny rámec je vhodný pre dosiahnutie cieľov ochrany v CHVÚ. V prípade potreby bude vypracované nové nariadenie vlády SR vyhlasujúce CHVÚ. |
| 5. Detailnejší popis aktivít | Aktivita zahŕňa vypracovanie projektu na novelu vyhlášky (resp. vypracovanie nového nariadenia vlády SR) CHVÚ Spačinsko-nižnianske polia za účelom realizácie efektívnej ochrany prírody. Tiež v rámci nastavenia pravidiel ochrany prírody v území pri tejto úprave legislatívy bude potrebné zhodnotiť potrebu úpravy hraníc (napríklad vylúčenie skládky, ktorá čiastočne zasahuje do územia). V rámci aktivity bude potrebné realizovať prerokovania s dotknutými vlastníkmi a užívateľmi územia. |
| 6. Priorita | Vysoká |
| 7. Miesto realizácie | CHVÚ |
| 8. Obdobie realizácie | 2018-2021 |
| 9. Zodpovednosť | MŽP SR |
| 10. Odhadované výdavky / rok | Priemerne 3 750 €/rok v rokoch realizácie aktivity |
| 11. Predpokladaný zdroj financovania | Štátny rozpočet, iné zdroje |
| 12. Spôsob vyhodnotenia realizácie | Nariadenie vlády SR |

Tabuľka č. 25 – Aktivita „Vytvorenie pilotného projektu dohľadu na dodržiavanie ochrany prírody ochranárskych a poľovníckych organizácií“

| 1. Názov a kód aktivity v CHVÚ | SKCHVU054-15 Vytvorenie pilotného projektu dohľadu na dodržiavanie ochrany prírody ochranárskych a poľovníckych organizácií |
| --- | --- |
| 2. Príslušný operatívny cieľ | 2.2. |
| 3. Príslušné opatrenie pre druhy | 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. |
| 4. Stručný popis aktivity v CHVÚ | Aktivita by mala priniesť zlepšenie odhaľovania porušení environmentálnej legislatívy v oblastiach, kde je tento problém najvypuklejší (napr. trávenie dravcov a i.). Na zefektívnenie odhaľovania porušení sa zapojí do pilotného projektu čím širšie spektrum organizácií aktívnych v činnostiach s dosahom na ochranu CHVÚ, ktoré majú záujem na zlepšení stavu. |
| 5. Detailnejší popis aktivít | V rámci aktivity sa vypracuje systém kontroly dodržiavania zásad ochrany v území (vrátane predpisov dotýkajúcich sa poľovníctva, ovplyvňujúcich ochranu prírody) a vypracuje sa systém kontroly týchto zásad v spolupráci s miestnymi poľovnými združeniami (ktoré budú mať záujem na zapojení sa) a zrealizuje odskúšanie tohto systému. Zároveň sa posilnia kapacity a vybavenie organizácií zapájajúcich sa do tohto systému prostredníctvom zaobstarania vybavenia (ďalekohľady, fotopasce a i.) tak, aby sa zlepšila možnosť efektívneho odhaľovania porušení legislatívy. |
| 6. Priorita | Vysoká |
| 7. Miesto realizácie | CHVÚ |
| 8. Obdobie realizácie | 2018-2021 |
| 9. Zodpovednosť | MŽP SR, MPaRV SR |
| 10. Odhadované výdavky / rok | Priemerne 10 000 €/rok v rokoch realizácie aktivity |
| 11. Predpokladaný zdroj financovania | Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, iné zdroje |
| 12. Spôsob vyhodnotenia realizácie | Záverečná správa. |

Tabuľka č. 26. Prehľad realizačných aktivít a predpokladaných výdavkov programu starostlivosti (roky 2017 – 2032)

| Kód aktivity | Názov aktivity | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 209 | 2030 | 2031 | 2032 |
| SKCHVU054-01 | Revitalizácia vetrolamov v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKCHVU054-02 | Údržba hniezdnych možností sokola rároha | 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SKCHVU054-03 | Zníženie mortality vtáctva na elektrických vedeniach | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| SKCHVU054-04 | Vytvorenie trávnych porastov pre zlepšenie potravnej ponuky sokola rároha | 100 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 57 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKCHVU054-05 | Reštitúcia sysľa pasienkového do CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 0 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 7 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 |
| SKCHVU054-06 | Zabezpečiť každoročný monitoring sokola rároha v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 2 000 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 | 500 |
| SKCHVU054-07 | Regulovanie nežiadúcich vstupov do CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKCHVU054-08 | Zvýšiť všeobecnú akceptáciu ochrany prírody v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 2 000 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 |
| SKCHVU054-09 | Zvýšenie povedomia o CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| SKCHVU054-10 | Udržanie a podpora vhodnej krajinnej štruktúry pre hniezdenie sokola rároha v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| SKCHVU054-11 | Zámeny pozemkov pre potreby optimalizácie podmienok pre ochranu prírody v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 |
| SKCHVU054-12 | Pravidelná aktualizácia PS CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 |
| SKCHVU054-13 | Zhodnotenie faktorov vplývajúcich na cieľ ochrany v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 0 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKCHVU054-14 | Prehodnotenie zákazov a celkového legislatívneho rámca v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia v rámci vyhlášky MŽP SR č. 27/2011 Z.z. | 0 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKCHVU054-15 | Vytvorenie pilotného projektu dohľadu na dodržiavanie ochrany prírody ochranárskych a poľovníckych organizácií | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Spolu € | 10 300 | 117 300 | 117 300 | 117 300 | 117 300 | 10 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 13 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 13 300 | 9 300 |

Tabuľka č. 27 Prehľad realizačných aktivít a predpokladaných výdavkov programu starostlivosti (roky 2033 – 2046)

| Kód aktivity | Názov aktivity | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Rok (€) | Spolu (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2017-46 |
| SKCHVU054-01 | Revitalizácia vetrolamov v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
| SKCHVU054-02 | Údržba hniezdnych možností sokola rároha | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 29 000 |
| SKCHVU054-03 | Zníženie mortality vtáctva na elektrických vedeniach | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 60 000 |
| SKCHVU054-04 | Vytvorenie trávnych porastov pre zlepšenie potravnej ponuky sokola rároha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 100 |
| SKCHVU054-05 | Reštitúcia sysľa pasienkového do CHVÚ Špačinsko-nižnianské polia | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 0 | 148 800 |
| SKCHVU054-06 | Zabezpečiť každoročný monitoring sokola rároha v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 500 | 500 | 500 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 | 43 200 |
| SKCHVU054-07 | Regulovanie nežiadúcich vstupov do CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| SKCHVU054-08 | Zvýšiť všeobecnú akceptáciu ochrany prírody v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 31 900 |
| SKCHVU054-09 | Zvýšenie povedomia o CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 15 000 |
| SKCHVU054-10 | Udržanie a podpora vhodnej krajinnej štruktúry pre hniezdenie sokola rároha v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 10 000 |
| SKCHVU054-11 | Zámeny pozemkov pre potreby optimalizácie podmienok pre ochranu prírody v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 12 000 |
| SKCHVU054-12 | Pravidelná aktualizácia PS CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 20 000 |
| SKCHVU054-13 | Zhodnotenie faktorov vplývajúcich na cieľ ochrany v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 |
| SKCHVU054-14 | Prehodnotenie zákazov a celkového legislatívneho rámca v CHVÚ Špačinsko-nižnianske polia v rámci vyhlášky MŽP SR č. 27/2011 Z.z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 |
| SKCHVU054-15 | Vytvorenie pilotného projektu dohľadu na dodržiavanie ochrany prírody ochranárskych a poľovníckych organizácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 |
|  | Spolu € | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 13 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 13 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 13 300 | 733 000 |

Tabuľka č. 28 Prehľad odhadovaných výdavkov na realizáciu programu starostlivosti a predpokladaných zdrojov financovania (roky 2017-2032)

| Zdroj financovania | Rok realizácie programu starostlivosti / suma v € |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ŠOP SR vlastné zdroje |  |  |  |  |  |  | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 2 260 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 2 260 | 1 460 |
| SOP SR rozpočet |  |  |  |  |  |  | 5 840 | 5 840 | 5 840 | 9 040 | 5 840 | 5 840 | 5 840 | 5 840 | 9 040 | 5 840 |
| Eurofondy | 8 300 | 115 300 | 115 300 | 115 300 | 115 300 | 8 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iné zdroje | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Spolu | 10 300 | 117 300 | 117 300 | 117 300 | 117 300 | 10 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 13 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 13 300 | 9 300 |

Tabuľka č. 29 Prehľad odhadovaných výdavkov na realizáciu programu starostlivosti a predpokladaných zdrojov financovania (roky 2033-2046)

| Zdroj financovania | Rok realizácie programu starostlivosti / suma v € |
| --- | --- |
|  | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2017-2046 |
| ŠOP SR vlastné zdroje | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 2 260 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 2 260 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 1 460 | 2 260 | 39 040 |
| SOP SR rozpočet | 5 840 | 5 840 | 5 840 | 9 040 | 5 840 | 5 840 | 5 840 | 5 840 | 9 040 | 5 840 | 5 840 | 5 840 | 5 840 | 9 040 | 156 160 |
| Eurofondy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 800 |
| Iné zdroje | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 60 000 |
| Spolu | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 13 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 13 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 13 300 | 733 000 |

# 4. Spôsob vyhodnocovania plnenia programu starostlivosti

Tabuľka č. 30 – Logická matica vyhodnocovania plnenia programu starostlivosti

| Štruktúra programu starostlivosti | Objektívne overiteľný indikátor úspešnosti | Spôsob overenia | Stav realizácie |
| --- | --- | --- | --- |
| Dlhodobé ciele |
| 1. Zlepšiť a udržať priaznivý stav sokola rároha aspoň v kategórii B priaznivého stavu. | Kategória priaznivého stavu | Pravidelná správa hodnotenia biotopov a druhov v zmysle čl. 17 smernice o biotopoch, resp. mimoriadna správa za účelom vykazovania výsledkového ukazovateľa | Plní sa / neplní sa (k 31. decembra.2018, k 31. decembra 2020 a k 31.decembra.2023) |
| 2. Zvýšiť ekologické povedomie miestnych obyvateľov a zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a správcami pozemkov pri ochrane vtáctva. | Počet nelegálnych usmrtení sokolov rárohov | Záznamy z monitoringu | Plní sa (ak je počet nula) / neplní sa (ak je počet vyšší ako nula) |
| Operatívne ciele |
| 1.1. Udržať úroveň populácie sokola rároha (Falco cherrug) na úrovni minimálne 3 hniezdiace páry. | Počet párov | Každoročné zhodnotenie po hniezdnej sezóne | Plní sa / neplní sa |
| 1.2. Zabezpečiť, aby v CHVÚ Špačinsko nižnianske polia vzniklo minimálne 100 ha nových trávnych porastov alebo pasienkov a tri nové sysľoviská. | Rozloha TTP a rozloha vhodných biotopov | Záznamy z kontroly poľnohospodárskych informačných systémov | Plní sa / neplní sa |
| 1.3. Zabezpečiť, aby v CHVÚ vznikli tri nové sysľoviská. | Počet sysľovísk | Správa z realizačnej aktivity | Plní sa / neplní sa |
| 2.1. Zlepšiť úroveň poznania vtáctva, propagovať myšlienku ochrany významnej ornitologickej lokality. | Počet prednášok, exkurzií | Prezenčné listiny | Plní sa / neplní sa |
| 2.2. Zapojiť vlastníkov a užívateľov pozemkov a poľovných revírov do ochrany územia a dodržiavania predpisov na úseku ochrany prírody. | Počet nelegálnych usmrtení sokolov rárohov | Záznamy z monitoringu | Plní sa (ak je počet nula) / neplní sa (ak je počet vyšší ako nula) |
| Opatrenia |
| 1.1.1. Vylúčiť rozorávanie existujúcich TTP alebo ich zmenu na iný druh pozemku. | Počet kontrol v CHVÚ | Záznamy z kontroly | Plní sa priebežne / neplní sa priebežne |
| 1.1.2. Zabezpečiť pravidelné kosenie existujúcich trávnych porastov alebo pastvu na nich v CHVÚ a bezprostrednom okolí. | Počet kontrol v CHVÚ | Záznamy z kontroly | Plní sa priebežne / neplní sa priebežne |
| 1.1.3. V potravných biotopoch uplatňovať v maximálnom možnom rozsahu agroenvironmentálne schémy so špecifickým programom pre sokola rároha. | Počet kontrol v CHVÚ | Záznamy z kontroly | Plní sa priebežne / neplní sa priebežne |
| 1.1.4. Zabezpečiť zníženie podielu výsadby nevhodných poľnohospodárskych kultúr pestovaných na energetické účely. | Počet stanovísk a rozhodnutí | Stanoviská príslušných úradov, organizácie ochrany prírody | Plní sa / neplní sa |
| 1.1.5. Zabezpečiť aby sa časť strniskových plôch (min. 30 %) po obilninách nerozorávala, po zbere slamy ponechať ich až do novembra (decembra) kalendárneho roka. | Počet stanovísk a rozhodnutí | Stanoviská príslušných úradov, organizácie ochrany prírody | Plní sa / neplní sa |
| 1.1.6. Na všetkých pozemkoch vo vlastníctve a správe štátu v CHVÚ zabezpečiť prioritne hospodárenie v súlade s nárokmi predmetu ochrany. | Počet stanovísk | Stanoviská príslušných úradov, organizácie ochrany prírody | Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa |
| 1.1.7. Na všetkých plochách poľnohospodárskej pôdy presadzovať environmentálne prijateľné postupy. | Počet stanovísk | Stanoviská príslušných úradov, organizácie ochrany prírody | Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa |
| 1.1.8. Zabezpečiť v prípade záujmu vlastníkov výmenu súkromných pozemkov umiestnených v CHVÚ za štátne umiestnené mimo CHVÚ a sceliť drobné pozemky vlastnené štátom v rámci CHVÚ do väčších blokov prostredníctvom zámen. | Počet zámenných zmluv | Platné zámenné zmluvy | Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa |
| 1.1.9. Pri aplikácii pesticídov na ornej pôde zabezpečiť odborný kvalifikovaný dozor a použiť len chemické prípravky, ktoré nie sú na zozname zakázaných prípravkov pre chránené vtáčie územia. | Počet kontrol v CHVÚ | Záznamy z kontroly | Plní sa priebežne / neplní sa priebežne |
| 1.1.10. Revitalizovať a zabezpečovať výsadbu vetrolamov pôvodnými panónskymi druhmi drevín, na území CHVÚ zabezpečiť zákaz výrubu nelesnej drevinovej vegetácie, neznižovať jej výmeru. | Počet vysadených sadeníc | Záznamy z manažmentu | Plní sa priebežne / neplní sa priebežne |
| 1.1.11. Zabezpečiť ochranu nelesnej drevinovej vegetácie, trávnych pásov rozhodnutím kompetentného orgánu ochrany prírody na celej ploche CHVÚ. | Počet stanovísk | Stanoviská príslušných úradov, organizácie ochrany prírody | Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa |
| 1.1.12. Zabrániť záberom poľnohospodárskej pôdy výstavbou infraštruktúry a usmerniť ich výstavbu mimo potravných biotopov druhu v rámci intravilánov obcí. | Počet stanovísk | Stanoviská príslušných úradov, organizácie ochrany prírody | Plní sa / neplní sa |
| 1.1.13. V okolí stromových hniezd sokola rároha v prípade ich nálezu je potrebné vyhlásiť ochranné zóny s polomerom. | Počet stanovísk | Stanoviská príslušných úradov, organizácie ochrany prírody | Plní sa / neplní sa |
| 1.1.14. Inštalovať uzamykateľné rampy na prístupových komunikáciách do CHVÚ. | Počet rámp | Správa z realizácie projektu | Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa |
| 1.1.15. Zabezpečovať inštaláciu nových hniezd a búdok tak, aby bola zabezpečená dostatočná ponuka hniezd pre všetky páry sokola rároha. | Počet zrealizovaných aktivít vyhotovenia búdok | Správy z realizácie aktivít | Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa |
| 1.1.16. Celoplošne eliminovať riziko zranení na konštrukciách 22 kV elektrických vedení. | Dĺžka vedení bez zábran proti sadaniu / kolíziám vtáctva | Zhodnotenie raz za päť rokov | Plní sa (ak dĺžka klesá) / neplní sa (ak rdĺžka stagnuje alebo rastie) |
| 1.1.17. Dôsledne posúdiť investičné zámery z pohľadu ich dopadu na predmet ochrany. Vylúčiť zámery prispievajúce k zvýšeniu miery fragmentácie CHVÚ. | Počet stanovísk | Stanoviská príslušných úradov, organizácie ochrany prírody | Plní sa / neplní sa |
| 1.1.18. Zabezpečiť systematický monitoring dodržiavania predpisov, obmedzení ochrany prírody a negatívnych faktorov v CHVÚ. | Počet kontrol v CHVÚ | Záznamy z kontroly | Plní sa priebežne / neplní sa priebežne |
| 1.1.19. Zabezpečiť pravidelný monitoring celej populácie sokola rároha v CHVÚ a jeho hniezdnej úspešnosti. | Počet párov a hniezd | Záznamy z monitoringu zadané do databázy | Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dáta) |
| 1.1.20. Zabezpečiť monitoring výskytu inváznych živočíchov a v prípade potreby znížiť ich stavy. | Počet záznamov | Záznamy z monitoringu zadané do databázy | Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dáta) |
| 1.1.21. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu programu starostlivosti o CHVÚ. | Aktualizácia programu starostlivosti | Schválený program starostlivosti | Plní sa / neplní sa |
| 1.1.22. Vypracovať a následne v praxi uplatňovať Program starostlivosti o sokola rároha a zabezpečiť jeho pravidelnú aktualizáciu. | Schválený program | Program starostlivosti o sokola rároha | Plní sa / neplní sa |
| 1.1.23. Vypracovať štúdiu vplyvu negatívnych faktorov v CHVÚ a návrh na vytvorenie usmernení rušivých činností. | Počet štúdií | Zhotovené štúdie | Plní sa / neplní sa |
| 1.1.24. Zhodnotiť, či obmedzenia vyhlášky MŽP SR č. 27/2011 Z.z. zodpovedajú cieľom ochrany PS a možnostiam na ich dosiahnutie a v prípade potreby aktualizovať vyhlášku. | Schválená úprava vyhlášky v prípade potreby, inak štúdia | Predmety ochrany novej právnej úpravy alebo zhotovená štúdia | Plní sa / neplní sa |
| 1.2.1. Podporovať rozšírenie TTP, kosných lúk a výsadbu lucerky, zakladať trávne pásy okolo poľných ciest a vetrolamových pásov a okrajov lesov. | Rozloha TTP a rozloha vhodných biotopov | Záznamy z kontroly, poľnohospodárskych informačných systémov | Plní sa / neplní sa |
| 1.2.2. Na pozemkoch vo vlastníctve štátu zabezpečiť vytvorenie TTP a pasienkov. | Rozloha TTP a rozloha vhodných biotopov | Záznamy z kontroly, poľnohospodárskych informačných systémov | Plní sa / neplní sa |
| 1.2.3. V CHVÚ vytvoriť minimálne tri veľké plochy TTP s celkovou rozlohou 100 ha. | Rozloha TTP | Záznamy z kontroly, poľnohospodárskych informačných systémov | Plní sa / neplní sa |
| 1.3.1. Realizovať reštitučné programy obnovy pôvodných potravných zdrojov (najmä Spermophilus citellus) a revitalizácie biotopov ich výskytu na minimálne troch lokalitách po založení nových TTP a pasienkov. | Počet aktívnych sysľovísk | Záznamy z monitoringu zadané do databázy | Plní sa / Neplní sa |
| 2.1.1. Každoročne organizovať exkurzie na lokalitu s pozorovaním vtáctva pre verejnosť. | Počet exkurzií | Prezenčné listiny | Plní sa / neplní sa |
| 2.1.2. Pravidelne organizovať prednášky na všetkých školách v okolitých obciach a aj okresných mestách. | Počet prednášok | Prezenčné listiny | Plní sa / neplní sa |
| 2.1.3. Vydávať propagačné materiály o lokalite a umiestňovať pravidelne súvisiace články aj do regionálnych médií. | Počet titulov publikácií a článkov | Výtlačky publikácií a článkov | Plní sa / neplní sa |
| 2.1.4. Realizovať pravidelný monitoring ostatných druhov vtáctva v území. | Počet záznamov | Záznamy z monitoringu zadané do databázy | Plní sa (ak sú každoročné aktuálne údaje) / Neplní sa (ak chýbajú v danom roku aktuálne dáta) |
| 2.2.1. Na vybraných odpočinkových stanovištiach zabezpečovať, aby sa lov zveri vykonával len na environmentálne prijateľných vyznačených miestach. | Počet kontrol v CHVÚ | Záznamy z kontroly | Plní sa priebežne / neplní sa priebežne |
| 2.2.2. Zapojiť poľovnícke združenia do intenzívnej kontroly dodržiavania poľovníckych predpisov a predpisov ochrany prírody ako aj do eliminácie vykladania otrávených návnad. | Počet kontrol v CHVÚ | Záznamy z kontroly | Plní sa priebežne / neplní sa priebežne |
| 2.2.3. Vypracovať a uviesť do praxe v spolupráci s vedením Slovenskej poľovníckej komory systém odhaľovania a kontroly pytliactva a trávenia zveri a dravých vtákov v CHVÚ. | Počet kontrol v CHVÚ | Záznamy z kontroly | Plní sa priebežne / neplní sa priebežne |
| 2.2.4. Zabezpečiť v prípade záujmu vlastníkov výmenu súkromných pozemkov umiestnených v CHVÚ za štátne umiestnené mimo CHVÚ. | Počet zámenných zmluv | Platné zámenné zmluvy | Plní sa / plní sa čiastočne / neplní sa |
| 2.2.5. Zhodnotiť potrebu úpravy hraníc CHVÚ a v prípade potreby zabezpečiť návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje CHVÚ. | Zoznam parciel zahrnutých do CHVÚ | Schválená vyhláška / nariadenie vlády o vyhlásení CHVÚ | Plní sa / neplní sa |

# 5. Použité podklady a zdroje informácií

- Baláž, D., Marhold, K. & Urban, P. eds., Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska, Ochrana prírody 20 (Supplement): 150-153.

- Baumgart, W., 1991: Der Sakerfalke, Die neue Brehm-Bücherei, Band 514, 159 pp.

- Bazálne environmentálne informácie o sídlach Slovenska, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, 2009-2013 dostupné na http://www.beiss.sk/

- BirdLife International 2004: Birds in Europe: population trends, estimates and conservation status, Cambridge, UK, BirdLife Conservation Series No. 12.

- Brtek, V. 1956: Zpráva o hniezdení rároha veľkého (Falco cherrug) v Bratislavskom kraji. Sborník Krajského múzea v Trnave 2: 77 – 80.

- Csiba, L. 1958: Kiegeszitö adatok Dr. Keve András „Adatok a Közep-Duna madárvilágához“ c. munkájához. Aquila 65: 302 – 304.

- Danko, Š., Diviš T., Dvorská. J., Dvorský., M., Chavko, J., Karaska, D., Kloubec, B., Kurka, P., Matušík, H., Peške, L. Schröpfer, L. & Vacík, R. 1994: Stav poznatkov o početnosti hniezdnych populácií dravcov (Falconiformes) a sov (Strigiformes) v Českej a Slovenskej republike k roku 1990 a ich populačný trend v rokoch 1970 – 1990. Buteo 6: 1 – 89.

- Danko, Š., Darolová, A., Krištín, T. (eds.) (2002). Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava.

- Databáza hydrogeologických a geotermálnych vrtov, Geologický ústav Dionýza Štúra, 2014 dostupné na http://mapserver.geology.sk/hgvrty/

- Ferianc, O., 1964: Stavovce Slovenska II. Vtáky I. Vydavateľstvo SAV, Bratislava, 595 pp.

- Ferianc, O. (1977). Vtáky Slovenska 1. Veda, Bratislava.

- Futák J., 1984: Fytogeografické členenie Slovenska. pp. 418-419. - In: Bertová L.(ed.), Flóra Slovenska IV/1. Veda, Bratislava.

- Gúgh, J., Trnka, A., Karaska, D., Ridzoň, J., 2015: Zásady ochrany európsky významných druhov vtákov a ich biotopov. Štátna ochrana prírody SR , Banská Bystrica, 332 str.

- Hell, P. 1958a: K rozšíreniu rároha na Slovensku. Živa 6: 32.

- Hell, P. 1958b: Néhány ragadozómadártany jegyzetek Nyugat – Szlovákiából. Aquila 65: 279

- Horák, P., 2000: Vývoj populácie rároha velikého (Falco cherrug) na Moravě v letech 1976 – 1998. Buteo 11:57 - 66.

- Hraško, J., Linkeš, V., Šály, R., Šurina, B., 1993. Pôdna mapa Slovenska, Bratislava: Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

- Hrdina, V., 2012. Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja, Bratislava: Aurex s.r.o.

- Hudec, K. & Černý, W.,(eds), 1977: Fauna ČSSR Ptáci – Aves díl II. Academia Praha, 896 pp.

- Chavko, J., 1995: Hniezdenie sokola rároha (Falco cherrug) v r. 1993 a 1994. Buteo 7: p. 175–180.

- Chavko J., 2002: Sokol rároh (Falco cherrug), 214 – 216. In: Danko, Š., Darolová, A. & Krištín, A. (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda, Bratislava, 668.

- Chavko, J., 2010: Vývoj a ochrana populácie sokola rároha (Falco cherrug) na západnom Slovensku v rokoch 1976 – 2010. Slovak Raptor Journal 2010, 4: 1 – 22.

- Chavko, J., 2011: Záverečná správa  z mapovania výskytu druhov sokol rároh (Falco cherrug), haja tmavá (Milvus migrans) a haja červená (Milvus milvus) na území Ramsarskej lokality Niva Moravy ako súčasti Trilaterálnej ramsarskej lokality Niva sútoku Morava – Dyje – Dunaj v rámci projektu Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 2013. Projekt RAMSAR SK AT N00041.

- Chernel, I., 1899: Magyarország madarai. Magyar Ornithologiai Központ, Budapest, 830.

- Janda, J. 1932: Rároh veliký evropský (Falco cherrug cherrug Gray) na Slovensku. Věda přírodní,  13: 107-109.

- Karaska, D., Trnka, A., Krištin, A., Ridzoň, J., 2015: Chránene vtáčie územia Slovenska. Štátna ochrana prírody SR , Banská Bystrica, 380 s.

- Mapový portál Štátnej ochrany prírody a krajiny, Banská Bystrica, 2014 dostupné na http://maps.sopsr.sk/mapy/map.html

- Matoušek, F. 1933: Z okolí Béše na Dunaji. Stráž myslivosti 11: 241 – 242.

- Matoušek, F.1956: Hniezdenie a oológia vzácnejších druhov vtákov. Biológia, Bratislava 11:76–87.

- Matoušek, B. 1962: Faunistický prehľad slovenského vtáctva. Ac.rer.natur.mus.nat.slov., Bratislava 8: 3 – 93.

- Mazúr, E., Lukniš, M. 1986: Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Časť Slovensko. Slovenská kartografia, Bratislava.

- Miklós, L., 2002. Atlas krajiny Slovenskej republiky. I. vyd., Bratislava: Ministerstvo životného prostredia SR; Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia

- Mošanský, A. 1972: Dravce (Falconiformes) východného Slovenska III.  Orliaky, včeláre, hadiare, kršiaky a sokoly. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 11 – 14 AB: 181 – 224., zool.-bot. 11 – 12B: 39 – 125.

- Obuch, J. & Chavko, J., 1997: Potrava sokola rároha (Falco cherrug) na juhozápadnom Slovensku. Buteo, 9: 77–84.

- Orta, J., Boesman, P. & Sharpe, C.J. (2014). Saker Falcon (Falco cherrug). In: del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., Christie, D.A. & de Juana, E. (eds.) (2014). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, Barcelona. (retrieved from http://www.hbw.com/node/53244 on 15 September 2015).

- Polák, P. & Saxa, A., (eds.), 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOP SR, Banská Bystrica, 736 pp.

- Prehľad výhradných ložísk a ložísk nevyhradených nerastov, Geologický ústav Dionýza Štúra, 2014 dostupné na http://mapserver.geology.sk/loziska/

- Register evidencie navrhovaných, určených, blokovaných a zrušených prieskumných území, Geologický ústav Dionýza Štúra, 2014 dostupné na http://mapserver.geology.sk/pu/

- Register zaevidovaných skládok odpadov na území SR, Geologický ústav Dionýza Štúra, 2014 dostupné na http://mapserver.geology.sk/skladky/

- Register zdokumentovaných svahových deformácií na území SR, Geologický ústav Dionýza Štúra, 2014 dostupné na http://mapserver.geology.sk/zosuvy/

- Ridzoň, J., Karaska, D., Topercer, J. (eds), 2015: Aktualny stav vyberovych druhov vtakov v chranenych vtačich uzemiach na Slovensku.

- SOS/BirdLife Slovensko, 2013: Metodika dlhodobého systematického monitoringu výberových druhov vtákov v chránených vtáčích územiach. ŠOP SR, Banská Bystrica, 180 pp.

- Soviš, B. & Šindár, O. 1964: Príspevok k nidobiológii a k postembryonálnemu vývoju rároha veľkého (Falco cherrug). Sborník VŠP v Nitre, Agronomická fakulta 10: 70 – 77.

- Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny dostupný na http://uzemia.enviroportal.sk/

- Vass, D.,1988. Regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy na území ČSSR, Bratislava: Geologický ústav Dionýza Štúra

- Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

- Vyhláška MŽP SR č. 27/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Pohronie

# 6. Prílohy

## 6.1. Mapa predmetu ochrany

## 6.2. Mapa identifikácie vlastnícko – uživateľských vzťahov

## 6.3. Mapa využitia územia

## 6.4. Iná dokumentácia (porastová mapa)

# Footnotes

§28 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Geografický informačný systém

V zmysle definície priaznivého stavu uvedeného v tabuľke č. 2

Skládka odpadu v Rakovciach je čiastočne umiestnená v CHVÚ, je potrebné vylúčiť z CHVÚ tú časť skládky, ktorá do neho zasahuje.

Európske štrukturálne a investičné fondy vrátane spolufinancovania

Napr. finančný nástroj LIFE+, súkromné zdroje