| PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por. číslo |  |  | Názov úlohy (stručná anotácia) | Zodpovedný garant |  |  | Termín |  | (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  | Kapacita ľudských zdrojov (plánované osobohodiny) |  |  |  | Forma výstupu |  |  |  | Užívatelia výstupu |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Príspevok zo štátneho rozpočtu |  |  |  | Iné zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma |  | druh zdroja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - KONCEPČNÉ A LEGISLATÍVNE ÚLOHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 |  |  | Súčinnosť a poradenstvo pri činnosti národných parkov (NP) a) konzultácie, metodické usmernenie a poradenstvo pri odborných a ekonomických otázkach b) príprava podkladov pre NP Podunajsko | RŠOP SR, CHKO Dunajské luhy |  |  | 31.12.2023 |  | 1 956,00 |  |  |  | 1 598,00 |  | VZ-M |  |  | 300 |  |  |  | Odborné podklady, nariadenia vlády |  |  |  | MŽP SR |  |
| 01.02 |  |  | Budovanie sústavy Natura 2000 a) príprava konsolidovaného znenia všetkých etáp ÚEV pre nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje národný zoznam ÚEV b) prerokovanie zmien ÚEV s vlastníkmi (užívateľmi) pozemkov c) legislatívny proces k návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje národný zoznam ÚEV (príprava podkladov pre MŽP SR, vyhodnotenie pripomienok) d) príprava zdôvodnení zmien hraníc ÚEV pre Európsku komisiu (EK) v súlade s formátom EK a ich prerokovanie s EK e) definovanie cieľov ochrany pre všetky ÚEV v súlade s požiadavkami EK | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2023 |  | 58 253,00 |  |  |  | 1 000,00 47 582,00 |  | VZ VZ-M |  |  | 8935 |  |  |  | účasť na rokovaniach, návrh nových ÚEV, nariadenie vlády |  |  |  | MŽP SR, štátna správa |  |
| 01.03 |  |  | Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) a) spolupráca na vybraných opatreniach a podopatreniach pre programové obdobie 2023 – 2027 a na zabezpečovaní ich implementácie b) príprava schém pre platby podporujúce vlastníkov (užívateľov) pozemkov najmä v územiach Natura 2000 pre plnenie cieľov ich ochrany. c) spolupráca na tvorbe a zabezpečovaní podkladov pre žiadateľov z SP SPP 2023-2027 d) spolupráca s verejnosťou zainteresovanou na problematike | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2023 |  | 18 743,00 |  |  |  | 500,00 15 310,00 |  | VZ VZ-M |  |  | 2875 |  |  |  | Účasť na rokovaniach, analýzy, odborné podklady, potvrdenia pre žiadateľov |  |  |  | MPRV SR, PPA, MŽP SR, vlastníci pozemkov |  |
| 01.04 |  |  | Prerokovávanie a vyhlasovanie ochranných pásiem ohrozených jaskýň a verejnosti voľne prístupných jaskýň a) súčinnosť pri vyhlasovaní ochranných pásiem ohrozených jaskýň: PP jaskyňa Ľudmila a PP Modrá jaskyňa b) príprava dokumentácie na vyhlásenie za verejnosti voľne prístupné jaskyne: Lietavská jaskyňa (k. ú. Lietava), Mojtínska jaskyňa (k. ú. Mojtín), Jaskyňa v Hrdoši (k. ú. Žaškov), Prielezná jaskyňa (k. ú. Borinska), Skalná diera v Čingove I. a II. (k. ú. Spišské Tomášovce), Kremenná jaskyňa (k. ú. Horné Pršany), Oblúk (k. ú. Veľké Pole), Jazvečí hrad (k. ú. Veľké Pole), Nitrianska hradná jaskyňa (k. ú. Nitra) a súčinnosť pri vyhlasovaní jaskýň za verejnosti voľne prístupné: Malá závadská jaskyňa (k. ú. Horný Moštenec), Zbojnícka jaskyňa (k. ú. Borinka), Závrt pod cestou (k. ú. Zuberec), Portálová jaskyňa (k. ú. Zuberec), Jaskyňa v Tupej skale (k. ú. Vyšný Kubín), Ebeczkého jaskyňa (k. ú. Hajnáčka). | SSJ |  |  | 31.12.2023 |  | 7 563,00 |  |  |  | 1 500,00 6 178,00 |  | VZ VZ-M |  |  | 1160 |  |  |  | Projektová dokumentácia, účasť na pracovných rokovaniach |  |  |  | MŽP SR, štátna správa |  |
| 01.05 |  |  | Spolupráca pri vypracovaní programov starostlivosti o lesy (PSoL) a) poskytovanie potrebných podkladov a súčinnosti pri komplexnom zisťovaní stavu lesa a rámcovom plánovaní, aktivity súvisiace s vyhotovovaním PSoL a ich pripomienkovaním b) posudzovanie PSoL vo vzťahu k územiam sústavy Natura 2000 c) vypracovanie a predloženie návrhov na vyhlásenie lesov osobitného určenia d) zabezpečiť implementáciu prírode blízkeho hospodárenia v lesoch spolu s akceptovanými požiadavkami ochrany prírody (podanými cez orgány ochrany prírody a/alebo ŠOP SR) v územiach Natura 2000, okrem území a lokalít s aplikovaným bezzásahovým režimom. | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2023 |  | 32 989,00 |  |  |  | 500,00 26 947,00 |  | VZ VZ-M |  |  | 5060 |  |  |  | rokovania, analýzy, odborné podklady |  |  |  | MŽP SR, štátna správa, verejnosť |  |
| 01.06 |  |  | Spracovávanie a posudzovanie dokumentácie ochrany prírody, programov starostlivosti (PS) o CHVÚ, ostatné CHÚ a chránené stromy, PS alebo programov záchrany (PZ) chránených druhov, projektov ochrany chránených stromov alebo CHÚ, vrátane odborného posúdenia a) dopracovanie a predkladanie PS o vybrané CHVÚ (podľa dohody s MŽP SR) a príprava ďalších súčastí materiálov na rokovanie vlády SR - spracovanie analýzy vplyvov PS (na štátny rozpočet, zamestnanosť) o vybrané CHVÚ, predrokovanie a prerokovanie návrhov (súčinnosť s okresnými úradmi - OÚ); b) vypracovanie, predrokovanie a prerokovanie PS iné CHÚ s vlastníkmi, správcami, nájomcami, ich predloženie do schvaľovacieho procesu; c) vypracovanie a prerokovanie PS o chránené stromy s vlastníkmi, správcami, nájomcami, ich predloženie do schvaľovacieho procesu d) vypracovanie projektov ochrany chránených stromov alebo CHÚ, ich predrokovanie/prerokovanie s vlastníkmi, správcami, nájomcami, predloženie do schvaľovacieho procesu e) vypracovanie PS alebo PZ vybraných druhov (vypracovanie aktualizovanej verzie PZ hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka a nového PZ pre dropa fúzatého, vypracovanie PZ korunkovky strakatej) | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2023 |  | 45 601,00 |  |  |  | 2 000,00 37 249,00 |  | VZ VZ-M |  |  | 6994,5 |  |  |  | Dokumentácia ochrany prírody |  |  |  | MŽP SR, štátna správa, verejnosť |  |
| 01.07 |  |  | Legislatívne úlohy a iné koncepčné úlohy a) vypracovanie pripomienok k materiálom a návrhom právnych predpisov (interné a medzirezortné pripomienkové konania) b) spracovanie podkladov k strategickým dokumentom a koncepčným materiálom c) zabezpečenie prípravy odbornej spôsobilosti podľa § 28a zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 543/2002 Z.z.“) d) metodická príručka Ochrana a starostlivosť o chránené stromy, aktualizácia v zmysle legislatívnych zmien e) iné podľa požiadaviek | RŠOP SR |  |  | 31.12.2023 |  | 24 905,00 |  |  |  | 400,00 20 344,00 |  | VZ VZ-M |  |  | 3820 |  |  |  | Odborné podklady, vyhlášky, usmernenia, strategické dokumenty |  |  |  | MŽP SR |  |
| 01.08 |  |  | Strategické dokumenty v súvislosti s implementáciou zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (ďalej len „zákon č. 150/2019 Z. z.“) a) príprava akčných plánov pre invázne nepôvodné druhy v spolupráci s relevantnými subjektmi b) spracovanie a aplikácia systému rýchleho varovania pre nahlasovanie výskytu inváznych nepôvodných druhov zo zoznamu Európskej únie | RŠOP SR, vybrané organizačné útvary ŠOP SR |  |  | 31.12.2023 |  | 10 920,00 |  |  |  | 300,00 8 920,00 |  | VZ VZ-M |  |  | 1675 |  |  |  | Odborné podklady |  |  |  | MŽP SR, verejnosť |  |
| Spolu 01.00 „Koncepčné a legislatívne úlohy“ |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 930,00 |  |  |  | 6 200,00 |  | VZ |  |  | 30 819,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 128,00 |  | VZ-M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 328,00 |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02. VÝKON ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 |  |  | Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej správy a pre iných žiadateľov a) vypracovanie odborných stanovísk (na základe požiadaviek orgánov ochrany prírody podľa § 65a ods. 2 písm. zc) zákona č. 543/2002 Z. z.) b) vypracovanie stanovísk a podkladov na základe požiadaviek právnických a fyzických osôb c) vybavovanie žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov d) vypracovanie návrhov na vykonanie opatrení na rýchlu eradikáciu inváznych nepôvodných druhov podľa § 4 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. e) vypracovanie odborných stanovísk, analýz a podkladov pre rozhodovaciu činnosť a inú činnosť orgánov štátnej správy v oblasti prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov vrátane návrhov opatrení vykonávaných v rámci manažmentu a núdzových opatrení a upozornení na výskyt inváznych nepôvodných druhov podľa § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 150/2019 Z. z. f) vypracovanie podkladov k upozorneniam obcí o výskyte inváznych nepôvodných druhov vrátane prípadnej aktualizácie informačných letákov g) vydávanie záväzného stanoviska identifikácie inváznych nepôvodných druhov živočíchov podľa § 15 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z., h) pri pochybnostiach určenie, či ide o invázny nepôvodný druh zaradený v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a zaevidovanie jeho výskytu i) vydávanie podnetov na ohlásenú náhodnú ťažbu podľa § 13 ods. 6 a 7 a vydávanie podnetov na ohlásenú náhodnú ťažbu a iné opatrenia na ochranu lesa podľa § 14 ods. 6 a 7 (v spojení s § 15 ods. 4, § 26 ods. 5) zákona č. 543/2002 Z. z., vydávanie súhlasných, resp. nesúhlasných stanovísk podľa § 14 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2023 |  | 393 868,00 |  |  |  | 4 000,00 321 724,00 |  | VZ VZ-M |  |  | 60413 |  |  |  | Spolupráca s orgánmi ŠS, stanoviská, účasť na pracovných rokovaniach |  |  |  | MŽP SR, štátna správa (OÚ), SIŽP |  |
| 02.02 |  |  | Vypracovanie stanovísk k posudzovaniu vplyvov | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2023 |  | 113 946,00 |  |  |  | 1 200,00 93 075,00 |  | VZ VZ-M |  |  | 17477,5 |  |  |  | Stanoviská, odborné podklady |  |  |  | štátna správa |  |
|  |  |  | Vypracovanie stanovísk k významnosti vplyvov a posudzovanie vplyvov na životné prostredie na základe požiadaviek orgánov štátnej správy a ich evidencia (stanoviská k EIA, SEA, § 28 zákona č. 543/2002 Z. z.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03 |  |  | Revízie a kontroly osobitne chránených častí prírody a krajiny (OCHČPK) a) účasť na revíziách chránených území, chránených stromov a jaskýň, konaniach a kontrolách orgánov štátnej správy a poskytovanie súčinnosti úradom životného prostredia pri vykonávaní revízií chránených území b) iniciovanie kontrol v CHÚ, kde následkom hospodárskeho využívania dochádza k poškodzovaniu, ničeniu predmetov ochrany alebo chránených druhov a ich biotopov alebo kde dochádza k porušovanie cieľov a zásad uvedených v relevantných PS o CHÚ | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2023 |  | 16 348,00 |  |  |  | 1 200,00 13 353,00 |  | VZ VZ-M |  |  | 2507,5 |  |  |  | Odborné podklady, účasť na revíziách a konaniach |  |  |  | štátna správa, SIŽP |  |
| 02.04 |  |  | Účasť v odborných komisiách a) komisia pre odborne spôsobilé osoby podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. b) komisia pre environmentálne škody c) komisia k predkupnému právu štátu d) medzirezortná pracovná skupina pre indikátory zeleného rastu e) pracovná skupina pre biodiverzitu f) MEKO MISO – spolupráca s Prezídiom policajného zboru (PPZ) a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (MV SR) g) pracovná skupina expertov pre interakciu podzemných a povrchových vôd h) pracovná skupina expertov pre podzemné vody i) pracovná skupina "Kvalita podzemných vôd vrátane chránených území" a pracovná skupina monitorovania kvantity podzemnej vody j) Národná komisia pre bezpečnosť leteckej dopravy v súvislosti s ekológiou letísk, ochranou prírody a krajiny a využívaním plôch v okolí letísk k) pracovná skupina pre zostavenie a implementáciu arboristických štandardov l) pracovná skupina Povodne m) IPBES – národná platforma, prepojenie aktivít IPBES na národnej úrovni n) pracovná skupina pre revitalizácie vodných tokov o) expertná skupina "Dunaj" p) komisia MŽP SR pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu r) pracovná skupina pre mapovanie a hodnotenie ekosystémov a ich služieb, účty ekosystémov s) gestorská skupina pre hlucháňa hôrneho a tetrova hoľniaka t) iné relevantné ad hoc pracovné skupiny | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2023 |  | 7 008,00 |  |  |  | 500,00 5 725,00 |  | VZ VZ-M |  |  | 1075 |  |  |  | Odborné podklady |  |  |  | MŽP SR, MPRV SR |  |
| 02.05 |  |  | Výkon štátneho dozoru a strážnej služby a vedenie evidencie a) kontroly dodržiavania zákona, predpisov, rozhodnutí a podmienok vydaných na jeho základe (zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí vydaných na ich základe), vrátane monitoringu návštevnosti CHÚ b) riešenie porušení platnej legislatívy (dohováranie, blokové pokuty, podnety, oznámenia, stanoviská a účasť na konaniach na základe požiadaviek orgánov), vedenie evidencie priestupkov a uložených blokových pokút a zasielanie údajov na MŽP SR na účely vedenia evidencie podľa § 61 ods. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. c) koordinácia členov stráže prírody a súčinnosť pri ich vzdelávaní, vrátane riadenia a koordinácie členov dobrovoľnej stráže prírody d) udržiavanie a zvyšovanie odbornej úrovne stráže prírody, poskytovanie potrebnej výstroje a pomôcok (vrátane členov dobrovoľnej stráže prírody) a uhrádzanie výdavkov súvisiacich s výkonom ich funkcie e) výkon súčinnostných služieb s PPZ, členmi stráže prírody, Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP) a orgánmi a organizáciami na základe zmluvy alebo dohody (vojenská polícia, obecná polícia) f) vedenie evidencie preukazov a odznakov zamestnancov ŠOP SR g) spolupráca s colnými úradmi pri úradných kontrolách podľa osobitného predpisu a § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 150/2019 Z. z. h) spolupráca s oblastnými skupinami Slovenskej speleologickej spoločnosti – členmi stráže prírody a inými orgánmi a organizáciami na základe zmluvy alebo dohody v oblastiach týkajúcich sa činnosti stráže prírody | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2023 |  | 113 212,00 |  |  |  | 36 000,00 92 476,00 50 000,00 |  | VZ VZ-M MŽP SR |  |  | 17 365 |  |  |  | Kontroly, evidencia, odznaky a preukazy |  |  |  | MŽP SR Štátna správa, SIŽP, polícia |  |
| 02.06 |  |  | Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania a) uzatváranie nájomných zmlúv, zmluvnej starostlivosti a pod. b) centrálna evidencia zmlúv v zmysle § 61a až 61d zákona č. 543/2002 Z. z. c) vyhotovenie návrhu zoznamu pozemkov vo vybraných CHÚ vhodných na zámenu pozemkov, nájom, výkup pozemkov a zmluvnú starostlivosť v zmysle § 61 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. d) poskytovanie podkladov a súčinnosti k výpočtu výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania náhrad e) určenie predpokladanej výšky finančnej náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, za nájom a pod. f) kalkulácia výšky odpustenia alebo zníženia dane z pozemkov pre účely finančnej náhrady g) kvantifikácia výšky náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania na úrovni chránených území na národnej úrovni, vrátane prehľadu o kompenzačných platbách poskytovaných z EÚ zdrojov | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2023 |  | 16 162,00 |  |  |  | 2 000,00 13 202,00 30 000,00 |  | VZ VZ-M MŽP SR |  |  | 2479 |  |  |  | Dokumentácia ochrany prírody, stanoviská, odborné podklady |  |  |  | ŠOP SR, štátna správa, MŽP SR |  |
| 02.07 |  |  | Rámcová smernica o vodách (RSV) a) spolupráca pri implementácii RSV a Vodného plánu Slovenska b) spolupráca so sekciou vôd MŽP SR, rezortnými a ostatnými organizáciami c) spolupráca s SVP, š. p. a inými organizáciami pri spriechodňovaní migračných bariér, laterálnej konektivity vodných tokov, terénne obhliadky, konzultácie, vyjadrenia k projektom, pracovné stretnutia d) získavanie bioekologických a krajinnoekologických podkladov pre spriechodňovanie vodných tokov, testovanie vodných útvarov VÚVH a návrhy opatrení, posudzovanie zásahov do vodných útvarov, stanovenie zásad starostlivosti o vodné toky f) bioekologické kontroly existujúcich rybovodov v zmysle požiadaviek Metodického usmernenia MŽP SR | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2023 |  | 13 952,00 |  |  |  | 300,00 11 396,00 |  | VZ VZ-M |  |  | 2140 |  |  |  | Návrhy opatrení, odborné podklady, kontroly |  |  |  | ŠOP SR, štátna správa, MŽP SR a jeho rezortné organizácie |  |
| Spolu 02.00 „Výkon štátnej ochrany prírody“ |  |  |  |  |  |  |  |  | 674 496,00 |  |  |  | 45 200,00 |  | VZ |  |  | 103 457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 951,00 |  | VZ - M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,00 |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596 151,00 |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03. STAROSTLIVOSŤ O OSOBITNE CHRÁNENÉ ČASTI PRÍRODY A KRAJINY A JASKYNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01 |  | Zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín v zmysle uplatňovania povinností praktickej starostlivosti vyplývajúcich z právnych predpisov – zákon č. 150/2019 Z. z., č. 543/2002 Z. z., v nadväznosti na zákony č. 503/2003 Z. z., č. 180/1995 Z. z., č. 504/2003 Z. z., č. 229/1991 Z. z., č. 330/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov a) spolupráca s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, upozorňovanie na povinnosť odstraňovania inváznych nepôvodných druhov, vrátane organizovania informačných seminárov b) odstraňovanie inváznych druhov rastlín podľa § 3 ods. 7 zákona č. 150/2019 Z. z. a oznamovanie obci odstránenie inváznych druhov rastlín v príslušnom katastrálnom území podľa § 3 ods. 8 zákona č. 150/2019 Z. z. (na 31 lokalitách) c) upozorňovanie na výskyt a potrebu odstraňovania inváznych druhov živočíchov, spolupráca s užívateľmi poľovných a rybárskych revírov, ktorí sú povinní odstraňovať invázne nepôvodné druhy živočíchov, ktoré sú zverou a rybami v zmysle osobitných predpisov d) preberanie inváznych nepôvodných druhov živočíchov podľa § 23 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z., dočasne len pri vybraných druhoch v rámci kapacít ŠOP SR do prevozu do Národnej ZOO Bojnice (na základe protokolu o prebratí) e) identifikovanie lokalít, kde boli vysadené nepôvodné dreviny v rozpore s § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. a podávanie podnetov na túto činnosť na príslušné orgány ochrany prírody. f) koordinácia vykonávania opatrení vykonávaných v rámci manažmentu v príslušných lokalitách a vyhodnotenie ich účinnosti a vplyv na necieľové druhy g) vykonávanie opatrení na rýchlu eradikáciu inváznych nepôvodných druhov na základe poverenia príslušného OÚ |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 25 831,00 |  | 2 500,00 21 099,00 |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 3962 |  |  | Manažmentové opatrenia |  | MŽP SR, štátna správa |  |  |  |
| 03.02 |  | Starostlivosť o nelesné biotopy a chránené druhy rastlín a) realizácia praktickej starostlivosti v zmysle uplatňovania povinností praktickej starostlivosti vyplývajúcich z právnych predpisov – zákon č. 543/2002 Z. z., v nadväznosti na zákony č. 503/2003 Z. z., č. 180/1995 Z. z., č. 504/2003 Z. z., č. 229/1991 Z. z., č. 330/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (predpoklad manažmentu na 150 lokalitách – mozaikové/etapové kosenie, odstránenie biomasy, pílenie náletu, mulčovanie okrajov a výmladkov) b) realizácia aktivít súvisiacich s obnovou ekosystémov c) opatrenia zamerané na kompenzovanie negatívnych účinkov na biotopy (§ 1 ods. 3 a ods. 4 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len „vyhláška č. 170/2021 Z. z.“) – vytváranie návrhu vhodných lokalít pre kompenzovanie negatívnych účinkov na biotopy európskeho a národného významu, komunikácia s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov v súvislosti s možnosťami realizácie kompenzačných opatrení negatívnych účinkov na biotopy; realizácia opatrení v zmysle rozhodnutia OÚ |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 70 053,00 |  | 4 000,00 57 221,00 30 000,00 |  |  |  | VZ VZ-M MŽP SR |  |  | 10 745 |  |  | Manažmentové opatrenia |  | MŽP SR, štátna správa |  |  |  |
| 03.03 |  | Starostlivosť o chránené stromy (CHS) a) zabezpečenie praktickej starostlivosti o CHS a ich skupiny, vrátane stromoradí (- CHS Lipa pri prameni, CHS Hronovecký dub, CHS Brest vo Veľkej doline, CHA Málinecké maklury, CHS Ginko v Lučenci, CHS Lipa na Šindelnej, CHS Lipy u Kanderov, CHS Lipy pri kostole v Čadci, CHS Kazimírske duby, CHS Dub letný v Hornom Mýte, CHS Dub letný v Lehniciach, CHS Platanová aleja v Komárne, CHS Dub letný v Michale na Ostrove, CHS Lipa na cintoríne v Dobrej Vode, CHS Sládkovičova lipa v Radvani, CHS Duby v Kováčovej, CHS Urpínska alej, CHS Dub v Michalovciach, CHS Bolešovský brest, CHS Lipy v Bytči - Hliníku, CHS Buky vo Veľkom Rovnom, CHS Myjavská lipa, CHS Dub pri Moravskej ceste, CHS Lipa pri múzeu SNR, CHS Rozhanovský pagaštan, CHS Dub letný vo Svidníku, CHS Lipa malolistá vo Svidníku) b) diagnostika zdravotného stavu rizikových CHS akustickým tomografom c) kontrola realizovaných opatrení praktickej starostlivosti |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 10 347,00 |  | 2 000,00 8 452,00 17 500,00 |  |  |  | VZ VZ-M MŽP SR |  |  | 1587 |  |  | Manažmentové opatrenia |  | MŽP SR, štátna správa |  |  |  |
| 03.04 |  | Starostlivosť o významné anorganické javy a formy a) praktická starostlivosť a ochrana významných anorganických foriem a javov (prírodná rezervácia - PR Hajnáčsky hradný vrch, prírodná pamiatka - PP Čakanovský profil, PP Lipovianke pieskovce, NPP Mičínske travertíny, PP Bátovský balvan, PP Melichova skala, PP Zolniansky lahár, PP Králická tiesňava, PP Turovský sopúch, Beňatinský travertín, národná prírodná rezervácia – NPR Súľovské skaly) b) činnosti zamerané na informovanie verejnosti o významných anorganických javoch a formách (napr. umiestnenie informačných tabúľ) |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 5 248,00 |  | 1 500,00 4 287,00 |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 805 |  |  | Manažmentové opatrenia |  | MŽP SR, štátna správa |  |  |  |
| 03.05 |  | Starostlivosť o chránené živočíchy a) kontrola hniezdenia sov a dravcov, vrátane riešenia podnetov na zabezpečenie ochrany hniezdísk podľa § 4, účasť na konaniach, kontroly hniezdísk riešených rozhodnutiami OÚ a plnenie povinností vyplývajúcich z týchto rozhodnutí b) mapovanie, monitoring, prekládky a oprava hniezd bociana čierneho a bociana bieleho c) úprava a zlepšenie hniezdnych podmienok pre vtáctvo, oprava/inštalácia búdok dutinových hniezdičov, sokolov, sov a spevavcov, riešenie problematiky dážďovníkov a belorítok pri zatepľovaní a rekonštrukciách budov d) kontrola úhynu vtákov pod stĺpmi elektrického vedenia e) úprava liahnísk obojživelníkov a plazov f) ochrana netopierov (riešenie problematiky netopierov v budovách a v podzemných priestoroch, čistenie budov s výskytom netopierov, inštalácia búdok a realizácia opatrení pri zatepľovaní a rekonštrukciách budov) g) realizácia technických opatrení na zníženie mortality obojživelníkov a iných živočíchov na bariérových prvkoch v krajine a získavanie a evidencia úhynu chránených živočíchov vplyvom bariérových prvkov v krajine h) iné aktivity týkajúce sa chránených živočíchov |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 58 402,00 |  | 3 000,00 47 705,00 20 000,00 |  |  |  | VZ VZ-M MŽP SR |  |  | 8959 |  |  | Manažmentové opatrenia |  | MŽP SR, štátna správa |  |  |  |
| 03.06 |  | Prevádzka sústavy záchranných zariadení a zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy a) Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy v rámci ŠOP SR - prevádzka záchranných zariadení - evidencia v zmysle platných predpisov - odber a prevoz nahlásených hendikepovaných živočíchov b) Prevádzka sústavy záchranných zariadení mimo ŠOP SR - úhrada výdavkov spojených so starostlivosťou o choré, zranené alebo poškodené chránené živočíchy - prijímanie oznámení o nájdených chránených živočíchoch - určovanie nakladania s chránenými živočíchmi a vedenie evidencie - odber a prevoz nahlásených hendikepovaných živočíchov |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 99 854,00 |  | 2 000,00 81 564,00 604 000,00 |  |  |  | VZ VZ-M MŽP SR |  |  | 15 316 |  |  | Manažmentové opatrenia |  | MŽP SR, štátna správa |  |  |  |
| 03.07 |  | Starostlivosť o jaskyne a) oprava poškodených uzáverov (Nová Došná jaskyňa, k. ú. Belá-Dulice, Starý plášť, k. ú. Plavecký Mikuláš, Jaskyňa v Potôčkoch, k. ú. Valaská, Modrá jaskyňa - spodný vchod, k. ú. Nižná Boca, Havraník, k. ú. Zlatno, Poľovnícka jaskyňa, k. ú. Tisovec) b) zabezpečenie oplotenia priepasti (Studňa na Ragáči v k. ú. Hajnáčka) a neodkladné uzatváranie novobjavených jaskýň (mimo projektov zo štrukturálnych fondov EÚ) c) čistenie jaskýň – novozistené prípady (v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou) d) preventívne prehliadky a čistenie skalných stien nad vchodmi a v podzemí sprístupnených jaskýň (Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Driny, Domica, Bystrianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa) voči možnému padaniu a rúteniu skalných blokov, úlomkov a skál v rámci zabezpečenia bezpečnosti pohybu osôb a majetku organizácie. |  | SSJ |  | 31.12.2023 |  |  |  | 10 432,00 |  | 27 500,00 8 521,00 |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 1600 |  |  | Manažmentové opatrenia |  | MŽP SR, štátna správa, verejnosť |  |  |  |
| 03.08 |  | Označovanie chránených území (CHÚ) a chránených stromov (CHS) a) základné označenie nových CHÚ (vrátane ÚEV) (štátny znak a kategória) b) doplnkové označenie CHÚ (piktogramy, stupne ochrany, informačné tabule, obvodové značenie) c) obnova chýbajúceho a poškodeného označenia CHÚ d) označenie nových CHS a obnova chýbajúceho a poškodeného označenia CHS |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 58 334,00 |  | 47 649,00 50 000,00 |  |  |  | VZ-M MŽP SR |  |  | 8947,5 |  |  | Označenie |  | MŽP SR, štátna správa, verejnosť |  |  |  |
| 03.09 |  | Predchádzanie vzniku škôd spôsobených určenými druhmi živočíchov, ich riešenie a manažment určených živočíchov a) účasť na komisionálnom šetrení škôd a spolupráca so štátnou správou pri šetrení škôd b) pravidelné dopĺňanie škôd spôsobených chránenými živočíchmi do informačného systému na šetrenie škôd c) vedenie evidencie škôd v informačnom systéme na šetrenie škôd d) spolupráca pri príprave usmernení e) zefektívnenie preventívnych metód pred vznikom škôd, následná propagácia a podpora praktických opatrení f) zabezpečenie činnosti pracovnej skupiny pre riešenie problematiky určených druhov živočíchov spôsobujúcich škodu na rybách |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 16 951,00 |  | 2 000,00 13 846,00 |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 2600 |  |  | Spolupráca s orgánmi štátnej správy, formuláre, centrálna databáza |  | MŽP SR, štátna správa |  |  |  |
| 03.11 |  | Zásahový tím pre medveďa hnedého a) pracovné stretnutia členov zásahového tímu a príprava podkladových materiálov z činnosti vo vzťahu k prevencii b) výjazdy zásahového tímu – praktické riešenie manažmentu medveďa hnedého c) školenia záujmových skupín zamerané na zvýšenie povedomia |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 22 134,00 |  | 3 000,00 18 079,00 |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 3395 |  |  | Manažmentové opatrenia, administrácia, kontrola výkonu |  | MŽP SR |  |  |  |
| 03.13 |  | Realizácia schválených programov starostlivosti (PS) o CHVÚ a chránené územia a) realizácia vybraných opatrení zo schválených PS o CHVÚ a iné CHÚ (PR Lupka, PR Ťahan, PR Pokoradzské jazierka, CHVÚ Poiplie, CHVÚ Medzibodrožie, CHVÚ Žitavský luhy, CHVÚ Ostrovné lúky, chránený areál - CHA Čenkov, CHVU Sysľovské polia, UEV Ostrovné lúčky, CHA Čachtické Karpaty, CHVÚ Poľana, CHA Stretavka, CHVÚ Senianske rybníky, PR Raškovský luh, NPR Kopčianské slanisko, PR Bisce, PR Vihorlatský prales, CHVÚ Strážovské vrchy, CHA Svarkovica, PR Klapy, NPR Podskalský Roháč) b) odpočet plnenia opatrení a realizačných aktivít |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 17 427,00 |  | 3000,00 14 235,00 30 000,00 |  |  |  | VZ VZ-M MŽP SR |  |  | 2673 |  |  | Manažmentové opatrenia |  | MŽP SR |  |  |  |
| Spolu 03.00 „Starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny a jaskyne“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 013,00 |  | 50 500,00 |  |  |  | VZ |  |  | 60 588,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322 658,00 |  |  |  | VZ - M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751 500,00 |  |  |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 124 658,00 |  |  |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04. MONITORING, MAPOVANIE A VÝSKUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01 |  | Mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín a živočíchov Slovenskej republiky a inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie v rámci Slovenska (údaje z mapovania vložené ako výskytové údaje v KIMS) a) prieskum a monitoring podľa § 5 ods. 3 zákona č. 150/2019 Z. z. b) overovanie nahlásených výskytov inváznych nepôvodných druhov zaradených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 12 583,00 |  | 3 000,00 10 278,00 |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 1930 |  |  | Databázy, údaje v KIMS, podklady pre dokumentáciu ochrany prírody |  | MŽP SR verejnosť, štátna správa |  |  |  |
| 04.02 |  | Mapovanie ohrozených a chránených druhov a biotopov zamerané na druhy rastlín, vybraných skupín živočíchov a biotopy a) mapovanie populácií druhov rastlín a živočíchov národného významu (údaje z mapovania vložené ako výskytové údaje v KIMS), monitoring stavu populácií cieľových druhov živočíchov v rámci schválených PZ žltáčika zanoväťového, PZ jasoňa červenookého, PZ chochlačky bielookej a bučiaka veľkého a postprojektu LIFE Motýle b) inventarizačné prieskumy chránených území c) mapovanie biotopov pre tvorbu celoslovenskej mapy biotopov/ekosystémov d) mapovanie výskytu druhov a biotopov v zmysle požiadaviek EK („Scientific Reserve“) e) mapovanie a monitoring populácií opeľovačov - vychádzajúc z ochrany rastlinných a živočíšnych druhov z Natura 2000, príprava podkladov a návrhov pre ďalšie aktivity v oblasti ochrany opeľovačov (aj podľa podkladov na medzinárodnej, EÚ a národnej úrovni), najmä v súvislosti s EÚ Iniciatívou pre ochranu opeľovačov (nastavenie príp. pravidelného monitorovacieho systému podľa požiadaviek EÚ) ako aj pre implementáciu opatrení a platieb SPP f) inventarizácia starších prírodoochranársky a ekosystémovo cenných lesných porastov za účelom zabezpečenia ich trvalej ochrany a prežitia bez priamych antropických vplyvov g) mapovanie lokalít s výskytom cenných krajinných prvkov (tzv. pasienkových lesov, prvkov zelenej infraštruktúry a i.) a identifikácia území s možnosťou vytvorenia nových lokalít - pre potreby napĺňania cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky h) mapovanie zachovaných úsekov vodných tokov a brehových porastov |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 57 274,00 |  | 5 000,00 46 783,00 |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 8785 |  |  | Databázy, údaje v KIMS, podklady pre dokumentáciu ochrany prírody |  | štátna správa |  |  |  |
| 04.03 |  | Geologický, geomorfologický a geoekologický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody a) Národná prírodná pamiatka - NPP Harmanecká jaskyňa (1. etapa), Jaskyňa mŕtvych netopierov (1. etapa) - litologický a štruktúrno-geologický výskum (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave) b) jaskyne v Demänovskej doline, NPP Stratenská jaskyňa, NPP Domica (vrátane celého systému s jaskyňou Baradla), NPP Važecká jaskyňa a ďalšie - geomorfologický výskum a datovanie alochtónnych sedimentov pomocou kozmogénnych nuklidov a rekonštrukcia vývoja jaskynných systémov (v spolupráci s CNRS,CEREGE v Aix-en-Provence, Francúzsko) c) NPP Dobšinská ľadová jaskyňa - priebežné sledovanie zmien povrchu ľadovej výplne/prírastkov a úbytkov ľadu (v spolupráci s Fakultou BERG TU v Košiciach, Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Ústavom vied o Zemi SAV) d) monitorovanie recentných tektonických pohybov vo vybraných jaskyniach – Driny, Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Liskovská jaskyňa, Brestovská jaskyňa a iné (v spolupráci so Štátnym ústavom D. Štúra – GÚDŠ, pracovisko Košice a Ústavom štruktúry a mechaniky hornín Akademie věd České republiky v Prahe) |  | SSJ |  | 31.12.2023 |  |  |  | 19 265,00 |  | 11 500,00 15 737,00 |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 2955 |  |  | Odborná správa |  | MŽP SR, odborná verejnosť |  |  |  |
| 04.04 |  | Hydrologický a hydrogeochemický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody a) monitoring hydrologického režimu a chemizmu vôd v NPP Domica, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, NPP Jasovská jaskyňa, NPP Brestovská jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne, NPP Zápoľná, Majkova jaskyňa, NPP Moldavská jaskyňa, Hladový prameň a niektorých ďalších jaskýň b) NPP Dobšinská ľadová jaskyňa, hydrogeochémia a mikrobiota jaskyne s dôrazom na zaľadnené časti (v spolupráci s PríF UK Bratislava) c) NPP Drieňovská jaskyňa, NPP Harmanecká jaskyňa – hydrochemický a mikrobiologický výskum vôd (v spolupráci s PriF UK Bratislava) d) monitoring kvality vôd Mojtínskej priepastnej jaskyne |  | SSJ |  | 31.12.2023 |  |  |  | 8 214,00 |  | 12 600,00 6 710,00 |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 1260 |  |  | Odborná správa |  | MŽP SR, odborná verejnosť |  |  |  |
| 04.05 |  | Klimatologický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody a) NPP Dobšinská ľadová jaskyňa a Demänovská ľadová jaskyňa (súčasť NPP Demänovské jaskyne) b) NPP Domica, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Jasovská jaskyňa, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne, NPP Brestovská jaskyňa, NPP Važecká jaskyňaklimaticky monitoring jaskyn v ramci IMS - NPP Domica, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Jasovská jaskyňa, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne, NPP Brestovská jaskyňa, NPP Važecká jaskyňa c) Modrá jaskyňa – pokračovanie základného klimatického monitoringu d) výskum a monitoring radónu vo Važeckej jaskyni, Demänovskej jaskyni slobody a Brestovskej jaskyni |  | SSJ |  | 31.12.2023 |  |  |  | 8 228,00 |  | 9 000,00 6 721,00 |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 1262 |  |  | Odborná správa |  | MŽP SR, odborná verejnosť |  |  |  |
| 04.06 |  | Biospeleologický výskum a prieskum jaskýň pre potreby ochrany prírody a) výskum diverzity a sezónnej dynamiky spoločenstiev epikrasovej fauny vo vybraných jaskyniach Demänovskej doliny, Slovenského krasu (Krásnohorská, Gombasecká, Milada a Domica) a prípadne ďalších jaskýň, v spolupráci s Prešovskou univerzitou b) výskum spoločenstiev bezstavovcov v jaskyniach Malých Karpát (Medzivrstvová jaskyňa, Jaskyňa v Štokeravskej vápenke, Klenová, Starý plášť) v spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika, Košice c) biospeleologický prieskum v Bojnickej hradnej jaskyni d) základný biospeleologický prieskum v jaskyniach v Sokole (Demänovská dolina) e) prieskum bezstavovcov vo vybraných jaskyniach Ľubovnianskej vrchoviny (prioritne Ľadová jaskyňa v Ostrých Skalách) f) vybrané jaskyne na planine Slovinská skala (Galmus, Volovské vrchy) – základný výskum terestrických bezstavovcov (v spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika, Košice) g) výskum zoogeografickej distribúcie niektorých druhov bezstavovcov (prioritne roztoče čeľ. Rhagidiidae) vo vybraných jaskyniach SR (Aksamitka, Alabastrová jaskyňa, Bystrianska jaskyňa a iné) h) monitorovanie netopierov v jaskyniach pre potreby ochrany prírody (prioritne v podzemných lokalitách európskeho významu – EUROBATS): Aksamitka, Alabastrová jaskyňa, Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Liskovská jaskyňa, jaskyne Demänovskej doliny (Beníková, Dvere, Suchá jaskyňa, Barania jaskyňa, Zbojnícka jaskyňa), Malá stanišovská jaskyňa, Brestovská jaskyňa, jaskyňa Driny a v ďalších vybraných jaskyniach Slovenska (v spolupráci so Správou PIENAP-u, TANAP-u, NAPANT-u a s členmi Spoločnosti pre ochranu netopierov a Slovenskej speleologickej spoločnosti) i) fytologický výskum (lampenflóra) vo vybraných sprístupnených jaskyniach SR (v spolupráci so Slovenský múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva - MOPaJ, Liptovský Mikuláš) |  | SSJ |  | 31.12.2023 |  |  |  | 15 224,00 |  | 18 650,00 12 434,00 |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 2335 |  |  | Odborná správa |  | MŽP SR, odborná verejnosť |  |  |  |
| 04.07 |  | Geologický a geomorfologický prieskum významných anorganických javov a foriem a) inventarizačný výskum penovcov, travertínov a vodopádov b) inventarizačný výskum iných anorganických foriem a javov |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 11 784,00 |  | 1 000,00 9 626,00 |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 1807,5 |  |  | Databázy, podklady pre dokumentáciu ochrany prírody |  | MŽP SR, štátna správa |  |  |  |
| 04.08. |  | Ekosystémy, ich služby a účty a) spolupráca pri mapovaní a hodnotení ekosystémov a ich služieb na národnej úrovni a na úrovni EÚ, b)pokračovanie plnenia úloh Akčného plánu pre biodiverzitu, c) príprava aktivít a úloh pre tvorbu účtov ekosystémov, a to najmä v zmysle novelizácie nariadenia (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch , vrátane zaradenia ŠOP SR do Zoznamu národných štatistických úradov a iných vnútroštátnych orgánov zodpovedných za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky za Slovenskú republiku podľa Európskeho štatistického systému (EŠS) d) prípravné aktivity vrátane prípravy prioritného rámca pre obnovu ekosystémov/národného plánu obnovy prírody v nadväznosti na Stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030,implementáciu Dohovoru o biologickej diverzite a UN Dekádu na obnovu ekosystémov (2023 – 2030), a najmä návrh nového nariadenia EÚo obnove prírody e) ďalšie súvisiace aktivity |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 9 780,00 |  | 1 500,00 7 988,00 |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 1500 |  |  | podklady a metodické východiská pre mapovanie a hodnotenie ekosystémov, ichslužieb, tvorbu účtov ekosystémov |  | MŽP SR, štátna správa, EK, verejnosť |  |  |  |
| 04.09 |  | Biologický a ekologický výskum pre potreby ochrany prírody, vrátane výskumu zameraného na invázne druhy |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 7 074,00 |  | 300,00 5 778,00 |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 1085 |  |  | Odborné podklady |  | Odborná verejnosť |  |  |  |
| 04.10 |  | Iné vedecko-výskumné aktivity a) publikačná činnosť, organizácia a účasť na vedecko-výskumných podujatiach, konferenciách, seminároch, odborných stretnutiach, metodicko-poradenská a vzdelávacia činnosť (účasť na 30. ročníku medzinárodnej karsologickej škole v Postojnej) b) evidencia databáz knižného fondu, filmov, edičných titulov, výstupov z vedecko-výskumnej činnosti, aktualizácia fondov a archivácia materiálov |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 684,00 |  | 5 000,00 559,00 |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 105 |  |  | Odborné podklady, konferencie semináre |  | Odborná verejnosť |  |  |  |
| 04.11 |  | Organizácia a podpora vedecko-výskumných aktivít a) činnosť vedeckej rady b) koordinácia vedecko-výskumných aktivít |  | RŠOP SR, vybrané organizačné útvary |  | 31.12.2023 |  |  |  | 2 706,00 |  | 1 000,00 2 210,00 |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 415 |  |  | Metodické usmernenia, odborné podklady |  | ŠOP SR |  |  |  |
| Spolu 04.00 „Monitoring, mapovanie a výskum“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 816,00 |  | 68 550,00 |  |  |  | VZ |  |  | 23 439,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 824,00 |  |  |  | VZ - M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 374,00 |  |  |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05. PREVÁDZKA SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE, EDIČNÁ ČINNOSŤ A PROPAGÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.01 | Zabezpečenie prevádzky sprístupnených jaskýň ako náučných lokalít a) zabezpečenie sprievodcovskej činnosti v sprístupnených jaskyniach (všetky činnosti súvisiace so sprístupnenými jaskyňami) b) zabezpečenie doplnkových služieb k sprievodcovskej činnosti c) sledovanie radiačnej záťaže zamestnancov sprístupnených jaskýň, jej vyhodnocovanie a vedenie príslušnej agendy |  |  | SSJ | 31.12.2023 |  |  | 1 183 946,00 |  |  | 353 300,00 967 083,00 |  |  |  |  | PČ VZ-M |  |  | 181 598 |  | sprievodcovská činnosť, propagácia, propagačné materiály, doplnkové služby |  |  |  | verejnosť, návštevníci jaskýň |  |  |
| 05.02 | Náučné zariadenia v prírode - zabezpečenie činnosti a) sprievodcovská činnosť na náučných chodníkoch, náučných lokalitách (okrem sprístupnených jaskýň) b) činnosť informačných stredísk ochrany prírody (IS) c) náučné chodníky, náučné lokality, informačné body (terénne úpravy, budovanie nových, obnova tabúľ, konštrukcií, návštevníckej infraštruktúry) - obnova a údržba náučných a informačných prevádzkových panelov pri sprístupnených jaskyniach, informačné tabule a prezentačné plochy. Príprava geologickej expozície v areáli Ochtinskej aragonitovej jaskyne, prehliadka archívnych materiálov o jaskyniach v SMOPaJ pre využitie v návštevníckych centrách sprístupnených jaskýň. d) spolupráca s mimovládnymi organizáciami, samosprávami, oblastnými organizáciami cestovného ruchu a inými subjektami v oblasti ochrany prírody, rozvoja cestovného ruchu a budovaní turistickej infraštruktúry |  |  | všetky organizačné útvary | 31.12.2023 |  |  | 30 088,00 |  |  | 8 000,00 24 557,00 |  |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 4615 |  | poskytovanie informácií o ochrane prírody, vrátane sprístupnených jaskýň |  |  |  | verejnosť, návštevníci chránených území |  |  |
| 05.03 | Výchovno-vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové skupiny a) realizácia cieľov a opatrení Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025, účasť a ich prezentácia na rezortných podujatiach - realizácia Koncepcie EVVO - Zážitkové programy s materskými a základnými školami - ENVIROPROGRAM 2022/2023 b) podujatia organizované v rámci významných ochranárskych dní c) príprava a realizácia vzdelávacích programov zameraných na ochranu prírody pre školy, napĺňanie Zeleného balíka pre školy d) príprava a realizácia výstav a súťaží (výtvarné, literárne, vedomostné, fotografické), nákup/tvorba/tlač bannerov a výstavných interaktívnych prvkov v rámci osvetovej činnosti významných dní, tematických podujatí, či iných vlastných výstav e) príprava a realizácia vzdelávacích programov zameraných na problematiku chránených území a ich manažmentu (Deň pre učiteľov - workshop v BR Poľana) f) účasť v rôznych pracovných skupinách za oblasť environmentálnej výchovy v oblasti ochrany prírody a krajiny pri príprave napr. strategických dokumentov, účasť na zasadnutiach Komisie MŽP SR pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu i) iné aktivity (napr. krúžky, tábory) |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 |  |  | 54 798,00 |  |  | 5 500,00 44 760,00 24 000,00 |  |  |  |  | VZ VZ-M iné zdroje |  |  | 8405 |  | výstavy, exkurzie, súťaže, vzdelávacie programy |  |  |  | verejnosť, školy |  |  |
| 05.04 | Konferencie, semináre, workshopy (organizovanie, spoluorganizovanie) – vrátane prípravy podujatí (konferencií) a zhotovenie propagačných materiálov a) podujatia k výročiam chránených krajinných oblastí - CHKO - výstava k výročiu PP Belinské skaly, CHA Kerčík a CHA Fenek (CHKO Cerová vrchovina), Deň otvorených dverí Biosferickej rezervácie - BR Poľana, Deň otvorených dverí Badínsky prales, Deň otvorených dverí Dobročský prales (CHKO Poľana) b) organizácia odborných seminárov a webinárov k aktuálnym témam (školenie pre speleologickú stráž prírody v súvislosti s legislatívnymi zmenami v oblasti stráže prírody) |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 |  |  | 19 415,00 |  |  | 29 500,00 15 859,00 |  |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 2978 |  | semináre, konferencie |  |  |  | odborná verejnosť, subjekty hospodáriace v chránených územiach |  |  |
| 05.05 | Interné odborné vzdelávanie a) prieskum potrieb školení a vzdelávania zamestnancov b) porady odborných zamestnancov, strážcov a pracovníkov environmentálnej výchovy c) účasť na školeniach, seminároch, workshopoch, konferenciách d) aktualizácia a didaktické spracovanie sprievodného slova k prehliadkam jaskýň, školenie sprievodcov v sprístupnených jaskyniach na zvýšenie ich odborných vedomostí a schopností didaktickej interpretácie, seminár zamestancov sprístupnených jaskýň k bezpečnostným požiadavkám na ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením v podzemí e) odborné školenia (k prácam vo výškach, k obsluhe motorovej píly a krovinorezov, monitoringu a pod.) |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 |  |  | 36 493,00 |  |  | 8 000,00 29 809,00 |  |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 5597,5 |  | porady, školenia |  |  |  | zamestnanci ŠOP SR |  |  |
| 05.06 | Edičná činnosť a) príprava a vydanie odborných a vedeckých časopisov Chránené územia Slovenska (elektronická verzia), Ochrana prírody (elektronická verzia) b) príprava a vydanie publikácii a informačných materiálov pre verejnosť c) príprava a vydávanie interného newslettera v elektronickej verzii d) vydávanie elektronických publikácií ŠOP SR vo formáte online listovacej verzie |  |  | RŠOP SR, SSJ | 31.12.2023 |  |  | 17 570,00 |  |  | 25 650,00 14 352,00 |  |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 2695 |  | publikácie |  |  |  | štátna správa, verejnosť |  |  |
| 05.07 | Propagácia a) akcie pre verejnosť – účasť na výstavách, veľtrhoch a iných podujatiach podporujúcich propagáciu organizácie (napr. Týždeň vedy a techniky, Noc výskumníkov, Deň Zeme a iné) b) tvorba tlačových správ a organizácia tlačových besied s médiami k činnosti a aktivitách organizácie c) zabezpečenie propagačných materiálov pre jednotlivé správy, RCOP, SSJ (skladačka Bystrianska jaskyňa, Kalendár 2023, slávnostné zhromaždenia pri príležitostiach výročí jaskýň - Bystrianska jaskyňa, Propagačný materiál - NPR Badínsky prales) d) proaktívna prezentácia v médiách (reportáže, rozhlasové relácie, TV príspevky) e) včasná a efektívna príprava novinárskych odpovedí f) príprava podkladov a prezentácií za účelom propagácie slovenskej prírody g) súčinnosť pri organizovaní informačných aktivít MŽP SR |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 |  |  | 35 095,00 |  |  | 26 200,00 28 666,00 |  |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 5383 |  | web stránky, FCB, informačné a propagačné materiály, prezentácie |  |  |  | verejnosť |  |  |
| 05.08 | Propagácia biosférických rezervácií (BR) v Programe Človek a biosféra (UNESCO MAB) a) propagácia všetkých 4 BR na Slovensku b) vytvorenie a priebežná aktualizácia web stránky pre BR v rôznych jazykových mutáciách |  |  | RŠOP SR, CHKO Poľana | 31.12.2023 |  |  | 6 194,00 |  |  | 1 000,00 5 059,00 20 000,00 |  |  |  |  | VZ VZ-M MŽP SR |  |  | 950 |  | web stránka |  |  |  | verejnosť |  |  |
| 05.09 | Aktualizácie obsahu internetových stránok ŠOP SR a) aktualizácia a tvorba obsahu na internetových stránkach ŠOP SR (sopsr.sk, zasahovytim.sk) a stránok CHKO, RCOP a SSJ a podstránok (invázne druhy, biomonitoring, Natura 2000, medzinárodná spolupráca) b) aktualizácia a tvorba obsahu na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Youtube ŠOP SR) |  |  | RŠOP SR | 31.12.2023 |  |  | 28 601,00 |  |  | 3 500,00 23 363,00 |  |  |  |  | VZ VZ-M |  |  | 4387 |  | web stránka |  |  |  | verejnosť |  |  |
| Spolu 05.00 „Výchova a vzdelávanie, edičná činnosť a propagácia“ |  |  |  |  |  |  |  | 1 412 200,00 |  |  | 107 350,00 |  |  |  |  | VZ |  |  | 216 608,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 153 528,00 |  |  |  |  | VZ - M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 300,00 |  |  |  |  | PČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000,00 |  |  |  |  | Iné projekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 658 178,00 |  |  |  |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06. REPORTING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.01 | Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) a) napĺňanie systému údajmi, výstupy - napĺňanie databázy KIMS podľa harmonogramu monitoringu pre druhy rastlín a živočíchov európskeho významu, monitoring biotopov európskeho významu napĺňanie databázy výskytovými dátami a dátami o výskyte inváznych druhov rastlín a inváznych druhov živočíchov b) zabezpečovanie prevádzky a správa KIMS c) vývoj a implementácia softvérových nadstavieb KIMS d) zber údajov, zaznamenávanie a sprostredkovanie údajov a informácií vrátane priestorových údajov podľa § 5 zákona č. 150/2019 Z. z. e) analýza možností zosúladenia monitorovacích aktivít podľa vzoru BioDiversa |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 |  |  | 46 925,00 |  |  | 38 330,00 |  |  | VZ-M |  |  | 7197,5 |  |  | Odborný podklad, databáza |  |  | Štátna správa, MŽP SR, ŠOP SR, SIŽP, odborná verejnosť |  |  |  |  |
| 06.02 | Tvorba a aktualizácia databáz a GIS vrstiev chránených území (CHÚ), chránených stromov (CHS) a iných záujmových objektov ŠOP SR, v súlade s úlohy vyplývajúce zo zákona č. 305/2017 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie a uznesení vlády SR č. 104/2017, č. 346/2017 a č. 553/2019 a) priebežná aktualizácia GIS vrstiev CHÚ a CHS, postupné aktualizovanie vrstvy CHÚ v kategórii chránený krajinný prvok - CHKP, CHA, PP, PR na parcelný stav b) vytvorenie a aktualizácia GIS vrstvy stupňov ochrany c) vytvorenie a údržba záväznej GIS vrstvy ÚEV pre konsolidované znenie národného zoznamu d) priebežné posudzovanie a dokumentovanie podnetov na významné CHÚ a CHS a napĺňanie databázy pre evidenciu významných stromov e) doplňovanie a aktualizácia databázy povrchových anorganických javov a lomov pre potreby ochrany prírody f) manažment údajov, hodnotenie kvality údajov, poskytovanie údajov (opendata, elektronické služby, minimálne publikačné minimum a pod.) g) implementovanie API rozhraní pre poskytovanie referenčných údajov a otvorených datasetov v roli poskytovateľa h) zabezpečenie integrácií na referenčné registre v roli konzumentov a poskytovateľov |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 |  |  | 46 403,00 |  |  | 2 000,00 37 903,00 |  |  | VZ VZ-M |  |  | 7117,5 |  |  | Odborný podklad, databáza |  |  | Štátna správa, MŽP SR, ŠOP SR, SIŽP, odborná verejnosť |  |  |  |  |
| 06.03 | Reporting pre Európsku komisiu a Európsku environmentálnu agentúru (EEA) a) správy v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch – spracovanie podkladov a podanie správy o výnimkách v zmysle čl. 9 smernice o vtákoch (za rok 2021), spracovanie podkladov a podanie správy o výnimkách v zmysle čl. 16 smernice o biotopoch (za roky 2020 – 2021), elektronické pripomienkovanie a práca v expertnej skupine pre reporting v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch b) správa databázy území Natura 2000 (Štandardný dátový formulár/SDF) – doplnenie SDF, aktualizácia údajov o ÚEV podľa konsolidovaného znenia národného zoznamu (po schválení nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje národný zoznam ÚEV) c) aktualizácia databázy chránených území (CDDA) pre Európsku environmentálnu agentúru d) postupné budovanie databázy ekosystémov a ich služieb za účelom prípravy implementácie vrátane monitorovania a reportingu podľa návrhu nariadenia EÚ o obnove prírody a novelizácie nariadenia (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 |  |  | 7 530,00 |  |  | 6 151,00 |  |  | VZ-M |  |  | 1155 |  |  | Vyplnené formuláre, databázy, pripravené priestorové informácie, odborný podklad / |  |  | MŽP SR, Európska komisia, EEA |  |  |  |  |
| 06.04 | Príprava podkladov pre výročné správy správa o stave životného prostredia, zelená správa, Štatistický úrad SR, štatistiky OECD, správa o stave vodného hospodárstva, ročný výkaz o výskume a vývoji, výkaz výskumno-vývojového potenciálu |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 |  |  | 3 945,00 |  |  | 3 221,00 |  |  | VZ-M |  |  | 605 |  |  | Odborný podklad |  |  | MŽP SR, rezortné organizácie, MPRV SR, verejnosť |  |  |  |  |
| 06.05 | Tvorba odborných materiálov v oblasti informatiky a Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej „štátny zoznam“) a) podklady pre zápis CHÚ do katastra nehnuteľnosti b) aktualizácia a vedenie Štátneho zoznamu c) mapové podklady k stanoviskám, správam, posúdeniam d) tvorba štatistických výstupov a analýz v GIS |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 |  |  | 35 945,00 |  |  | 2 000,00 29 361,00 |  |  | VZ VZ-M |  |  | 5513,5 |  |  | Odborný podklad |  |  | Štátna správa, verejnosť |  |  |  |  |
| 06.06 | Zabezpečenie prevádzky, tvorba a údržba a aktualizácia hardwarového a softwarového vybavenia a) servis a údržba serverov, IT infraštruktúry a správa počítačovej siete (HW) b) správa počítačovej siete, antivírusová ochrana, podpora užívateľských aplikácií c) zabezpečenie internetového pripojenia sprístupnených jaskýň a SSJ, správa lokálnych sietí prevádzok SSJ d) administrácia webového servera e) zabezpečenie a aktualizácia nevyhnutých SW, licencií, prechod na niektoré OpenSource riešenia f) zabezpečenie koncepčných, systémových a rozvojových IT aktivít - elektronická modernizácia audio sprievodcov - Gombasecká, Jasovská jaskyňa, modernizácia elektronických informačných tabúľ - Jasovská, Harmanecká, Ochtinská Aragonitová jaskyňa, jaskyňa Domica, zabezpečenie možnosti platby kartou pre navštevníkov - testovacia prevádzka Belianska jaskyňa g) správa, prevádzka a údržba zabezpečovacích systémov sprístupnených jaskýň h) databáza krúžkov pre CITES a zabezpečenie jej funkčnej prevádzky i) administrácia a vývoj internetových, intranetových stránok a aplikácií j) zabezpečenie internetového pripojenia ŠOP SR k) zabezpečenie legislatívnych požiadaviek v oblasti prístupnosti webových sídiel v zmysle vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy pre webové sídlo www.sopsr.sk l) príprava podkladov na audit kybernetickej bezpečnosti v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 |  |  | 49 060,00 |  |  | 40 073,00 195 000,00 |  |  | VZ-M MŽP SR |  |  | 7525 |  |  | Zabezpečenie fungovania IS ŠOP SR |  |  | Štátna správa |  |  |  |  |
| 06.07 | Zabezpečenie implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) a zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (ďalej len „zákon č. 3/2010 Z. z.“) na ŠOP SR a) napĺňanie a aktualizácia metadát v súlade so zákonom č. 3/2010 Z. z. b) príprava, správa a publikovanie dát a metaúdajov relevantných tém prílohy I a III smernice Inspire a zákona č. 3/2010 Z. z., vrátane INSPIRE prioritných datasetov |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 |  |  | 4 368,00 |  |  | 3 568,00 |  |  | VZ-M |  |  | 670 |  |  | Odborný podklad |  |  | MŽP SR, SAŽP |  |  |  |  |
| 06.08 | Dokumentácia jaskýň pre potreby ochrany prírody a) doplňovanie a aktualizácia databázy programu Speleo_K – GPS lokalizácia vchodov jaskýň, údaje o manažmente jaskýň, uzatváraní, revízií a praktickej starostlivosti o jaskyne b) zameriavanie, 3D skenovanie a speleologická dokumentácia jaskýň (Mošnická jaskyňa, Harmanecká jaskyňa) c) digitalizácia a vektorizácia plánov jaskýň z dokumentačných fondov d) budovanie a počítačové spracovávanie dokumentačných fondov (fotoarchív, rezervačné knihy, mapový archív) a odbornej knižnice o jaskyniach |  |  | SSJ | 31.12.2023 |  |  | 23 047,00 |  |  | 4 500,00 18 825,00 |  |  | VZ VZ-M |  |  | 3535 |  |  | Plnenie databázy, komplexná databáza, dokumentácia |  |  | Štátna správa, verejnosť |  |  |  |  |
| Spolu 06.00 „Reporting, informatika a dokumentácia“ |  |  |  |  |  |  |  | 217 223,00 |  |  | 8 500,00 |  |  | VZ |  |  | 33 948,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 423,00 |  |  | VZ - M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 000,00 |  |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 932,00 |  |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07. INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.01 | Rekonštrukcia a údržba technickej infraštruktúry sprístupnených jaskýň a) rekonštrukcia zábradlia v jaskyni Driny b) prerážka štôlne v jaskyni Driny c) oprava chodníka v Dobšinskej ľadovej jaskyni d) bežná nevyhnutná údržba v podzemí sprístupnených jaskýň, oprava prehliadkových trás, schodíšť a zábradlí, bezpečnostné prehliadky priestorov v podzemí |  |  | SSJ | 31.12.2023 |  |  | 3 260,00 |  |  | 420 000,00 2 663,00 |  |  | VZ VZ-M |  |  | 500 |  |  | udržiavané jaskyne pre verejnosť |  |  | verejnosť |  |  |  |  |
| 07.02 | Opravy, údržba, revízie vyhradených technických zariadení a nákladných lanových dráh, dezinfekcia vodojemov a ČOV a) opravy, údržba a revízie vyhradených elektrických zariadení, elektrických spotrebičov a ručného náradia, tlakových a plynových zariadení a nákladných lanových dráh v sprístupnených jaskyniach a budovách organizácie b) opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích staníc a rozvodov vody v sprístupnených jaskyniach, vrátane ostatných vodárenských zariadení (čistiarne odpadových vôd a pod.) c) obnova a údržba prepäťovej ochrany a komunikačných systémov v objektoch organizácie a v sprístupnených jaskyniach d) postupné technické zabezpečenie sprístupnených jaskýň pri výpadku elektrickej energie na plynulý chod v rámci rekonštrukcií elektroinštalácií v objektoch e) OPaOS/revízie zabezpečovacích systémov v objektoch organizácie a sprístupnených jaskýň f) spracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia elektroinštalácie a komunikačného systému v Bystrianskej jaskyni g) rekonštrukcia komunikačného systému v Belianskej jaskyni h) rekonštrukcia kamerového systému v Ochtinskej aragonitovej jaskyni |  |  | SSJ | 31.12.2023 |  |  | 19 070,00 |  |  | 100 000,00 15 577,00 |  |  | VZ VZ-M |  |  | 2925 |  |  | udržiavané jaskyne pre verejnosť |  |  | verejnosť |  |  |  |  |
| 07.03 | Rekonštrukcie a stavebná údržba objektov a technickej infraštruktúry vstupných areálov sprístupnených jaskýň a) opravy, údržba a obnova parkovísk, prístupových chodníkov, zábradlí a terás vrátane zariadení (smetné koše, lavičky, informačné tabule, prístrešky) b) opravy a údržba prevádzkových objektov vstupných areálov sprístupnených jaskýň (maliarske, murárske, klampiarske, stolárske, inštalatérske, izolatérske a montážne práce a dodávky) c) Demänovská jaskyňa Slobody – príprava a realizácia rekonštrukcie Horského hotela d) Jaskyňa Driny – novostavba prevádzkovej budovy a stavebné úpravy v areáli jaskyne Driny e) Brestovská jaskyňa – novostavba prevádzkovej budovy (projektová dokumetácia) f) Dobšinská ľadová jaskyňa – novostavba budovy terénnej stanice a IS v Stratenej, rekonštrukcia prístupového chodníka a cesty |  |  | SSJ | 31.12.2023 |  |  | 9 128,00 |  |  | 900 000,00 7 456,00 |  |  | iné zdroje VZ-M |  |  | 1400 |  |  | udržiavané jaskyne pre verejnosť |  |  | verejnosť |  |  |  |  |
| 07.04 | Výstavba, rekonštrukcia a údržba objektov environmentálnej výchovy – náučné zariadenia a) údržba náučných chodníkov, náučných lokalít, informačných bodov, informačných stredísk (oprava tabúľ, prístreškov, lavičiek, terénne úpravy, obnova náterov), obnova a údržba náučných a informačných prevádzkových panelov pri sprístupnených jaskyniach b) náučné expozície, chodníky a panely pri jaskyniach – príprava a zabezpečenie stálych expozícií, výstav a prezentačných plôch, tvorba a údržba náučných a informačných panelov: organizácia súťaže návrhov pre Návštevnícke centrum Demänovských jaskýň - zadanie a obsahové riešenie, ideové riešenie muzeálnej expozície pri Gombaseckej jaskyni (stará budova areálu); prezentačné plochy pre vstupný areál Brestovskej jaskyne a príprava riešenia pre Krásnohorskú jaskyňu |  |  | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 |  |  | 14 245,00 |  |  | 45 000,00 11 636,00 |  |  | VZ VZ-M |  |  | 2185 |  |  | náučné zariadenia |  |  | verejnosť |  |  |  |  |
| 07.05 | Oprava a údržba motorových vozidiel a modernizácia vozového parku a) nevyhnutné opravy vozidiel pre premávku na pozemných komunikáciách v zmysle vyhlášky (STK, EK a pod.) b) príprava a realizácia VO na nákup nových vozidiel |  |  | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 |  |  | 35 434,00 |  |  | 180 000,00 28 944,00 |  |  | VZ VZ-M |  |  | 5435 |  |  | vozový park |  |  | zamestnanci ŠOP SR |  |  |  |  |
| 07.06 | Rekonštrukcie a stavebná údržba objektov ŠOP SR a) rekonštrukcia fasády na Lazovnej 10 v Banskej Bystrici b) komplexná rekonštrukcia a energetické zefektívnenie SSJ skladu na Majeríkovej v Liptovskom Mikuláši c) komplexná rekonštrukcia a energetické zefektívnenie speleodomca SSJ v Demänovskej Doline d) oprava strechy Správa CHKO Ponitrie Nitra e) zníženie energetickej náročnosti administratívnych budov (napr. výmena neónových žiariviek za LED žiarivky) f) rekonštrukcia kotolne (výmena kotla) Správa CHKO Biele Karpaty g) opravy a údržba TS Grúň, projektová príprava studne h) údržba objektu Správy CHKO Poľana |  |  | RŠOP SR, SSJ, vybrané organizačné útvary | 31.12.2023 |  |  | 22 134,00 |  |  | 50 000,00 18 079,00 300 500,00 |  |  | VZ VZ-M MŽP SR |  |  | 3395 |  |  | budovy, objekty ŠOP SR |  |  | zamestnanci ŠOP SR |  |  |  |  |
| 07.07 | Investície do objektov ŠOP SR a) Administratívna budova SSJ v Liptovskom Mikuláši – komplexná rekonštrukcia a energetické zefektívnenie budovy (zateplenie budovy, zelená strecha, výmena okien a dverí, strešná fotovoltaická elektráreň, rekonštrukcia bleskozvodov, ústredného kúrenia, elektroinštalácie, rekonštrukcia sociálnych zariadení, doplnenie požiarnych dverí, opravy omietok a maľby, doplnenie klimatizačných zariadení) b) budova Správy CHKO Cerová vrchovina - rekonštrukcia (suterén, podkrovie, vestibul, bočná stena budovy) c) kúpa administratívnej budovy pre Správu CHKO Vihorlat a Správu CHKO Strážovské vrchy |  |  | RŠOP SR, vybrané organizačné útvary | 31.12.2023 |  |  | 2 673,00 |  |  | 46 000,00 2 183,00 1 500 000,00 |  |  | VZ VZ-M MŽP SR |  |  | 410 |  |  | budovy, objekty ŠOP SR |  |  | zamestnanci ŠOP SR |  |  |  |  |
| Spolu 07.00 „Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení“ |  |  |  |  |  |  |  | 105 944,00 |  |  | 841 000,00 |  |  | VZ |  |  | 16 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 538,00 |  |  | VZ - M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 000,00 |  |  | iné zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 500,00 |  |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 628 038,00 |  |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 08. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 08.01 | Plnenie úloh vyplývajúcich z členstva SR v Rade Európy 1. Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor, 1979) a) plnenie rezolúcií a odporúčaní Stáleho výboru Bernského dohovoru podľa určených termínov b) účasť na práci a zasadnutiach expertných skupín, pripomienkovanie materiálov c) sústreďovanie akčných plánov a stratégií pre ohrozené druhy a ich aplikácia d) vyhodnotenie zraniteľnosti druhov z príloh dohovoru klimatickými zmenami 2. Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu 2.1. pre NPR Dobročský prales a) plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy č. CM/ResDip(2018)12 o znovu udelení Európskeho diplomu pre NPR Dobročský prales a vypracovanie ročnej správy o plnení b) realizácia opatrení Programu starostlivosti pre NPR Dobročský prales na obdobie rokov 2018-2047, vypracovanie správy c) monitoring územia aj v súvislosti s obnovou PSL s platnosťou na roky 2016 – 2025 |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary CHKO Poľana | 31.12.2023 | 4 922,00 | 1 000,00 4 020,00 |  | VZ VZ-M |  | 755 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.02 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) a zo Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a) činnosť v SBSTTA a v SBI, v expertných skupinách dohovoru a EK, v tematických programoch práce vo vybraných oblastiach a v pracovnej skupine MŽP SR pre biodiverzitu; účasť na stretnutiach a konferenciách b) spracovanie podkladov pre prípravu strategických dokumentov na ochranu biodiverzity pre obdobie po r. 2020, najmä príprava Národnej biodiverzitnej stratégie a akčného plánu (tzv. NBSAP) do roku 2030 a činnosť v expertnej skupine CBD c) príprava a pripomienkovanie materiálov pre Európsku environmentálnu agentúru (EEA), UNEP Svetové monitorovacie centrum ochrany prírody (WCMC) a i. |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 | 2 445,00 | 1 500,00 1 997,00 |  | VZ VZ-M |  | 375 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.03 | Plnenie úloh vyplývajúcich z medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) a) účasť na zasadnutiach IPBES (vrátane Plenárneho zasadnutia) a iných súvisiacich podujatiach b) spolupráca s MŽP SR pri koordinácii IPBES a expertov v expertných skupinách, pripomienkovanie materiálov |  | RŠOP SR | 31.12.2023 | 4 433,00 | 1 000,00 3 621,00 |  | VZ VZ-M |  | 680 |  | Odborné podklady, správy |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.04 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnský dohovor, 1979) a) implementácia Strategického plánu (výskum, monitoring stavu a trendov populácií migrujúcich druhov, zber údajov a informácií, spolupráca s príslušnými inštitúciami, ochranné a preventívne opatrenia, spolupráca s médiami), spracovanie národného implementačného plánu b) spracovanie podkladov pre národnú správu c) činnosť člena Vedeckej rady dohovoru a účasť na rokovaniach rady d) spolupráca so sekretariátom a Stálym výborom a účasť na podujatiach Bonnského dohovoru |  | RŠOP SR, vybrané organizačné útvary | 31.12.2023 | 5 704,00 | 1 000,00 4 660,00 |  | VZ VZ-M |  | 875 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.05 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda o porozumení (MoÚ) pri ochrane stredoeurópskej populácie dropa fúzatého a) aktualizácia a implementácia programu záchrany dropa b) synchronizované a cezhraničné koordinované sčítanie dropov a monitoring; spolupráca na programe výskumu biotopových nárokov a vplyvu zmien biotopov c) účasť na medzinárodných stretnutiach signatárov MoU |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 1 956,00 | 500,00 1 598,00 |  | VZ VZ-M |  | 300 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.06 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda o porozumení pri ochrane migrujúcich dravých vtákov v Afrike a Eurázii a) implementácia úloh z 2. stretnutia signatárov memoranda a z rozhodnutí orgánov b) implementácia stratégie (akčného plánu) ochrany dravcov a sov c) spolupráca s Ochranou dravcov Slovenska a s ďalšími mimovládnymi organizáciami |  | RŠOP SR, Príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 8 899,00 | 1 000,00 7 270,00 |  | VZ VZ-M |  | 1365 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.07 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (AEWA) a) implementácia Strategického plánu AEWA na roky 2019 – 2027, Akčného plánu a úloh z rezolúcií, premietnutie do národnej stratégie, monitoring vodných vtákov a ich biotopov, komunikácia, výchova, osveta, budovanie kapacít, spracovávanie návrhov projektov, preklad a využívanie metodických materiálov AEWA, spolupráca na plnení medzinárodných úloh AEWA b) plnenie úloh zástupcov v Pracovnej skupine pre brehára čiernochvostého (Limosa limosa) a v ďalších expertných a pracovných skupinách c) činnosť pracovnej skupiny v rámci Slovenského ramsarského výboru, spolupráca so SOS/BirdLife Slovensko d) spracovanie podkladov pre zástupcov v Stálom výbore a odbornej komisii e) spracovanie výsledkov z 8. stretnutia zmluvných strán |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 9 241,00 | 1 500,00 7 549,00 |  | VZ VZ-M |  | 1417,5 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.08 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (EUROBATS) a) činnosť člena Poradného výboru a účasť na zasadnutiach, činnosť v pracovných skupinách, spracovanie výsledkov z 9. stretnutia zmluvných strán b) zabezpečenie implementácie Priorít pre ochranu netopierov a úloh vyplývajúcich z rezolúcií a národnej stratégie – prieskum a monitoring, budovanie databáz o distribúcii a populačných trendoch druhov, mapovanie úkrytov, lovísk, štruktúry populácií, zabezpečenie ochrany stanovíšť |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 | 7 024,00 | 1 000,00 5 885,00 |  | VZ VZ-M |  | 1105 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.09 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru CITES a z nariadení EÚ v oblasti CITES – Vedecký orgán SR a) stanoviská k dovozu a vývozu exemplárov CITES (čl. 4 ods. 1a, 2a, čl. 5 ods. 2a a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97) b) stanoviská k účelu vydávania potvrdení (čl. 8 ods. 3 e, f, g nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čl. 59 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006) c) posudzovanie pôvodu „C“ podľa čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 (čl. 8 ods. 3 d nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čl. 59 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006) d) určovanie spoločenskej hodnoty podľa § 27 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 15/2005 Z. z.“) e) odborná pomoc pri uplatňovaní zákona č. 15/2005 Z. z. a nariadení EÚ a identifikácia exemplárov CITES (§ 21 ods. 2 písm. c) zákona č. 15/2005 Z. z.) f) vedenie evidencie exemplárov CITES, napĺňanie databázy CITES (§ 21 ods. 2 písm. i) zákona č. 15/2005 Z. z.) a vyžiadanie dokladov od OÚ, ktoré ich dlhodobo neposielajú g) distribúcia krúžkov chovateľom vtákov a vedenie registra distribuovaných krúžkov v zmysle udelenej licencie (vedenie registra je v bode 06.06) h) medzinárodná spolupráca: zasadnutie Vedeckej preskúmavacej skupiny v Bruseli (4x), Výbor pre živočíchy a Výbor pre rastliny, ďalšie ad hoc rokovania a školenia v rámci problematiky CITES i) plnenie povinností vyplývajúcich z § 12b ods. 2 zákona č. 15/2005 Z. z. k preukazovaniu nakladania s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov j) určovanie evidenčného čísla v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. k) plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi živočíchov a rastlín (Oznámenie Komisie z 26. februára 2016) l) propagácia dohovoru (prednáška, výstava, akcia pre verejnosť, propagačné materiály, web stránka a pod.) |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 45 083,00 | 3 000,00 36 825,00 |  | VZ VZ-M |  | 6915 |  | Stanoviská, odborné podklady, databáza |  |  | MŽP SR, orgány štátnej správy, ObÚ ŽP, SIŽP, colné orgány, policajné orgány |  |  |  |  |
|  | 08.10 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach (Ramsarský dohovor, 1971) a) implementácia Akčného plánu pre mokrade na roky 2022 – 2024 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do r. 2024, podklady k vyhodnoteniam b) aktualizácia ramsarských formulárov a máp, mapovanie mokraďových biotopov v povodí rieky Belá (v spolupráci so Správou TANAP) a dopracovanie podkladov pre návrh ramsarskej lokality v povodí Belej (v spolupráci s expertmi) c) účasť na medzinárodných zasadnutiach d) plnenie úloh v rámci Trilaterálnej ramsarskej platformy pre lokalitu Niva na sútoku Morava-Dyje-Dunaj (TRP), účasť na zasadnutiach TRP, príprava a realizácia spoločných projektov e) zasadnutia Slovenského ramsarského výboru Plnenie úloh Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) a) koordinácia a realizácia ročného plánu práce CWI, cezhraničná spolupráca v mokradiach, spracovanie výročnej správy a vyúčtovania b) implementácia stratégie CWI do r. 2024, konzultácie so sekretariátmi Ramsarského a Karpatského dohovoru a s partnerskými organizáciami na rozvoji činnosti CWI c) prevádzka Karpatského strediska pre mokrade d) spolupráca so sekretariátom Ramsarského dohovoru pri aktualizácii Návodu na fungovanie regionálnych iniciatív, činnosť v rámci Pracovnej skupiny dohovoru pre regionálne iniciatívy e) príprava a implementácia relevantných projektov |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 10 660,00 | 1 500,00 8 707,00 |  | VZ VZ-M |  | 1635 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.11 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (SD) 1. Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy (KBP) a) účasť na pracovných stretnutiach, seminároch a konferenciách na medzinárodnej úrovni, zabezpečenie účasti na 46. zasadnutí Výboru svetového dedičstva UNESCO v roku 2023 a zasadnutí Spoločného riadiaceho výboru lokality KBP v Taliansku, máj 2023 b) spolupráca so Sekretariátom a členskými štátmi lokality, príprava podkladov podľa požiadaviek (pre monitoring, reporting za lokalitu), najmä v súvislosti s tretím cyklom periodického hodnotenia implementácie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva c) zriadenie riadiaceho výboru a manažmentového panelu slovenskej časti lokality KBP d) podpora vedeckého výskumu, spolupráca s univerzitami a vedeckými inštitúciami e) podpora implementácie usmerňujúceho dokumentu k manažmentu lokality a jej nárazníkových zón (Guidance Document on the management of the property and its buffer zone) na národnej úrovni f f) spolupráca pri príprave podkladov do správy o stave zachovania slovenskej časti lokality SD g) komunikácia a zvyšovanie povedomia o lokalite SD vrátane jej slovenskej časti 2. Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu a) účasť na rokovaniach, pracovných stretnutiach na národnej a medzinárodnej úrovni týkajúcich sa lokality SD b)spracovanie podkladov za slovenskú časť lokality SD v súvislosti s tretím cyklom periodického hodnotenia implementácie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva c)propagácia a prezentácia v rámci projektov HUSK, celkovápropagácia jaskýň lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO 3. ostatné aktivity vyplývajúce z Dohovoru SD a) účasť na zasadnutiach Riadiacej skupiny Limes Romanus – rímske pamiatky na strednom Dunaji, činnosť v rámci združenia Slovenské dedičstvo UNESCO b) účasť na pracovných seminároch Monitoring a manažment svetového kultúrneho dedičstva organizovaných Pamiatkovým úradom SR c) spolupráca pri ochrane a propagácii SKD Vlkolínec, drevené kostoly, Banská Štiavnica, Spišský hrad a kultúrne pamiatky a i. d) spolupráca s vedecko-výskumnými inštitúciami v rámci podpísaných dohôd a memoránd o spolupráci e) spolupráca v rámci združenia Slovenské dedičstvo UNESCO, účasť na pracovných stretnutiach |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 8 475,00 | 2 000,00 6 923,00 |  | VZ VZ-M |  | 1300 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.12 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Karpatského dohovoru a) implementácia Protokolu o biodiverzite, Stratégie a Akčného plánu, priebežné zhromažďovanie podkladov pre národnú správu o implementácii Protokolu o biodiverzite, spolupráca pri implementácii Protokolu o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu, pri riešení cieľov Protokolu o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve, Protokolu o trvalo udržateľnej doprave, Protokolu o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji vidieka, spolupráca na príprave ďalších protokolov, účasť na zasadnutiach jednotlivých tematických pracovných skupín b) účasť na činnosti a na zasadnutiach Implementačnej komisie dohovoru, na 7. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru (Srbsko), pripomienkovanie dokumentov a materiálov c) zabezpečenie činnosti v pracovnej skupine pre veľké šelmy, spolupráca pri implementácii medzinárodného akčného/manažmentového plánu pre veľké šelmy v Karpatoch, spracovanie podkladov, presadzovanie ochrany pralesov, mapovanie a spracovanie endemických druhov Karpát, doplnenie červených zoznamov druhov a zoznamu inváznych druhov Karpát, účasť na stretnutiach medzirezortnej komisie MŽP SR pre Karpatský dohovor d) spolupráca pri príprave relevantných projektov e) spolupráca na iniciatíve „Veda pre Karpaty“ f) spolupráca s MŽP SR pri organizovaní pracovných stretnutí na medzinárodnej a národnej úrovni Plnenie úloh Karpatskej sústavy chránených území (CNPA) a) účasť na zasadnutiach Riadiaceho výboru CNPA, koordinácia CNPA na Slovensku b) účasť na plnení strednodobého plánu CNPA a relevantných projektov c) aktualizácia údajov v monitorovacom nástroji efektívnosti manažmentu chránených území CPAMETT na správach CHKO d) poskytovanie údajov pre karpatský clearing house mechanizmus e) príprava a realizácia kampane Deň karpatských parkov (23.05.) f) spolupráca s ALPARC a DANUBEPARKS na spoločných projektoch a podujatiach (Mládež v horách) |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 9 600,00 | 2 000,00 7 842,00 |  | VZ VZ-M |  | 1472,5 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.13 | Realizácia Programu UNESCO „Človek a biosféra (Man and Biosphere)“ a) optimalizácia koordinácie BR v SR v spolupráci so Slovenským výborom MAB, organizovanie pracovných rokovaní b) účasť na jarnom a jesennom zasadnutí Slovenského výboru MAB c) spolupráca pri implementácii Sevillskej stratégie pre BR, Madridského akčného plánu pre BR a Limského akčného plánu, príprava Národného akčného plánu na implementáciu Limského akčného plánu d) spolupráca pri organizovaní zasadnutí koordinačných rád BR e) implementácia akčných plánov pre jednotlivé BR f) stretnutia s vedeckými a odbornými subjektmi g) spolupráca s vedecko-výskumnými inštitúciami v rámci podpísaných dohôd a memoránd o spolupráci Medzinárodný program pre geovedy a geoparky (International Geoscience and Geoparks Programme) – UNESCO Global Geoparks a) plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu pre implementáciu opatrení na zabezpečenie realizácie aktualizovanej Koncepcie geoparkov SR b) spolupráca s Novohrad-Nógrad UNESCO geoparkom |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 6 226,00 | 2 000,00 5 086,00 |  | VZ VZ-M |  | 955 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.14 | Spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a krajiny: IUCN a) účasť a činnosť v komisiách IUCN (vrátane komisie pre chránené územia), v relevantných pracovných skupinách, spolupráca s európskymi zástupcami v orgánoch IUCN a s Regionálnou kanceláriou IUCN pre Európu, účasť na podujatiach b) kategorizácia CHÚ podľa smerníc IUCN, práca na červených zoznamoch druhov a ekosystémov c) spracovanie výsledkov Svetového kongresu ochrany prírody, propagovanie činnosti IUCN a šírenie informácií EUROPARC Federation a) propagovanie činnosti a zdieľanie informácií medzi organizačnými útvarmi b) spolupráca a účasť na stretnutiach Stredoeurópskej sekcie EUROPARC a na výročnej konferencii EUROPARC c) účasť na odborných seminároch a podujatiach organizovaných federáciou EUROPARC d) spolupráca s iniciatívami, programami a pracovnými skupinami DANUBEPARKS - účasť na podujatiach a Valnom zhromaždení členov, spolupráca na spoločných projektoch Wetlands International – plnenie úloh národného delegáta, pripomienkovanie a spracovávanie materiálov, účasť na konferenciách, propagácia EEA – práca v expertných skupinách, príprava a pripomienkovanie materiálov WWF – spolupráca na projektoch a podujatiach ICPDR – spolupráca na projektoch, spracovávanie metodických materiálov a stratégií Infra Eco Network Europe IENE – konzultácie, účasť na podujatiach, propagovanie činnosti a šírenie informácií European Wilderness Society – spolupráca pri zabezpečovaní ochrany divočiny, spolupráca na projektoch a na podujatiach Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýň (ISCA), Medzinárodná speleologická únia (UIS), Európska speleologická federácia (FSE) a) zastupovanie organizácie a aktívna účasť v správnej rade a vo vedeckej komisii ISCA, účasť na konferencii ISCA v USA b) zastupovanie Slovenska a účasť na aktivitách UIS a FSE European Green Belt Initiative Spolupráca s Asociáciou Green Belt, účasť na podujatiach a aktivitách organizovaných touto iniciatívou, v prípade schválenia projektu Bestbelt účasť na jeho implementácii Medzinárodná rangerská organizácia IRF a) spolupráca na projektoch, účasť na podujatiach b) účasť na stretnutí Asociace strážců přírody České republiky |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 5 930,00 | 3 000,00 4 843,00 |  | VZ VZ-M |  | 909,5 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.15 | Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody a krajiny v susedných a ostatných krajinách a) realizácia a aktualizácia podpísaných bilaterálnych dohôd a vykonávacích protokolov; príprava a realizácia spoločných projektov: ČR – účasť na spoločných stretnutiach s AOPK ČR, spolupráca so Správou CHKO Beskydy, CHKO Bílé Karpaty a regionálnymi pracoviskami Poľsko – spolupráca so Zespolom Parkow Krajobrazowych v Dukle na základe vykonávacieho protokolu, so Zespolom Parkow Krajobrazowych Wojewodstwa Slaskiego, so Zespolom Parkow Krajobrazowych Wojewodstwa Malopolskiego; spolupráca s Pieninskim Parkom Narodowym - mapovanie druhov rastlín a živočíchov, účasť na konferenciách, účasť na rade parku PPN; spolupráca s Riaditeľstvom Babiogórskiego Parku Narodowego; spolupráca s Bieszczadskym Parkom Narodowym Maďarsko – spolupráca s Riaditeľstvom Aggtelekského NP; spolupráca s Riaditeľstvom NP Bükk Ukrajina – spolupráca s Užanským národným prírodným parkom b) spolupráca a koordinácia činností s partnerskými organizáciami ochrany prírody v Českej republike, Poľsku a Maďarsku vo vzťahu k ochrane jaskýň a prevádzke sprístupnených jaskýň – účasť na zasadnutiach odborných komisií, plnenie spoločných úloh, príprava projektov c) Rakúsko – spolupráca s NP Gesäuse na monitoringu a mapovaní vybraných druhov a biotopov, spolupráca v rámci cezhraničných projektov; spolupráca s NP Donau Auen; príprava nových projektov d) Holandsko, Nemecko/Bavorsko, Flámsko, USA – komunikácia a spolupráca pri implementácii podpísaných bilaterálnych dohôd, spolupráca na projektoch s vládnymi a mimovládnymi organizáciami, výmena skúseností |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 4 613,00 | 1 000,00 3 768,00 |  | VZ VZ-M |  | 707,5 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.16 | Nový biogeografický proces (pre Alpský a Panónsky biogeografický región) |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 978,00 | 799,00 |  | VZ-M |  | 150 |  | Odborné podklady, správy, |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.17 | Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na úseku ochrany prírody – ČR, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina a) účasť na zasadnutiach komisie, pomoc pri organizovaní zasadnutí a vypracovaní podkladov k rokovaniu b) plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov zasadnutí |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 587,00 | 500,00 479,00 |  | VZ VZ-M |  | 90 |  | Odborné podklady, správy, propagácia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | Spolu 08.00 „Medzinárodná spolupráca“ |  |  |  |  | 136 956,00 | 23 500,00 |  | VZ |  | 21 007,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 111 872,00 |  | VZ - M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 135 372,00 |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09. PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09.01 | Technická asistencia pre projekty a) monitoring výziev, identifikácia donorov a možností zapojenia sa do projektov b) príprava podkladov, koordinácia prípravy, spracovanie a príprava projektov (najmä Plán obnovy a odolnosti SR, OP Slovensko, OP KŽP, NFM, INTERREG, Environmentálny fond, LIFE, Program spolupráce INTERREG SK-AT, SK-HU, SK-CZ, PL-SK a i.) c) koordinácia a podpora implementácie projektov, vrátane verejného obstarávania a finančného manažmentu d) usmerňovanie a koordinácia manažérov projektov, zabezpečenie koordinovaného kontaktu s implementačnými jednotkami e) súčinnosť pri dopracovaní programových dokumentov pre fondy EÚ f) následné monitorovacie správy k ukončeným projektom, účasť na kontrolách na mieste (OP KŽP, INTERREG SK-HU, SK-CZ, SK-AT) g) administrácia poskytovania štátnej pomoci v zmysle aktuálnych schém štátnej pomoc |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 111 909,00 | 91 411,00 |  | VZ-M |  | 17 165 |  | Projektové žiadosti, zámery, usmernenia, metodické dokumenty, monitorovacie správy |  |  | ŠOP SR, MŽP SR, RO operačných programov, donori |  |  |  |  |
|  | 09.02 | Realizácia aktivít ukončených projektov OP KŽP v rámci udržateľnosti: PBOL pilot2 – ukončenie projektu 9/2021, udržateľnosť: Realizáciou projektu sa zlepší stav ochrany druhov a biotopov a posilní sa biodiverzita vo vybraných lesných porastoch sústavy Natura 2000. Konkrétne 6 druhov vtákov a 4 biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch v 5 územiach Natura 2000. Daný cieľ bude naplnený prostredníctvom vybraných opatrení zamerané na prírode blízke obhospodarovanie lesov a ďalších opatrení zameraných na zlepšenie vekovej, priestorovej a druhovej štruktúry lesných porastov v projektovom území. |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 3 455,00 | 2 822,00 |  | VZ-M |  | 530 |  | výskumy, odborné podklady, manažmentové opatrenia, údržba investícií |  |  | ŠOPSR, návštevníci CHÚ, vlastníci pozemkov |  |  |  |  |
|  | 09.03 | Realizácia postprojektových aktivít ukončených projektov vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov s donormi LIFE projekty – realizácia programov starostlivosti /záchrany po ukončení projektov LIFE Motýle (CHKO Biele Karpaty, Malé Karpaty), Pannonic (CHKO D. Luhy), LIFE Natura BA (CHKO Dunaj. luhy, CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty), LIFE sokol červenonohý (CHKO Dunaj. luhy), LIFE Energia v krajine ( RCOP Prešov, S CHKO Dunajské Luhy + S CHKO Ponitrie, S CHKO Záhorie, S CHKO Latorica, S CHKO Vihorlat, R-ŠOP BB) Nórsky projekt CBC01012 Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj – CHKO Vihorlat - realizácia manažmentových opatrení na lokalitách Švajčiarsky projekt (Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch) manažmentové opatrenia na lokalitách v územnej pôsobnosti CHKO Kysuce, Horná Orava, Dunajské luhy, Vihorlat, Východné Karpaty, RCOP Prešov Udržateľnosť projektov INTERREG DTP, CE SK-HU, SK-AT, SK-CZ: Podpora ekologickej konektivity v Dunajskom regióne prostredníctvom prepojenia území Natura 2000 pozdĺž Zeleného pásu (Green Belt) (DaRe to Connect) (kód projektu SOP24221) - zachovávanie ekologických koridorov, posilňovanie ekosystémov a ich služieb na území Zeleného pásu v podunajskej oblasti. Budovanie kapacít pre manažment chránených území v Karpatoch pre integrovanie a harmonizovanie ochrany biodiverzity a miestny socio-ekonomický rozvoj (Centralparks) (kód projektu SOP24223) - šírenie a využívanie výsledkov projektu Budovanie kapacít pre manažment chránených území v Karpatoch pre integrovanie a harmonizovanie ochrany biodiverzity a miestny socio-ekonomický rozvoj (Centralparks) (kód projektu SOP24223) - šírenie a využívanie výsledkov projektu SKHU DOMICA - Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggtelekského a Slovenského krasu (SOP24461) - obnova vstupného areálu jaskyne Domica v rámci udržateľnosti projektu |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 15 908,00 | 10 000,00 12 994,00 |  | VZ VZ-M |  | 2440 |  | výskumy, odborné podklady, manažmentové opatrenia, údržba investícií |  |  | EK, MŽP SR, ŠOP SR, štátna správa, vlastníci pozemkov |  |  |  |  |
|  | 09.04 | LIFE16 NAT/CZ/000001, (kód projektu 21141) Optimalizácia zabezpečovania manažmentu lokalít sústavy NATURA 2000 v Juhočeskom kraji a na južnom Slovensku a) realizácia manažmentových opatrení v projektovom území, zabezpečenie strážnej služby v SKUEV0280 Devínska Kobyla b) monitoring dopadu manažmentových aktivít na projektových lokalitách c) komunikácia a spolupráca na propagačných aktivitách projektu |  | RŠOP SR, CHKO Dunajské luhy, CHKO Malé Karpaty, CHKO Ponitrie, CHKO Poľana, CHKO Štiavnické vrchy | 31.12.2023 | 0 | 9 000,00 52 117,00 7 000,00 83 000,00 |  | VZ VZ-M MŽP SR LIFE |  | 4400 |  | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, pracovné stretnutia |  |  | vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR, MŽP SR, EK, partneri projektu |  |  |  |  |
|  | 09.05 | IFE17 NAT/SK/000621 (kód projektu SOP21151) Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi a) spolupráca na vytvorení biokoridorov a interakčných prvkov b) regulácia negatívnych vplyvov na biotopy hraboša c) spolupráca na propagácii projektu a komunikácii |  | RŠOP SR, CHKO Dunajské luhy, CHKO Malé Karpaty | 31.12.2023 | 0 | 900,00 32 959,00 26 000,00 23 000,00 |  | VZ VZ-M MŽP SR LIFE |  | 2785,5 |  | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, pracovné stretnutia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR, EK, partneri projektu, vlastníci pozemkov, štátna správa |  |  |  |  |
|  | 09.06 | LIFE17 NAT/SK/000589 (kód projektu SOP21161) Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinnobylinných porastov a) spolupráca na obnovných manažmentových opatreniach b) spolupráca na monitorovaní vplyvu projektových aktivít c) spolupráca na propagácii projektu a komunikácii |  | RŠOP SR, vybrané organizačné útvary | 31.12.2023 | 0 | 500,00 29 140,00 18 500,00 4 000,00 |  | VZ VZ-M MŽP SR LIFE |  | 2460 |  | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, pracovné stretnutia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR, EK, partneri projektu, vlastníci pozemkov, štátna správa |  |  |  |  |
|  | 09.07 | LIFE19 NAT/SK/001069 Ochrana sysľa pasienkového a) výber lokalít a realizácia reštitúcií sysľa b) obstaranie vybavenia c) manažment vybraných lokalít d) propagačné aktivity a riadenie projektu |  | RŠOP SR, vybrané organizačné útvary | 31.12.2023 | 0 | 3 000,00 19 745,00 6 000,00 50 000,00 |  | VZ VZ-M MŽP SR LIFE |  | 1667 |  | Odborné podklady, štúdie, pracovné stretnutia, |  |  | ŠOP SR, partneri projektu |  |  |  |  |
|  | 09.08 | LIFE19 NAT/SK/000895 Obnova endemických druhov rastlín a suchomilných travinnobylinných biotopov v kontaktnej zóne panónskeho a alpského bioregiónu a) spolupráca na štúdii o obnove a dlhodobom manažmente suchomilných travinnobylinných biotopov b) obstaranie vybavenia c) realizácia manažmentov vybraných lokalít |  | RŠOP SR, CHKO Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty, CHKO Ponitrie, CHKO Dunaj. luhy, CHKO Záhorie | 31.12.2023 | 0 | 1 000,00 8 054,00 44 000,00 22 000,00 |  | VZ VZ-M MŽP SR LIFE |  | 680 |  | Odborné podklady, štúdie, pracovné stretnutia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR, vlastníci pozemkov |  |  |  |  |
|  | 09.09 | LIFE - IP NATURA 2000 SVK (SOP21191 a SOP21192) a) administrácia projektu, b) implementácia projektových aktivít, príprava integrovaných manažmentových plánov, katalóg manažmentových opatrení, realizácia verejných obstarávaní služieb a tovarov, nákup manažmentovej techniky do 2 manažmentových centier, pracovné cesty, výkupy pozemkov, komunikácia so stakeholdermi, plánovanie a realizácia manažmentových aktivít, environmentálna výchova |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 0 | 100,00 107 198,00 2 210 000,00 |  | VZ VZ-M LIFE |  | 9050 |  | Odborné podklady, štúdie, pracovné stretnutia, |  |  | ŠOP SR, MŽP SR, vlastníci pozemkov, |  |  |  |  |
|  | 09.10 | Implementácia plánu manažmentu povodí vo vybraných čiastkových povodiach na Slovensku LIFE21-IPE-SK-Living rivers Administrácia projektu, príprava partnerskej dohody, príprava zmluvy o spolufinancovaní, formovanie a stretnutia projektového teamu, realizácia verejných obstarávaní služieb a tovarov, plánovanie a realizácia projektových aktivít |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 0 | 100,00 37 904,00 100 000,00 |  | VZ VZ-M LIFE |  | 3200 |  | Odborné podklady, štúdie, pracovné stretnutia, |  |  | ŠOP SR, partneri projektu |  |  |  |  |
|  | 09.11 | LIFE20 NAT/SK/001077 (kód projektu SOP21201) Zabezpečenie dlhodobej ochrany dropa veľkého a sokola kobcovitého v pohraničí Slovenska a Maďarska a) výkup pozemkov b) strážna služba počas hniezdnej sezóny c) spolupráca pri návrhu starostlivosti o projektové územie d) propagačné aktivity a riadenie projektu |  | RŠOP SR, CHKO Dunajské luhy | 31.12.2023 | 0 | 100 000,00 3 554,00 21 000,00 2 200,00 |  | VZ VZ-M MŽP SR LIFE |  | 300 |  | Odborné podklady, štúdie, pracovné stretnutia, |  |  | ŠOP SR, partneri projektu |  |  |  |  |
|  | 09.12 | LIFE21-NAT-SK-LIFE Metamorphosis Tvorba osvedčených postupov na ochranu motýľov v strednej a východnej Európe a) výkup a prenájom pozemkov b) mapovanie cieľových druhov motýľov c) praktická starostlivosť o projektové územia d) propagačné aktivity a riadenie projektu |  | RŠOP SR, CHKO Biele Karpaty, CHKO Výhodné Karpaty, CHKO Záhorie | 31.12.2023 | 0 | 100,00 27 717,00 22 700,00 34 200,00 |  | VZ VZ-M MŽP SR LIFE |  | 2340 |  | zlepšený stav vodných biotopov, štúdie |  |  | ŠOPSR, partneri projektov, vlastníci pozemkov |  |  |  |  |
|  | 09.13 | OPKŽP 3PS Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia juhozápadného Slovenska (kód projektu SOP22350) Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu druhov a biotopov európskeho významu a biotopov druhov európskeho významu, zlepšenie starostlivosti a ochrany o tieto druhy a biotopy a to prostredníctvom vypracovania troch programov starostlivosti (ďalej len PS): PS o Chránenú krajinnú oblasť Malé Karpaty (ďalej len "CHKO Malé Karpaty") a PS o Chránené vtáčie územie Malé Karpaty a PS o Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie (ďalej len „CHVÚ Malé Karpaty“ a „CHVÚ Záhorské Pomoravie“). PS budú zohľadňovať požiadavky pre zlepšenie ochrany a starostlivosti druhov a biotopov európskeho významu i biotopy druhov európskeho významu (druhy vtákov), ktoré sú predmetmi ochrany dotknutých ÚEV a CHVÚ. Tým budú podporené požiadavky vyplývajúce zo Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a Smernice Rady2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva. Aktivity na rok 2023: a) mapovanie biotopov a druhov európskeho významu a inventarizačné prieskumy b) realizácia pracovných stretnutí týkajúcich sa navrhovaných ochranárskych opatrení s vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov c) záverečná činnosť v rámci HAP, zahŕňa samotné vypracovanie PS podľa osnovy v prílohe č. 20 vyhlášky. |  | RŠOP SR, CHKO Malé Karpaty, CHKO Záhorie | 31.12.2023 | 0 | 145 693,00 579 298,03 |  | VZ-M OPKŽP |  | 12 300 |  | manažmentové opatrenia, realizácia aktivít projektu |  |  | ŠOP SR, verejnosť |  |  |  |  |
|  | 09.14 | OPKŽP – Monitoring 2 (kód projektu: 22101) Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch Realizácia projektu v rámci OP KŽP a) príprava a realizácia verejných obstarávaní a následných zmlúv b) úprava metodík, výber trvalých monitorovacích lokalít c) realizácia monitoringu na trvalých monitorovacích lokalitách - internými zamestnancami a dodávateľsky (externá služba) d) KIMS – zdokonalenie a doplnenie externých systémových nástrojov e) spracovanie a editácia záznamov z výkonu monitoringu do KIMS f) príprava publikácií z výsledkov projektu g) činnosť koordinačnej rady pre monitoring a reporting druhov a biotopov |  | RŠOP SR všetky organizačné útvary | 31.12.2023 | 0 | 705 797,00 11 562 426,86 |  | VZ-M OPKŽP |  | 59 586 |  | informačný systém, databázy, správy pre EK |  |  | ŠOPSR, MŽP SR, EK, štátna správy, odborná verejnosť, verejnosť |  |  |  |  |
|  | 09.15 | OPKŽP – Veľké šelmy (kód projektu: SOP22141) Realizácia opatrení programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku a) príprava a realizácia verejných obstarávaní a následných zmlúv b) rokovania a pripomienkovanie aktuálnych legislatívnych predpisov v oblasti problematiky veľkých šeliem c) spolupráca pri aplikácií jednotného automatizovaného informačného systému evidencie škôd spôsobených veľkými šelmami d) spolupráca pri vypracovaní komplexnej databázy komisionálne a nekomisionálne šetrených škôd spôsobených veľkými šelmami e) realizácia fotomonitoringu veľkých šeliem f) realizácia telemetrického sledovania rysa a vlka g) ochrana biotopov veľkých šeliem pred nežiadúcimi antropickými vplyvmi h) realizácia deterministického monitoringu rysa ostrovida na územiach NP Muránska planina a CHKO Strážovské vrchy ch) riadenie a činnosť zásahového tímu pre medveďa hnedého i) realizácia veľkoplošného monitoringu vlka na základe pobytových znakov a medveďa na stacionároch j) realizácia výskumných aktivít projektu k) spolupráca pri výrobe náučného inštruktážno-metodického filmu o vplyve veľkých šeliem na rôzne aspekty ľudského života l) príprava výsledkov projektu |  | RŠOP SR všetky organizačné útvary | 31.12.2023 | 0 | 602 141,00 1 623 684,43 |  | VZ-M OPKŽP |  | 50 835 |  | odborné podklady, databázy, výkon strážnej služby |  |  | ŠOPSR, MŽP SR, štátna správa, verejnosť |  |  |  |  |
|  | 09.16 | OPKŽP – Vybrané jaskyne Slovenska (kód projektu: SOP22321) Realizácia projektu Ochrana a starostlivosť o jaskyne Slovenska I. príprava a realizácia VO podľa schváleného harmonogramu, realizácia výskumov, mapovanie jaskýň, geologické analýzy, hydrologické stopovacie skúšky, príprava výsledkov projektu |  | RŠOP SR, SSJ | 31.12.2023 | 0 | 29 613,00 95 600,00 |  | VZ-M OPKŽP |  | 2500 |  | infraštruktúra zlepšujúca stav biotopov jaskýň, odborné podklady |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 09.17 | OPKŽP - Vypracovanie PS HO, ŠV (kód projektu: SOP22271) Vypracovanie programov starostlivosti o Chránenú krajinnú oblasť Horná Orava a Chránenú krajinnú oblasť Štiavnické vrchy realizácia činností vykonávaných v projekte súvisiacich s hlavnou aktivitou projektu (práce realizované spracovateľom/dodávateľom a interne /internými zamestnancami ŠOP SR/ - zber dát z predmetného územia, spracovanie údajov z mapovania biotopov, rastlín a prieskumu vybraných skupín živočíchov do databáz (KIMS) a zakreslenie výskytových údajov z terénu do prostredia GIS /vytvorenie vrstiev .shp/) a podpornou aktivitou projektu (činnosti projektového manažéra) |  | RŠOP SR, CHKO Horná Orava, CHKO Štiavnické vrchy | 31.12.2023 | 0 | 5 923,00 1 022 628,87 |  | VZ-M OPKŽP |  | 500 |  | Dokumentácia ochrany prírody |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 09.18 | OPKŽP - Vypracovanie 4 PS (kód projektu: SOP22273) Vypracovanie programov starostlivosti o Národný park Slovenský kras a jeho ochranné pásmo, Chránenú krajinnú oblasť Strážovské vrchy, Chránený areál Galmus a Prírodnú rezerváciu Driečanský kras realizácia činností vykonávaných v projekte súvisiacich s hlavnou aktivitou projektu (práce realizované spracovateľom/dodávateľom a interne /internými zamestnancami ŠOP SR/ - zber dát z predmetného územia, spracovanie údajov z mapovania biotopov, rastlín a prieskumu vybraných skupín živočíchov do databáz (KIMS) a zakreslenie výskytových údajov z terénu do prostredia GIS /vytvorenie vrstiev .shp/) a podpornou aktivitou projektu (činnosti projektového manažéra) |  | RŠOP SR, NP Slovenský raj, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Cerová vrchovina | 31.12.2023 | 0 | 7 108,00 867 213,00 |  | VZ-M OPKŽP |  | 600 |  | Dokumentácia ochrany prírody |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 09.19 | OPKŽP - PBOL2 (kód projektu: SOP22343) Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území 2 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity vo vybraných lesných porastoch a trvalých trávnych porastoch sústavy Natura 2000. Ide konkrétne o 15 druhov vtákov, 1 druh hmyzu, 7 lesných a 1 nelesný biotop európskeho významu. Projektové územie sa nachádza v 19 územiach Natura 2000. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom vybraných opatrení vychádzajúcich najmä z princípov prírode blízkeho obhospodarovania v lesoch a ďalších opatrení zameraných na zlepšenie vekovej, priestorovej a druhovej štruktúry a biodiverzity lesných porastov v projektovom území a na zabezpečenie dostatočného počtu stromov ponechaných na dožitie alebo hrubého mŕtveho dreva vo vybraných lesných porastoch. Navrhované opatrenia vychádzajú z vypracovanej ďalšej dokumentácie pre územia Natura 2000 zahrnuté do projektu alebo zo schváleného PS o tieto územia a budú realizované v rámci lesohospodárskych činností pri obnove a výchove lesných porastov alebo v rámci rekonštrukcie drevinového zloženia vybraných porastov. Podaktivita 2 - Výkup pozemkov lesných a nelesných pozemkov v katastrálnom území Tisovec, okres Rimavská Sobota |  | RŠOP SR, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Ponitrie, CHKO Strážovské vrchy, RCOP Prešov | 31.12.2023 | 0 | 15 398,00 466 661,00 |  | VZ-M OPKŽP |  | 1300 |  | Dokumentácia ochrany prírody |  |  | ŠOP SR, vlastníci |  |  |  |  |
|  | 09.20 | OPKŽP Horná Orava (kód projektu SOP22291) Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava realizácia činností vykonávaných v projekte súvisiacich s hlavnou aktivitou projektu a podpornou aktivitou projektu (činnosti projektového manažéra ) |  | RŠOP SR, CHKO Horná Orava, CHKO Dunaj. luhy, CHKO Kysuce, CHKO Poľana, CHKO Štiavnické vrchy, | 31.12.2023 | 0 | 2 132,00 6 483 808,15 |  | VZ-M OPKŽP |  | 180 |  | Manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, vlstníci |  |  |  |  |
|  | 09.21 | OP KŽP – Demänovské jaskyne (kód projektu SOP22331) Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa: príprava a realizácia VO podľa schváleného harmonogramu, merania v jaskyniach, hydrologické stopovacie skúšky, výskumy a iné aktivity vyplývajúce z projektu v jaskyniach Demänovskej doliny a Zápoľnej s cieľom zlepšiť alebo udržať súčasný stav podzemných biotopov, uzávery a vystrojenie jaskýň Demänovského jaskynného systému a Zápoľnej jaskyne, kompletná rekonštrukcia elektroinštalácií a súvisiacich technológií znižujúcich emisie tepla v sprístupnených častiach jaskýň NPP Demänovské jaskyne, rekonštrukčné a obnovné práce v Demänovskej jaskyni mieru, príprava výsledkov projektu |  | RŠOP SR, SSJ | 31.12.2023 | 0 | 4 790 000,00 |  | OPKŽP |  | 0 |  | Implementácia projektu |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 09.22 | OPKŽP - Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území, PBOL 1 (kód projektu SOP22342) Cieľom projektu je zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity vo vybraných lesných porastoch a trvalých trávnych porastoch sústavy Natura 2000, konkrétne 14 druhov vtákov a 11 biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch v 13 územiach Natura 2000 a v 1 chránenom území národného významu. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom vybraných opatrení vychádzajúcich najmä z princípov prírode blízkeho obhospodarovania lesov a ďalších opatrení zameraných na zlepšenie vekovej, priestorovej a druhovej štruktúry a biodiverzity lesných porastov v projektovom území - Realizácia opatrení v lesných ekosystémoch - 27 užívateľov lesných pozemkov - Zvyšovanie informovanosti o možnostiach a výhodách šetrného – prírode blízkeho obhospodarovania lesov – tvorba filmového dokumentu o prírode blízkom obhospodarovaní lesov - Výkup pozemkov NP Poloniny |  | RŠOP SR, CHKO Horná Orava, CHKO Latorica, CHKO Vihorlat | 31.12.2023 | 0 | 10 661,00 374 133,34 |  | VZ-M OPKŽP |  | 900 |  | uzavreté zmluvy o starostlivosti a zmluvy o finančnom príspevku |  |  | ŠOPSR, verejnosť, vlastníci a užívatelia pozemkov |  |  |  |  |
|  | 09.23 | OPKŽP - Manažmentové opatrenia v nelesných biotopoch chránených území – prvá etapa (Manažmenty I., kód projektu SOP22370) Cieľom projektu je zlepšenie stavu biotopov európskeho významu vo vybraných projektových územiach a to prostredníctvom vhodných manažmentových opatrení (kosenie, odstránenie sukcesných náletov drevín, pasenie). Projektové územia sa nachádzajú v CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty, CHKO Cerová vrchovina a CHKO Štiavnické vrchy. |  | RŠOP SR, CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty, CHKO Cerová vrchovina, CHKO Štiavnické vrchy | 31.12.2023 | 0 | 1 895,00 2 801 830,56 |  | VZ-M OPKŽP |  | 160 |  | zlepšenie stavu biotopov európskeho významu na projektových lokalitách |  |  | ŠOPSR, verejnosť, vlastníci a užívatelia pozemkov |  |  |  |  |
|  | 09.24 | OPKŽP - Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu vo vybraných ekosystémoch chránených území - "PBOL3" Projekt podporuje ponechávanie stromov na dožitie a mŕtveho dreva v lesných ekosystémoch. |  | RŠOP SR, CHKO Cerová vrchovina, CHKO Vihorlat, CHKO Východné Karpaty | 31.12.2023 | 0,00 | 4 201 965,05 |  | OPKŽP |  | 0 |  | zlepšená ekologická konektivita |  |  | ŠOPSR, verejnosť, vlastníci a užívatelia pozemkov |  |  |  |  |
|  | 09.25 | OPKŽP - Realizácia vybraných opatrení Programu záchrany hlucháňa hôrneho (SOP22344) Cieľom projektu je zlepšenie stavu druhu európskeho významu hlucháňa hôrneho prostredníctvom zlepšenia stavu jeho biotopu, najmä zlepšenia druhového zloženia alebo štruktúry lesných porastov smerom k prirodzenej – diferencovanej štruktúre, zachovaním stromov na dožitie horných etáží, zachovaním hrubého odumierajúceho dreva, vnášaním troficky vhodných druhov drevín ako aj vylúčením nevhodných praktík v lokalitách hlucháňa hôrneho identifikované v PZ hlucháňa hôrneho a do 1 km od lokalít uvádzaných v PZ hlucháňa hôrneho, ako aj v potenciálnych alebo aktualizovaných lokalitách výskytu hlucháňa hôrneho. - Realizácia opatrení v lesných ekosystémoch - 8 užívateľov lesných pozemkov - Zvyšovanie informovanosti o druhu európskeho významu hlucháň hôrny - tvorba filmového dokumentu a virtuálneho náučného chodníka - aktualizácia PZ hlucháňa hôrneho - monitoring druhu |  | RŠOP SR | 31.12.2023 | 0 | 8 291,00 442 539,96 |  | VZ-M OPKŽP |  | 700 |  | Odborné podklady, štúdie, pracovné stretnutia |  |  | ŠOPSR, verejnosť, vlastníci a užívatelia pozemkov |  |  |  |  |
|  | 09.26 | OPKŽP - Realizácia vybraných aktivít Programu starostlivosti o Národný park Poloniny (kód projektu: SOP22275) - realizácia manažmentových opatrení na lesných ekosystémoch prostredníctvom užívateľov pozemkov v zmysle uzatvorených zmlúv o starostlivosti a zmluvy o finančnom príspevku - poskytovanie a zúčtovanie štátnej pomoci v zmysle schémy ŠP koordinácia partnera projektu – Správa NP Poloniny v Stakčíne a jeho podaktivít, najmä: - udržanie a zlepšenie stavu populácie zubra hrivnatého - realizácia sadu krajových odrôd ovocných stromov realizácia manažmentových opatrení na lúčnych ekosystémoch |  | RŠOP SR | 31.12.2023 | 0 | 1 185,00 520 134,22 |  | VZ-M OPKŽP |  | 100 |  | uzavreté zmluvy o starostlivosti a zmluvy o finančnom príspevku |  |  | ŠOPSR, verejnosť, vlastníci a užívatelia pozemkov |  |  |  |  |
|  | 09.27 | Implementácia projektov OPKŽP Implementácia projektov OPKŽP, ktoré v priebehu roka budú predložené, pričom ich implementácia začne už v roku 2023 |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 32 794,00 | 26 786,00 |  | VZ-M |  | 5030 |  | implementácia projektov |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 09.28 | Program ochrany prírody (SOP23030) posudzovanie a administrácia žiadostí, kontrola vykonaných činností v rámci schválených projektov podaných do Programu ochrany prírody (Environmentálny fond) |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 27 767,00 | 3 000,00 22 681,00 |  | VZ VZ-M |  | 4259 |  | interné usmernenia, zmluvy o poskytnutí finančného príspevku |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 09.29 | Projekt APVV Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií (kód projektu: BIO RESERVE – 24032) Návrh udržateľného inštitucionálneho, finančného a legislatívneho modelu fungovania biosférických rezervácií v podmienkach Slovenska |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2023 | 0 | 15 398,00 10 714,00 |  | VZ-M APVV |  | 1300 |  | Odborné podklady, publikácie, vedecké práce, analýzy, štúdie, modely fungovania, pracovné stretnutia, webová stránka |  |  | ŠOP SR, MŽP SR, MZVaEZ SR, UMB, ÚKE SAV |  |  |  |  |
|  | 09.30 | Interreg SK-AT Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska (kód projektu SOP24143) realizácia edukačných programov pre školy so zameraním na ochranu prírody a biodiverzity, vydanie informačných materiálov pre verejnosť a metodických materiálov pre školy, workshopy |  | RŠOP SR, CHKO Dunajské luhy | 31.12.2023 | 0 | 13 859,00 48 000,00 |  | VZ-M Interreg |  | 1170 |  | edukačné programy pre školy, informačné a propagačné materiály a podujatia |  |  | verejnosť, školy |  |  |  |  |
|  | 09.31 | Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch, ACC04P02, ŠOP 24422, NFM - rašeliniská úvodná konferencia projektu, príprava obnovných plánov, realizácia obnovných opatrení |  | RŠOP SR, CHKO Horná Orava, CHKO Záhorie | 31.12.2023 | 0 | 16 228,00 230 500,00 |  | VZ-M NFM/VZ |  | 1370 |  | edukačné programy, informačné, propagačné a metodické materiály |  |  | verejnosť, ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 09.32 | Zachráňme spolu mokrade, ACC04P02, ŠOP 24423, NFM – mokrade Realizácia vodozádržných opatrení v lokalitách Bartošovo, Kopernica, Michalka, Gajdošovo, nákup pozemku, vybudovanie monitorovacej siete |  | R ŠOP SR, CHKO Štiavnické vrchy | 31.12.2023 | 19 161,00 | 15 651,00 230 500,00 |  | VZ-M NFM/VZ |  | 2939 |  | nákup pozemku vybudovanie monitorovacej siete, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, verejnosť, vlastníci pozemkov, regionálni stakeholderi |  |  |  |  |
|  | Spolu 09.00 „Príprava a realizácia projektov“ |  |  |  |  | 210 994,00 | 127 700,00 |  | VZ |  | 190 254,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 072 055,00 |  | VZ - M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 528 400,00 |  | LIFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 831 924,00 |  | OPKŽP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 714,00 |  | Iné projekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 000,00 |  | INTERREG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 461 000,00 |  | NFM/VZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 145 200,00 |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 41 224 993,00 |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. INÉ ÚLOHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.01 | Prevádzkový a ekonomický servis samotná prevádzka administratívnych budov, revízie, náklady na administratívnych a ekonomických zamestnancov, miestne dane a poplatky, spotreba režijného materiálu a iné náklady priamo súvisiace s prevádzkou budov |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 | 1 690 882,00 | 1 254 381,00 420 885,00 |  | VZ VZ-M |  | 79 892 |  | ŠOP SR |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 10.02 | Správa pozemkov v chránených územiach, ktoré sú v správe ŠOP SR v zmysle § 65a zákona č. 543/2002 Z. z. Príprava výkupu pozemkov štátom, správa pozemkov |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 | 5 640,00 | 10 000,00 4 606,00 |  | VZ VZ-M |  | 865 |  | Pozemky v CHU |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 10.03 | Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a správa jaskýň ako majetku štátu a) vedenie agendy a príprava zmlúv, b) majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod nehnuteľnosťami ŠOP SR, jaskyňami a ich prevádzkovými budovami c) spracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov d) evidencia uzatvorených nájomných zmlúv a zmluvnej starostlivosti |  | SSJ, RŠOP SR | 31.12.2023 | 13 039,00 | 10 000,00 10 650,00 |  | VZ VZ-M |  | 2000 |  | Pozemky v CHU |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 10.04 | Riadenie a manažment pracoviska |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 | 62 099,00 | 4 000,00 50 725,00 |  | VZ VZ-M |  | 9525 |  | riadenie ŠOP SR |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 10.05 | Vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2023 a vypracovanie plánu hlavných úloh na rok 2024 |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2023 | 7 139,00 | 5 831,00 |  | VZ-M |  | 1095 |  | plány hlavných úloh |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | Spolu 10.00 „Iné úlohy“ |  |  |  |  | 1 778 799,00 | 1 278 381,00 |  | VZ |  | 93 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 492 697,00 |  | VZ-M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 771 078,00 |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S P O L U |  |  |  |  | 5 285 371,00 | 2 556 881,00 |  | VZ |  | 789 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 256 683,00 |  | VZ-M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 528 400,00 |  | LIFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 831 924,00 |  | OPKŽP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 000,00 |  | Interreg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 924 000,00 |  | iné zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 714,00 |  | APVV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 992 200,00 |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 461 000,00 |  | NFM/VZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 353 300,00 |  | PČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 963 102,00 |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vysvetlivky k finančným zdrojom: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERREG – operačné programy cezhraničnej spolupráce, napr. Slovensko – Maďarsko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MŽP SR – účelovo viazané financie mimo príspevku (napr. kofinancovanie LIFE, ŽPNet) NFM – Nórsky finančný mechanizmus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LIFE – projekty v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VZ - vlastné zdroje VZ – M – vlastné zdroje – dofinancovanie miezd nad kontrakt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OP KŽP - finančné prostriedky zo Štrukturálnych fondov – Operačný program kvalita životného prostredia PČ – podnikateľská činnosť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vysvetlivky k niektorým použitým skratkám: CHA – chránený areál CHKO – chránené krajinná oblasť PR – prírodná rezervácia SSJ – Správa slovenských jaskýň NP – národný park NPP – národná prírodná pamiatka NPR – národná prírodná rezervácia PP – prírodná pamiatka RŠOP SR – riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [1] V zmysle Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |