Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Správa CHKO Ponitrie

Program starostlivosti

chráneného areálu Temešská skala

na obdobie rokov 2018 - 2047

(územie európskeho významu SKUEV0127 Temešská skala)

Nitra 2018

Financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci projektu: Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia zahrnuté v sústave NATURA 2000

Obsah:

1.	Základné údaje	1

1.1.	Číslo podľa štátneho zoznamu, ak je pridelené	1

1.2.	Príslušnosť k európskej sústave chránených území a územiam medzinárodného významu	1

1.3.	Kategória a názov územia	1

1.4.	Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia alebo medzinárodný doklad o zaradení lokality do sústavy území medzinárodného významu	1

1.5.	Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma	1

1.6.	Súčasný stav predmetu ochrany	1

1.6.1.	Prírodné pomery	1

1.6.2.	Stručný opis predmetu ochrany	3

1.6.3.	Hodnotenie stavu predmetu ochrany, stanovenie priorít ochrany	5

1.6.4.	Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území	8

1.7.	Výsledky komplexného zisťovania stavu lesa	11

2.	Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia), pozitívne a negatívne faktory	13

2.1.	Historický kontext	13

2.2.	Stručný opis aktuálneho stavu	14

2.3.	Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov ochrany	15

3.	Ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie	17

3.1.	Stanovenie dlhodobých cieľov starostlivosti v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny	17

3.2.	Stanovenie operatívnych cieľov v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny	19

3.3.	Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy	20

3.4.	Navrhované opatrenia, stanovenie harmonogramu ich plnenia, určenie subjektu zodpovedného za ich plnenie, stanovenie merateľných indikátorov ich plnenia	23

4.	Spôsob vyhodnocovania plnenia programu starostlivosti	29

5.	Použité podklady a zdroje informácií	31

6.	Prílohy	33

# Základné údaje

## Číslo podľa štátneho zoznamu, ak je pridelené

Číslo podľa štátneho zoznamu nie je pridelené.

## Príslušnosť k európskej sústave chránených území a územiam medzinárodného významu

Chránený areál Temešská skala (CHA Temešská skala alebo CHA) je súčasťou súvislej európskej sústavy chránených území Natura 2000. Územie bolo zaradené do národného zoznamu území európskeho významu výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (ďalej len „výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1“) pod označením SKUEV0127 Temešská skala. Podrobnosti o schválení národného zoznamu a zaradení lokality medzi územia európskeho významu uvádza kapitola 1.4. Územie nie je súčasťou ďalších území medzinárodného významu. Územie sa prekrýva na 35,54 % svojej výmery iba s existujúcim maloplošným chráneným územím národnej siete – prírodná rezervácia (PR) Temešská skala.

## Kategória a názov územia

Chránený areál Temešská skala.

## Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia alebo medzinárodný doklad o zaradení lokality do sústavy území medzinárodného významu

Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 bolo územie zaradené ako navrhované územie európskeho významu pod označením SKUEV0127 Temešská skala. Rozhodnutím Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008 bol podľa smernice Rady 92/43/EHS prijatý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v Alpskej biogeografickej oblasti, ktorej súčasťou je aj predmetné územie. Územie je aj súčasťou posledného aktualizovaného zoznamu lokalít (Vykonávacie Rozhodnutie Komisie 2013/738/EÚ zo 7. novembra 2013, ktorým sa prijíma siedmy aktualizovaný zoznam lokalít s európskym významom v alpskom biogeografickom regióne).

V území platí 5., 3. a 2. stupeň ochrany.

## Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma

Celková výmera chráneného územia dosahuje 165,9153 ha. Ochranné pásmo územia nie je vyčlenené.

## Súčasný stav predmetu ochrany

### Prírodné pomery

Chránený areál sa nachádza v Trenčianskom kraji, okrese Prievidza v katastrálnom území Čavoj a Temeš s najvyšším bodom na kóte Temešská skala (915 m n. m.).

Podľa regionálneho geomorfologického členenia (Atlas krajiny Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR 2002) CHA Temešská skala patrí do Alpsko-himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty, oblasť Fatransko-tatranská, celok Strážovské vrchy, podcelok Zliechovská hornatina, časť Belianska vrchovina a Temešská vrchovina.

Územie patrí do Centrálneho pásma, tvorí obalovú jednotku Malej Magury. Hlavnými horninami sú piesčité vápence, tmavé vápence (gutensteinské), piesčité bridlice, slienité dolomity, šedé dolomity. Geologicky predstavuje obal kryštalického jadra Malej Magury budovanej granitoidmi a kryštalickými bridlicami.

Z geomorfologického hľadiska sa jedná o hornatinový až vrchovinový reliéf, vyskytujú sa pozitívne morfoštruktúry, hraste a diferencované bloky.

Zreteľné sú aj povrchové krasové formy – Jaskyňa pod Temešskou skalou má tektonický základ na križovaní puklín. Na úpätí sa vyskytujú kamenné moria rôzneho stupňa spevnenia. Dominujúcim bodom územia je vrcholová skalná stena, predstavujúca čelo vrstiev a svahy predstavujú vrstevné plochy – forma reliéfu typu „crets“.

Z klimatického hľadiska patrí územie do okrsku mierne teplého, vlhkého vrchovinného s menej ako 50 letnými dňami, priemerné ročné úhrny zrážok v rozmedzí 900-1200 mm.

Z hydrologického hľadiska patrí územie do povodia rieky Nitra prostredníctvom Nitrice, potoka Jasenina a Šindeliarskeho potoka, do ktorého sa ľavostranne vlieva cez územie pretekajúci bezmenný potok.

V území sa vyskytujú pôdy: rendziny a kambizeme rendzinové, kambizeme modálne, kambizeme pseudoglejové nenasýtené.

Botanicky je územie pestré. Vápencové útvary a sutiny osídľuje teplo a suchomilná vegetácia tzv. dealpínskych ostrevkových spoločenstiev. Je to charakteristická vegetácia vápencových skalnatých biotopov Strážovských vrchov. V travinnobylinných porastoch dominuje ostrevka vápnomilná (Sesleria albicans) a ďalšie teplomilné druhy, napr. hrdobarka horská (Teucrium montanum) alebo dvojštítok hladkoplodý (Biscutella laevigata). Vzácnym druhom je devätorka rozprestretá (Fumana procumbens). V letnom aspekte kvitnú cesnak sivkastý horský (Allium senescens subsp. montanum), jagavka vetvistá (Anthericum ramosum), sezel sivý (Seseli osseum), horec krížatý (Gentiana cruciata) a pod. Strmé sutinové svahy pod skalami sú porastené riedkou vegetáciou vápnomilných sutín. Extrémne podmienky sutín vyhovujú tučnolistým (sukulentným) rastlinám ako rozchodník biely (Sedum album), ktorý je živnou rastlinou húseníc vzácneho motýľa jasoňa červenookého (Parnassius apollo). Je preto predmetom nelegálneho obchodovania. Z ďalších sukulentných druhov tu rastie aj rozchodník prudký (Sedum acre) a skalničník guľkovitý srstnatý (Jovibarba globifera subsp. hirta), ale tiež iné druhy vápencových sutín nižších horských polôh, napr. konopnica úzkolistá (Galeopsis angustifolia), luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundinaria), či silenka obyčajná (Silene vulgaris). Vápencové skaly na okraji lesa sú zatienené vzrastlými stromami a takéto podmienky vyhovujú vegetácii zatienených skál s drobnými papraďami v štrbinách skál, napr. sleziníkom červeným (Asplenium trichomanes).

Lesnaté svahy Temešskej skaly sú porastené vápnomilnými bučinami a sutinovými lesmi. V ich podraste možno nájsť niektoré typické lesné orchidey, napr. prilbovku dlholistú (Cephalanthera longifolia), prilbovku červenú (Cephalanthera rubra) alebo vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia).

Do CHA Temešská skala patria aj spoločenstvá podhorských lúk v okolí obce Čavoj na terasovitých svahoch, ktoré boli v minulosti intenzívne obhospodarované. Dnes sú väčšinou bez využitia a postupne zarastajú. Vyskytujú sa na nich aj druhy vstavačovitých, najmä vstavač mužský (Orchis mascula) alebo vstavač vojenský (Orchis militaris). Na niektorých plochách lúk, najmä v ich okrajových častiach, sa vyskytuje európsky významný popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. moravica). Okrem lokalít v ÚEV Stráž a pri Radobici je to tretia lokalita v územnej pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie.

Zo živočíšnych druhov európskeho významu bol v území zaznamenaný fuzáč alpský (Rosalia alpina), jaskynné priestory môžu využívať netopiere - podkovár krpatý (Rhinolophus hipposideros) a netopier veľký (Myotis myotis). Z veľkých šeliem európskeho významu je územie súčasťou areálu výskytu medveďa hnedého (Ursus arctos) a rysa ostrovida (Lynx lynx).

Vysoká rozmanitosť habitatov tohto územia je zárukou vysokej kvality ako aj kvantity diverzity fauny. Zo skúmaných druhov bezstavovcov sú tu vo vysokom počte druhov zastúpené chrobáky (Coleoptera) a motýle (Lepidoptera), ale aj mäkkýše (Mollusca) a pavúky (Areneae). Sumárny prehľad počtu druhov zistených živočíchov v rokoch 2014 a 2015 je uvedený v tabuľke, ich podrobný súpis je súčasťou samostatnej prílohy 6.7.

Počet zistených druhov živočíchov podľa skupín:

| Skupina | Počet druhov |
| --- | --- |
| Amphibia | 3 |
| Aranea | 40 |
| Aves | 38 |
| Coleoptera | 391 |
| Heteroptera | 29 |
| Lepidoptera | 77 |
| Mammalia | 5 |
| Mollusca | 28 |
| Odonata | 1 |
| Reptilia | 2 |
| Celkový súčet | 614 |

### Stručný opis predmetu ochrany

Predmetom ochrany chráneného územia sú nasledovné biotopy:

| Kód biotopu | Kód Natura2000 (biotop európ. významu) | Názov biotopu |
| --- | --- | --- |
| Tr1.1 | 6210* | Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchideaceae |
| Tr5 | 6190 | Suché a dealpínske travinnobylinné porasty |
| Lk1 | 6510 | Nížinné a podhorské kosné lúky |
| Ra6 | 7230 | Slatiny s vysokým obsahom báz |
| Sk1 | 8210 | Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou |
| Sk6 | 8160* | Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni |
| Ls4 | 9180* | Lipovo-javorové sutinové lesy |
| Ls5.1 | 9130 | Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy |
| Ls5.2 | 9110 | Kyslomilné bukové lesy |
| Ls5.4 | 9150 | Vápnomilné bukové lesy |

*prioritný biotop európskeho významu - biotopy, ktoré sú na území EÚ ohrozené vymiznutím, za ktorých ochranu má EÚ osobitnú zodpovednosť

Predmet ochrany územia je oproti výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1 rozšírený o zistený výskyt biotopov európskeho významu Tr5 (6190) Suché a dealpínske travinnobylinné porasty, Sk1 (8210) Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou, Sk6 (8160*) Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni a lesných biotopov Ls4 (9180*) Lipovo-javorové sutinové lesy a Ls5.2 (9110) Kyslomilné bukové lesy.

Predmetom ochrany je biotop druhu rastliny európskeho významu popolavec dlholistý (Tephroseris longifolia subsp. moravica), biotopy druhov živočíchov európskeho významu fuzáč alpský (Rosalia alpina), netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) a biotop druhu živočícha národného významu jasoň červenooký (Parnassius apollo).

Predmet ochrany biotopov druhov je oproti výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1 rozšírený o zistený výskyt druhu fuzáč alpský (Rosalia alpina).

Fuzáč alpský Rosalia alpina (Linnaeus, 1758): Druh sa na Slovensku vyskytuje od nížinných lužných lesov až po pásmo podhorských a horských lesov so zastúpením buka. Typický druh starých bučín s dostatkom odumretých stromov. Dospelé štádia (imágo) druhu možno pozorovať na odumretých bukoch, skládkach dreva, prípadne nepriamo na základe pobytových znakov na transektoch v období od 15. 6. do 31. 7. Osídľuje staré zachovalé lesné porasty s dostatkom mŕtveho dreva, často ochranné lesy alebo lesy osobitného určenia (chránené územia).

Netopier veľký (obyčajný) Myotis myotis (Borkhausen, 1797): je na Slovensku celoplošne rozšírený druh, ojedinelé výskyty sú len v nížinných oblastiach východného aj západného Slovenska. Typický druh niektorých podkrovných priestorov ľudských stavieb, kde tvorí početné reprodukčné kolónie. Monitoring zameraný na pravidelné sčítanie hibernujúcich jedincov, v letnom období monitoring reprodukčných kolónií v letných úkrytoch (podkrovné priestory ľudských stavieb). Osídľuje široké spektrum podzemných úkrytov (jaskyne, banské diela) a prevažne rozsiahlych podkroví v ľudských stavbách na celom území známeho slovenského areálu druhu.

Podkovár malý Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797): Podkovár malý sa na  Slovensku vyskytuje takmer celoplošne, výnimku tvoria len najvyššie horské polohy a veľké nížinné oblasti (Podunajská rovina, Východoslovenská nížina). Je to druh viazaný prevažne na dostatočne zalesnené a krasové oblasti. V letnom období osídľuje prevažne podkrovné priestory ľudských stavieb (najmä sakrálne objekty), v zimnom období rôzne typy podzemných úkrytov, pokrývajúcich areál druhu na území Slovenska.

Jasoň červenooký sa vyskytuje iba na teplých a výhrevných biotopoch s výskytom živných rastlín jeho húseníc, najmä rozchodníka bieleho (Sedum album) a rozchodníkovca najväčšieho (Hylotelephium maximum). Najlepšie podmienky nachádza na južne orientovaných svahoch pohorí s prevažne vápencovým podkladom. Jeho typickým biotopom sú nezalesnené sute a bralá s priľahlými kvetnatými porastmi, ktoré využívajú imága ako potravnú bázu. Súčasný areál rozšírenia jasoňa červenookého je iba torzom jeho pôvodného areálu na Slovensku. Vyskytuje sa väčšinou na ťažko prístupných svahoch vápencových pohorí Slovenska.

### Hodnotenie stavu predmetu ochrany, stanovenie priorít ochrany

Hodnotenie stavu biotopov európskeho významu, ktoré sú uvedené ako predmet ochrany bolo spracované podľa štandardných dátových formulárov (SDF). Na základe zhodnotenia stavu druhov a biotopov zo správy podľa článku 17 smernice o biotopoch, medzinárodných záväzkov a cieľov stanovených v strategických dokumentoch Slovenskej republiky (SR), je potrebné v predmetnom území zachovať alebo zlepšiť stav uvedených predmetov ochrany vo vzťahu k stavu biotopu/druhu na úrovni biogeografického regiónu.

| Kód biotopu | Reprezentatívnosť biotopu v území | Relatívna rozloha biotopu v území | Zachovalosť biotopu v území | Stav biotopu v území | Stav biotopu v rámci bioregiónu | Bioregión | Cieľ ochrany v rámci územia | Priorita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6210* | B | C | B | B | U1 | alp | nutné zlepšenie stavu v území | stredná |
| 6190 | A | C | A | A | FV | alp | nutné udržanie stavu v území | nízka |
| 6510 | B | C | B | B | FV | alp | nutné udržanie stavu v území | nízka |
| 7230 | B | C | B | B | U1 | alp | nutné zlepšenie stavu v území | stredná |
| 8210 | A | C | A | A | FV | alp | nutné udržanie stavu v území | nízka |
| 8160* | A | C | A | A | FV | alp | nutné udržanie stavu v území | nízka |
| 9180* | B | C | B | B | U1 | alp | nutné zlepšenie stavu v území | stredná |
| 9130 | A | C | A | A | FV | alp | nutné udržanie stavu v území | nízka |
| 9110 | B | C | B | B | FV | alp | nutné udržanie stavu v území | nízka |
| 9150 | B | C | A | B | FV | alp | nutné udržanie stavu v území | nízka |

| Bioregión | Druh | Relatívna početnosť v území | Zachovalosť populácie v území | Stav izolovanosti populácie v území | Celkový stav populácie v území | Stav druhu na úrovní biogeografického regiónu | Ciele ochrany | Priorita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| alp | Tephroseris longifolia subsp. moravica | B | B | A | B | U1 | nutné zlepšenie stavu v území | stredná |
| alp | Myotis myotis | D |  |  | marginálny výskyt | U1 | nutné udržanie stavu v území | stredná |
| alp | Rhinolophus hipposideros | D |  |  | marginálny výskyt | U1 | nutné udržanie stavu v území | stredná |
| alp | Rosalia alpina | C | B | C | B | FV | nutné udržanie stavu v území | nízka |

Vysvetlivky:

A – priaznivý – výborný, B – priaznivý – dobrý, C – nepriaznivý – narušený, D – nepriaznivý – nevyhovujúci

FV – priaznivý, U1 – nepriaznivý – nevyhovujúci, U2 – nepriaznivý – zlý (Polák, Saxa 2005)

Nastavenie priority cieľa ochrany je vo väzbe na stav biotopu alebo druhu v bioregióne. Konkrétny cieľ ochrany je viazaný na stav biotopu/druhu v území. Následne je potrebné tento stav udržať alebo zlepšiť, aby prípadné zhoršenie nemalo vplyv na celkové hodnotenie stavu biotopu/druhu v bioregióne.

Grafické znázornenie v tabuľke (podfarbenie) – zelená znamená, že situácia je v poriadku, oranžová znamená stav pohotovosti, červená – pozor, situáciu je potrebné riešiť.

Priaznivý stav trávnatých a skalných spoločenstiev v lokalite skalného masívu Temešskej skaly je hodnotený spolu s biotopom kvetnatých bučín ako „priaznivý – výborný“, zvyšné biotopy sú hodnotené takisto v priaznivom stave, ale v stupni „B“ – dobrý. Vzhľadom na hodnotenie týchto biotopov v rámci alpského bioregiónu „FV – priaznivý“ s výnimkou biotopov 6210*, 7230, 9180* hodnotených v stave „U1 – nepriaznivý – nevyhovujúci“ je následne navrhnuté udržanie alebo zlepšenie stavu biotopov s nízkou alebo so strednou prioritou. V prípade biotopu druhu popolavec dlholistý (Tephroseris longifolia subsp. moravica) je hodnotený stav populácie druhu v území ako „B – priaznivý – dobrý“ v rámci alpského bioregiónu je druh hodnotený ako „U1 – nepriaznivý – nevyhovujúci“. Zlepšenie biotopu druhu a jeho populácie má strednú prioritu. Uvažované opatrenia zahŕňajú zabránenie postupu sukcesie drevinami a expanzívnymi bylinami.

Popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. moravica) rastie na podhorských lúkach, krovinatých stráňach a lemoch lesných okrajov prevažne na severne, severovýchodne alebo severozápadne exponovaných svahoch v nadmorských výškach 475 – 800 m n. m. na rôznych geologických substrátoch. Je to svetlomilná až svetlo-tieňomilná rastlina, ktorá vyžaduje hlbšie hlinité, stredne až mierne vlhké, slabo kyslé až neutrálne pôdy, na živiny stredne bohaté. Na mikrolokalitách v Čavoji sa nachádza vo floristicky bohatom travinnobylinnom lúčnom poraste, ako aj v ekotonovom leme (ekoton - lem, okraj lúk a krovín s prechodom do lesa). Z výsledkov sledovania početnosti populácií popolavca dlholistého moravského vyplýva, že ide o taxón s výraznou medziročnou dynamikou. Preto je veľmi ťažké odhadnúť stupeň jeho ohrozenia len podľa trendu vývoja početnosti jeho populácií. Súčasné ohrozenie taxónu vyplýva z nasledujúcich faktorov: počet lokalít taxónu je veľmi nízky, početnosť populácií je veľmi nízka a podlieha výraznej dynamike, výskyt taxónu je obmedzený na veľmi špecifický a zraniteľný typ biotopu (ekotonový charakter stanovišťa možno ľahko narušiť jednak postupom sukcesie smerom k lesu a na druhej strane príliš intenzívnym hospodárením). Populácie popolavca dlholistého moravského sú citlivé na extrémne klimatické podmienky (výskyt suchých rokov), taktiež ich početnosť ustupuje v dôsledku nevhodného obhospodarovania alebo jeho absencie (Košťál, J., Smatanová, J., 2014).

Porasty s výskytom popolavca sú nepravidelne kosené. Populácie popolavca sa pravidelne monitorujú. Početnosť populácie predstavuje stovky jedincov. Každoročné počítanie kvitnúcich a sterilných jedincov ukazuje trendy vývoja populácie, na ktorých sa zakladajú spôsoby obhospodarovania. Lokality s populáciou druhu vyžadujú pravidelný manažment vo forme kosenia, ktoré je zároveň aj žiadúcim spôsobom starostlivosti o nelesné biotopy.

Populácie chránených netopierov: netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) majú v území udávaný iba okrajový (marginálny) výskyt, územie je súčasťou ich biotopu v podobe poskytovania miesta pre lov potravy. Miesto úkrytu a prezimovania, je spravidla lokalizované vo vhodných objektoch intravilánov susediacich obcí (podkrovné a podzemné priestory), potenciálne môže vhodné biotopy poskytovať aj vlastné územie chráneného areálu.

Netopier obyčajný (veľký) – s ohľadom na preferované úkryty sú v zimnom období najčastejšie ohrozenia a negatívne vplyvy jaskyniarstvo, rekreačné využívanie jaskýň alebo sukcesia v prípade starých banských diel (zasypávanie vchodov a pod.), v letnom období súvisia vplyvy s nekontrolovanými rekonštrukciami budov, ktoré v niektorých prípadoch sú vynútené aj samotnou prítomnosťou početnej kolónie druhu v budove.

Podkovár malý – najvýraznejšie ohrozenia a negatívne vplyvy v úkrytoch predstavujú jaskyniarstvo, rekreačné využívanie jaskýň, sukcesia v prípade starých banských diel a rekonštrukcie historických budov v prípade podkrovných úkrytov.

Vzhľadom na marginálny výskyt sa špeciálne opatrenia starostlivosti aktuálne pre tieto druhy nestanovujú s výnimkou ich monitoringu.

Stav populácie chrobáka fuzáč alpský (Rosalia alpina) je hodnotený ako „B – priaznivý – dobrý“. V rámci alpského bioregiónu je stav druhu hodnotený v stave „FV – priaznivý“. V území je navrhované zachovanie priaznivého stavu biotopu tohto druhu s nízkou prioritou. Za jadro výskytu tohto druhu je považované územie pôvodnej rezervácie (PR Temešská skala). Doterajšie extenzívne hospodárenie a charakter biotopov vytvára vhodné topické a trofické podmienky pre existenciu druhu. Podmienkou úspešného prežívania je dostatočný výskyt mŕtveho, polosuchého až suchého dreva, najmä prestarnutých jedincov buka, prípadne aj hraba, ktoré vytvárajú vhodné prostredie pre vývoj lariev. Opatrenia na zachovanie biotopu druhu tak môžu byť účelovo zamerané aj pre dosiahnutie tohto stavu. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce vplyvy a ohrozenia patria nevhodné obhospodarovanie lesných biotopov, predovšetkým bučín, šírenie invázne sa správajúcich drevín (agát biely), výsadba stanovištne nepôvodných druhov drevín (borovica lesná, borovica čierna, smrekovec, smrek).

Predmetom ochrany územia je aj motýľ – druh národného významu jasoň červenooký (Parnassius apollo). Stav populácie je z hľadiska prírodných podmienok biotopu závislý na vhodnom zložení a stave reprodukčného biotopu – skalné sutiny s výskytom rozchodníkov (Sedum sp.). Pre imága sú dôležitým zdrojom potravy lúčne biotopy, kde motýle vyhľadávajú najmä fialovo kvitnúce bodliaky, chrastavce, klinčeky alebo kvety pamajoránu, prípadne nalietavajú na živné rastliny húseníc. Medzi najvážnejšie negatívne vplyvy a ohrozenia patrí prirodzená premena stanovíšť – sukcesné procesy. Dôsledkom zmeny hospodárenia v posledných desaťročiach (zníženie ručne kosených a ovcami spásaných plôch, nárast sukcesných procesov) je ohrozené široké spektrum druhov flóry aj fauny. Manažmentové opatrenia v území by mali zabezpečovať zachovanie alebo zväčšenie lúčnych plôch a zachovanie alebo zlepšenie stavu nelesných biotopov s výskytom živných rastlín húseníc na sutinách. Navrhované opatrenia vychádzajú z monitoringu stavu druhu a zahŕňajú plánované potlačenie sukcesných procesov na sutinových biotopoch (výskyt v okolí brala Temešskej skaly na druhoch pozemku: ostatná plocha a lesný pozemok) spolu so zachovaním lúčnych porastov. Značný vplyv na stav druhu má aj zber a usmrcovanie jedincov na komerčné účely, ako aj zalesňovanie. Pre záchranu druhu bol spracovaný v roku 2004 program záchrany (Žlkovanová, K. et al., 2004), problematike sa venuje aj diplomová práca (Pavelková, K., 2013).

V prípade konfliktu záujmov zlepšenia biotopu druhu popolavec dlholistý (Tephroseris longifolia subsp. moravica) a jeho populácie s poľnohospodárskymi alebo inými záujmami, je vzhľadom na potrebu zlepšenia stavu prioritná ochrana biotopu druhu. Pre uvažované opatrenia starostlivosti  chránených druhov živočíchov a existujúce chránené biotopy nebol aktuálne identifikovaný konflikt záujmov s nutnosťou stanovenia priorít ochrany. Prípadný konflikt záujmov však nie je možné vylúčiť a bude ho potrebné na základe výsledkov monitoringu druhov následne riešiť napríklad aj modifikáciou opatrení starostlivosti.

CHA Temešská skala charakterizujú najmä lesné spoločenstvá bučín, z nich sú to vápnomilné (Ls5.4 (9150)) a kvetnaté bučiny (Ls5.1 (9130)), ktoré ostrovčekovite dopĺňajú kyslomilné bučiny (Ls5.2 (9110)). Južne a východne pod bralnatým masívom kóty Temešská skala sa vyvinuli sutinové lesy (Ls4 (9180*)). Biotopy sú v rôznej miere ovplyvnené realizovaným hospodárením alebo uplatňovanou územnou ochranou. Prirodzená obnova lesných porastov je predpokladom zachovania biotopov, ktorých priaznivý stav hodnotený ako „dobrý“ alebo v prípade kvetnatých bučín ako „výborný“ môže zachovať alebo zlepšiť úprava drevinového zloženia, diferenciácia štruktúry porastov a zastúpenie starých alebo odumretých stromov ako prirodzenej zložky biotopu pre zachovanie alebo zlepšenie jeho biodiverzity (druhovej rozmanitosti).

Uplatnenie ochrany biotopov spolu s realizáciou manažmentových opatrení vytvára predpoklad pre zachovanie alebo zlepšenie lokálnej biodiverzity a spolu s ďalšími územiami navrhnutými do sústavy NATURA 2000 vytvára podmienky pre naplnenie jej hlavného cieľa, ktorým je zachovanie prírodného dedičstva, významného nielen pre príslušný členský štát, ale pre Európsku úniu ako celok. Územie tak prispieva k zabezpečeniu ochrany najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov. Prostredníctvom ochrany týchto druhov a biotopov sa sleduje zabezpečenie zachovania biologickej rôznorodosti v širokom meradle v rámci členských krajín únie. Zabezpečenie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov nevylučuje hospodárske aktivity v územiach, pokiaľ tento priaznivý stav nenarušujú.

### Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území

Na území bolo v období rokov 2014 a 2015 zistených viacero druhov fauny významných z hľadiska faunistického, ekosozologického (Tab. Ekosozologicky významné druhy živočíchov) ako aj zoogeografického.

Z ekologicky citlivejších lesných druhov mäkkýšov (Mollusca) sa v CHA Temešská skala vyskytujú:  Clausilia dubia druh viazaný na tienisté vápencové skaly, typický obyvateľ hradných zrúcanín.

Zo skupiny pavúkov (Aranea) boli zistené epigeické spoločenstvá bukového lesa, jeho okraja a lúky. V biotope lesa dominovali lesné druhy ako Apostemus fuscus, Coelotes imermis, Tenuiphantes flavipes.  Na lúke sa dominantne vyskytovali sliediče (čeľaď Lycosidae) ako Alopecosa trabalis a Pardosa riparia. Z ohrozených druhov tu žije Dysdera hungarica, Centromerus persimilis, Styloctetor stativus a Sibianor larae.

Z chrobákov (Coleoptera) boli na lokalite zistené viaceré druhy európskeho významu patriacich medzi taxóny živočíchov, ktorých ochrana vyžaduje určenie osobitných území ochrany prírody a zároveň potrebujú prísnu ochranu (Smernica 92/43/EEC, príloha 2, 4): plocháč červený (Cucujus cinnaberinus), fuzáč alpský (Rosalia alpina), bystruška potočná (Carabus variolosus). Ako faunisticky významné a indikačné boli vyčlenené druhy: Carabus scheidleri, Abraeus granulum, Cephenium slovenicum, Claviger testaceus, Donus intermedius a Plinthus tischeri a iné. Z ďalších druhov chrobákov z čeľade nosáčikov (Curculionidae) na Slovensku vzácnych a ohrozených sa na území CHA Temešská skala nachádzajú: Ellescus scanicus, Pachyrhinus mustela.

Významná je aj zistená fauna bzdôch. Ako vzácne, až veľmi vzácne boli špecialistami určené nasledovné druhy: Oncochila scapularis, Acanthosoma haemorrhoidale, Troilus luridus, Nithecus jacobaeae.

Pomerne veľkú rozmanitosť motýľov (Lepidoptera) zastupuje národne významný druh jasoň červenooký (Parnassius apollo) ako aj vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius). Z chránených a európsky a národne významných druhov plazov (Reptilia) žije na lokalite Lacerta agilis.

Lokalitu obýva aj viacero druhov vtákov (Aves). Z druhov, na ochranu ktorých sa prijímajú opatrenia na zachovanie a obnovu dostatočnej diverzity a výmery biotopov tu boli zistené: tesár čierny (Dryocopus martius), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis), žlna sivá (Picus canus).

Cicavce (Mammalia) sú na lokalite zastúpené viacerými druhmi chránených hmyzožravcov (Insectivora): napr. dulovnica väčšia (Neomys fodiens), piskor obyčajný (Sorex araneus).

plocháč červený		            fuzáč alpský			               bystruška potočná

Tab.: Ekosozologicky významné druhy živočíchov

| TAX_SKUP | DRUH_lat | DRUH_slov | HABIT | PRIL4 | PRIL6 | BONN | BIRDS | BERN | RL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amphibia | Podarcis muralis |  | 4 |  |  |  |  |  | LR:lc |
| Amphibia | Rana temporaria |  | 5 |  | Na |  |  | 3 | LR:lc |
| Amphibia | Salamandra salamandra |  |  | Na | Na |  |  | 3 | LR:nt |
| Aranea | Centromerus persimilis |  |  |  |  |  |  |  | EN |
| Aranea | Ceratinopsis stativa |  |  |  |  |  |  |  | LR:lc |
| Aranea | Dysdera hungarica |  |  |  |  |  |  |  | VU |
| Aranea | Pardosa alacris |  |  |  |  |  |  |  | DD |
| Aves | Accipiter nisus | jastrab krahulec |  |  |  | 2 |  | 2 | LR:lc |
| Aves | Aegithalos caudatus | mlynárka dlhochvostá |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Aves | Anthus trivialis | ľabtuška hôrna |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Aves | Buteo buteo | myšiak hôrny |  |  |  | 2 |  | 2 | LR:lc |
| Aves | Coccothraustes coccothraustes | glezg obyčajný |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Aves | Columba oenas | holub plúžik |  |  |  |  |  | 3 | LR:lc |
| Aves | Corvus corax | krkavec čierny |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Aves | Dendrocopos major | ďateľ veľký |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Aves | Dryocopus martius | tesár čierny |  | Eu |  |  | 1 | 2 |  |
| Aves | Erithacus rubecula | červienka obyčajná |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| Aves | Falco peregrinus | sokol sťahovavý |  | Eu |  | 2 | 1 | 2 | EN |
| Aves | Ficedula albicollis | muchárik bielokrký |  | Eu |  | 2 | 1 | 2 |  |
| Aves | Fringilla coelebs | pinka obyčajná |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Aves | Chloris chloris |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Aves | Lanius collurio | strakoš obyčajný |  | Eu |  |  | 1 | 2 |  |
| Aves | Nucifraga caryocatactes | orešnica perlavá |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Aves | Oriolus oriolus | vlha obyčajná |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Aves | Parus major | sýkorka veľká |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Aves | Parus montanus | sýkorka čiernohlavá |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Aves | Parus palustris | sýkorka hôrna |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Aves | Phylloscopus collybita | kolibiarik čipčavý |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| Aves | Phylloscopus sibilatrix | kolibiarik sykavý |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| Aves | Phylloscopus trochilus | kolibiarik spevavý |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| Aves | Picus canus | žlna sivá |  | Eu |  |  | 1 | 2 |  |
| Aves | Sitta europaea | brhlík obyčajný |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Aves | Streptopelia turtur | hrdlička poľná |  | Na |  |  |  | 3 |  |
| Aves | Strix aluco | sova obyčajná |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Aves | Sylvia atricapilla | penica čiernohlavá |  |  |  | 2 |  | 2 |  |
| Aves | Troglodytes troglodytes | oriešok obyčajný |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Aves | Turdus merula | drozd čierny |  |  |  | 2 |  | 3 |  |
| Aves | Turdus philomelos | drozd plavý |  |  |  | 2 |  | 3 |  |
| Coleoptera | Carabus auronitens |  |  |  |  |  |  |  | LR:nt |
| Coleoptera | Carabus obsoletus |  |  |  | Na |  |  |  | LR:cd |
| Coleoptera | Carabus variolosus | bystruška potočná | 2,4 |  |  |  |  |  | LR:cd |
| Coleoptera | Claviger testaceus |  |  |  |  |  |  |  | LR:nt |
| Coleoptera | Cucujus cinnaberinus | plocháč červený | 2,4 | Eu | Eu |  |  | 2 | LR:nt |
| Coleoptera | Megapenthes lugens |  |  |  |  |  |  |  | EN |
| Coleoptera | Melandrya dubia |  |  |  |  |  |  |  | VU |
| Coleoptera | Microrhagus lepidus |  |  |  |  |  |  |  | VU |
| Coleoptera | Rosalia alpina | fuzač alpský | 2,4 | Eu | Eu |  |  | 2 | VU |
| Coleoptera | Semanotus undatus |  |  |  |  |  |  |  | EN |
| Coleoptera | Sinodendron cylindricum |  |  |  |  |  |  |  | LR:nt |
| Coleoptera | Sisyphus schaefferi |  |  |  | Na |  |  |  | LR:nt |
| Coleoptera | Stenagostus rhombeus |  |  |  |  |  |  |  | LR:nt |
| Coleoptera | Stenocorus meridianus |  |  |  |  |  |  |  | LR:nt |
| Lepidoptera | Iphiclides podalirius | vidlochvost ovocný |  | Na |  |  |  |  | LR:nt |
| Lepidoptera | Parnassius apollo | jasoň červenooký | 4 | Na | Eu |  |  | 2 | EN |
| Mammalia | Neomys fodiens | dulovnica väčšia |  | Na | Na |  |  | 3 | LR:nt |
| Mammalia | Sorex araneus | piskor obyčajný |  |  | Na |  |  | 3 |  |
| Mollusca | Clausilia dubia** | ciha premenlivá |  | Na |  |  |  |  |  |
| Odonata | Cordulegaster bidentatus |  |  | Na |  |  |  |  | VU |
| Reptilia | Anguis fragilis |  |  | Na | Na |  |  | 3 | LR:nt |
| Reptilia | Lacerta agilis |  | 4 |  | Eu |  |  | 2 |  |

Vysvetlivky:

HABIT, Smernica 92/43/EEC – Habitat Directive, Smernica o ochrane prírodných biotopov a voľne žijúcej fauny a flóry.

Príloha 2: Druhy rastlín a živočíchov, ktorých ochrana vyžaduje určenie osobitných území ochrany prírody,

Príloha 4: Druhy rastlín a živočíchov (okrem vtákov), ktoré potrebujú prísnu ochranu,

Príloha 5: Druhy rastlín a živočíchov, ktorých zber alebo lov v prírode a exploatácia podliehajú riadenej regulácii.

RL (Red List) – červený zoznam  Baláž D., Marhold, K., Urban P. (eds.), 2001: Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. Ochrana prírody (Suplement), 20, 160 s.

Kategória CR (Critically Endangered) – kriticky ohrozený

Kategória EN (Endangered) – ohrozený

Kategória VU (Vulnerable) – zraniteľný

Kategória LR (Lowel risk) – menej ohrozený, s tromi podkategóriami:

LR:cd (Conservation dependent) – závislý na ochrane

LR:nt (Near Threatened) – takmer ohrozený

LR:lc (Least Concern) – najmenej ohrozený

Kategória LC (Least Concern) – menej dotknutý

Kategória DD (Data Deficient) – údajovo nedostatočný

Kategória NE (Nor Evaluated) – nehodnotený

PRIL4 – príloha č. 4/B vyhlášky č. 24/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon

EU: Druhy európskeho významu

Na: Druhy národného významu

PRIL6 – príloha č. 6 vyhlášky č. 24/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon

EU: Druhy európskeho významu

Na: Druhy národného významu

BERN - Bernská konvencia, Dohovor o ochrane voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

Príloha 2 Prísne chránené druhy živočíchov

Príloha 3 Chránené druhy živočíchov

BONN - Bonnská konvencia, Dohovor o ochrane sťahovavých voľne žijúcich živočíchov

Príloha 1  Ohrozené sťahovavé druhy

Príloha 2  Sťahovavé druhy, ktoré majú byť  predmetom dohody

BIRDS - Birds Directive,  Smernica 79/409/EEC o ochrane voľne žijúcich vtákov

Príloha 1 Členské štáty prijmú opatrenia na ochranu, zachovanie a obnovu dostatočnej diverzity a výmery biotopov pre všetky uvedené druhy

*  relikt fauny SR

** endemit

Uvedený prehľad spolu s prílohou 6.7. dokumentuje bohatú biodiverzitu zistených druhov viazaných na biotopy, ktoré sú predmetom ochrany v území alebo viazaných na ostatné biotopy v rámci celého územia. Jadrom územia je pôvodná prírodná rezervácia – PR Temešská skala, v ktorej platí prísny režim ochrany od roku 1986. V území sa zachovala mozaika kvetnatých a vápnomilných bučín, v južnej časti územia ich dopĺňajú sutinové lesy, ktoré osídľujú sutinové svahy pod dominantným skalnatým masívom kóty Temešská skala. Lesné spoločenstvá dopĺňajú v celom území aj kyslomilné bučiny. Ponechanie biotopov na prirodzený vývoj vytvára nenarušené prírodné podmienky. Stromy tak môžu dosahovať značné dimenzie a vysoký fyzický vek. Charakterizuje ich rôzny zdravotný stav a dotvárajú prirodzenú zložku biotopu vo forme vzácnych a odumretých stromov, prípadne mŕtveho dreva, ponechaného v rámci územnej ochrany na prirodzený rozklad, čím výrazne prispievajú k vysokej biodiverzite územia. Severnú časť územia charakterizuje mozaika nelesných biotopov, ktoré sú pozostatkom tradičného využívania územia vo forme kosenia a pastvy. Zároveň sú biotopmi vzácnych rastlinných druhov.

## Výsledky komplexného zisťovania stavu lesa

Komplexné zisťovanie stavu lesa je zisťovanie údajov o prírodných, spoločenských, technických a ekonomických podmienkach hospodárenia a vývoja lesa, následne sú tieto údaje podkladom pre rámcové plánovanie, podrobné zisťovanie stavu lesa a podrobné plánovanie.

Komplexné zisťovanie stavu lesa uskutočňuje Národné lesnícke centrum Zvolen, Ústav pre hospodársku úpravu lesov pred obnovou Programov starostlivosti o lesy (PSL).

CHA Temešská skala sa nachádza v lesnom celku (LC) Nitrianske Rudno (LHC Nitrianske Rudno – platnosť PSL 2015-2024). Komplexné zisťovanie stavu lesa bolo realizované v predstihu, aby výsledky bolo možné využiť v rámci pravidelnej obnovy PSL v roku 2014. KZSL sa vykonáva v rámci lesných oblastí a podoblastí. Územie sa nachádza v lesnej oblasti 25 Strážovské, Súľovské vrchy, podoblasť A Strážovské vrchy.

V území sa nachádzajú lesné porasty alebo ich časti – JPRL v LC Nitrianske Rudno: 112b, 112c 1et., 112c 2et., 114, 115a, 115b, 116, 117, 118 1PS 1et., 118 1PS 2et., 118 2PS, 118 3PS, 119 1PS 1et., 119 1PS 2et., 119 2PS, 119 3PS, 123, 125a, 125b, 125c, 127a 1et., 127a 2et., 127b, 127c 1et., 127c 2et.. Porasty sú zaradené do kategórie hospodárskych vysokokmenných lesov, výnimku predstavujú lesné porasty: 114, 115a, 115b, 116, 117, 118 1PS 1et., 118 1PS 2et., 118 2PS, 118 3PS, zaradené do kategórie ochranných lesov – kategória „Od“ (ostané lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy). V dotknutých lesných porastoch sú zastúpené  lesné typy (LT):

- LT 4121 Metlicová bučina (skupina lesných typov – SLT Fa – Fagetum abietinum, hospodársky súbor lesných typov – HSLT 435 Kyslé bučiny s jedľou)

- LT 5103 Balvanovitá jedľová bučina so smrekom nst (SLT Fap nst – Fagetum abietino-piceosum, HSLT 556 Kamenité jedľovo-(bukové) smrečiny alebo 591 Kamenité jedľovo-(bukové) smrečiny ochranného rázu (OR))

- LT 4302 Zubačková bučina (SLT Fp vst – Fagetum pauper, HSLT 410 Svieže bučiny)

- LT 4308 Prilbicová bučina na vápencoch vst (SLT Fp vst – Fagetum pauper, HSLT 402 Svieže vápencové bučiny alebo 492 Svieže vápencové bučiny (OR))

- LT 4312 Marinková typická bučina (SLT Ft – Fagetum typicum, HSLT 411 Živné bučiny)

- LT 4317 Vápencová typická bučina (SLT Ft – Fagetum typicum, HSLT 402 Svieže vápencové bučiny alebo 492 Svieže vápencové bučiny (OR))

- LT 5301 Nízkobylinná jedľová bučina nst (SLT AF nst – Abieto – Fagetum, HSLT 511 Živné jedľové bučiny)

- LT 5303 Papradinová jedľová bučina nst (SLT AF nst – Abieto – Fagetum, HSLT 511 Živné jedľové bučiny)

- LT 5306 Kamenitá jedľová bučina nst (SLT AF nst – Abieto – Fagetum, HSLT 516 Kamenité jedľové bučiny alebo 596 Kamenité jedľové bučiny (OR))

- LT 4404 Hviezdnatcovo-bažanková lipová bučina (SLT Ftil – Fagetum tiliosum, HSLT 402 Svieže vápencové bučiny)

- LT 4502 Kamenitá lipová javorina vst (SLT TAc vst -  Tilieto – Aceretum, HSLT 417 Sutinové lipové bučiny)

- LT 4503 Vápnitá lipová javorina vst (SLT TAc vst -  Tilieto – Aceretum, HSLT 417 Sutinové lipové bučiny)

- LT 4604 Trávovitá vápencová bučina nst (SLT Fde nst – Fagetum dealpinum, HSLT 402 Svieže vápencové bučiny alebo 492 Svieže vápencové bučiny (OR))

V území je na základe pedologického prieskumu zastúpených jedenásť hlavných pôdnych typov: Hnedá lesná pôda mezotrofná skeletnatá humózna, Hnedá lesná pôda mezotrofná skeletnatá slabohumózna, Hnedá lesná pôda oligotrofná skeletnatá moderová, Hnedá lesná pôda rankrová skeletnatá humózna, Rankrová pôda hnedá kamenitá moderová, Rendzina plytká moderová, Rendzina sutinová moderová, Rendzina sutinová mullová, Rendzina typická moderová, Rendzina vyluhovaná moderová, Rendzina vyluhovaná mullová. Porasty sa nachádzajú podľa zastúpených LT na rozhraní 4. – Bukový a 5. lesného vegetačného stupňa – Jedľovo-bukový. Zastúpené LT 4121, 5103 patria do skupiny lesných typov radu A – oligotrofný, LT 4302, 4308, 4312, 4317, 5301, 5303, 5306 patria do skupiny lesných typov radu B – mezotrofný, LT 4404 patrí do skupiny lesných typov radu B/C - heminitrofilný, LT 4502, 4503 patria do skupiny lesných typov radu C – nitrofilný, javorový LT 4604 patrí do skupiny lesných typov radu D – alkalofilný.

Poškodenie porastu – výskyt škodlivých činiteľov bol evidovaný v čase vyhotovenia PSL v siedmych porastoch: 112c 1et. – abiotické škodlivé činitele na borovici – sneh a námraza, v ostatných porastoch sú evidované biotické škodlivé činitele: 118 1PS 1et. (buk, smrek), 127c 1PS (buk) sú to hniloby a rakovina. V porastoch 118 2PS, 118 3PS, 123, 127a je to na drevine smrek obhryz. Lesné porasty majú prevažne 1. stupeň ohrozenia – mierne ohrozené porasty alebo 2. stupeň ohrozenia – stredne ohrozené porasty (112c 1et., 114, 118 1PS 2et., 119 4PS, 125a, 125c, 127a 2et., 127b, 127c 2et.). V poraste 112c 2et. a 119 1PS je evidovaný 3. stupeň ohrozenia – silne ohrozené porasty (pravdepodobnosť odumierania a rozpadu 51 – 90 %), pri ktorom sú už zásady hospodárenia orientované na nápravné opatrenia, rekonštrukciu lesa. (SO vyjadruje stav lesného porastu a mieru jeho potenciálneho ohrozenia).

# Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia), pozitívne a negatívne faktory

## Historický kontext

História využívania územia priľahlých obcí:

Temeš – v kráľovskom denníku vo Viedni je zachytené, že obec založili s cieľom dobývania rudy, striebra a zlata. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a oviec, tkali koberce. Od 18. storočia ojedinelo aj drotárčili a podomovo obchodovali so sklom, pretože v roku 1747 trenčianski jezuiti vybudovali v Gápli majer sklársku hutu, ktorá produkovala rôzne sklárske výrobky a tabuľové sklo.

Čavoj – vznik obce je spojený s objavením drahých kovov. Stopy po ryžovaní zlata, ktoré sa kedysi v katastri obce ryžovalo, sa zachovali dodnes v podobe háld starej hlušiny pri vodných tokoch. Neskôr nasledovalo hĺbenie štôlní, ťažba olova. Obyvatelia sa zamestnávali najmä poľnohospodárstvom. Najdôležitejšími pestovanými plodinami boli zemiaky, jačmeň, ovos, raž, konope a kapusta. Nakoľko pôda nebola veľmi úrodná, zelenina sa pestovala len poskromne. Venovali sa aj chovu dobytka a ošípaných, menej sa chovali ovce a kozy.

Využitie územia človekom a vplyv jeho aktivít dokumentujú dostupné historické mapy (http://mapa.zoznam.sk):

- historická mapa – Vojenské mapovanie I. (1769-1784) – najstaršia historická mapa dokumentuje lesné a nelesné plochy prakticky v dnešnom rozsahu. Na nelesných plochách nie sú zobrazené plochy alebo línie vegetácie. Na mape je na západnom okraji obce Čavoj zakreslený vodný mlyn.

- historická mapa – Vojenské mapovanie II. (1819-1858) – aj toto mapovanie ukazuje územie ako lesnaté, spresňuje uvedený stav, zreteľný je odhalený bralnatý masív a rozrastanie osídlenia v oboch obciach. Na nelesných plochách je zobrazená pomiestna vegetácia.

- historická mapa – Vojenské mapovanie III. (1875-1883) – mapa spresňuje uvedený stav, výraznejšie zmeny vo využití územia nie sú zreteľné.

Z ďalších historických údajov sú dostupné historické letecké mapy (http://mapy.tuzvo.sk/hofm/) z roku 1950, ktoré dokumentuje v území stály výskyt lesných spoločenstiev. Mapa najpresnejšie dokumentuje historické využitie územia. V okolí obcí sú zreteľné súkromnými roľníkmi obhospodarované maloblokové pásy lúk a polí. Ďalšie nelesné plochy po okraje lesných porastov vykazujú minimálny zárast drevinami a krovinami, čo svedčí o ich poľnohospodárskom využití. Pasenie zrejme prebiehalo aj vo východnej časti územia CHA, na pravostrannom svahu pozdĺž potoka, táto časť územia je na mape viditeľná ako riedkoles s presvetlenými trávnatými miestami. V porovnaní so súčasným stavom je zreteľný postup lesných spoločenstiev smerom k obciam, ako aj postupné zarastanie nevyužívaných častí nelesných plôch.

## Stručný opis aktuálneho stavu

V súčasnosti v území dominuje lesný pôdny fond (takmer dve tretiny z výmery CHA), nasledujú s necelým tretinovým podielom poľnohospodárske pozemky a zvyšok tvoria ostatné  plochy, zastavané a vodné plochy. Pozemky v území sú prevažne vo vlastníctve fyzických osôb alebo ich vlastnia fyzické osoby združené v urbároch ako spoločnú nehnuteľnosť, ďalej sa tu nachádzajú aj pozemky vo vlastníctve štátu a obcí. Prehľad dopĺňa cirkevné vlastníctvo, vlastníctvo občianskeho združenia alebo je evidovaným vlastníkom Slovenský pozemkový fond. Evidovanými užívateľmi pozemkov sú: Lesy SR, š. p.,  urbáre (Bývalí urbárnici obce Temeš, Združenie urbárov v obci Čavoj, pozemkové spoločenstvo), fyzické osoby, obce, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čavoj a Hydromeliorácie, š. p.

Hospodárenie na lesných pozemkoch prebieha v zmysle platnej legislatívy na základe predpisu PSL, ktorý je vyhotovovaný podľa stanoveného postupu s možnosťou pripomienkovania jeho obsahu dotknutými subjektami vrátane orgánov a organizácie ochrany prírody. Hospodárenie na lesných pozemkoch je teda aktívne realizované podľa potreby, hospodárskych predpisov a aktuálneho stavu územia. Bežné hospodárenie v území ovplyvnilo vyhlásenie chráneného územia – PR Temešská skala (vyhlásená v roku 1986).

Lesné pozemky v uvedenom rozsahu dopĺňa poľnohospodársky pôdny fond, najmä trvalé trávne porasty, ktoré s minimálnou výmerou dopĺňa orná pôda. Tieto pozemky takmer výlučne vlastnia fyzické osoby. Starostlivosť z pohľadu zachovania trávnych porastov formou kosenia alebo pastvy však takmer úplne absentuje, čím pretrváva alebo postupuje zarastenie týchto plôch drevinami. Potrebu pastvy alebo kosenia dotknutých plôch limituje aj rozsah chovaných zvierat - realizovanej živočíšnej výroby.

Časť plochy nelesných biotopov zarastá v dôsledku dlhodobého zanedbania hospodárenia náletovými drevinami a je v  nepriaznivom stave.

Na severe susedí územie s intravilánom obce Čavoj, obec Temeš sa nachádza západnejšie od jeho hranice. Úplné hospodárske využitie majú iba lesné pozemky, trvalé trávne porasty sú využívané iba lokálne. Významnejšie vplyvy osídlenia alebo rekreácie na stav a ochranu územia nie sú zaznamenané. Potenciálnym negatívnym vplyvom môže byť vznik skládok nelegálneho odpadu alebo nelegálne výruby stromov. Územie je oficiálne turisticky využívané – vedie ním žltá turisticky značená trasa (8403) z obce Temeš na kótu Malá Magura, kde sa trasa pripája na červenú turisticky značenú trasu (0811). Z turistickej zastávky Temešské sedlo, je po jednosmernom pokračovaní žltej trasy možné vystúpiť aj na bralnatý masív Temešskej skaly. Severným okrajom územia vedie modrá turisticky značená trasa (2607) z obce Gápel do Sedla Obšiar, ktoré sa potom Pod Obšiarom odpája od červenej turistickej trasy a končí nad obcou Chvojnica. Vyznačené cyklotrasy vedú iba po spevnených cestách a komunikáciách cez intravilány obcí.

Územie je zahrnuté do poľovného revíru (PR Magura), existujúce vodné toky sú súčasťou čiastkového povodia rieky Nitrica, sú súčasťou rybárskeho revíru „Revír Nitrica č. 4“ 3-2490-4-1 (lovný revír – lososové vody pstruhové) bez zaznamenaného negatívneho vplyvu týchto aktivít na stav územia.

## Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov ochrany

Pre stav územia z hľadiska cieľov ochrany boli a sú dôležité nasledujúce oblasti ľudskej činnosti, pre ktorú sú následne rozpracované aj ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie:

- poľnohospodárska činnosť

- lesné hospodárstvo

- turistika a rekreácia

Poľnohospodárska činnosť (kosenie, pasenie trávnych porastov)

- antropogénna činnosť (kosenie, pastva), ktorá prispievala k vzniku a zachovaniu travinno-bylinných spoločenstiev, ktoré sú predmetom ochrany v území, v súčasnosti nie je realizovaná na celej ploche poľnohospodárskych pozemkov

- obnova činnosti je žiadúca pre obnovu, zachovanie alebo zlepšenie stavu chránených nelesných biotopov – realizácia kosenia a regulovanej pastvy, prípadne aj výrub vzrastlých drevín podľa stupňa dosiahnutej sukcesie nelesných plôch. Starostlivosť o nelesné biotopy je zároveň prospešná aj pre zachovanie alebo zlepšenie priaznivého stavu biotopu druhu popolavec dlholistý (Tephroseris longifolia subsp. moravica). Uvažované opatrenia zahŕňajú (Košťál, J., Smatanová, J., 2014):

  - Odstraňovanie náletových drevín a kosenie v intervale raz za 3 roky s následným odstránením biomasy z plochy, časť plochy je možné extenzívne prepásať. Je možné vykonávať aj extenzívne pasenie (ovce, kozy), ale nie na celej ploche po celú dobu. Plochu pasenia je preto potrebné ohradiť. Max. počet zvierat na jednej ploche - 10. Pri pastve je dôležité, aby sa pasené zvieratá nekošarovali priamo na plochách mikrolokalít.

  - Optimálny termín kosby (a odstraňovania náletu) je koniec júla až začiatok augusta, keď má popolavec dlholistý moravský ukončený vegetačný cyklus a semená sú zrelé, v prípade potreby je to možné uskutočniť až do jesenných mesiacov (september – október). Dôležité je z plochy odstrániť všetku biomasu, ale neukladať ju na okraje pod kríky, kde sa nachádzajú bohaté populácie popolavca dlholistého moravského. Na niektorých miestach je vhodné ponechanie väčších krovín na mieste, pretože pod niektorými sú bohaté populácie popolavca dlholistého moravského.

Zachovanie vhodného biotopu lúčnych a skalných spoločenstiev je dôležité aj pre zachovanie alebo zlepšenie biotopu chráneného druhu motýľa jasoň červenooký (Parnassius apollo). Uvažované opatrenia sú zamerané na udržiavanie lúčnych porastov (kosenie, pasenie) a porastov živných rastlín druhu na skalných a sutinových biotopoch (zabránenie zarastania). Špecifickou požiadavkou z pohľadu ochrany rôznych druhov motýľov je realizácia šachovnicovitého kosenia, pričom plocha nie je kosená jednorázovo v jednom roku, aby nedošlo k vyhubeniu druhov, ktorých vývojové štádiá sa nachádzajú v odstránenom rastlinstve (Richter, 2015).

- dôležitým opatrením z pohľadu zachovania nelesných aj lesných biotopov je zlepšenie informovanosti a aktívna komunikácia s vlastníkmi a užívateľmi územia.

Lesné hospodárstvo

- antropogénna činnosť realizovaná v rámci Slovenska v lesných porastoch viac ako 200 rokov, v území sú obhospodarované lesné porasty v zmysle pravidelne obnovovaného 10 ročného plánu – PSL (program starostlivosti o lesy), obhospodarovanie ovplyvňuje aj existujúci funkčný typ porastu: produkčný, protierózno-produkčný, vodoochranno-protierózny, ochrana prírody-protierózny, ochrana prírody-produkčný. Podľa intenzity a spôsobu lesného obhospodarovania môže byť vplyv činnosti na predmet ochrany pozitívny, neutrálny alebo negatívny.

- aktuálny predpis PSL pre LC Nitrianske Rudno (2015-2024) predpisuje realizáciu výchovných ťažieb (prečistky, prebierky) alebo obnovných ťažieb podrastovým hospodárskym spôsobom (forma maloplošná) alebo bezzásahový režim. Porasty v pôvodnej rezervácii (terajšia zóna A) alebo ochranné lesy majú predpis „bez zásahu“, pre nepretržitú obnovnú dobu sú prípadné zásahy plánované vo forme účelového výberu jednotlivých stromov. Spôsob realizácie uvedených zásahov má vplyv na stav biotopov v území.

- lesné porasty vyžadujú v dlhodobom horizonte bezzásahové, bežné alebo prípadne upravené hospodárenie. Diferencovane je možné upraviť hospodárenie v navrhovaných zónach ochrany – v zóne A (pôvodná PR Temešská skala) je uvažované s ochranou biotopov vo forme bezzásahového režimu. V ostatných častiach územia je pri obnove porastov žiadúce využitie maloplošných obnovných prvkov, v prípade potreby jednotlivý výber stromov alebo ich skupín. Obnovné ťažby aktuálne prebiehajú na časti územia (JPRL 119 1PS ukončenie obnovy do roku 2024, JPRL 125a začiatok obnovy a jej ukončenie do roku 2044), ďalšie možno očakávať v území počas navrhovanej 30 ročnej platnosti programu starostlivosti o približne 25 rokov (JPRL 127a 1et., 127c 1et.), účelový výber v rámci nepretržitej obnovnej doby je aktuálne plánovaný v JPRL 115b a 118 1PS 1et. V rámci výchovy porastov je žiadúce  podporovať diferenciáciu štruktúry porastov (druhové zloženie a priestorová výstavba) s prípadným odstraňovaním nežiadúcich prímesí alebo inváznych druhov (pozornosť treba venovať najmä pri uplatnení a zastúpení ihličnanov: smrek, borovica lesná a smrekovec). Pre zvýšenie biodiverzity porastu je ďalej vhodné ponechať časť hrubých a cenných stromov a časť hmoty odumretých stromov. Podmienkou úspešného prežívania chráneného druhu fuzáč alpský (Rosalia alpina) je dostatočný výskyt mŕtveho, polosuchého až suchého dreva, najmä prestarnutých jedincov buka, prípadne aj hrabu, ktoré vytvárajú vhodné prostredie pre vývoj lariev. Opatrenia na zachovanie biotopu druhu tak môžu byť účelovo zamerané aj pre dosiahnutie tohto stavu a svojou podstatou ich napĺňajú aj zásady hospodárenia uvažované pre existujúce lesné biotopy (kapitola 3.3). Obnažené skalné sutiny so živnými rastlinami druhu jasoň červenooký (Parnassius apollo) v rámci lesných porastov najmä na území rezervácie môžu byť potenciálne predmetom manažmentových zásahov zameraných na prípadné potlačenie zarastania alebo zániku takýchto plôch.

Turistika a rekreácia

- antropogénne činnosti – bez zaznamenaných negatívnych prejavov alebo neutrálny vplyv na predmety ochrany v území.

- oblasť, v ktorej sa územie nachádza je turisticky dostupná a pomerne zaujímavá.

- rizikom vplyvu na predmety ochrany môže byť napr. zakladanie nelegálnych ohnísk, poškodzovanie lesného porastu (výrub a poškodzovanie stromov), nekontrolovaný nadmerný pohyb po biotopoch (pešia turistika, prípadne motorky, skalolezectvo), ktoré spôsobí poškodenie alebo zničenie biotopov. Vplyv turistiky a rekreácie na stav biotopov bude vyžadovať priebežné sledovanie. Žiadúca je minimalizácia nadmerného pohybu po lesných biotopoch alebo ďalších nežiadúcich prejavov turistiky a rekreácie. V zóne A a C (5. a 3. stupeň ochrany) je činnosť – pohyb mimo turistických chodníkov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zakázaná.

Okrem uvedených oblastí sú z hľadiska cieľov ochrany územia identifikované aj ďalšie oblasti ľudskej činnosti, ktoré vychádzajú z aktuálneho stavu a poznania územia. Môžu mať potenciálny vplyv na ciele ochrany. Vplyv oblastí ľudskej činnosti na ciele ochrany územia, pre ktoré nie sú rozpracované ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie z dôvodu zanedbateľného alebo neidentifikovaného vplyvu na stav územia z hľadiska cieľov ochrany:

- poľovníctvo a rybárstvo

- osídlenie – územný rozvoj.

Poľovníctvo a rybárstvo

- antropogénne činnosti – bez zaznamenaných negatívnych prejavov na predmety ochrany v území.

- potenciálnym rizikom vplyvu na predmety ochrany môže byť napr. budovanie poľovníckych zariadení (posedy, krmelce), ktoré môžu koncentrovať zver, prikrmovanie zveri môže byť zdrojom šírenia inváznych alebo nepôvodných druhov rastlín. V prípade potreby môžu byť činnosti predmetom modifikácie navrhovaných opatrení programu starostlivosti.

Osídlenie – územný rozvoj

- antropogénna činnosť – bez zaznamenaných negatívnych prejavov na predmety ochrany v území.

- potenciálnym rizikom vplyvu na predmety ochrany môže byť napr. požiadavka na ďalšie rozširovanie zastavaného územia alebo rekreačných objektov, prípadne nelegálny vývoz a skládkovanie rôznych odpadov v blízkosti alebo priamo v území.

# Ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie

## Stanovenie dlhodobých cieľov starostlivosti v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny

Dlhodobým (hlavným, strategickým) cieľom ochrany územia CHA Temešská skala je:

Do roku 2047 zachovať priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu (ktoré sú predmetmi ochrany územia) v kategórii A resp. v kategórii B u tých, ktoré sú v rámci bioregiónu hodnotené ako FV – stav priaznivý a dosiahnuť priaznivý stav v kategórii A a následne jeho zachovanie u biotopov a druhov európskeho významu (ktoré sú predmetmi ochrany územia), ktoré sú v rámci bioregiónu hodnotené ako U1 – stav nepriaznivý - nevyhovujúci.

Dlhodobý cieľ bude realizovaný prostredníctvom:

- dôsledného dodržiavania cieľov a opatrení v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch,

- zapojenia vlastníkov a užívateľov pozemkov, miestneho obyvateľstva a samospráv do ochrany územia, do aktivít zachovávajúcich prírodné hodnoty a zároveň prinášajúcich prosperitu miestnym obyvateľom.

Ciele a opatrenia navrhovanej starostlivosti sú definované pre vyčlenené ekologicko-funkčné priestory (EFP) v CHA Temešská skala. EFP sú spravidla väčšie homogénne územia, ktoré zahŕňajú komplexy rovnakých alebo podobných biotopov, prípadne skupín biotopov, ktoré si vyžadujú rovnaký alebo veľmi podobný spôsob starostlivosti a majú aj podobné socioekonomické využitie. Pre CHA Temešská skala boli vyčlenené nasledovné EFP:

| Kód EFP | Názov EFP | Prehľad biotopov patriacich do EFP | Špecifické socioekonomické využitie územia |
| --- | --- | --- | --- |
| EFP1 | Biotopy s obmedzeným hospodárením | Tr5 (6190) Suché a dealpínske travinnobylinné porasty Sk1 (8210) Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou Sk6 (8160*) Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni Ls4 (9180*) Lipovo-javorové sutinové lesy Ls5.1 (9130) Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy Ls5.4 (9150) Vápnomilné bukové lesy | bez zásahu, nelesné biotopy – bez zásahu/extenzívny manažment* (58,3393 ha) |
| EFP2 | Lesné biotopy so zmeneným hospodárením | Ls4 (9180*) Lipovo-javorové sutinové lesy Ls5.1 (9130) Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy Ls5.2 (9110) Kyslomilné bukové lesy Ls5.4 (9150) Vápnomilné bukové lesy Porasty drevín biotopovo nezaradené | bežné/upravené hospodárenie podľa PSL, obnova hospodárenia/zmena druhu pozemku** (63,7377 ha) |
| EFP3 | Nelesné biotopy | Kr8 Vŕbové kroviny stojatých vôd Tr1.1 (6210*) Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae Tr7 Mezofilné lemy Lk1 (6510) Nížinné a podhorské kosné lúky Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí Ra6 (7230) Slatiny s vysokým obsahom báz | bežné hospodárenie, udržiavací manažment (21,684 ha) |
| EFP4 | Nelesné biotopy s pokročilou sukcesiou | Kr7 Trnkové a lieskové kroviny Tr1.1 (6210*) Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae Tr7 Mezofilné lemy Lk1 (6510) Nížinné a podhorské kosné lúky Lk3 Mezofilné pasienky a spásané lúky | bežné hospodárenie, obnovný manažment (22,1543 ha) |

*V prípade potreby zachovania priaznivého stavu nelesných biotopov alebo biotopu druhu jasoň červenooký (Parnassius apollo).

**Na rozhraní lesných a nelesných pozemkov dochádza k postupnému rozširovaniu lesa. Do EFP2 boli zaradené aj takéto plochy, ktoré už majú charakter lesa. Plochy podliehajú súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. Výrub drevín je potenciálne možný pri obnove bežného hospodárenia, ktoré vychádza z evidovaného druhu pozemku. Alternatívou k riešeniu stavu týchto pozemkov je zmena ich druhu na lesný pozemok a následné hospodárenie v zmysle lesného zákona a predpisov PSL. V drevinovom  zložení týchto porastov dominuje napr. borovica lesná, v podraste však zmladzujú aj pôvodné dreviny (napr. buk lesný).

Územie je členené na tri zóny:

A zóna – piaty stupeň ochrany (v hraniciach pôvodnej rezervácie (stupňa ochrany v zmysle Výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1), s výmerou 58,3393 ha.

C zóna – tretí stupeň ochrany (100 m ochranné pásmo smerom von od hranice zóny A) s výmerou 24,874 ha.

D zóna – druhý stupeň ochrany (zvyšná časť územia) s výmerou 82,702 ha.

## Stanovenie operatívnych cieľov v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny

Operatívne (vedľajšie) ciele nadväzujú na definovaný dlhodobý cieľ ochrany územia a podrobnejšie ho definujú pre jednotlivé EFP:

Operatívny) cieľ 1: Zachovanie priaznivého stavu v kategórii A u biotopov európskeho významu Tr5 (6190), Sk1 (8210), Sk6 (8160*) a zachovanie stavu biotopu druhu jasoň červenooký (Parnassius apollo) v rámci EFP1.

Operatívny) cieľ 2: Dosiahnuť do roku 2047 zlepšenie a následne zachovanie stavu biotopu európskeho významu Ls4 (9180*) zo stavu kategórie B do kategórie A  a zachovanie stavu lesných biotopov európskeho významu Ls5.1 (9130) v stave kategórie A, Ls5.4 (9150) a Ls5.2 (9110) v stave kategórie B v rámci EFP1 a EFP2, vrátane zachovania podmienok pre existenciu druhov európskeho významu netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) a zachovania stavu kategórie B druhu európskeho významu fuzáč alpský (Rosalia alpina).

Operatívny) cieľ 3: Dosiahnuť zlepšenie stavu biotopov európskeho významu Tr1.1 (6210*), Ra6 (7230) zo stavu kategórie B do kategórie A do roku 2027 a následne zachovanie dosiahnutého stavu a zachovanie stavu biotopu Lk1 (6510) v stave kategórie B v rámci EFP3 a EFP4 a zlepšenie stavu biotopu druhu európskeho významu popolavec dlholistý (Tephroseris longifolia subsp. moravica) z kategórie B do kategórie A.

Operatívny cieľ 4: Zachovať udržateľnú mieru turistického využívania územia.

Vzťah oblastí ľudskej činnosti s vplyvom na predmety ochrany v území a cieľov ochrany:

| Oblasti ľudskej činnosti | Dlhodobý cieľ 1 |
| --- | --- |
| Poľnohospodárska činnosť | Operatívny cieľ 3 |
| Lesné hospodárstvo | Operatívny cieľ 1 a 2 |
| Turistika a rekreácia | Operatívny cieľ 4 |

## Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy

Rámcové plánovanie je určenie modelu hospodárenia pre jednotku rámcového plánovania – prevádzkový súbor (PS). PS predstavuje homogénny súbor lesných porastov vytvorený na základe hospodársko-úpravníckej typizácie v rámci lesných oblastí a podoblastí. Homogénny súbor charakterizuje kategória lesa (hospodársky, ochranný alebo účelový les), hospodársky tvar lesa (vysoký alebo nízky (výmladkový) les), rámcové stanovištné podmienky, porastové pomery a ohrozenie lesa. Jednotné spracovanie rámcového plánovania ako súčasti výstupov komplexného zisťovania stavu lesa zabezpečuje ministerstvom zriadená právnická osoba – NLC Zvolen.

Model hospodárenia je podkladom na vyhotovovanie PSL (program starostlivosti o lesy) a súčasť zásad a pokynov na vyhotovovanie PSL pre príslušný lesný celok.

Model hospodárenia obsahuje:

- cieľ hospodárenia – cieľové drevinové zloženie, cieľová produkcia dreva a cieľová štruktúra lesného porastu

- základný rámec hospodárenia – hospodársky spôsob, rubná doba, obnovná doba, doba zabezpečenia a doba návratu

- zásady hospodárenia – zásady výchovy lesa, obnovy lesa, ochrany a rekonštrukcie lesa

Rámcové plánovanie s modelmi hospodárenia sú základným predpokladom pre plánovanie hospodárskych opatrení pre jednotky priestorového rozdelenia lesa (JPRL) v rámci vyhotovenia PSL. Rámcové plánovanie je smerodajné, v rámci modelov určuje niektoré záväzné rámce (napr. rubná doba, obnovná doba), iné atribúty majú odporúčací charakter a je nutné ich posudzovať s reálnym stavom a podmienkami jednotlivých JPRL.

Na základe uvedených skutočností je opodstatnené z pohľadu ochrany lesných biotopov aktívne spolupracovať pri tvorbe modelov hospodárenia, ktoré sú rámcom, z ktorého vyhotoviteľ PSL vychádza pri tvorbe konkrétneho pokynu v JPRL v rámci pravidelnej obnovy PSL. Okrem stanovenia rámca predpisov hospodárskych opatrení sú pre stav a vývoj lesných porastov z pohľadu ochrany lesných biotopov dôležité zásady hospodárenia.

Zásady výchovy porastov

Hospodárske opatrenia by mali smerovať k zvýšeniu stability porastov. Žiadúce je podporovať menej zastúpené pôvodné druhy drevín a výchovnými zásahmi ovplyvniť aj štruktúru porastov (diferenciácia horizontálnej a vertikálnej štruktúry). V prípade potreby dôsledne odstraňovať nežiaduce alebo invázne druhy. V lesných porastoch územia sú zastúpené ihličnany, ktoré tu z pohľadu hospodárskeho a produkčného využitia lesných pozemkov našli svoje uplatnenie: smrek obyčajný, borovica lesná, smrekovec opadavý. Jedince by sa mali postupne v rámci výchovy  a obnovy porastov odstraňovať alebo znižovať ich podiel na prirodzenú hranicu s podporou zastúpenia pôvodných druhov drevín existujúcich biotopov (buk, jedľa a cenné listnáče).

Zásady obnovy porastov

Pri obnove porastov v maximálnej miere využívať ich prirodzenú obnovu s preferenciou jemnejších obnovných prvkov – maloplošné formy rubov, prípadne účelový výber (jednotlivý alebo skupinový). Tým sa zabezpečí aj požiadavka na diferenciáciu štruktúry, ktorá je žiadaná už pri výchove lesných porastov. Umelú obnovu je potrebné realizovať z autochtónneho materiálu pochádzajúceho z príslušnej podoblasti lesov. Jemnejšie obnovné postupy, prípadne predpis bezzásahového režimu sú uplatniteľné v území z dôvodu dominantného podielu ochranných lesov alebo zastúpenia lesov v chránenom území (pôvodná PR Temešská skala), pri nepretržitej obnovnej dobe dosahuje alebo sa približuje rubná doba fyzickému veku drevín.

Pri hospodárskych opatreniach je ďalej žiadúce:

- z dôvodu zachovania biotopu druhu európskeho významu fuzáč alpský (Rosalia alpina) – doterajšie extenzívne hospodárenie a charakter biotopov vytvára vhodné topické a trofické podmienky pre existenciu tohto druhu (jadrové EFP1, výhľadovo EFP2). Podmienkou úspešného prežívania chráneného druhu je dostatočný výskyt mŕtveho, polosuchého až suchého dreva, najmä prestarnutých jedincov buka, prípadne aj hrabu, ktoré vytvárajú vhodné prostredie pre vývoj lariev. Opatrenia na zachovanie biotopu druhu tak môžu byť účelovo zamerané aj pre dosiahnutie tohto stavu. Svojou podstatou ich napĺňajú aj požiadavky na ponechanie hrubých a cenných stromov a mŕtveho dreva v zmysle uvedených zásad výchovy, obnovy porastov a počtov požadovaných stromov a mŕtveho dreva.

- pre podporu a zachovanie biotopu druhu jasoň červenooký (Parnassius apollo) môžu byť existujúce skalné biotopy a sutiny s výskytom živných rastlín druhu v lesných porastoch predmetom opatrení starostlivosti na zlepšenie ich stavu alebo zachovania. Tieto biotopy budú vyžadovať najmä zásahy na potlačenie ich zarastania stromami a kríkmi.

- udržiavať diverzitu mikrostanovíšť (prameniská, brehy tokov, výstupy materskej horniny, mokriny)

- zachovávať a podporovať obnovu prirodzených podmienok prostredia nevyhnutných pre existenciu daného biotopu (napr. vodný režim)

- ponechať časť hrubých a cenných stromov a časť hmoty odumretých stromov na dožitie a prirodzený rozpad ako prirodzenú zložku biotopov pre posilnenie ich druhovej diverzity. Pre priaznivý stav biotopu je určujúci aj minimálny počet takýchto stromov (Polák, Saxa, 2005). Táto požiadavka je v maximálnej miere uplatnená pre lesné porasty v zóne A (pôvodná vyhlásená prírodná rezervácia). Smerodajný údaj o počte stromov je potom uvedený v zátvorke a zodpovedá minimálnemu počtu pre hodnotenie priaznivého stavu „A“. V ostatných zónach (zóna C, D) je žiadúce dosiahnutie aspoň uvedených nižších počtov stromov:

Biotop Ls4 (9180*)

Hrubé stromy (d1,3 ≥ 60 cm) a zvlášť cenné stromy (dutinové a hniezdne stromy, rozložité a košaté stromy, vzácne a zriedkavé pôvodné druhy, prípadne stromy o generáciu staršie ako okolitý porast, nemusia dosahovať limitnú hrúbku) spolu – 1-4 ks/ha rovnomerne po celej ploche (≥ 5 ks/ha pravidelne rozmiestnených).

Hrubé mŕtve drevo (d½ ≥ 40 cm, l ≥ 3 m) – 2-3 ks/ha rovnomerne po celej ploche, v rôznom stupni rozkladu (≥ 4 ks/ha rovnomerne po celej ploche, v rôznom stupni rozkladu).

Biotop Ls5.1 (9130)

Hrubé stromy (d1,3 ≥ 60 cm) a zvlášť cenné stromy (dutinové a hniezdne stromy, rozložité a košaté stromy, vzácne a zriedkavé pôvodné druhy, prípadne stromy o generáciu staršie ako okolitý porast, nemusia dosahovať limitnú hrúbku) spolu – 1-4 ks/ha rovnomerne po celej ploche (≥ 5 ks/ha rovnomerne po celej ploche).

Hrubé mŕtve drevo (d½ ≥ 40 cm, l ≥ 3 m) – 2-3 ks/ha rovnomerne po celej ploche, v rôznom stupni rozkladu (≥ 4 ks/ha rovnomerne po celej ploche, v rôznom stupni rozkladu).

Biotop Ls5.2 (9110)

Hrubé stromy (d1,3 ≥ 60 (40*) cm) a zvlášť cenné stromy (dutinové a hniezdne stromy, rozložité a košaté stromy, vzácne a zriedkavé pôvodné druhy, prípadne stromy o generáciu staršie ako okolitý porast, nemusia dosahovať limitnú hrúbku) spolu – 1-4 ks/ha rovnomerne po celej ploche (≥ 5 ks/ha rovnomerne po celej ploche).

Hrubé mŕtve drevo (d½ ≥ 40 (30*) cm, l ≥ 3 m) – 2-3 ks/ha rovnomerne po celej ploche, v rôznom stupni rozkladu (≥ 4 ks/ha rovnomerne po celej ploche, v rôznom stupni rozkladu).

* stanovištia (hlavne ochranného rázu) s prirodzene nižšou bonitou

Biotop Ls5.4 (9150)

Hrubé stromy (d1,3 ≥ 50 (40*) cm) a zvlášť cenné stromy (dutinové a hniezdne stromy, rozložité a košaté stromy, vzácne a zriedkavé pôvodné druhy, prípadne stromy o generáciu staršie ako okolitý porast, nemusia dosahovať limitnú hrúbku) spolu – 1-4 ks/ha rovnomerne po celej ploche (≥ 5 ks/ha rovnomerne po celej ploche).

Hrubé mŕtve drevo (d½ ≥ 40 (35*) cm, l ≥ 3 m) – 2-3 ks/ha rovnomerne po celej ploche, v rôznom stupni rozkladu (≥ 4 ks/ha rovnomerne po celej ploche, v rôznom stupni rozkladu).

* stanovištia s prirodzene nižšou bonitou

Uvedený prístup obhospodarovania lesných porastov je potrebné uplatniť pri návrhu alebo revízii modelov hospodárenia v rámci pravidelnej obnovy PSL spolu s uplatnením zásad hospodárenia.

Existujúce modely hospodárenia v lesných porastoch prioritne uvažujú o jemnejších spôsoboch ich obnovy formou maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu, cez účelový výber skupín alebo jednotlivých stromov až po bezzásahový režim v rámci zóny A, prípadne ochranných lesov. Modely uvažujú aj o využití maloplošného holorubu pre porasty s dominanciou ihličnanov – najmä borovice lesnej, čo umožňuje platná lesnícka legislatíva. V zásade hospodárske modely napĺňajú požadované spôsoby obnovy porastov, z pohľadu diferenciácie štruktúry je uvažované aj o dvoj- alebo trojvrstvovej, prípadne výberkovej cieľovej výstavbe porastov. Osobitne je potrebné posúdiť mieru uplatnenia a zastúpenia ihličnanov, najmä borovice, smreka a smrekovca. Tieto sú v rôznej miere uvažované v obnovnom alebo cieľovom drevinovom zložení platných modelov hospodárenia. Pri ich uplatnení v rámci drevinového zloženia porastov však treba zohľadniť pôvodné drevinové zloženie zastúpených lesných typov tak, aby sa zachoval alebo zlepšil priaznivý stav lesných biotopov. Táto úloha je premietnutá aj do plánovaných opatrení programu starostlivosti, ktoré sú podrobne uvedené v ďalšej kapitole 3.4.

## Navrhované opatrenia, stanovenie harmonogramu ich plnenia, určenie subjektu zodpovedného za ich plnenie, stanovenie merateľných indikátorov ich plnenia

Návrh opatrení má za cieľ zachovať alebo zlepšiť stav chránených biotopov a druhov, pričom ich charakter a rozsah bol posúdený aj z pohľadu odporúčaných manažmentových opatrení, na základe výsledkov mapovania vybraných skupín živočíchov, ktoré bolo realizované v rokoch 2014 – 2015 (záverečné správy z výskumov uvedené v kapitole 5). Špecifickou požiadavkou z pohľadu ochrany rôznych druhov motýľov je realizácia šachovnicovitého kosenia, pričom plocha nie je kosená jednorázovo v jednom roku, aby nedošlo k vyhubeniu druhov, ktorých vývojové štádiá sa nachádzajú v odstránenom rastlinstve (Richter, 2015).

Navrhované opatrenia sú spracované v tabuľkovom prehľade pre identifikovanú oblasť ľudskej činnosti s vplyvom na predmety ochrany územia a ďalej v hierarchii podľa príslušných definovaných operatívnych (vedľajších) cieľov:

| Oblasť – poľnohospodárska činnosť, lesné hospodárstvo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operatívny cieľ 1 | Zachovanie priaznivého stavu v kategórii A u biotopov európskeho významu Tr5 (6190), Sk1 (8210), Sk6 (8160*) a zachovanie stavu biotopu druhu jasoň červenooký (Parnassius apollo) v rámci EFP1. Merateľný indikátor plnenia: Bezzásahový režim alebo realizácia opatrení, ktoré zachovávajú priaznivý stav A nelesných biotopov alebo vytvárajú biotop pre druh jasoň červenooký (Parnassius apollo). |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 1.1 | Na základe monitoringu stavu biotopov zavedenie účinného manažmentu nelesných plôch s výskytom druhu jasoň červenooký (Parnassius apollo) Merateľný indikátor plnenia: udržané nezarastené plochy nelesných biotopov Tr5, Sk1, Sk6 v rámci zóny A s vhodnými podmienkami pre rozmnožovanie a existenciu druhu |  |  |  |  |  |
| Číslo aktivity | Opis aktivity | výstup/ merateľný indikátor plnenia aktivity | predpokladaný termín realizácie | kto vykoná / zodpovednosť | predpokladaný spôsob financovania | EFP/ zóna |
| 1.1.1. | pravidelný monitoring nelesných biotopov Tr5, Sk1, Sk6 na trvalých monitorovacích lokalitách | floristické a fytocenologické zápisy, terénne záznamy, záznamy v KIMS, údaje o stave biotopov | podľa harmonogramu monitoringu do roku 2047 | Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, rozpočet ŠOP SR, príp. iné zdroje | 1/A |
| 1.1.2. | monitoring druhu jasoň červenooký (Parnassius apollo), určenie podrobných opatrení starostlivosti | realizácia pravidelného monitoringu, terénne záznamy, záznamy v KIMS, určenie opatrení a ich zapracovanie do PSL | podľa harmonogramu monitoringu do roku 2047 | zodpovedný subjekt, Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, rozpočet ŠOP SR | 1/A |
| 1.1.3. | v prípade zistenia nadmerného zarastania plôch – vyznačiť dreviny alebo plochy, na ktorých je potrebná redukcia sukcesie drevín (aj s ohľadom na realizáciu opatrení programu záchrany druhu jasoň červenooký | vyznačené plochy na realizáciu účelového manažmentu (v prípade potreby) | podľa potreby na základe monitoringu (opatrenie 1.1.1.) alebo na základe požiadaviek ochrany druhu jasoň červenooký (Parnassius apollo) – realizácia opatrení podľa projektov, programu záchrany druhu apod. | vlastníci, užívatelia, zapojený subjekt, Správa CHKO Ponitrie (dohľad nad výberom jedincov drevín určených na výrub) | OPKŽP, fondy EÚ, Envirofond, rozpočet vlastníkov a užívateľov, rozpočet zapojeného subjektu, rozpočet ŠOP SR | 1/A |
| 1.1.4. | redukcia sukcesie stromov a krov (výrub, výrez krovinorezom), mimo vegetačnej sezóny s následným odstránením biomasy z lokality, resp. jej presunutím mimo nelesné časti EFP1 (aj s ohľadom na realizáciu opatrení programu záchrany druhu jasoň červenooký | realizácia účelového manažmentu, zachovaný priaznivý stav A nelesných biotopov a druhu jasoň červenooký (Parnassius apollo) | podľa potreby na základe monitoringu (opatrenie 1.1.1.) alebo na základe požiadaviek ochrany druhu jasoň červenooký (Parnassius apollo) – realizácia opatrení podľa projektov, programu záchrany druhu apod. | vlastníci, užívatelia, zapojený subjekt, Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, fondy EÚ, Envirofond, rozpočet vlastníkov a užívateľov, rozpočet zapojeného subjektu, rozpočet ŠOP SR | 1/A |
| 1.1.5. | komunikácia s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov v CHA o potrebe realizácia špeciálnych opatrení (poskytovanie konzultácií a aktuálnych informácií o možnostiach finančnej podpory pri realizácii požadovaných spôsobov hospodárenia) | záznamy zo stretnutí, zapojenie do starostlivosti o územie, realizácia požadovaných spôsobov hospodárenia | podľa potreby do roku 2047 | vlastníci, užívatelia pozemkov, Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, fondy EÚ, štátny rozpočet, Envirofond, rozpočet vlastníkov a užívateľov, rozpočet ŠOP SR | 1/A |
| Oblasť – lesné hospodárstvo |  |  |  |  |  |  |
| Operatívny cieľ 2. | Dosiahnuť do roku 2047 zlepšenie a následne zachovanie stavu biotopu európskeho významu Ls4 (9180*) zo stavu kategórie B do kategórie A a zachovanie stavu lesných biotopov európskeho významu Ls5.1 (9130) v stave kategórie A, Ls5.4 (9150) a Ls5.2 (9110) v stave kategórie B v rámci EFP1 a EFP2, vrátane zachovania podmienok pre existenciu druhov európskeho významu netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) a zachovania stavu kategórie B druhu európskeho významu fuzáč alpský (Rosalia alpina). Merateľný indikátor plnenia: v roku 2047 zachovaný priaznivý stav biotopu Ls5.1 (9130) v kategórii A, zachovaný stav kategórie B biotopov Ls5.4 (9150), Ls5.2 (9110), dosiahnutý stav A biotopu Ls4 (9180*), stabilný výskyt druhov netopierov v území a stav B fúzača alpského |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 2.1 | Zachovanie bezzásahového režimu lesných porastov v zóne A počas celej platnosti programu starostlivosti Merateľný indikátor plnenia: Uplatnenie bezzásahového režimu, ktorý zachováva priaznivý stav biotopov v stave A (9130) prípadne B (9150), resp. zlepšuje stav z kategórie B na kategóriu A (9180*). |  |  |  |  |  |
| Číslo aktivity | Opis aktivity | výstup/ merateľný indikátor plnenia aktivity | predpokladaný termín realizácie | kto vykoná / zodpovednosť | predpokladaný spôsob financovania | EFP/zóna |
| 2.1.1 | spolupráca pri pravidelnej obnove PSL (pripomienkovanie modelov hospodárenia, predkladanie požiadaviek OPaK, pripomienkovanie návrhu PSL) | modely hospodárenia, dokumentácia PSL so zapracovanými požiadavkami ŠOP SR – v zóne A zachovaný bezzásahový režim, spisová agenda | LC Nitrianske Rudno: 2023-2024, 2033-2034, 2043-2044 | Správa CHKO Ponitrie | rozpočet ŠOP SR | 1/A |
| 2.1.2. | rokovanie a spolupráca s odborným lesným hospodárom pri dodržiavaní bezzásahového režimu | záznamy o rokovaní, evidencia PSL, priaznivý stav biotopov – zachovanie stavu B alebo stavu A, resp. zlepšenie stavu z B do A v rámci EFP | podľa potreby v období 2018-2047 | vlastníci, užívatelia pozemkov, Správa CHKO Ponitrie | finančný príspevok a náhrada ujmy (§ 60, § 61 z. 543/2002 Z.z.),OPKŽP, PPA, fondy EÚ, štátny rozpočet, Envirofond, rozpočet vlastníkov a užívateľov, rozpočet ŠOP SR | 1/A |
| 2.1.3 | monitoring druhov netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), fuzáč alpský (Rosalia alpina) | realizácia pravidelného monitoringu, terénne záznamy, záznamy v KIMS, údaje o stave druhov | podľa harmonogramu monitoringu do roku 2047 | zodpovedný subjekt, Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, rozpočet ŠOP SR | 1/A |
| Opatrenie 2.2 | Realizácia bežného alebo usmerneného lesného hospodárenia, ktoré zachováva priaznivý stav lesných biotopov v rámci EFP2 v zóne C a zóne D. Merateľný indikátor plnenia: po vykonaných opatreniach zhodnotený stav v kategórii A biotopov Ls5.1 (9130), Ls4 (9180*) a v kategórii B biotopov Ls5.2 (9110), Ls5.4 (9150) |  |  |  |  |  |
| Číslo aktivity | Opis aktivity | výstup/ merateľný indikátor plnenia aktivity | predpokladaný termín realizácie | kto vykoná / zodpovednosť | predpokladaný spôsob financovania | EFP/zóna |
| 2.2.1 | spolupráca pri pravidelnej obnove PSL (pripomienkovanie modelov hospodárenia, predkladanie požiadaviek OPaK, pripomienkovanie návrhu PSL) | modely hospodárenia, dokumentácia PSL so zapracovanými požiadavkami ŠOP SR, spisová agenda | LC Nitrianske Rudno: 2023-2024, 2033-2034, 2043-2044 | Správa CHKO Ponitrie | rozpočet ŠOP SR | 2/C, D |
| 2.2.2. | rokovanie a spolupráca s OLH pri realizácii výchovných ťažieb (uplatnenie diferenciácie štruktúry porastu, odstraňovanie nežiaducich a inváznych druhov, ponechanie hrubých a cenných stromov a časti biomasy odumretých stromov) | záznamy o rokovaní, evidencia PSL, priaznivý stav biotopov – jeho zachovanie v stave B resp. A a zlepšenie zo stavu B do stavu A | podľa potreby v období 2018-2047 | vlastníci, užívatelia pozemkov, Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, PPA, Envirofond, finančný príspevok (§ 60 z. 543/2002 Z.z.), štátny rozpočet, rozpočet vlastníkov a užívateľov, rozpočet ŠOP SR | 2/C, D |
| 2.2.3. | rokovanie a spolupráca s OLH pri realizácii obnovných ťažieb (uplatnenie jemnejších obnovných postupov, ponechanie hrubých a cenných stromov a časti biomasy odumretých stromov) | záznamy o rokovaní, evidencia PSL, priaznivý stav biotopov – jeho zachovanie v stave B resp. A a zlepšenie zo stavu B do stavu A | podľa potreby v období 2018-2047 | vlastníci, užívatelia pozemkov, Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, PPA, Envirofond, finančný príspevok (§ 60 z. 543/2002 Z.z.), štátny rozpočet, rozpočet vlastníkov a užívateľov, rozpočet ŠOP SR | 2/C, D |
| 2.2.4 | monitoring druhov netopier obyčajný (Myotis myotis), podkovár malý (Rhinolophus hipposideros), fuzáč alpský (Rosalia alpina) - vo vzťahu k realizovaným opatreniam | realizácia pravidelného monitoringu, terénne záznamy, záznamy v KIMS, údaje o stave druhov | podľa harmonogramu monitoringu do roku 2047 | zodpovedný subjekt, Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, rozpočet ŠOP SR | 2/C, D |
| Oblasť – poľnohospodárska činnosť |  |  |  |  |  |  |
| Operatívny cieľ 3 | Dosiahnuť zlepšenie stavu biotopov európskeho významu Tr1.1 (6210*), Ra6 (7230) zo stavu kategórie B do kategórie A do roku 2027 a následne zachovanie dosiahnutého stavu a zachovanie stavu biotopu Lk1 (6510) v stave kategórie B v rámci EFP3 a EFP4 a zlepšenie stavu biotopu druhu európskeho významu popolavec dlholistý (Tephroseris longifolia subsp. moravica) z kategórie B do kategórie A. Merateľný indikátor plnenia: v roku 2047 dosiahnutý stav kategórie A biotopov Tr1.1 (6210*) a Ra6 (7230) a zachovaný priaznivý stav B biotopu Lk1 (6510). |  |  |  |  |  |
| Opatrenie 3.1 | Realizácia špecifických manažmentových opatrení zameraných na populáciu druhu Tephroseris longifolia subsp. moravica a pravidelný manažment biotopov európskeho významu Lk1 (6510), Tr1.1 (6210*) a Ra6 (7230) v rámci EFP3. Merateľný indikátor plnenia: realizované opatrenia, v dôsledku ktorých dôjde k zlepšeniu stavu druhu (zvýšenie jeho populácie) a realizácii opatrení na udržanie vhodnej štruktúry a druhového zloženia travinných biotopov |  |  |  |  |  |
| Číslo aktivity | Opis aktivity | výstup/ merateľný indikátor plnenia aktivity | predpokladaný termín realizácie | kto vykoná / zodpovednosť | predpokladaný spôsob financovania | EFP/zóna |
| 3.1.1 | monitoring nelesných biotopov Lk1, Tr1.1 a Ra6 na založených trvalých monitorovacích lokalitách | floristické a fytocenologické zápisy, terénne záznamy, záznamy v KIMS, údaje o stave biotopov | podľa harmonogramu monitoringu do roku 2047 | Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, rozpočet ŠOP SR | 3/D |
| 3.1.2 | monitoring druhu Tephroseris longifolia subsp. moravica na založených monitorovacích plochách | floristické a fytocenologické zápisy, terénne záznamy, záznamy v KIMS, údaje o stave druhu | podľa harmonogramu monitoringu do roku 2047 | Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, rozpočet ŠOP SR | 3/D |
| 3.1.3 | monitoring druhu jasoň červenooký (Parnassius apollo), určenie podrobných opatrení starostlivosti | realizácia pravidelného monitoringu, terénne záznamy, záznamy v KIMS, určenie opatrení | podľa harmonogramu monitoringu do roku 2047 | zodpovedný subjekt, Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, rozpočet ŠOP SR | 3/D |
| 3.1.4 | kosenie nelesných biotopov (bez výskytu druhu Tephroseris longifolia subsp. moravica) : biotop Ra6 – ručné kosenie krovinorezom v intervale raz za dva roky v jedennom období s následným odstránením pokosenej biomasy z plochy, biotop Lk1 – kosenie plôch v termíne po 15.6. raz alebo dvakrát ročne s následným odstránením pokosenej biomasy po jej presušení, biotop Tr1 – realizovať kosenie raz ročne v termíne do 15.6 s následným odstránením pokosenej biomasy po jej presušení – ako alternatívu, ak nebude možné zabezpečiť iný spôsob manažmentu (napr. pastvu) | realizácia kosenia v rámci EFP3, vyhrabávanie biomasy po kosení, zlepšenie stavu B do stavu A (Tr1.1, Ra6), a zachovanie stavu B (Lk1) | každoročne | vlastníci, užívatelia pozemkov, Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, PPA, Envirofond, finančný príspevok (§ 60 z. 543/2002 Z.z.), rozpočet vlastníkov a užívateľov, rozpočet ŠOP SR | 3/C, D |
| 3.1.5 | extenzívna pastva nelesných biotopov Tr1.1 a Lk1, opatrenie nahrádza alebo kombinuje opatrenie 3.1.4 vyhovuje pastva v zaťažení 0,3 – 0,6 VDJ/ha v termíne od apríla (prípadne od konca apríla) do júna. Pastva má byť na lokalite rovnomerne rozložená. Ak bola lokalita v jarných mesiacoch pokosená, je vhodné jej dopásanie v lete a na jeseň. | realizácia pasenia v rámci EFP3, zachovanie stavu B pri biotope Lk1 a zlepšenie stavu pri biotope Tr1.1 | každoročne | vlastníci, užívatelia pozemkov, zapojený subjekt, Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, Envirofond, rozpočet vlastníkov, užívateľov, zapojeného subjektu, rozpočet ŠOP SR | 3, D |
| 3.1.6 | na lokalitách druhu Tephroseris longifolia subsp. moravica: odstránenie vybraných sukcesných drevín mimo vegetačného obdobia a odstránenie biomasy mimo plochu výskytu druhu; miestami ponechanie väčších krovín, v okolí ktorých je bohatý výskyt druhu popolavca | nelesný porast bez sukcesných drevín, zlepšenie celkového stavu populácie druhu na stav A | každoročne mozaikovite podľa projektu menežmentových opatrení (Košťál, J., Smatanová, J., 2014) | vlastníci, užívatelia pozemkov, Správa CHKO Ponitrie (dohľad nad výberom jedincov drevín na odstránenie) | OPKŽP, Envirofond, finančný príspevok (§ 60 z. 543/2002 Z.z.), rozpočet vlastníkov a užívateľov, rozpočet ŠOP SR | 3/D |
| 3.1.7 | na lokalitách druhu Tephroseris longifolia subsp. moravica: kosenie koncom júla - začiatkom augusta, v prípade potreby v septembri alebo októbri s odstránením biomasy | pokosený porast bez nahromadenej stariny | každoročne mozaikovite podľa projektu menežmentových opatrení (Košťál, J., Smatanová, J., 2014) | vlastníci, užívatelia pozemkov, Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, Envirofond, finančný príspevok (§ 60 z. 543/2002 Z.z.), rozpočet vlastníkov a užívateľov, rozpočet ŠOP SR | 3/D |
| Opatrenie 3.2 | Realizovaná starostlivosť o územie formou výrubu nežiaducich drevín s následným kosením alebo extenzívnou pastvou biotopu európskeho významu Tr1.1 (6210*) a Lk1 (6510) v rámci EFP4. Merateľný indikátor plnenia: zníženie sukcesie a zarastenia lokalít a nastavená pravidelná starostlivosť o biotopy |  |  |  |  |  |
| Číslo aktivity | Opis aktivity | výstup/ merateľný indikátor plnenia aktivity | predpokladaný termín realizácie | kto vykoná / zodpovednosť | predpokladaný spôsob financovania | EFP/zóna |
| 3.2.1 | monitoring nelesných biotopov Tr1.1 a Lk1 na trvalých monitorovacích lokalitách | floristické a fytocenologické zápisy, terénne záznamy, záznamy v KIMS, údaje o stave biotopov | podľa harmonogramu monitoringu do roku 2047 | Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, rozpočet ŠOP SR | 4/D |
| 3.2.2 | monitoring druhu jasoň červenooký (Parnassius apollo), určenie podrobných opatrení starostlivosti | realizácia pravidelného monitoringu, terénne záznamy, záznamy v KIMS, určenie opatrení | podľa harmonogramu monitoringu do roku 2047 | zodpovedný subjekt, Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, rozpočet ŠOP SR | 4/D |
| 3.2.3 | výber jedincov drevín a skupín krovín na odstránenie | identifikované plochy, kde sa má realizovať odstraňovanie sukcesných krovín | 2018-2019 | Správa CHKO Ponitrie | rozpočet ŠOP SR | 4/C, D |
| 3.2.4 | postupné odstránenie sukcesných drevín mimo vegetačného obdobia s následným odstránením biomasy z územia | redukcia sukcesných drevín, nelesné biotopy bez sukcesných drevín | 2018, 2019, ďalej podľa potreby | vlastníci, užívatelia pozemkov, Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, Envirofond, rozpočet vlastníkov a užívateľov, rozpočet ŠOP SR | 4/C, D |
| 3.2.5 | následné kosenie nelesných biotopov s odstránením biomasy - biotop Lk1 – kosenie plôch v termíne po 15.6. raz alebo dvakrát ročne s následným odstránením pokosenej biomasy po jej presušení, biotop Tr1 – realizovať kosenie raz ročne v termíne do 15.6 s následným odstránením pokosenej biomasy po jej presušení – ako alternatívu, ak nebude možné zabezpečiť iný spôsob manažmentu (napr. pastvu) | realizácia kosenia s následným odstránením biomasy v rámci EFP4, nehromadenie stariny, zlepšenie stavu biotopu z kategórie A do kategórie B (Tr1.1) a zachovanie stavu B (Lk1) | každoročne po realizácii opatrenia 3.2.4 | vlastníci, užívatelia pozemkov, Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, PPA, Envirofond, finančný príspevok (§ 60 z. 543/2002 Z.z.), rozpočet vlastníkov a užívateľov, rozpočet ŠOP SR | 4/C, D |
| 3.2.6 | extenzívna pastva nelesných biotopov Tr1.1 a Lk1, opatrenie nahrádza alebo kombinuje opatrenie 3.1.4 vyhovuje pastva v zaťažení 0,3 – 0,6 VDJ/ha v termíne od apríla (prípadne od konca apríla) do júna. Pastva má byť na lokalite rovnomerne rozložená. Ak bola lokalita v jarných mesiacoch pokosená, je vhodné jej dopásanie v lete a na jeseň. | realizácia pasenia v rámci EFP4, zabránenie opätovnému zarastaniu plôch náletom a výmladkami, dosiahnutie stavu A (Tr1.1), resp. zachovanie stavu B (Lk1) | každoročne po realizácii opatrenia 3.2.4 | vlastníci, užívatelia pozemkov, zapojený subjekt, Správa CHKO Ponitrie | OPKŽP, Envirofond, rozpočet vlastníkov, užívateľov, zapojeného subjektu, rozpočet ŠOP SR | 4/C, D |
| Oblasť – turistika a rekreácia |  |  |  |  |  |  |
| Operatívny cieľ 4 | Zachovať udržateľnú mieru turistického využívania územia. Merateľný indikátor plnenia: Udržateľné využívanie územia bez negatívneho vplyvu na priaznivý stav biotopov a druhov chránených v území. |  |  |  |  |  |
| Číslo opatrenia | Opis opatrenia | výstup/ merateľný indikátor plnenia opatrenia | predpokladaný termín realizácie | kto vykoná / zodpovednosť | predpokladaný spôsob financovania | EFP * |
| 4.1 | monitoring stavu využitia územia, sledovanie vplyvu turistiky a rekreácie, plánovanie opatrení | terénne záznamy, spisová agenda | priebežne do roku 2047 | dobrovoľná Stráž prírody, Správa CHKO Ponitrie | Stráž prírody, rozpočet ŠOP SR | 1, 2, 3, 4 |
| 4.2 | realizácia pruhového a tabuľového označenie územia s priebežnou údržbou (pruhové označenie hraníc a zón, inštalácia tabúľ so štátnym znakom, označenie zón, zákazov) | označenie územia v zmysle platných predpisov (vyhl. MŽP SR č. 24/2003 Z. z.) | 2018 a ďalej podľa potreby (3 – 5 ročný interval údržby) | Správa CHKO Ponitrie | rozpočet ŠOP SR | 1, 2, 3, 4 |
| 4.3 | zlepšenie informovanosti návštevníkov a miestnych obyvateľov o území a jeho ochrane | inštalácia informačných tabúľ, mediálna propagácia, informačné materiály, spolupráca s obcami | iba v prípade potreby na základe výsledkov realizácie opatrenia 1.10.1. | Obec Čavoj, Obec Temeš, Správa CHKO Ponitrie | rozpočet obcí, rozpočet ŠOP SR | 1, 2, 3, 4 |
| 4.4. | cielený výkon strážnej služby profesionálnou alebo dobrovoľnou strážou prírody | realizácia terénnych pochôdzok | iba v prípade potreby na základe výsledkov realizácie opatrenia 1.10.1. | dobrovoľná Stráž prírody, Správa CHKO Ponitrie | Stráž prírody, rozpočet OÚ, rozpočet ŠOP SR | 1, 2, 3, 4 |

Vysvetlivky:

EFP – ekologicko-funkčný priestor

PSL – program starostlivosti o lesy

OPaK – ochrana prírody a krajiny

OPKŽP – Operačný program kvalita životného prostredia

PPA – pôdohospodárska platobná agentúra

EÚ – Európska únia

ŠOP SR – Štátna ochrany prírody SR

OÚ – okresný úrad

# Spôsob vyhodnocovania plnenia programu starostlivosti

Vyhodnocovanie plnenia programu starostlivosti bude realizované priebežne počas obdobia jeho platnosti. Uvažované obdobie 30 rokov (2018-2047) vychádza z ustanovení § 54 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Kontroly a vyhodnocovanie budú realizované osobitnou komisiou, v ktorej budú zastúpené orgány štátnej správy, organizácia ochrany prírody, správca pozemkov, prípadne ďalšie dotknuté subjekty. Vyhodnocovanie bude vychádzať z výstupov alebo merateľných indikátorov určených opatrení a podľa navrhovaných termínov. Kvôli prehľadnosti je spracovaný tabuľkový prehľad navrhovaných opatrení s termínmi ich realizácie (realizácia opatrenia v príslušnom roku je vyznačená „x“). V prípade vyznačenia políčka sa predpokladá v danom roku kontrolovateľný výstup. Komisia môže hodnotiť plnenie programu v týchto obdobiach. Zvýraznené konce dekády od začiatku platnosti programu starostlivosti sú navrhované ako minimálny počet termínov pre vyhodnotenie plnenia programu, roky s kontrolovateľným výstupom môžu slúžiť ako doplňujúce obdobia k navrhovanému minimálnemu rozsahu.

Vyhodnotenie plnenia programu starostlivosti sleduje napĺňanie stanovených opatrení, zároveň môže byť aj východiskom pre prípadné návrhy na modifikáciu programu starostlivosti. Dôvodom modifikácie vzhľadom na dlhé plánovacie obdobie programu môže byť napríklad nepredpokladaný vplyv klimatických faktorov alebo zintenzívnenie vplyvu niektorej z ľudských aktivít v rozsahu, ktorý má vplyv na predmety ochrany v území a vyžaduje tak riešenie vzhľadom na dosahovanie stanoveného dlhodobého cieľa ochrany. Priebežné vyhodnocovanie a aktualizáciu programu starostlivosti ustanovuje aj znenie § 54 ods. 5 zákona o ochrane prírody a krajiny. Modifikácie budú považované za dodatky programu starostlivosti a po prerokovaní a schválení orgánom ochrany prírody sa stanú súčasťou programu starostlivosti.

Prehľad opatrení na obdobie platnosti PS s vyznačením termínov vyhodnocovania PS:

| Opatrenia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

# Použité podklady a zdroje informácií

ISTB, KIMS - záznamy z interného a externého mapovania území (dostupnosť: Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, Nitra)

Kolektív autorov (2002): Atlas krajiny SR. 1. vydanie. Bratislava, MŽP SR Bratislava, SAŽP Banská Bystrica,  344 s.

Kolektív autorov (2011): Atlas druhov európskeho významu pre územia NATURA 2000 na Slovensku. 1. vydanie. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, 520 s.

Košťál, J., Vojteková, H. 2013: Územia európskeho významu v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie. ŠOP SR, Banská Bystrica, 56 s.

Košťál, J., Smatanová J., 2014: Projekt menežmentových opatrení na záchranu chráneného kriticky ohrozeného druhu európskeho významu - popolavca dlholistého moravského (Tephroseris longifolia subsp. moravica) na obdobie 20 rokov (2015 – 2034), ms, 5s.

Križová, E., 1995: Fytocenológia a lesnícka typológia. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, Technická univerzita vo Zvolene, 202 s.

Marhold K.& Hindák F., (eds.), 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 687 s.

Pavelková, K., 2013: Vybrané aspekty ekológie izolovanej populacie jasoňa červenookého (Parnassius apollo L.) a možnosti jeho ochrany. Diplomová práca, TU vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky, 54 s.

Polák, P., Saxa, A., (eds.) 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOP SR, Banská Bystrica, 736 s.

Richter, I., Slobodník, V., Šrank V., 1990: Chránené a ohrozené živočíchy. In: Brtek Ján (ed.), 1990: PRÍRODA HORNÉHO PONITRIA, Hornonitrianske múzeum Prievidza, str. 69-81

Stanová, V.,  Valachovič, M. (eds.) 2002: Katalóg biotopov Slovenska. DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 225 s.

Tesáčková, A., 1990: Ochrana prírody horného Ponitria. In: Brtek Ján (ed.), 1990: PRÍRODA HORNÉHO PONITRIA, Hornonitrianske múzeum Prievidza, str. 49-63

Vyhláška MŽP SR č.24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon 
č. 543/2000 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Záverečné správy z výskumov (dostupnosť: Správa CHKO Ponitrie, Samova 3, Nitra):

Cunev, J., 2015: Záverečná správa  o výsledkoch mapovania druhov čeľade nosáčikov (Coleoptera-Curculionidae) a bzdôch (Heteroptera) na  Územiach európskeho významu Bočina, Dolné lazy, Šándorky, Temešská skala, Záhrada

Čejka, T., 2014: Záverečná správa z malakologického prieskumu vybraných lokalít v pôsobnosti CHKO Ponitrie

Čejka, T., 2015: Záverečná správa z malakologického prieskumu vybraných lokalít v pôsobnosti CHKO Ponitrie v roku 2015

Čepelák, S., 2015: Záverečná správa (Coleoptera)

Dúbravský, A., 2014: Záverečná správa  z mapovania vybraných druhov Coleoptera (Cerambycidae, Lucanidae) a Lepidoptera (Nymphalidae, Papilionidae) v Územiach európskeho významu  Bočina, Dolné lazy, Gýmeš, Hradná dolina, Kostolianske lúky, Kulháň, Livinská jelšina, Šándorky, Temešská skala, Vinište a Záhrada.

Gajdoš, P., 2015: Záverečná správa - Pavúky (Araneae) vybraných SKUEV (Temešská skala, Záhrada, Šándorky, Bočina, Gýmeš a Hradná dolina) v pôsobnosti S CHKO Ponitrie

Majzlan, O., 2014: Záverečná správa (Coleoptera)

Richter, I., 2015: Výsledky mapovania vybraných lokalít v pôsobnosti CHKO Ponitrie (Lepidoptera)

Šácha, D., 2015: Správa z výskumu vážok piatich území európskeho významu v pôsobnosti CHKO Ponitrie v roku 2015

Žlkovanová, K. et al., 2004: Program záchrany jasoňa červenookého (Parnassius apollo Linnaeus, 1758), Štátna ochrany prírody SR. (http://www.sopsr.sk/web/?cl=30)

web:

http://mapy.tuzvo.sk/hofm/

http://mapa.zoznam.sk

http://sk.wikipedia.org

http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/uhul/komplexne_zistovanie_stavu_lesa.aspx

http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/uhul/archiv/technicka-prirucka-pripomienkovanie.aspx

www.cykloklub.sk

http://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=1624

www.kamnaryby.sk

www.mapy.kst.sk

www.nlcsk.sk

# Prílohy

## Mapa predmetov ochrany

## Mapa identifikácie vlastnícko-užívateľských vzťahov

## Mapa využitia územia

## Mapa ekologicko-funkčných priestorov

## Mapa zón

## Mapy navrhovaných opatrení starostlivosti na jednotlivých parcelách alebo jednotkách priestorového rozdelenia (JPRL, LPIS)

6.7. Zistené druhy živočíchov v CHA Temešská skala (obdobie 2014, 2015)

| DRUH_lat | DRUH_slov |
| --- | --- |
| Amphibia |  |
| Podarcis muralis |  |
| Rana temporaria |  |
| Salamandra salamandra |  |
| Aranea |  |
| Alopecosa trabalis |  |
| Apostenus fuscus |  |
| Apostenus fuscusWestring, |  |
| Aulonia albimana |  |
| Callobius claustrarius |  |
| Centromerus persimilis |  |
| Centromerus sylvaticus |  |
| Ceratinopsis stativa |  |
| Cicurina cicur |  |
| Coelotes inermis |  |
| Dicymbium tibiale |  |
| Diplocephalus latifrons |  |
| Diplostyla concolor |  |
| Drassodes pubescens |  |
| Dysdera erythrina |  |
| Dysdera hungarica |  |
| Hahnia nava |  |
| Haplodrassus signifer |  |
| Haplodrassus silvestris |  |
| Harpactea hombergi |  |
| Harpactea rubicunda |  |
| Histopona torpida |  |
| Lepthyphantes alutacius |  |
| Lepthyphantes flavipes |  |
| Lepthyphantes leprosus |  |
| Lepthyphantes mengei |  |
| Micrargus herbigradus |  |
| Microneta viaria |  |
| Ozyptila trux |  |
| Pachygnatha listeri |  |
| Panamomops fagei |  |
| Pardosa alacris |  |
| Pardosa riparia |  |
| Sintula corniger |  |
| Steatoda phalerata |  |
| Tapinocyba insecta |  |
| Tegenaria silvestris |  |
| Trachyzelotes pedestris |  |
| Trochosa terricola |  |
| Xysticus bifasciatus |  |
| Aves |  |
| Accipiter nisus | jastrab krahulec |
| Aegithalos caudatus | mlynárka dlhochvostá |
| Anthus trivialis | ľabtuška hôrna |
| Buteo buteo | myšiak hôrny |
| Coccothraustes coccothraustes | glezg obyčajný |
| Columba oenas | holub plúžik |
| Columba palumbus | holub hrivnák |
| Corvus corax | krkavec čierny |
| Cuculus canorus | kukučka obyčajná |
| Cyanistes caeruleus |  |
| Dendrocopos major | ďateľ veľký |
| Dryocopus martius | tesár čierny |
| Erithacus rubecula | červienka obyčajná |
| Falco peregrinus | sokol sťahovavý |
| Ficedula albicollis | muchárik bielokrký |
| Fringilla coelebs | pinka obyčajná |
| Garrulus glandarius | sojka obyčajná |
| Chloris chloris |  |
| Lanius collurio | strakoš obyčajný |
| Nucifraga caryocatactes | orešnica perlavá |
| Oriolus oriolus | vlha obyčajná |
| Parus major | sýkorka veľká |
| Parus montanus | sýkorka čiernohlavá |
| Parus palustris | sýkorka hôrna |
| Periparus ater |  |
| Phylloscopus collybita | kolibiarik čipčavý |
| Phylloscopus sibilatrix | kolibiarik sykavý |
| Phylloscopus trochilus | kolibiarik spevavý |
| Picus canus | žlna sivá |
| Poecile montanus |  |
| Poecile palustris |  |
| Sitta europaea | brhlík obyčajný |
| Streptopelia turtur | hrdlička poľná |
| Strix aluco | sova obyčajná |
| Sylvia atricapilla | penica čiernohlavá |
| Troglodytes troglodytes | oriešok obyčajný |
| Turdus merula | drozd čierny |
| Turdus philomelos | drozd plavý |
| Coleoptera |  |
| Abax ovalis |  |
| Abax parallelepipedus |  |
| Abraeus granulum |  |
| Acalles camelus |  |
| Acalles echinatus |  |
| Acanthoderes clavipes |  |
| Acanthosoma haemorrhoidale |  |
| Acetropis carinata |  |
| Acetropis longirostris |  |
| Acrossus depressus |  |
| Adelphocoris reicheli |  |
| Adonia variegata |  |
| Aelia acuminata |  |
| Agapanthia villosoviridescens |  |
| Agrilus sulcicollis |  |
| Agriotella picipennis |  |
| Agriotes obscurus |  |
| Agriotes ustulatus |  |
| Agrypnus murinus |  |
| Alophus triguttatus |  |
| Alosterna tabacicolor |  |
| Amara communis |  |
| Ampedus nigrinus |  |
| Anaglyptus mysticus |  |
| Anastrangalia sanguinolenta |  |
| Anoplotrupes stercorosus |  |
| Anostirus castaneus |  |
| Anthaxia quadripunctata |  |
| Anthonomus conspersus |  |
| Anthonomus pedicularius |  |
| Anthonomus pomorum |  |
| Anthonomus rubi |  |
| Anthribus albinus |  |
| Anthribus nebulosus |  |
| Aphodius erraticus |  |
| Aphodius fimetarius |  |
| Apion aestimatum |  |
| Apion apricans |  |
| Apion curtirostre |  |
| Apion frumentarium |  |
| Apion fulvipes |  |
| Apion haematodes |  |
| Apion holosericeum |  |
| Apion hookeri |  |
| Apion loti |  |
| Apion marchicum |  |
| Apion meliloti |  |
| Apion nigritarse |  |
| Apion onopordi |  |
| Apion pubescens |  |
| Apion sedi |  |
| Apion seniculus |  |
| Apion simile |  |
| Apion simum |  |
| Apion tenue |  |
| Apion viciae |  |
| Apion violaceum |  |
| Aplocnemus nigricornis |  |
| Apoderus coryli |  |
| Aptinus bombarda |  |
| Aptus mirmicoides |  |
| Aspidiphorus orbicularis |  |
| Athocoris nemoralis |  |
| Athous haemorrhoidalis |  |
| Athous subfuscus |  |
| Athous vittatus |  |
| Baris artemisiae |  |
| Barynotus obscurus |  |
| Berytinus clavipes |  |
| Bolitophagus reticulatus |  |
| Brachonyx pineti |  |
| Brachysomus echinatus |  |
| Bruchus loti |  |
| Bryaxis nigripenne |  |
| Byctiscus betulae |  |
| Byrrhus fasciatus |  |
| Caenorhinus germanicus |  |
| Calathus erratus |  |
| Calocoris biclavatus |  |
| Capsodes gothicus |  |
| Carabus auronitens |  |
| Carabus hortensis |  |
| Carabus intricatus |  |
| Carabus nemoralis |  |
| Carabus obsoletus |  |
| Carabus scheidleri |  |
| Carabus variolosus |  |
| Carabus violaceus |  |
| Carpocoris purpureipennis |  |
| Cassida viridis |  |
| Cephennium slovenicum |  |
| Cerambyx scopoli |  |
| Cerylon histeroides |  |
| Cetonia aurata |  |
| Ceutorhynchus erysimi |  |
| Ceutorhynchus floralis |  |
| Ceutorhynchus obstrictus |  |
| Ceutorhynchus pallidactylus |  |
| Cicindela sylvicola |  |
| Cidnopus pilosus |  |
| Cionus thapsus |  |
| Cionus tuberculosus |  |
| Cis bidentatus |  |
| Claviger testaceus |  |
| Coreus marginatus |  |
| Corticaria saginata |  |
| Corticaria serrata |  |
| Cortinicara similata |  |
| Cortodera humeralis |  |
| Cortodera villosa |  |
| Corymbia rubra |  |
| Cryptocephalus bipunctatus |  |
| Cryptocephalus coryli |  |
| Cryptocephalus exiguus |  |
| Cryptocephalus flavipes |  |
| Cryptocephalus nitidus |  |
| Cryptocephalus quinquepunctatus |  |
| Cryptocephalus schaefferi |  |
| Cryptocephalus violaceus |  |
| Cryptophagus badius |  |
| Ctenicera pectinicornis |  |
| Cucujus cinnaberinus |  |
| Curculio nucum |  |
| Cychramus variegatus |  |
| Cychrus attenuatus |  |
| Cymindis humeralis |  |
| Cymus melanocephalus |  |
| Cyphostethus tristrianus |  |
| Dalopius marginatus |  |
| Dascillus cervinus |  |
| Denticollis rubens |  |
| Deraeocoris olivaceus |  |
| Deraeocoris ruber |  |
| Dermestes murinus |  |
| Diacanthous undulatus |  |
| Dicyphus errans |  |
| Dicyphus globulifer |  |
| Dienerella argus |  |
| Donus intermedius |  |
| Donus tesselatus |  |
| Dorcatoma punctata |  |
| Dorcus parallelepipedus |  |
| Dorytomus melanopthalmus |  |
| Drusilla canaliculata |  |
| Dryophilocoris flavoquadrimaculatus |  |
| Ellescus scanicus |  |
| Endomychus coccineus |  |
| Eurydema oleracea |  |
| Eurygaster testudinaria |  |
| Eusomus ovulum |  |
| Evodinus clathratus |  |
| Gastrodes grossipes |  |
| Geocoris erythrocephalus |  |
| Globiceps flavomaculatus |  |
| Globiceps sphegiformis |  |
| Glocianus punctiger |  |
| Gnorimus nobilis |  |
| Gonocerus acuteangulatus |  |
| Grammoptera ruficornis |  |
| Graphosoma lineatum |  |
| Graptus triguttatus |  |
| Gymnetron labile |  |
| Gymnetron melanarium |  |
| Gymnetron tetrum |  |
| Halticus apterus |  |
| Halticus luteicollis |  |
| Harpalus affinis |  |
| Harpalus latus |  |
| Hemicrepidius hirtus |  |
| Hermaeophaga mercurialis |  |
| Heterocordylus tumidicornis |  |
| Holcostethus strictus |  |
| Hydrothassa marginella |  |
| Hylecoetus dermestoides |  |
| Hylobius abietis |  |
| Hymenalia rufipes |  |
| Hypera meles |  |
| Hypera nigrirostris |  |
| Hypera postica |  |
| Hypera rumicis |  |
| Hypera viciae |  |
| Hypera zoila |  |
| Charagochilus charagochilus |  |
| Chlamydatus pullus |  |
| Chrysobothris affinis |  |
| Chrysochus asclepiadeus |  |
| Chrysolina herbacea |  |
| Chrysolina hyperici |  |
| Isarthron(Tetropium) castaneum |  |
| Isochnus sequensi |  |
| Isomira semiflava |  |
| Kleidocerys resedae |  |
| Lagria hirta |  |
| Lamprohiza splendidula |  |
| Larinodontes turbinatus |  |
| Larinus jacaeae |  |
| Lasiacantha capucina |  |
| Leiosoma deflexum |  |
| Leptopterna dolobrata |  |
| Leptura aurulenta |  |
| Leptura cerambycirormis |  |
| Lignyodes enucleator |  |
| Limodromus assimilis |  |
| Limonius aeneoniger |  |
| Limonius quercus |  |
| Liocoris tripustulatus |  |
| Liophloeus lentus |  |
| Lixus filiformis |  |
| Lochmaea crataegi |  |
| Luperus xanthopoda |  |
| Lygistopterus sanguineus |  |
| Lygus gemellatus |  |
| Magdalis ruficornis |  |
| Malthodes marginatus |  |
| Mecinus collaris |  |
| Mecinus pyraster |  |
| Megapenthes lugens |  |
| Melandrya dubia |  |
| Melasis buprestoides |  |
| Microrhagus lepidus |  |
| Molops piceus |  |
| Molorchus minor |  |
| Mycetina cruciata |  |
| Mycetochara linearis |  |
| Mycetophagus atomarius |  |
| Mycetoporus clavixcornis |  |
| Myrmus miriformis |  |
| Nedyus quadrimaculatus |  |
| Neocoenorrhinus pauxillus |  |
| Neottiglossa pusilla |  |
| Neuraphes elongatus |  |
| Nithecus jacobae |  |
| Notostira erratica |  |
| Nysius senecionis |  |
| Obrium brunneum |  |
| Omalisus fontisbellaquei |  |
| Oncochila scapularis |  |
| Onthophagus ovatus |  |
| Ophonus puncticollis |  |
| Orchestes fagi |  |
| Orthocephalus vittipennis |  |
| Orthonotus rufifrons |  |
| Orthops kalmi |  |
| Otiorhynchus coecus |  |
| Otiorhynchus laevigatus |  |
| Otiorhynchus ligustici |  |
| Otiorhynchus ovatus |  |
| Otiorhynchus raucus |  |
| Otiorhynchus scaber |  |
| Oxycarenus pallens |  |
| Oxytelus sculpturatus |  |
| Panagaeus bipustulatus |  |
| Paracorymbia maculicornis |  |
| Philonthus agilis |  |
| Philonthus cognatus |  |
| Philonthus concinnus |  |
| Phloiotrya rufipes |  |
| Phosphaenus hemipterus |  |
| Phosphuga atrata |  |
| Phyllobius argentatus |  |
| Phyllobius cloropus |  |
| Phyllobius glaucus |  |
| Phyllobius incanus |  |
| Phyllobius maculicornis |  |
| Phyllobius oblongus |  |
| Phyllobius pomaceus |  |
| Phyllobius pyri |  |
| Phyllobius vespertinus |  |
| Phyllobius virideaeris |  |
| Phyllobius viridicollis |  |
| Phyllopertha horticola |  |
| Phyllotreta cruciferae |  |
| Phylus coryli |  |
| Phytocoris ulmi |  |
| Pilophorus confusus |  |
| Pissodes castaneus |  |
| Plagiognathus fulvipennis |  |
| Plagiognathus chrysanthemi |  |
| Platycerus caraboides |  |
| Platydema violaceum |  |
| Platydracus chalcocephalus |  |
| Platydracus stercorarius |  |
| Platystomos albinus |  |
| Plinthus tischeri |  |
| Polydrusus cervinus |  |
| Polydrusus formosus |  |
| Polydrusus impar |  |
| Polydrusus mollis |  |
| Polydrusus picus |  |
| Polydrusus pilosus |  |
| Polydrusus pterygomalis |  |
| Polydrusus sericeus |  |
| Polydrusus tereticollis |  |
| Polydrusus undatus |  |
| Polymerus holosericeus |  |
| Polymerus nigritus |  |
| Polymerus unifasciatus |  |
| Prionocyphon serricornis |  |
| Pronomaea korgei |  |
| Pterostichus aethiops |  |
| Pterostichus burmeisteri |  |
| Pterostichus niger |  |
| Pterostichus nigrita |  |
| Pterostichus oblongopunctatus |  |
| Pterostichus vernalis |  |
| Pterotmetus staphyliniformis |  |
| Pteryx suturalis |  |
| Pyrochroa coccinea |  |
| Rhagium inquisitor |  |
| Rhagonycha lignosa |  |
| Rhamphus pulicarius |  |
| Rhinoncus pericarpius |  |
| Rhizotrogus aestivus |  |
| Rhopalus distinctus |  |
| Rhopalus parumpunctatus |  |
| Rhopalus Tigtinus |  |
| Rhynchaenus decoratus |  |
| Rhynchaenus fagi |  |
| Rhynchaenus foliorum |  |
| Rhynchaenus populicola |  |
| Rhynchaenus pratensis |  |
| Rosalia alpina |  |
| Rudpela maculata |  |
| Rutpela maculata |  |
| Scaphidium quadrimaculatum |  |
| Scaphisoma agaricinum |  |
| Scaphisoma metallicum |  |
| Sciaphilus asperatus |  |
| Sciodrepioides watsoni |  |
| Sclerophaedon orbicularis |  |
| Scleropterus serratus |  |
| Scymnus rubromaculatus |  |
| Scythropus mustela |  |
| Selatosomus aeneus |  |
| Semanotus undatus |  |
| Schizotus pectinicornis |  |
| Sibina pellucens |  |
| Silpha carinata |  |
| Sinodendron cylindricum |  |
| Sisyphus schaefferi |  |
| Sitona inops |  |
| Sitona lineatus |  |
| Sitona macularis |  |
| Sitona sulcifrons |  |
| Smaragdina affinis |  |
| Smicronyx jungermaniae |  |
| Smicronyx jungermanniae |  |
| Sphaeroderma testaceum |  |
| Staria lunata |  |
| Stenagostus rhombeus |  |
| Stenocorus meridianus |  |
| Stenodema virens |  |
| Stenomax aeneus |  |
| Stenus ochropus |  |
| Stictoleptura rubra |  |
| Stictoleptura scutellata |  |
| Stomodes gyrosicollis |  |
| Strangalia attenuata |  |
| Strangalia bifasciata |  |
| Strangalia melanura |  |
| Strophosoma megalogrammum |  |
| Strophosoma melanogrammum |  |
| Synaptus filiformis |  |
| Tachyta nana |  |
| Tanymecus palliatus |  |
| Tatianaerhynchites aequatus |  |
| Tenebroides fuscus |  |
| Tetrops praeusta |  |
| Thanasimus formicarius |  |
| Theophilea subcylindricollis |  |
| Tingis ampliata |  |
| Tingis cardui |  |
| Tomoxia bucephala |  |
| Trechus pilisensis |  |
| Trigonotylus ruficornis |  |
| Trichosirocalus troglodytes |  |
| Trimium carpathicum |  |
| Triplax russica |  |
| Trixagus dermestoides |  |
| Troilus luridus |  |
| Trox scaber |  |
| Trypocopris vernalis |  |
| Tychius meliloti |  |
| Tychius quinquepunctatus |  |
| Uleiota planata |  |
| Variimorda basalis |  |
| Xantholinus tricolor |  |
| Xyleborus dispar |  |
| Xyleborus monographus |  |
| Xylita livida |  |
| Zacladus geranii |  |
| Heteroptera |  |
| Adelphocoris lineolatus |  |
| Adelphocoris seticornis |  |
| Adelphocoris vandalicus |  |
| Alydus calcaratus |  |
| Catoplatus carthusianus |  |
| Ceraleptus gracilicornis |  |
| Copium clavicorne |  |
| Coptosoma scutellatum |  |
| Coriomeris denticulatus |  |
| Dictyla humuli |  |
| Dictyonota strichnocera |  |
| Dolycoris baccarum |  |
| Elasmostethus interstinctus |  |
| Eurygaster maura |  |
| Heterogaster artemisiae |  |
| Legnotus limbosus |  |
| Lygus pratensis |  |
| Neottiglossa leporina |  |
| Nysius helveticus |  |
| Orthocephalus saltator |  |
| Palomena prasina |  |
| Phymata crassipes |  |
| Piezodorus lituratus |  |
| Platyplax salviae |  |
| Rubiconia intermedia |  |
| Spilostethus saxatilis |  |
| Stenotus binotatus |  |
| Stictopleurus abutilon |  |
| Stictopleurus punctatonervosus |  |
| Lepidoptera |  |
| Acronicta megacephala |  |
| Aethalura punctulata |  |
| Agapeta zoegana |  |
| Aglais urticae |  |
| Aglia tau |  |
| Agrotis cinerea |  |
| Ancylis badiana |  |
| Angerona prunaria |  |
| Apatura iris |  |
| Aplocera praeformata |  |
| Arghynnis aglaja |  |
| Arghynnis paphia |  |
| Argyrotaenia ljungiana |  |
| Autographa gamma |  |
| Callistege mi |  |
| Calliteara pudibunda |  |
| Camptogramma bilineata |  |
| Cidaria fulvata |  |
| Clepsis senecionana |  |
| Clossiana selene |  |
| Cnephasia stephensiana |  |
| Colocasia coryli |  |
| Cosmorhoe ocellata |  |
| Deilephila porcellus |  |
| Diachrysia chrysitis |  |
| Dichrorampha plumbana |  |
| Diurnea fagella |  |
| Drepana cultraria |  |
| Ectropis crepuscularia |  |
| Egira conspicillaris |  |
| Elachista argentella |  |
| Ematurga atomaria |  |
| Epirrhoe galiata |  |
| Eupithecia centaureata |  |
| Hedya pruniana |  |
| Homoeosoma sinuella |  |
| Charissa pullatus |  |
| Chlorissa viridata |  |
| Inachis io |  |
| Iphiclides podalirius |  |
| Issoria lathonia |  |
| Lacanobia wy-ylatinum |  |
| Lomaspilis marginata |  |
| Miltochrista miniata |  |
| Minoa murinata |  |
| Nebula salicata |  |
| Nematopogon robertella |  |
| Nematopogon swammerdamella |  |
| Odezia atrata |  |
| Odonestis pruni |  |
| Odontopera bidentata |  |
| Olethreutes arcuella |  |
| Olethreutes cespitana |  |
| Ourapteryx sambucaria |  |
| Pachetra sagittigera |  |
| Papilio machaon |  |
| Parnassius apollo |  |
| Parornix devoniella |  |
| Parornix fagivora |  |
| Pempelia palumbella |  |
| Peribatodes rhomboidaria |  |
| Pheosia tremula |  |
| Phlogophora meticulosa |  |
| Phyllonorycter maestingella |  |
| Pieris napi |  |
| Pieris rapae |  |
| Plutella xylostella |  |
| Pseudopanthera macularia |  |
| Ptilodon capucina |  |
| Rhyacionia pinivorana |  |
| Scopula marginepunctata |  |
| Semiothisa alternaria |  |
| Teleiodes luculella |  |
| Vanessa atalanta |  |
| Vanessa cardui |  |
| Xanthorhoe fluctuata |  |
| Xestia c |  |
| Mammalia |  |
| Apodemus flavicollis | ryšavka žltohrdlá |
| Apodemus sylvaticus | ryšavka krovinná |
| Clethrionomys glareolus | hrdziak lesný |
| Neomys fodiens | dulovnica väčšia |
| Sorex araneus | piskor obyčajný |
| Mollusca |  |
| Acanthinula aculeata | ostienka tŕnistá |
| Aegopinella pura | jagavka mriežková |
| Alinda biplicata | alinda priplietavá |
| Arion fuscus | slizovec hnedý |
| Arion silvaticus | slizovec lesný |
| Arion subfuscus |  |
| Balea biplicata |  |
| Clausilia dubia** | ciha premenlivá |
| Clausilia parvula | ciha skalná |
| Clausilia rugosa |  |
| Cochlicopa lubricella | kochlikopa drobná |
| Cochlodina laminata | vretenovka lesklá |
| Daudebardia rufa | daudebardia ryšavá |
| Euconulus fulvus | šupasník hodvábny |
| Faustina faustina | faustína opásaná |
| Granaria frumentum | granária stepná |
| Helicigona faustina |  |
| Helicodonta obvoluta | remenček machurinkový |
| Chondrina arcadica |  |
| Chondrina clienta | chondrína skalná |
| Orcula dolium | pikulík súdkovitý |
| Petasina unidentata | machurinka jednozubá |
| Punctum pygmaeum | bodôčka nebadaná |
| Trichia unidentata |  |
| Truncatellina cylindrica | pimprlík bezzubý |
| Vallonia costata | valónia rebrovaná |
| Vertigo pusilla | pimprlík lesný |
| Vitrina pellucida | vitrina jesenná |
| Odonata |  |
| Cordulegaster bidentatus |  |
| Reptilia |  |
| Anguis fragilis |  |
| Lacerta agilis |  |