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1. Základné údaje

1.1 Číslo podľa štátneho zoznamu, ak je pridelené

Číslo podľa štátneho zoznamu nie je pridelené. Chránený areál Gánovské slaniská nie je zatiaľ evidované ako maloplošné chránené územie v štátnom zozname osobitne chránených častí prírody a krajiny.

1.2. Príslušnosť k európskej sústave chránených území a územiam medzinárodného významu

Približne 81,21 % územia chráneného areálu Gánovské slaniská je zároveň súčasťou európskej sústavy chránených území Natura 2000 pod označením SKUEV0139 Gánovské slaniská. Bolo ustanovené Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (ďalej len „Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1“).

Územia európskeho významu schválila Európska komisia rozhodnutím č. 2008/218/ES z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne, ktorého súčasťou je aj predmetné územie.

1.3. Kategória a názov územia

Kategória: chránený areál 
Názov územia: Gánovské slaniská
1.4. Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia alebo medzinárodný doklad o zaradení lokality do sústavy území medzinárodného významu 

Územie európskeho významu Gánovské slaniská bolo ustanovené Výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1. Chránenému územiu bol pridelený 4. stupeň ochrany. 

1.5. Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma

Celková výmera chráneného územia je 45,5046 ha.  Ochranné pásmo chráneného územia nie je osobitne vymedzené.
1.6. Súčasný stav predmetu ochrany

1.6.1. Prírodné pomery

Podľa geomorfologického členenia SR (Miklós, Hrnčiarová 2002) sa územie nachádza v geomorfologickom celku Podtatranská kotlina, podcelok Popradská kotlina, časť Vrbovská pahorkatina. Z hľadiska geologickej stavby územie patrí do vrchnej kriedy a paleogénu vnútorných Karpát a je budované pieskovcami a vápnitými ílovcami flyša. 

Územie patrí do mierne teplej oblasti, okrsku mierne  teplého s chladnou zimou s typom mierne chladnej kotlinovej klímy s priemernými teplotami v januári - 5,9 °C, v júli 16,2 °C.

Západné oceánske vetry prinášajúce zrážky a suché kontinentálne vetry z východnej Európy vplývajú na veľké rozdiely medzi letnými a zimnými, dennými a nočnými teplotami. Najmä v zimných mesiacoch sú časté inverzie. Priemerný ročný úhrn zrážok je 620 mm. Zrážky sú rozdelené nerovnomerne, minimum je v januári (priemerne 30 mm), maximum v júli (88 mm).

Územie je odvodňované Gánovským potokom a jeho ľavostranným prítokom Tarnovský potok. Významným fenoménom je existencia minerálnych prameňov, ktorých chemické zloženie podmieňuje výskyt špecifických biotopov a na nich viazaných rastlín v území. Voda obsahuje rozpustené veľké množstvo minerálnych solí, ktoré výrazne vplývajú na chemické vlastnosti pôd. Prítomná je recentná tvorba sladkovodných sedimentov (pramenity) usádzajúcich sa z prameňov mineralizovaných pôd. Hodnota pH vody prameňov sa pohybuje od 6,1 do 7,7 (priemer 6,8) a vodivosť od 1,8 mS do 4,8 mS (pri teplote 20 °C).
Hlavným vodným tokom územia je Gánovský potok, ktorý tečie od západu na východ a tvorí južnú hranicu najväčšej časti navrhovaného chráneného územia. Ďalším vodným tokom v území je jeden z jeho prítokov – Tarnovský potok. V území je väčší počet minerálnych prameňov s recentnou tvorbou pramenitu. Na plochých miestach a v blízkosti prameňoch je vysoká hladina podzemnej vody, ktorá umožnila vznik slatín, v súčasnosti už značne v rôznom stupni degradácie po odvodnení a rekultivácii častí chráneného územia.
Pôdny kryt (podľa kol., 2002) vypĺňajú z veľkej časti deluviálne sedimenty (hlinité, hlinito-piesčité, hlinito-kamenité), v časti územia sa vyskytujú aj fluviálno-organické až organické sedimenty (rašeliny, rašelinové hliny, slatiny). Prítomná je recentná tvorba sladkovodných sedimentov (pramenity) usádzajúcich sa z prameňov mineralizovaných pôd.
1.6.2. Stručný opis predmetu ochrany
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Chránený areál Gánovské slaniská bol vyhlásený z dôvodu ochrany unikátnych slaniskových biotopov a slanomilnej vegetácie na ne viazanej. Biotop Sl2 (1340*) Karpatské travertínové slaniská sa na Slovensku vyvinuli iba v severnej časti územia. Ich výskyt je obmedzený na plošne malé územia v okolí výverov silne mineralizovaných vôd. Soli obsiahnuté v minerálnej vode ovplyvňujú chemizmus pôdy, ktoré sú silne alkalické. Vyzrážané soli (pramenit) sa tu vyskytujú v podobe zrniek a hrudiek, ktoré je možné pozorovať aj voľným okom. Po tisícročiach hromadenia vytvárajú väčšie útvary, ako napr. travertínové kopy. Na zasolených pôdach našli vhodné  podmienky pre existenciu slanomilné druhy (fyziologickými, morfologickými i anatomickými vlastnosťami podobné tým, ktoré osídľujú morské pobrežie). 
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Predmetom ochrany sú aj biotopy európskeho významu Ra6 (7230) Slatiny s vysokým obsahom báz, Tr1 (6210) Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte, Lk1 (6510) Nížinné a podhorské kosné lúky, Lk10 Vegetácia vysokých ostríc a Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí a druhy európskeho významu: ohniváčik veľký (Lycaena dispar), netopier obyčajný (Myotis myotis) a pimprlík mokraďový (Vertigo angustior). 
Netopier obyčajný (Myotis myotis) má v území iba marginálny výskyt. 
Predmetom ochrany sú ďalej biotopy druhov rastlín národného významu: vstavačovec strmolistý pravý (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata),  sivuľka prímorská (Glaux maritima),  skorocel prímorský (Plantago maritima), páperec nízky (Trichophorum pumilum) a biotopy druhov živočíchov národného významu: kotúľka (Anisus septemgyratus), ropucha zelená (Bufo viridis), užovka obojková (Natrix natrix), dulovnica menšia (Neomys anomalus), dulovnica väčšia (Neomys fodiens).
1.6.3. Hodnotenie stavu predmetu ochrany, stanovenie priorít v území

Biotop Sl2 Karpatské travertínové slaniská sú veľmi vzácnym biotopom a aj v minulosti sa vyskytovali iba na malej výmere. Biotop slanísk a slanomilnej vegetácie na ne viazanej tvorí prioritu v tomto chránenom území. Ich jedinečnosť súvisí s viazanosťou na pôdy, ktoré sú ovplyvňované minerálnymi vodami.  Do dnešných čias sa však ich plocha ešte zmenšila. Veľkou mierou k tomu prispel človek. Na plochách, ktoré prestane ovplyvňovať minerálna voda, dochádza k rýchlemu zvetrávaniu pramenitu a slanomilnú vegetáciu vystriedajú prevažne suchomilné druhy. Časť plôch bola zabratá pre výstavbu. Upustením od tradičných foriem hospodárenia ostali plochy v okolí prameňov bez starostlivosti a využívania človekom, čo viedlo k ich degradácii, zarastaniu a nástupu konkurenčne silnejších druhov (trsť, bezkolenec, ruderálne druhy). 
Opačným problémom je na niektorých miestach rekultivácia. Časť plôch bola rozoraná a dosiata kultúrnymi trávami. V menšej miere za nepriaznivý stav v niektorých častiach územia zodpovedá poľnohospodárstvo. Časť plochy bola v ostatných rokoch úplne bez využívania. Časť slanísk bola ovplyvnená zo vzdialenejších území splachom vody s obsahom hnojív, chemických látok alebo živín, čím môže dôjsť k ich ovplyvneniu aj na väčšie vzdialenosti. 

K hlavným faktorom, ktoré zapríčinili úbytok a degradáciu biotopov v tomto území patrí odvodňovanie, eutrofizácia, ruderalizácia a sukcesné zmeny spôsobené absenciou tradičného obhospodarovania.

Biotop Lk10 Vegetácia vysokých ostríc sa vyvinul v okolí vodných tokov a v časti pod pekárňou v obci Hôrke. Plochy sú situované priamo v intraviláne obce v kontakte s ľudskými sídlami, čo negatívne ovplyvňuje ich stav. 
Biotop Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí sú podobne ako biotopy slatín ohrozené zmenou vodného režimu, poľnohospodárskou výrobou a ruderalizáciou. 
Rastlinné druhy, ktoré sú stanovené ako predmet ochrany, sú viazané na slatinné a slaniskové biotopy a preto zhoršenie stavu biotopu vedie k zhoršeniu stavu populácii druhov. Napriek tomu sú v súčasnosti v početných populáciách.

Výskyt druhu kotúľka (Anisus septemgyratus) potvrdila v území Vávrová v roku 2012. Druh sa vyskytuje v biotope slatín s vysokým obsahom báz. Na lokalite sa vyskytuje v priaznivom priemernom stave. Ohrozený je zmenami vodného režimu, používaním pesticídov a herbicídov  v okolí. Nutné je udržanie stavu v území. 
Druh ropucha zelená (Bufo viridis)  sa na lokalite vyskytuje v priaznivom stave. Pre svoj vývoj potrebuje plytké mláky so slabým trávnatým zárastom, alebo aj mierne brakické a hlbšie vody. Je nutné udržania stavu v území. 
Ohniváčik veľký (Lycaena dispar) vyžaduje vlhké a podmáčané lúky a brehové porasty. (Húsenica žije na štiavoch – Rumex crispus, R. obtusifolius. R. hydrolapathum). Na lokalite sa vyskytuje v stave priaznivom priemernom. Populácia je ohrozená aplikáciou insekticídov, nedostatkom hostiteľských rastlín pre larvy. 
Na základe zhodnotenia stavu druhov a biotopov podľa správy v zmysle článku 17 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených  biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „smernica o biotopoch“), ako aj z medzinárodných záväzkov a cieľov stanovených v strategických dokumentoch Slovenskej republiky (SR) vyplýva, že v predmetnom území je potrebné zabezpečiť zachovanie alebo zlepšenie stavu predmetov ochrany vo vzťahu k stavu biotopov/druhov na úrovni alpského biogeografického regiónu.

Tab. 1: stav predmetu ochrany v území a v rámci bioregiónu
	Kód biotopu
	Reprezentatívnosť biotopu 

v území
	Relatívna rozloha biotopu 

v území
	Zachovalosť biotopu v území
	Stav biotopu 

v území
	Stav biotopu

 v rámci bioregiónu
	Bioregión
	Cieľ

 ochrany

 v rámci

 územia
	Priorita

	1340*
	B
	C
	C
	A
	U2
	alpský
	Nutné udržanie

stavu v území
	vysoká

	6210
	C
	C
	C
	C
	U1
	alpský
	Nutné zlepšenie

stavu v území
	stredná

	6430
	B
	C
	B
	B
	FV
	alpský
	Nutné udržanie

stavu v území
	nízka

	6510
	B
	C
	B
	B
	FV
	alpský
	Nutné udržanie

stavu v území
	nízka

	7230
	B
	C
	C
	B
	U1
	alpský
	Nutné udržanie

stavu v území
	stredná


	Názov druhu
	Relatívna početnosť v území
	Zachovalosť populácie v území
	Stav izolovanosti populácie v území
	Celkový stav populácie v území
	Stav druhu na úrovní biogeografického regiónu
	Bioregión
	Ciele ochrany
	Priorita

	Vertigo angustior
	C
	B
	C
	B
	FV
	alpský
	nutné udržanie stavu v území
	nízka


         Stav priaznivý

A – priaznivý – výborný
                FV – priaznivý
           Stav nevyhovujúci
              B – priaznivý – dobrý

 U1 – nepriaznivý – nevyhovujúci
           Stav zlý


C – nepriaznivý - narušený
 U2 – nepriaznivý – zlý

D – nepriaznivý - nevyhovujúci


Na základe zohľadnenia stavu biotopov a druhov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany, sú v ďalšej časti stanovené ciele, ktoré zohľadňujú ich stav a potreby zmien v rámci biogeografického regiónu.

1.6.4. Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území

Okrem unikátnych slanomilných spoločenstiev je územie zaujímavé aj z geologického a archeologického hľadiska. Katastre obcí, v ktorých sa chránené územie rozprestiera sú mimoriadne bohaté na archeologické lokality od paleolitu po stredovek a novovek. K minerálnym prameňom sa pravekí ľudia opakovane vracali, štiepali tu kamenné pracovné nástroje najmä z kremeňa a rádiolaritu. Okrem štiepanej kamennej industrie sa našli zvyšky ohnísk, sprievodná fauna a flóra.

V území sa vyskytujú okrem druhov, ktoré tvoria predmet ochrany aj ďalšie druhy národného významu: zemežlč pobrežná slatinná (Centaurium littorale subsp. uliginossum), vstavačovec májový pravý (Dactylorhiza majalis subsp. majalis), bahnička málokvetá (Eleocharis quinqueflora), kruštík močiarny (Epipactis palustris), päťprstnica hustokvetrá (Gymnadenia densiflora), všivec močiarny (Pedicularis palustris), tučnica obyčajná (Pinguicula vulgaris), prvosienka pomúčená (Primula farinosa), barička prímorská (Triglochin maritima) a biotopy druhov zaradených do červeného zoznamu ohrozených rastlín, ktorým bola pridelená rôzna kategória ohrozenia: ostrica Davallova (Carex davalliana), barička močiarna (Triglochin palustre), ostrica vzdialená (Carex distans), ostrica šupinatoplodá (Carex lepidocarpa), ostrica metlinatá (Carex paniculata), bahnička jednoplevová (Eleocharis uniglumis), bezkolenec belasý (Molinia caerulea), bielokvet močiarny (Parnassia palustris), škripinec dvojbliznový (Schoenoplectus tabernaemontani). Zo živočíchov, ktoré nie sú predmetom ochrany bol v území zaznamenaný výskyt nasledovných druhov živočíchov: vážka pásavá (Sympetrum pedemontanum), ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), skokan hnedý (Rana temporaria), jašterica obyčajná (Lacerta agilis), piskor malý (Sorex minutus), piskor obyčajný (Sorex araneus), strnádka trsťová (Emberiza schoeniclus), penica slávikovitá (Sylvia borin), penica popolavá (Sylvia curruca). Faunu tvoria halobiontné druhy spolu s kalcitolerantnými druhmi, ktoré nachádzame napr. na lokalitách slatín s vysokým obsahom báz.
Najvýznamnejším zaznamenaným taxónom nižších rastlín, je výskyt bohatej populácie druhu Campylium elodes, ktorého výskyt je prísne viazaný na zasolené biotopy karpatských travertínových slanísk.

1.7. Výsledky komplexného zisťovania stavu lesa

Kapitola sa nevypracováva, pretože chránené územie sa nenachádza na lesných pozemkoch.

2. Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) pozitívne a negatívne faktory

2.1. Historický kontext

Vek travertínových kopčekov v oblasti Gánovských slanísk sa odhaduje do rôznych období glaciálu (Gánovecký hrádok koncom risského glaciálu) a travertínový kopček medzi Gánovcami a Švábovcami zasahuje svojim vznikom do atlantiku.

V tesnom kontakte s chránených územím sa nachádza travertínová kopa, kde v roku 1926 kamenársky majster K. Koky objavil výliatok mozgovne včasného neandertálca. V tom istom roku tu našiel V. Hajts pravdepodobne ďalšiu lebku neandertálca, ktorá je však nezvestná. Pri revíznom výskume v rokoch 1955-1956 sa na tomto nálezisku objavili ďalšie kosti neandertálcov – ľavá vretenná a lýtková kosť. Patrili nedospelému jedincovi. Ide o najstaršie antropologické nálezy na území bývalého Československa (vek 120 000 rokov), ktoré zaraďujeme do stredného paleolitu. Okrem antropologických nálezov do tohto obdobia zaraďujeme početné kosti ulovených pleistocénnych zvierat a štiepanú kamennú industriu, zhotovenú z kremeňa a rádiolaritov. 


Slanomilná vegetácia, ktorá sa vyvinula v okolí minerálnych prameňov bola predmetom záujmu botanikov už v minulom storočí. Väčšia pozornosť bola venovaná síce lokalite Sivá brada, no nezabudlo sa ani na slaniská v doline Gánovského potoka.

Obr. 3: Fytocenologický zápis z polovice minulého storočia (Šmarda 1961)
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Ey: Blysmus compressus 4—5, Glauz maritima 3, Carex fusca 2, Heleocharis palustris 1,
Juncus lamprocarpus 1, Triglochin maritimum 1, Primula farinosa +-, Agrostis stolonifera -+
Rhinanthus minor +, Plantago maritima ~+. Carex distans +, Taraxacam palustre +, Pedi-
cularis palustris ~F, Potentilla anserina +.

Eq: Amblystegium riparium 1. Dieranum bonjeanii +

Jo porost s prevlddajicim Blysmus compressus pod Ganoveemi. Ziznam





Významným fenoménom, ktoré menilo štruktúru a vzhľad krajiny bolo poľnohospodárstvo. Poľnohospodárske využívanie územia v okolí obcí je možné vidieť aj z leteckých snímok z roku 1950 (http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/). 
Počas uplynulých desaťročí bola ľudskými aktivitami znížená výmera spoločenstiev viazaných na zasolené pôdy.
Obr. 4: Pohľad na krajinnú štruktúru v roku 1950 a dnes
2.2. Stručný opis aktuálneho stavu
Najcennejším biotopom v území sú karpatské travertínové slaniská, pričom ide o  najzachovalejšie spoločenstvá tohto typu na území Slovenska. Biotop sa tu vyskytuje v typickej forme, no v niektorých častiach je čiastočne degradovaný. Napriek tomu sa nachádza vo vyhovujúcom stave so zastúpením všetkých typických halofytných rastlinných druhov.

V značne nepriaznivom stave sú slatiny s vysokým obsahom báz a aj vlhké lúky, ktoré vzhľadom na absenciu hospodárenia začínajú vykazovať známky degradácie. 

K hlavným faktorom, ktoré zapríčinili úbytok a degradáciu biotopov v tomto území, patrí odvodňovanie, eutrofizácia, ruderalizácia a sukcesné zmeny spôsobené absenciou tradičného obhospodarovania.

Územie je ovplyvňované snahou súkromných osôb, ktorí sú vlastníkmi pozemkov tieto svoje pozemky využívať (odvodniť, zastavať, zmeliorovať). Významným negatívnym faktorom je eutrofizácia spôsobená splaškovými vodami, ktoré vytekali priamo na plochu chráneného územia alebo do vôd Gánovského potoka. Vplyv splaškových vôd na halofytné biotopy a druhy na nich rastúce, je fatálny a možno ho hodnotiť ako rozhodujúci faktor ich degradácie.

V menšej miere za nepriaznivý stav v niektorých častiach územia zodpovedá poľnohospodárstvo. Časť plochy bola v ostatných rokoch rekultivovaná (rozoraná a dosiata kultúrnymi trávami), opačným problémom je na niektorých miestach úplná absencia poľnohospodárstva.

2.3. Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov ochrany

Cieľom správneho obhospodarovania biotopov európskeho významu je dosiahnuť  ich priaznivý stav alebo tento stav zachovať. Za priaznivý stav biotopov sa považuje taký stav, keď:
· výmera biotopu je stabilná (prinajmenšom neklesá), prípadne sa zvyšuje,

· stav jeho typických druhov je priaznivý (nezhoršuje sa), prípadne sa zlepšuje,

· štruktúra a funkcie biotopu sú zachované.

K zabezpečeniu cieľov ochrany slúži diferenciácia územia na ekologicko-funkčné priestory.

Ekologicko-funkčné priestory (EFP) sú vymedzené na základe zoskupenia ekologicky príbuzných biotopov a ich rovnakého ekologického a socioekonomického hodnotenia. EFP je charakterizovaný homogenitou ekologických podmienok a jednotným funkčným zameraním z hľadiska cieľov ochrany prírody, pričom je v území priestorovo opakovateľnou jednotkou s podrobne určeným typom základnej starostlivosti. 

Na území chráneného areálu Gánovské slaniská sa vyčleňujú dva ekologicko-funkčné priestory.


EFP 1 - biotopy v priaznivom stave alebo iba s miernou degradáciou
Ekologicko-funkčný priestor zahŕňa najcennejší biotop v území, karpatské travertínové slaniská. V rôznom štádiu zachovania sa nachádza vo všetkých častiach územia. Ďalej ho tvoria zvyšky slatín s vysokým obsahom báz, ktoré sú v súčasnosti v rôznych štádiách degradácie. Do EFP boli zaradené aj porasty vysokých ostríc s vysokou hladinou podzemnej vody.
Jeho výmera je 9,6701 ha. 


EFP 2 – biotopy v nepriaznivom stave, vrátane sukcesne zmenených plôch a suchých lúk

Ekologicko-funkčný priestor EFP 2 je rôznorodejší. Je tvorený viacerými typmi lúčnych spoločenstiev, od vlhkých lúk s kolísavou hladinou podzemnej vody zväzu Calthion, cez mezofilné spoločenstvá pasienkov až po kosné lúky. Najviac degradované sú mezofilné pasienky, ktoré sú v súčasnosti vo viac menej v úhorovom štádiu a na veľkých plochách zarastajú druhmi Cirsium vulgare a Urtica dioica.
Výmera EFP2 je 35,8345 ha.
Základom pre podrobnejšie určenie režimu starostlivosti o biotopy a druhy sú manažmentové modely (rámcové opatrenia starostlivosti): 

Prechodné rašeliniská, slatiny, penovcové prameniská a karpatské travertínové slaniská (biotop Sl2, Ra6, Lk5)

· zabrániť narúšaniu vodného režimu lokality (jej odvodňovaniu a melioračným zásahom v jej okolí), eutrofizácii (splachom živín z okolitých hnojených plôch), pastve, hnojeniu, košarovaniu, zalesňovaniu a mechanickému poškodeniu lokality (napr. pri manipulácii s drevom pri hospodárskych zásahoch),
· v prípade existujúcich odvodňovacích kanálov je potrebné zabezpečiť ich zasypanie alebo zahradenie iným vhodným spôsobom, aby sa obmedzil únik vody z lokality,
· na lokalitách zarastajúcich sukcesnými drevinami v intervale raz za 3 roky odstrániť v jesenných alebo zimných mesiacoch náletové dreviny. Raz za tri roky môže byť lokalita aj pomulčovaná s využitím ľahšej mechanizácie,
· predovšetkým na lokalitách s narušeným vodným režimom a lokalitách s hustejšou vegetáciou, resp. v častiach, kde sa rozširujú niektoré druhy (najmä tráv napr. bezkolenec) na úkor iných druhov, je potrebné zabezpečiť kosenie, raz ročne alebo raz za dva roky. Je nevyhnutné aj následné odstránenie pokosenej biomasy z lokality. Kosenie má byť realizované ľahkou mechanizáciou, napr. krovinorezom v júli – auguste. V prípade potreby (ak chceme zabezpečiť vysemenenie niektorých vzácnejších druhov rastlín) sa môže kosba posunúť na neskôr,
· v prípade problematického výskytu trstiny na lokalitách, je potrebné ju pokosiť v júni, aby sa eliminovala, nakoľko zimné kosenie podporuje vitalitu trstiny.
Teplo a suchomilné travinno-bylinné porasty (biotop Tr1)
· extenzívna pastva oviec, kôz, na miernejších svahoch aj dobytka, v zaťažení 0,3 – 0,6 veľkých dobytčích jednotiek (VDJ)/ha, 
· rovnomerne rozložená pastva,
· košarovanie sa neodporúča,
· kosenie v prípade xerotermnejších lokalít na strmších svahoch možné realizovať len ako alternatívny manažment, 
· pri miernej svahovitosti je kosenie vhodným spôsobom starostlivosti o uvedené typy biotopov,
· optimálne je ručné kosenie (alebo ľahkou mechanizáciou) v termíne do 15.6.,
· kosiť raz ročne,
· pokosenú biomasu je potrebné na lokalite nechať vyschnúť, aby sa zabezpečila distribúcia semien a až následne z lokality odstrániť,
· odstraňovať náletové dreviny na lokalitách, ak pokrývajú viac ako 15 % lokality. Zásah sa realizuje v jesenných až zimných mesiacoch aj s následným odstránením biomasy,
· v prípade potreby odstraňovanie inváznych a nepôvodných invázne sa správajúcich druhov rastlín postupovať spôsobom vhodným pre elimináciu daných druhov.
Mezofilné lúky (biotop Lk1)
· najvhodnejším manažmentom lokalít je kosenie, ktoré je optimálne realizovať v termíne po 15.6., 
· kosiť 2-krát ročne, 
· pokosenú biomasu je potrebné nechať na lokalite vysušiť a až následne ju z lokality odstrániť, 
· z hľadiska zachovania populácií hmyzu je vhodné zabezpečovať kosbu na lokalite etapovite, tzn. postupne po častiach v priebehu niekoľkých týždňov, 
· po prvej kosbe môže byť plocha dopásaná, 
· extenzívna pastva v zaťažení 0,3 – 0,6 VDJ/ha, pričom je potrebné zabezpečiť rovnomerné rozmiestnenie zvierat v rámci lokality,
· odstraňovanie náletových drevín na lokalitách v jesenných až zimných mesiacoch aj s následným odstránením biomasy,
· zabrániť prísevom, ich rozorávaniu a likvidácii výstavbou, 

· v prípade potreby odstraňovanie inváznych a nepôvodných invázne sa správajúcich druhov rastlín postupovať spôsobom vhodným pre elimináciu daných druhov.
Druh pimprlík mokraďový (Vertigo angustior)

· eliminácia činností, v dôsledku ktorých dochádza k zmenám vo vodnom režime a tým k narušeniu hydrologických pomerov na lokalite,
· eliminácia nevhodného spôsobu hospodárenia (napr. pasenie dobytka, intenzívne kosenie), ktorý vedie k znižovaniu zastúpenia preferovaných druhov rastlín,
· odstraňovanie náletových drevín a rýchlo sa šíriacich nepôvodných druhov rastlín, aby nedochádzalo k nadmernému zarastaniu lokality a k zmene charakteru vegetácie,
· minimalizácia používania pesticídov a herbicídov, ktorých splavovaním dochádza k zvýšenej eutrofizácii a intoxikácii vôd,
· pravidelné ručné kosenie vegetácie s neskorším odstránením biomasy (najlepšie po usušení na seno), aby mali drobné ulitníky čas zísť do nižších častí - do opadu,
· ručné odstraňovanie náletu drevín (pri použití ťažkých mechanizmov by mohla byť lokalita poškodená),
· v prípade dobre zachovaných typov je vhodné kosiť trávne porasty (okrem bezkolencových lúk) koncom leta (august), porasty trstiny a bezkolence skôr, 
· vhodne zvolený termín závisí aj od počasia pred kosením (množstvo pimprlíkov prichytených na vegetácii),
· kosiť raz za dva roky, ak nie je predpoklad expanzie trstiny tak raz za 5 rokov (plochu je vhodné rozdeliť na pásy a kosiť mozaikovite (napr. v prvý rok párne, ďalší rok nepárne pásy).
Druh ohniváčik veľký (Lycaena dispar)

· uchovať charakter vlhkých lúk,
· plochy kosiť mozaikovite, to je ponechať časť porastu nepokosený (odporúča sa ponechať približne 25 % plochy nepokosenej),
· kosenie realizovať v jesennom období, pokiaľ možno lištovými kosačkami,
· zamedziť zarastaniu náletovými drevinami,
· zamedziť zmenám vodného režimu (odvodňovanie, zasypávanie zníženín, ..), chemickým alebo niektorým nežiadúcim mechanickým zásahom.

Zásady využívania územia je možné zhrnúť nasledovne:

· zamedzenie nepriaznivých vplyvov blízkosti intravilánu obce (vysýpanie odpadov, prípadná výstavba drobných stavieb a podobne),

· vytvoriť podmienky pre existenciu a vývoj pôvodných rastlinných spoločenstiev,
· zabrániť ťažbe horninového podkladu,
· odstraňovanie inváznych, ruderálnych a  invázne sa správajúcich druhov,
· zamedzenie nepriaznivých vplyvov zásahmi do vodného režimu obohacovanie živinami a podobne,

· zamedzenie nepriaznivých vplyvov a eliminácia negatívnych zmien spôsobených ľudskými aktivitami v minulosti (napr. odvodnenie),

· podpora tradičného obhospodarovanie (kosenie, extenzívna pastva),

· zamedzenie nepriaznivých dopadov prenikajúcich z okolitých plôch,

· podpora trvalo udržateľnej poľnohospodárskej výroby,

· cieľavedomými aktivitami potlačiť ruderalizácie plôch spôsobených najmä dopadom aktivít v bezprostrednom okolí (splachy z poľnohospodárskej pôdy, zarastanie nitrofilnou vegetáciou), 
· vytvoriť podmienky pre existenciu a vývoj pôvodných rastlinných spoločenstiev.
3. Ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie

3.1. Stanovenie dlhodobých cieľov starostlivosti v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny


Hlavný strategický cieľ: Dosiahnuť do roku 2027 zachovanie priaznivého stavu v kategórii A alebo B a zlepšenie stavu z kategórie C do kategórie B biotopov a druhov európskeho a národného významu, ktoré sú predmetom ochrany územia a následne udržať dosiahnutý cieľový stav.
Hlavný cieľ bude zabezpečený realizáciou opatrení v jednotlivých EFP a zapojením vlastníkov a užívateľov pozemkov, samosprávy a miestneho obyvateľstva do ochrany a propagácie chráneného územia. Zapojením sa do aktivít, ktoré prispejú k zachovaniu prírodných hodnôt a spopularizovaniu územia v povedomí širšej verejnosti, dôjde k nárastu počtu návštevníkov, ktorí prinesú prospech miestnym obyvateľom v podobe využívania nimi ponúkaných služieb.
3.2. Stanovenie operatívnych cieľov v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny

Vedľajší (operatívny) cieľ 1: Zachovať v rámci EFP1 biotop európskeho významu 1340* (Sl2) Karpatské travertínové slaniská v priaznivom stave kategórie A, biotop európskeho významu 7230 (Ra6) Slatiny s vysokým obsahom báz v stave kategórie B a zachovať súčasný zachovalý stav biotopu národného významu Lk10 Porasty vysokých ostríc.
Vedľajší (operatívny) cieľ 2: V rámci EFP2 dosiahnuť zlepšenie stavu biotopu európskeho významu 1340* (Sl2) Karpatské travertínové slaniská zo stavu kategórie B do kategórie A do roku 2027 a zabezpečiť následné udržanie cieľového stavu.
Vedľajší (operatívny) cieľ 3: V rámci EFP2 zlepšiť stav z kategórie C do kategórie B u biotopu 6210 (Tr1) Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte  a zachovať stav v kategórii B biotopov európskeho významu 6510 (Lk1) Nížinné a podhorské kosné lúky, 6430 (Lk5) Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach, 7230 (Ra6) Slatiny s vysokým obsahom báz a biotopu národného významu Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí.
Vedľajší (operatívny) cieľ 4: Udržať biodiverzitu vzácnych a ohrozených druhov územia, ktoré tvoria predmet ochrany územia, s osobitným dôrazom na zachovanie populácií halofytných rastlinných druhov.
Vedľajší (operatívny) cieľ 5: Zlepšiť povedomie miestnych obyvateľov o ochrane prírody v území Gánovské slaniská a význame lokality pre ochranu prírody.
Vedľajší (operatívny) cieľ 6: Zlepšiť poznanie stavu a nárokov biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany alebo ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území.

3.3. Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy 

Kapitola sa nevypracováva, pretože chránené územie sa nenachádza na lesných pozemkoch.

3.4. Navrhované opatrenia, stanovenie harmonogramu ich plnenia, určenie subjektu zodpovedného za ich plnenie, stanovenie merateľných indikátorov ich plnenia
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	1.1.3
	Manažmentový zásah realizovať na  plochách, ktoré začali obsadzovať konkurenčne silnejšie druhy rastlín a na plochách susediacich so slaniskami
	Zamedzenie šírenia konkurenčne silnejších druhov do plôch slanísk
	2018– 2030
	ŠOP SR, vlastníci (užívatelia) pozemkov
	Vlastníci alebo rozpočet ŠOP SR,

iné zdroje
	EFP 1

	1.1.4.
	Zabezpečenie kosenia biotopu ľahkou mechanizáciou, prípadne ručne na jeseň, s následným odstránením pokosenej biomasy mimo územie – po jej čiastočnom presušení, kosiť maximálne 2-krát ročne
	Realizované opatrenia na celej výmere EFP 1 mimo plôch s biotopom Sl2 v priaznivom stave (fotodokumentácia pred a po zásahu)
	2020 – 2047
(každoročne)
	ŠOP SR, vlastníci (užívatelia) pozemkov
	Vlastníci alebo rozpočet ŠOP SR,

iné zdroje
	EFP 1

	1.1.5.
	redukcia drevín a krov v časti Biela skala v  jesenných a zimných mesiacoch. 
Odnesenie vyrúbaných drevín mimo lokalitu.
	Plocha v časti Biela skala so zredukovanou a  upravenou drevinovou vegetáciou (fotodokumentácia pred a po zásahu)
	Raz za 3 roky
	ŠOP SR, vlastníci (užívatelia) pozemkov 
	Vlastníci alebo rozpočet ŠOP SR, iné zdroje
	EFP 1

	Vedľajší (operatívny) cieľ 2: V rámci EFP2 dosiahnuť zlepšenie stavu biotopu európskeho významu Sl2 Karpatské travertínové slaniská zo stavu kategórie B do kategórie A do roku 2027 a zabezpečiť následné udržanie cieľového stavu.

	Merateľný indikátor plnenia: na celom území dosiahnutý stav A biotopu Sl2 v roku 2027, udržaný tento stav do roku 2047

	Opatrenie2.1. 
	Zabezpečiť obnovný manažment na vybraných častiach plochy EFP 2 za účelom zlepšenia stavu biotopu Sl2 a ich postupný prechod do EFP1

	
	Merateľný indikátor plnenia: zlepšenie stavu biotopu v rámci EFP2, minimalizácia trstiny, konkurenčne silnejších, ruderálnych a synantropných druhov

	číslo aktivity
	opis aktivity
	výstup – indikátor plnenia aktivity
	termín
	zodpovednosť
	zdroje
	EFP

	2.1.1
	Kosenie plôch zarastených trstinou - 2x ročne ručne alebo ľahkou mechanizáciou,  v termínoch do konca mája a konca septembra. Odstránenie biomasy z plochy (pri ponechaní  na okraji lokality dochádza k nežiaducej eutrofizácii)
	Zväčšenie plochy územia bez porastenia trstiny na maximálnu možnú mieru 

fotodokumentácia pred a po zásahu)
	2018 - 2027
	ŠOP SR, vlastníci (užívatelia) pozemkov
	rozpočet ŠOP SR,

vlastníci,

iné zdroje
	EFP2

	2.1.2.
	Kosenie ľahkou mechanizáciou alebo ručne a následné odstránenie pokosenej biomasy; kosenie mozaikovite alebo v pásoch tak, aby bola celá plocha pokosená v priebehu 3 rokov
	Pokosená plocha EFP2 (fotodokumentácia pred a po zásahu), dosiahnutý stav A
	2027 - 2045 


	ŠOP SR, vlastníci (užívatelia) pozemkov
	rozpočet ŠOP SR,

vlastníci,

iné zdroje
	EFP 2

	2.1.3
	Odstraňovanie konkuren-čne silných,  ruderálnych a synantropných druhov. Optimálny termín kosenia za účelom potlačenia expanzívnych druhov je na začiatku ich kvitnutia
	Plocha bez prítomnosti týchto druhov (fotodokumentácia pred a po zásahu)
	2018 - 2027
	ŠOP SR, vlastníci (užívatelia) pozemkov
	rozpočet ŠOP SR,

vlastníci,

iné zdroje
	EFP2

	Vedľajší (operatívny) cieľ 3: V rámci EFP2 zlepšiť stav z kategórie C do kategórie B u biotopu Tr1 Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte  a zachovať stav v kategórii B biotopov európskeho významu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky, Lk5 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach, Ra6 Slatiny s vysokým obsahom báz a biotopu národného významu Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí.

	Merateľný indikátor plnenia: stav kategórie B biotopov Tr1, Lk1, Ra6 a Lk5, zachovaný biotop Lk6 

	Opatrenie 3.1.
	Zabezpečiť vhodný manažment na vybraných častiach plochy EFP 2 za účelom zlepšenia stavu biotopu Tr1 a zachovania stavu biotopov Lk1, Ra6 a Lk6

	
	Merateľný indikátor plnenia: biotopy v optimálnom stave so zabezpečeným adekvátnym manažmentom v súlade s rámcovými zásadami pre biotopy 

	číslo aktivity
	opis aktivity
	výstup – indikátor plnenia aktivity
	termín
	zodpovednosť
	zdroje
	EFP

	3.1.1.
	Rokovanie s užívateľom a vlastníkom o potrebe vhodného manažmentu - Informovať vlastníkov o možnostiach podpory z PRV s dlhodobým cieľom prevzatia zodpovednosti za udržanie biotopu v priaznivom stave.
	prezenčná listina, dohoda  z rokovania a vstup vlastníkov do PRV
	2018 - 2020


	ŠOP SR
	rozpočet ŠOP SR
	EFP2

	3.1.2.
	kosenie a extenzívna pastva v EFP 2 v súlade s rámcovými zásadami pre daný typ biotopu – Lk1, Lk6, Tr1 a Ra6 (rozpracované v kapitole 2.3)

	udržanie biotopov Lk1, Ra6, Lk6 v žiadúcom stave, dosiahnutie stavu B biotopu Tr1, biotopy bez známok intenzifikácie a prítomnosti inváznych a nepôvodných druhov
	2018 - 2047
	ŠOP SR, vlastníci (užívatelia) pozemkov
	rozpočet ŠOP SR,

vlastníci,

iné zdroje
	EFP2

	3.1.3.
	Kosenie plôch zarastených  trstinou 2 x ročne ručne alebo ľahkou mechanizáciou v termínoch do konca mája a konca septembra. Odstránenie biomasy z plochy (pri ponechaní  na okraji lokality dochádza k nežiaducej eutrofizácii)
	Zväčšenie plochy územia bez porastenia trstiny na maximálnu možnú mieru 

fotodokumentácia pred a po zásahu)
	2018 - 2030
	ŠOP SR, vlastníci (užívatelia) pozemkov
	rozpočet ŠOP SR,

vlastníci,

iné zdroje
	EFP2

	3.1.4.
	Odstraňovanie konkuren-čne silných,  ruderálnych a synantropných druhov. Optimálny termín kosenia za účelom potlačenia expanzívnych druhov je na začiatku ich kvitnutia
	Plocha bez prítomnosti týchto druhov (fotodokumentácia pred a po zásahu)
	2018 - 2027
	ŠOP SR, vlastníci (užívatelia) pozemkov
	rozpočet ŠOP SR,

vlastníci,

iné zdroje
	EFP2

	Vedľajší (operatívny) cieľ 4: Udržať biodiverzitu vzácnych a ohrozených druhov územia, ktoré tvoria predmet ochrany územia, s osobitným dôrazom na zachovanie populácií halofytných rastlinných druhov.

	Merateľný indikátor plnenia: zachovaný stav kategórie B druhu Vertigo angustior, zachované populácie druhov Glaux maritima,  Plantago maritima, Trichophorum pumilum, Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata, Vertigo angustior, Lycaena dispar, Anisus septemgyratus, Bufo viridis, Natrix natrix, Neomys anomalus, Neomys fodiens

	Opatrenie

4.1.
	Zabezpečiť primeraný manažment v území s cieľom dosiahnuť udržanie populácií druhov tvoriacich predmet ochrany

	
	Merateľný indikátor plnenia: udržanie stabilnej populácie druhov, najmä druhu Vertigo angustior  a halofytných druhov rastlín

	číslo aktivity
	opis aktivity
	výstup – indikátor plnenia aktivity
	termín
	zodpovednosť
	zdroje
	EFP

	4.1.1
	Identifikované lokality s výskytom druhu Vertigo angustior (na základe konzultácie so ŠOP SR, Správa TANAP) kosiť v termíne od začiatku júla. Kosenie realizovať za suchého obdobia bez zrážok, výrazných ranných hmiel a rosy – je možný následný odvoz biomasy z kosenej plochy. 
Pri kosení v inom termíne (vo vlhkom období, po daždi, počas rosy) je potrebné nechať biomasu na lokalite preschnúť, aby mali živočíchy prilepené na steblách možnosť  zliezť do machovej vrstvy a až následne odstrániť biomasu.
	udržanie slatinných a lúčnych biotopov v žiadúcom stave bez známok intenzifikácie a prítomnosti expanzívnych, inváznych a nepôvodných druhov
	kosiť mozaikovite alebo v pásoch tak, aby bola celá plocha pokosená v priebehu 3 rokov

2018 - 2047
	ŠOP SR, vlastníci (užívatelia) pozemkov 
	Vlastníci alebo rozpočet ŠOP SR, iné zdroje
	EFP1

EFP2

	4.1.2.
	Starostlivosť o územie v súlade s rámcovými zásadami pre jednotlivé typ biotopov, čím sa zachovajú aj druhy na ne viazané (v súlade s aktivitou 3.2.1)

	udržanie biotopov a druhov na ne viazaných v žiadúcom stave bez známok intenzifikácie a prítomnosti inváznych a nepôvodných druhov
	2018 - 2047
	ŠOP SR
	Rozpočet ŠOP SR, vlastníci, iné zdroje
	EFP1

EFP2

	4.1.3
	Mozaikovité kosenie vlhkých lúk, tzn. ponechanie časti porastu nepokoseného (odporúča sa ponechanie cca 25 % plochy nepokosenej),
kosenie realizovať v jesennom období, optimálne s využitím lištových kosačiek
	Udržanie biotopu vlhkých lúk v stave vhodnom pre existenciu druhov na nich viazaných
	2018 - 2047
	ŠOP SR
	Rozpočet ŠOP SR, vlastníci, iné zdroje
	EFP1

EFP2

	4.1.4
	eliminácia negatívnych vplyvov na územie (cez komunikáciu s vlastníkmi), najmä zmeny vodného režimu (odvodňovanie, zasypávanie zníženín), chemické postreky, nadmerné hnojenie alebo mechanické poškodenie lokalít.
	zachovanie vhodných vlhkostných pomerov a hydrologického režimu v území a jeho okolí
	trvalý
	ŠOP SR
	Rozpočet ŠOP SR
	EFP1

EFP2



	Vedľajší (operatívny) cieľ 5: Zlepšiť povedomie miestnych obyvateľov o ochrane prírody v území Gánovské slaniská a význame lokality pre ochranu prírody

	Merateľný ukazovateľ plnenia: zníženie počtu negatívnych vplyvov v území poškodzujúcich predmet ochrany územia

	Opatrenie 5.1.
	Propagácia chráneného územia cez propagačné materiály, informačný panel

	
	Merateľný indikátor plnenia: vydanie a zabezpečenie informačných materiálov o území

	číslo aktivity
	opis aktivity
	výstup – indikátor plnenia aktivity
	termín
	zodpovednosť
	zdroje
	EFP

	5.1.1.
	Návrh a výroba informačného panelu (tabule) o hodnotách územia a jeho využívaní
	Informačná tabuľa
	2019
	ŠOP SR
	Rozpočet ŠOP SR, iné zdroje
	EFP1

EFP2

	5.1.2.
	Osadenie tabule v blízkosti prírodnej rezervácie 
	Osadenie informačnej tabule na vhodnom mieste
	2019-2020
	ŠOP SR, vlastníci
	Rozpočet ŠOP SR, vlastníci
	EFP1

EFP2

	5.1.3
	Príprava a vydanie propagačného materiálu o CHA Gánovské slaniská
	Propagačný materiál
	2018-2019
	ŠOP SR
	Rozpočet ŠOP SR, iné zdroje
	EFP1

EFP2

	5.1.4
	Organizovanie s  učiteľmi a žiakmi základných škôl z okolitých škôl eko-výchovné programy
	Zrealizované ekovýchovné programy
	2018-2047
	ŠOP SR
	Rozpočet ŠOP SR
	EFP1

EFP2

	Opatrenie5.2.
	Eliminácia negatívnych vplyvov z okolia na územie

	
	Merateľný indikátor plnenia: zníženie počtu zaznamenaných negatívnych vplyvov v území

	číslo aktivity
	opis aktivity
	výstup – indikátor plnenia aktivity
	termín
	zodpovednosť
	zdroje
	EFP

	5.2.1
	V chránenom území nie sú povolené akékoľvek odvodňovacie zásahy. Vylúčiť treba aj významnejšie zásahy do vodného režimu (odvodňovanie, úprava tokov a pod) v širšom okolí – cez komunikáciu s občanmi, dotknutými subjektmi, obcou

	zachovanie vhodných vlhkostných pomerov a hydrologického režimu pre existenciu a vývoj slatinných, slaniskových biotopov a vlhkých lúk a druhov na ne viazané
	trvalý
	ŠOP SR
	Rozpočet ŠOP SR
	EFP1

EFP2



	5.2.2
	eliminácia negatívnych vplyvov na územie (cez komunikáciu s vlastníkmi), najmä aplikácie chemických prípravkov (vrátane hnojenia umelými hnojivami) v území aj v bezprostrednom okolí (minimálne 200 metrov od hranice územia)

	zachovanie vhodných podmienok pre existenciu a vývoj slatinných a slaniskových biotopov, vlhkých lúk a druhov na ne viazané bez nadmerného obohacovania živinami
	trvalý
	ŠOP SR
	Rozpočet ŠOP SR
	EFP1

EFP2



	5.2.3.
	Zachovanie vodného režimu, bez realizácie vrtov a odberov vody, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť minerálne pramene a podzemné vody ovplyvňujúce územie Gánovských slanísk
	zachovanie vhodných vlhkostných pomerov a hydrologického režimu pre existenciu a vývoj slatinných, slaniskových biotopov a vlhkých lúk a druhov na ne viazané
	trvalý
	ŠOP SR
	Rozpočet ŠOP SR
	EFP1

EFP2



	5.2.4.
	zamedzenie ťažby a zasahovania do horninového podkladu chráneného územia
	zachovanie travertínových kôp a vyzrážaných solí (pramenit)  v pôvodnom stave
	trvalý
	ŠOP SR
	Rozpočet ŠOP SR
	EFP1

EFP2



	5.2.5.
	Eliminácia eutrofizácie územia na lokalitách v údolí Gánovského a Tarnovského potoka – cez komunikáciu s obcou, najmä minimalizovanie podielu odpadových vôd vtekajúcich do územia. Z tých častí územia, ktoré sú postihnuté eutrofizáciou pravidelné odstraňovanie biomasy (kosenie a následný odnos biomasy) až do úplného vymiznutia expanzívnych druhov.

	udržanie územia bez známok intenzifikácie a prítomnosti expanzívnych, inváznych a nepôvodných druhov
	trvalý
	ŠOP SR
	Rozpočet ŠOP SR
	EFP1

EFP2



	Vedľajší (operatívny) cieľ 6: Zlepšiť poznanie stavu a nárokov biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany alebo  ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území.

	Merateľný ukazovateľ plnenia: aktuálne údaje o stave predmetov ochrany vzhľadom k realizovaným opatreniam a stanoveným cieľom

	Opatrenie6.1.
	Monitoring a vyhodnocovanie stavu predmetov ochrany územia

	
	Merateľný indikátor plnenia: údaje o stave predmetov ochrany, lepšie spoznanie ekológie predmetov ochrany a posúdenie správnosti návrhu opatrení

	číslo aktivity
	opis aktivity
	výstup – indikátor plnenia aktivity
	termín
	zodpovednosť
	zdroje
	EFP

	6.1.1
	monitoring biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany CHA
	Záznamy v KIMS a správy z monitoringu
	Trvalý (každoročne alebo každé 2 roky)
	ŠOP SR
	Rozpočet ŠOP SR
	EFP1EFP2

	6.1.2
	Hodnotenie stavu biotopov a druhov, ktoré sú predmetom ochrany CHA, vo vzťahu k realizovaným opatreniam
	Zhodnotený stav predmetov ochrany
	Trvalý (každé 2 roky)
	ŠOP SR
	Rozpočet ŠOP SR
	EFP1

EFP2

	6.1.3
	Výskumné aktivity v území v spolupráci s vedeckými inštitúciami
	Zrealizované výskumy
	Trvalý (podľa potreby)
	ŠOP SR, výskumné inštitúcie
	Rozpočet ŠOP SR, íné zdroje
	EFP1EFP2





Praktickú starostlivosť a realizáciu navrhnutých aktivít je možné pre jednotlivé EFP zhrnúť nasledovne:


EFP1 - Biotopy v priaznivom stave alebo iba s miernou degradáciou
· Zachované slanomilné porasty, ktoré sú v priaznivom stave, si nevyžadujú aktívny manažment (prípadne len kosiť 1x za 3 – 5 rokov).
· Odstraňovať konkurenčne silnejšie druhy rastlín na plochách susediacich so slaniskami.
· Kosiť EFP1 ľahkou mechanizáciou, prípadne ručne, maximálne 2-krát ročne.
· Kosiť v termíne od začiatku júla, optimálne za suchého obdobia bez zrážok, výrazných ranných hmiel a rosy, kedy je možné biomasu z plochy vyviesť okamžite.

· Pri kosení v inom termíne (vo vlhkom období, po daždi, počas rosy) nechať biomasu na lokalite preschnúť, aby mali živočíchy prilepené na steblách (napr. mäkkýše) možnosť zliezť do machovej vrstvy a biomasu z lokality odvážať až po jej preschnutí.
· Kosiť mozaikovite alebo v pásoch tak, aby bola celá plocha pokosená v priebehu 3 rokov.
· Redukovať dreviny a kry v časti Biela skala v  jesenných a zimných mesiacoch. Vyrúbané dreviny vyniesť mimo lokalitu.


EFP2 - Biotopy v nepriaznivom stave, vrátane sukcesne zmenených plôch a suchých lúk
· Kosiť alebo zabezpečiť extenzívnu pastvu v súlade s rámcovými zásadami pre daný typ biotopu.

· Plochy zarastené trstinou kosiť 2 x ročne ručne alebo ľahkou mechanizáciou v termínoch do konca mája a konca septembra. Biomasu nenechávať na okraji lokality (nakoľko dochádza k eutrofizácii územia), ale z lokality vyviezť.

· Odstraňovať konkurenčne silné, ruderálne a synantropné druhy kosením na začiatku ich kvitnutia.
· Vlhké lúky kosiť mozaikovite tak, aby bola ponechaná časť plochy nepokosená (cca 25 %).

Opatrenia platné pre celé územie 

· V chránenom území nie sú povolené žiadne odvodňovacie zásahy. Vylúčiť treba aj významnejšie zásahy do vodného režimu (odvodňovanie, úprava tokov a pod.) v širšom okolí.
· Zabrániť aplikácii akýchkoľvek chemických prípravkov (vrátane hnojenia umelými hnojivami) v území aj v bezprostrednom okolí (minimálne 200 metrov od hranice územia).
· Zamedziť realizácii vrtov a odberom vody, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť (znížiť výnosnosť) minerálnych prameňov ovplyvňujúcich územie 

· Zamedziť eutrofizácii územia na lokalitách v údolí Gánovského a Tarnovského potoka. Z častí postihnutých eutrofizáciou pravidelne odstraňovať biomasu až do úplného vymiznutia expanzívnych druhov
· Monitorovať biotopy a druhy, ktoré sú predmetom ochrany alebo záujmom ochrany prírody, založiť trvalé monitorovacie plochy v častiach územia bez zásahu, pred zásahom a po zásahu v jednotlivých EFP.
· Nadviazať spoluprácu s vysokými školami a výskumnými inštitúciami za účelom zadávania diplomových, bakalárskych a dizertačných prác z územia Gánovské slaniská.
· Osadiť na hranici chráneného územia tabule s informáciami o hodnotách územia a jeho využívaní.
· Vydať propagačný materiál o CHA Gánovské slaniská.
· Organizovať s učiteľmi a žiakmi základných škôl z okolitých škôl ekovýchovné programy.
4. Spôsob vyhodnocovania plnenia programu starostlivosti

Vyhodnocovanie programu starostlivosti, účinnosť vykonaných opatrení a kontrolu dodržiavania regulatívov bude vykonávať priebežne Správa TANAP. Každých 10 rokov bude zvolané stretnutie a vyhodnotené plnenie jednotlivých opatrení spolu s vlastníkmi a užívateľmi chráneného územia, miestnou samosprávou a orgánmi ochrany prírody. 
V tabuľke nižšie je vyznačené predpokladané trvanie aktivity znakom „x“ pre príslušný rok. Ak je políčko tabuľky červene vyfarbené je v danom roku pri aktivite predpokladaný kontrolovateľný výstup. 
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6. Prílohy

6.1  Mapa predmetov ochrany
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6.2  Mapa identifikácie vlastnícko-užívateľských vzťahov 



6.3 Mapa využitia územia



6.4  Mapa ekologicko-funkčných priestorov



6.5 Mapa zón 
(nevypracováva sa, nakoľko územie nie je členené na zóny a na celom území platí 4. stupeň ochrany)

6.6  Mapa navrhovaných opatrení starostlivosti na jednotlivých parcelách alebo jednotkách priestorového rozdelenia (JPRL, LPIS)
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6.7. Iná dokumentácia bližšie zobrazujúca stav a potrebné navrhované opatrenia (napríklad situačné náčrty, fotodokumentácia, grafy, tabuľky) v rozsahu podľa konkrétnej situácie, rozsiahlosti územia a zložitosti problematiky
6.7.1. Správa z výskumu vážok UEV Hybická tiesňava, Choč, Gánovské slaniská a Spišskoteplické slatiny (časť týkajúca sa územia Gánovské slaniská)
Dušan Šácha, Podtatranského 31, 031 01 Lipt. Mikuláš, dusan.sacha@vazky.sk

Územie, materiál a metodika:

V zmysle dohody ŠOP/273/14 boli skúmané tieto územia: Hybická tiesňava, Gánovské slaniská, Spišskoteplické slatiny a Choč. Lokality boli preskúmané v celej rozlohe, pričom cielený výskum bol vykonaný na habitatoch vhodných pre vývin vážok. Niektoré zo skúmaných lokalít boli už v minulosti predmetom odonatologického výskumu (Šácha, 2006a, b, 2011a, b, David, 2000).

Vážky boli skúmané v štádiách larvy aj imága. Larvy boli chytané kuchynským sitkom vo všetkých dostupných typoch mikrohabitatov. Exúviá boli zbierané z vegetácie a brehu (exúviá F-instaru) aj z vody (mladších instarov). Imága boli chytané entomologickou sieťkou ( 40cm na rúčke 1m.

Použitá bola semikvantitatívna metóda výskumu. Terénny odber vzoriek sa uskutočnil v mesiacoch máj – august 2014. Lokality boli z dôvodu nepriaznivého počasia navštívené len dva razy, v dôsledku čoho pravdepodobne neboli zistené všetky druhy vyskytujúce sa na nich.

Odchytené imága boli prevažne určené na mieste podľa ďalej uvedených kľúčov a potom vypustené. Larvy a exúviá boli v rámci možností určované na mieste alebo zafixované 96% alkoholom a neskôr určené pod binokulárnou lupou. Nazbierané larvy a exúviá boli po určení zaradené do zbierky. Zoznam kľúčov: Askew, 1988, Bellmann, 1993, Belyšev, 1973, Gerken & Sternberg, 2004, Jödicke, 1993, Kohl, 1998, Laister, 1991, Müller, 1990, Peters, 1987, Popova, 1953, Zelený, 1980, Šácha et al., 2008. Výsledky výskumu boli zapísané do databázy ISTB, ktorá tvorí prílohu správy.

Zoznam lokalít a opis vzorkovacích miest:

Gánovské slaniská: Súbor rôznych typov mokradí od potokov a ich nív, cez prameniská a slatiny až po vývery mineralizovanej vody na travertínových kopách. V minulosti lokalitu skúmal David, 2000, pričom našiel druhy Aeshna cyanea, Sympetrum danae, S. flaveolum, S. sanguineum a S. vulgatum. K UEV patria aj mokrade v okolí obce Hôrka, kde výskum vykonal Šácha, 2011b. Autor v rokoch 2008 a 2009 pozoroval 8 druhov vážok, a to Coenagrion puella, Pyrrhosoma nymphula, Enallagma cyathigerum, Aeshna cyanea, Libellula depressa, Sympetrum danae, S. striolatum a S. vulgatum. UEV bolo navštívené v termínoch 25.5., 6.8. a 5.9.2014. Výskum sa uskutočnil len na stacionároch v okolí Gánoviec, do správy sú však zaradené aj výsledky Šáchu (l.c.) z okolia Hôrky.

Výsledky:

Gánovské slaniská: Pozorovaný bol výskyt 12 druhov vážok, pričom z predchádzajúceho výskumu lokalít pri Hôrke sú známe ešte ďalšie 3 druhy. Vo všeobecnosti ide najmä o bežné a pohyblivé druhy pionierskeho spoločenstva. Z tohto rámca sa vymykajú druhy Calopteryx virgo, súčasť spoločenstva rieky Hornád pretekajúcej popri lokalite, Orthetrum brunneum, zložka spoločenstva vápencových pramenísk (v tomto prípade bol ale len pozorovaný prelietavajúci jedinec, bez odchytenia, určenie teda nemusí byť úplne spoľahlivé) a druhy slatín Lestes sponsa, Sympetrum danae, S. flaveolum a S. pedemontanum. V prípade posledne uvedeného ide o druh ochranársky významný (chránený, ohrozený), či je však jeho výskyt na lokalite autochtónny, nie je isté, keďže dokladový materiál predstavuje len jeden samec. Zloženie spoločenstva a získaný materiál naznačuje, že lokalita (najmä v okolí Gánoviec) nemusí vážkam poskytovať optimálne podmienky na život. Túto hypotézu by mohla podporovať aj absencia larválnych štádií v jarnom období. Larvy viacerých druhov však boli zistené počas letnej a jesennej kontroly. Ich prežívanie a teda možnosť autochtónneho výskytu bude ovplyvnená najmä mineralizáciou vody, zimným vymŕzaním a letným vysychaním biotopu. V okolí Hôrky sú podmienky odlišné, vážky tu sú prítomné ako v štádiu imága, tak aj larvy. Opäť však ide predovšetkým o druhy pionierske alebo eurytopné.

6.7.2. Zoznam Lepidopter z niektorých ÚEV v pôsobnosti TANAP-u zistených v r. 2012

Ing. Ignác Richter, 971 01 Malá Čausa, 289, e-mail: ignac.richter@gmail.com
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6.7.3. Machorasty území európskeho významu ÚEV Poš, ÚEV Blatá a ÚEV Gánovské slaniská – časť týkajúca sa územia Gánovské slaniská

Doc. RNDr. Rudolf Šoltés, CSc., Júl 2015

Gánovské slaniská

V Gánovských slaniskách sú sústredené posledné zvyšky vnútrokarpatských slanísk. Existencia tohto typu slanísk je podmienená vývermi minerálnych vôd s veľkým množstvom rozpustených minerálnych solí. Na ne sú viazané vzácne rastlinné spoločenstvá. Vnútrokarpatské slaniská predstavujú špecifické spoločenstvá Západných Karpát typicky vyvinuté iba v Popradskej a v ochudobnenej forme aj v Liptovskej kotline. Tieto biotopy môžeme bez zveličovania označiť za jedny z najvzácnejších biotopov Slovenska a zároveň aj Európy.
Muscopsida

Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. (Obr. 3)

Syn. Thuidium abietinum (Hedw.) Schimp.

Na suchších miestach a skalách.

Zber:

· Gánovské slaniská, 625 m n.m., 14.5.2015, 20.33345, 49.027783

Aloina rigida (Hedw.) Limpr.

Na obnaženej pôde, roztrúsene.

Zber:

· Gánovské slaniská, 621 m n.m.,  14.5.2015, 20.3349357795, 49.0271764785

Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.

Svetlé lesy, kamene, trávnaté miesta.

Zber:
· Gánovské slaniská, okraj lesa, 600 m n.m.,  21.5.2015,  20.3415035383, 49.0208056397

Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp.

Vlhké miesta, podmáčané lúky, v blízkosti pramenísk.

Zber:
· Gánovské slaniská, slatina, 605 m n.m., 15.5.2015,  20.3358419635, 49.0234215646

Bryum caespiticium Hedw.

Pri cestách, kamenité miesta.
Zber:

· Gánovské slaniská, okraj lesa, 600 m n.m., 21.5.2015, 20.3415035383, 49.0208056397

Bryum boreale (F. Weber et D. Mohr) Funck 

Syn. Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr.,

Mokrade, vlhké kamene, roztrúsene.

Zber:

· Gánovské slaniská, slatina,  605 m n.m., 15.5.2015, 20.3358419635, 49.0234215646

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb.

Rašeliniská, podmáčané lúky, roztrúsene.

Zber:

· Gánovské slaniská, slatina, 605 m n.m., 15.5.2015, 20.3358419635, 49.0234215646

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske

Vlhké lúky, hojne.

Zber:

· Gánovské slaniská, slatina, 605 m n.m., 15.5.2015, 20.3358419635, 49.0234215646

Campyliadelphus elodes (Lindb.) Kanda

Syn. Campylium elodes (Lindb.) Kindb.

Podmáčané lúky, slatiny, vzácne.
Zber:

· Gánovské slaniská, 595 m n.m., 14.5.2015, 20.3480236357, 49.0196396237

Campyliadelphus chrysophyllus (Brid.) R. S. Chopra

Syn. Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange

Vápencová pôda, roztrúsene.

Zber:

· Gánovské slaniská, 595 m n.m., 14.5.2015, 20.3480236357, 49.0196396237

Campylium stellatum (Hedw.) Lange et C. E. O. Jensen

Rašeliniská, vlhké lúky, často.

Zbery:

· Gánovské slaniská, slatina, 605 m n.m., 15.5.2015,  20.3358419635, 49.0234215646

· Gánovské slaniská, 595 m n.m., 14.5.2015, 20.3480236357, 49.0196396237

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce

Podmáčané lúky, prameniská, mokré skaly, roztrúsene.

Zbery:

· Gánovské slaniská, 595 m n.m., 14.5.2015, 20.3480236357, 49.0196396237

· Gánovské slaniská, slatina, 605 m n.m., 15.5.2015, 20.3358419635, 49.0234215646

Didymodon rigidulus Hedw.

Vápencová pôda, vápencové skaly, roztrúsene.
Zber:

· Gánovské slaniská, 621 m n.m., 14.5.2015, 20.3349357795, 49.0271764785

Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa

Penovcové prameniská, vlhké vápence, roztrúsene.
Zber:

· Gánovské slaniská, 621 m n.m., 14.5.2015, 20.3349357795, 49.0271764785

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst.

Podmáčané lúky, rašeliny.
Zbery:

· Gánovské slaniská, slatina, 605 m n.m., 15.5.2015, 20.3358419635, 49.0234215646

· Gánovské slaniská, 627 m n.m., 15.5.2015, 20.3328500, 49.02798300

Drepanocladus sendtneri (Schimp. ex H. Müll.) Warnst.

Vápencové tôňky, slatiny, zriedkavo.

Zber:
· Gánovské slaniská, slatina, 605 m n.m., 15.5.2015, 20.3358419635, 49.0234215646

Funaria hygrometrica Hedw.

Spáleniská, druhotné stanovištia.

Zber:
· Gánovské slaniská, degradovaná plôška rašeliniska, 600 m n.m., 21.5.2015, 
, 20.3415035383, 49.0208056397

Hygroamblystegium humile (P. Beauv.) Vanderp., Goffinet et Hedenäs

Syn. Amblystegium humile (P. Beauv.) Crundw.

Medzi ostricami, priekopy.

Zber:
· Gánovské slaniská, 595 m n.m., 14.5.2015, 20.3480236357, 49.0196396237

Hygroamblystegium varium (Hedw.) Mönk. 

Syn. Amblystegium varium (Hedw.) Lindb.

Vlhké kamene, vlhká pôda.

Zber:

· Gánovské slaniská, 595 m n.m., 14.5.2015,  20.3480236357, 49.0196396237

Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst.

Syn. Amblystgium riparium (Hedw.) B.S.G.

Medzi ostricami, vlhká pôda. 
Zber:

· Gánovské slaniská, 595 m n.m., 14.5.2015,  20.3480236357, 49.0196396237

Sarmentypnum exannulatum (Schimp.) Hedenäs 

Syn. Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske

Rašeliniská, zamokrené lúky, často.

Zber:

· Gánovské slaniská, slatina, 605 m n.m., 15.5.2015, 20.3358419635, 49.0234215646

Streblotrichum convolutum (Hedw.) P. Beauv.

Syn. Barbula convoluta Hedw.

Obnažená pôda, roztrúsene.

Zber:
· Gánovské slaniská, 621 m n.m.,  14.5.2015, 20.3349357795, 49.0271764785

Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr.

Vápencová pôda, roztrúsene.

Zber:

· Gánovské slaniská, 627 m n.m., 14.5.2015, 20.33285, 49.027983

6.7.4.  Súpis zistených druhov mäkkýšov z mapovania v roku 2012

	Vallonia pulchella
	18
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (8/2012)
	-328539,0128
	-1201973,987
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Cochlicopa lubrica
	9
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (8/2012)
	-328539,0128
	-1201973,987
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Perforatella bidentata
	2
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (8/2012)
	-328539,0128
	-1201973,987
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Carychium minimum
	72
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (8/2012)
	-328539,0128
	-1201973,987
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Succinea putris
	1
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (8/2012)
	-328539,0128
	-1201973,987
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Monachoides incarnatus
	2
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (8/2012)
	-328539,0128
	-1201973,987
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Vertigo angustior
	6
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (8/2012)
	-328539,0128
	-1201973,987
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Trochulus hispidus
	1
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (8/2012)
	-328539,0128
	-1201973,987
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Vertigo antivertigo
	6
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (8/2012)
	-328539,0128
	-1201973,987
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Carychium tridentatum
	10
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (8/2012)
	-328539,0128
	-1201973,987
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Vallonia costata
	38
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (8/2012)
	-328539,0128
	-1201973,987
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Vallonia cf. enniensis
	2
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (8/2012)
	-328539,0128
	-1201973,987
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Truncatellina cylindrica
	2
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (8/2012)
	-328539,0128
	-1201973,987
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Pseudotrichia rubiginosa
	1
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (8/2012)
	-328539,0128
	-1201973,987
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Vallonia cf. enniensis
	8
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Perforatella bidentata
	1
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Vallonia pulchella
	60
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Vallonia costata
	2
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Pupilla alpicola
	37
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Vertigo angustior
	56
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Zonitoides nitidus
	21
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Succinella oblonga
	2
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Succinea putris
	23
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Aegopinella pura
	2
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Trochulus hispidus
	57
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Euconulus praticola
	3
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Cochlicopa lubrica
	7
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Vertigo antivertigo
	45
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Anisus septemgyratus
	27
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Galba truncatula
	13
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Carychium minimum
	28
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Carychium tridentatum
	1
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Vertigo substriata
	4
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Punctum pygmaeum
	1
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Pisidium sp.
	2
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (10/2012)
	-328540,1048
	-1202365,737
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Cochlicopa lubrica
	2
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Trochulus hispidus
	10
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Succinea putris
	2
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Zonitoides nitidus
	3
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Pupilla alpicola
	2
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Anisus septemgyratus
	1
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Galba truncatula
	6
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Columella edentula
	5
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Punctum pygmaeum
	5
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Vallonia pulchella
	61
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Vallonia cf. enniensis
	7
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Vertigo angustior
	14
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Vertigo antivertigo
	24
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Pisidium sp.
	8
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Carychium minimum
	30
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Carychium tridentatum
	4
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.

	Vallonia costata
	1
	SKUEV0139 Gánovecké slaniská (11/2012)
	-327753,465
	-1202897,621
	Vavrová Ľ., Černecký J.


Financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci projektu: Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia zahrnuté v sústave NATURA 2000





Obr. 1: biotop Sl2 s druhom skorocel prímorský (Plantago maritima)





Obr. 2: sivuľka prímorská


(Glaux maritima)





Obr. 3: zárasty trstiny v biotope Ra6 a Sl2








36

