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1. Základné údaje
1.1 Číslo podľa štátneho zoznamu, číslo alebo kód územia

137

1.2 Príslušnosť k európskej sústave chránených území a územiam medzinárodného významu


Územie je zaradené do európskej sústavy chránených území Natura 2000 v zmysle § 17 a § 27 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Vo výnose Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (ďalej len „výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1“) je zaradené pod kódom SKUEV0004 Kopčianske slanisko.

1.3 Kategória a názov územia

Národná prírodná rezervácia (NPR) Kopčianske slanisko.

1.4 Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia alebo medzinárodný doklad o zaradení lokality do sústavy území medzinárodného významu


NPR Kopčianske slanisko bolo vyhlásené Úpravou MK SSR č. 6167/1982 dňa 30.9.1982 ako štátna prírodná rezervácia s výmerou 9,0477 ha, za účelom ochrany halofytnej vegetácie slanistej stepi v oblasti Východoslovenskej nížiny. V zmysle zákona NR SR č. 278/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny bola prekategorizovaná na národnú prírodnú rezerváciu. Na území NPR platí v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) piaty stupeň ochrany.


Územie bolo zaradené do Národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (ÚEV) schváleného Uznesením Vlády SR č. 239/2004 dňa 17.3.2004. Uvedený zoznam bol vydaný výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1. Rozhodnutím Komisie 2008/218/ES z 25. januára 2008 bol podľa smernice Rady 92/43/EHS prijatý aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v Alpskej biogeografickej oblasti, ktorej súčasťou je aj predmetné územie SKUEV0004 Kopčianske slanisko.

1.5 Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma


Celková výmera chráneného územia je 9,0477 ha. Ochranné pásmo sa osobitne nevyhlasuje. 
1. 6 Súčasný stav predmetu ochrany

1.6.1 Prírodné pomery územia 


NPR Kopčianske slanisko sa nachádza v úvalovej depresii západne od obce Zemplínske Kopčany, v okrese Michalovce, v Košickom kraji. Ide o rovinný trávny pasienok so zasolenými pôdami slancového typu. 

Slaniská, t. j. zasolené pôdy patria medzi najzaujímavejšie biotopy a sú jedným zo zvláštnych prírodných fenoménov. Vznikajú napríklad na morských pobrežiach, priamo v kontakte s morskou vodou alebo okolo prameňov minerálnych vôd a najmä v oblastiach, kde je v letných mesiacoch výpar vyšší ako zrážkový úhrn. Slaniská nájdeme aj u nás na Slovensku, poznáme ich najmä z Podunajskej nížiny, ale vyskytujú sa aj na iných miestach.


Pôdy majú silne zásaditú reakciu a pH môže dosahovať až stupeň 11. Najmä v depresiách sa po odparení vody vyskytuje na povrchu pôd vykryštalizovaná soľ. Vrchná časť pôdy býva silne vylúhovaná. Koloidné častice a humusové látky sa sústreďujú v hĺbke 25 – 30 cm.

Obr. 1: Poloha NPR Kopčianske slanisko na mape.
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Vykryštalizovaná soľ na povrchu pôdy prichádza do priameho kontaktu s koreňmi rastlín a spôsobuje, že niektoré rastliny tvoria zakrpatené formy. Typické druhové zloženie zasolených biotopov je kombináciou slanomilných, vlhkomilných a vápnomilných druhov a na miestach ovplyvňovaných človekom aj ruderálnych druhov. 


Slaniská sú dnes veľmi vzácnymi biotopmi vyskytujúcimi sa iba na južnom Slovensku. Tieto biotopy majú charakter slaných stepí a v minulosti sa využívali ako pasienky. 


V dôsledku zmenených hydrologických pomerov v celej oblasti Východoslovenskej nížiny (úprava – narovnávanie tokov veľkých riek, vytváranie melioračných a odvodňovacích kanálov) došlo k nezvratnému sukcesnému procesu a k zmene vegetácie slanísk. Na východnom Slovensku je NPR Kopčianske slanisko jedným z dvoch (okrem neho ešte PR Slavkovské slanisko) ako tak zachovalých biotopov Vnútrozemských slanísk a slaných lúk.


Komplexný výskum navrhovaného chráneného územia nebol doposiaľ realizovaný. V roku 2009 bol realizovaný výskum zameraný na motýle (Lepidoptera) doc. Panigajom. Napriek očakávaniu zaujímavých druhov štúdia konštatuje ich neprítomnosť kvôli presušenej pôde na samotnom slanisku (Panigaj, 2009). V rámci projektu „Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia zahrnuté v sústave NATURA 2000“ skúmal Krištín (2014, 2015) čeľade Orthoptera (rovnokrídlovce) a Mantodea v NPR Kopčianske slanisko. Zo vzácnych druhov koníkov a kobyliek sa mu podarilo zaznamenať výskyt kobylky štvorbodkovej (Phaneroptera nana, obr. 2) (druh z Červeného zoznamu rastlín a živočíchov SR) a iba na [image: image10.jpg]


najkvalitnejších slaniskových plôškach teplomilného a vzácneho koníka Stenobothrus crassipes. Prekvapujúca bola absencia koníka Aiolopus thalassinus, indikujúceho hlavne krátko steblové porasty na zasolených pôdach, ktoré tu kvôli absencii pasenia a kosenia temer chýbajú (Krištín, 2014, 2015). Ostatné udávané údaje sú z monitorovania lokality pracovníkmi správy CHKO Latorica [image: image11.jpg]R e e, S o Tl
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a CHKO Vihorlat. 
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Na slaniská je viazaný výskyt viacerých druhov jedinečných rastlín, ktoré tu dokážu rásť a tolerovať vysoký obsah solí v pôde. Postupným zničením slanísk sa mnohé z nich ocitli na pokraji vyhubenia. Flóra územia je v dôsledku nepriaznivých vplyvov značne pozmenená. Z typických slaniskových druhov tu ostali zachované iba kostrava paovčia (Festuca pseudovina) a sitina Gerardova (Juncus gerardii), či na zošľapanej príjazdovej ceste skorocel prímorský (Plantago maritima, obr. 3). Zo vzácnych a ohrozených slaniskových druhov sa v posledných slaných okách zachovali druhy ďatelina tupolistá (Trifolium retusum), hadokoreň sivý (Podospermum canum), ďatelina hranatá (Trifolium angulatum) a palina slanomilná rozložitá (Artemisia santonicum subsp. patens, obr. 4). 


Okrem charakteristických druhov tu môžeme nájsť niekoľko ďalších, zväčša ruderálnych druhov (buriny), ako napr. pichliač roľný (Cirsium arvense), turanec kanadský (Conyza canadensis), parumanček nevoňavý (Tripleurospermum inodorum), štetka lesná (Dipsacus fullonum), lipkavec jarný (Galium verum), vŕbovka prútnatá (Lythrum virgatum), hadinec obyčajný (Echium vulgare), ktoré svedčia o degradácii lokality.


Z faunistického hľadiska žijú na území viaceré druhy európskeho významu. Z motýľov je to ohniváčik veľký (Lycaena dispar, Obr. 5), ktorého živnou rastlinou je štiavec kučeravý (Rumex crispus), z plazov jašterica krátkohlavá (Lacerta agilis) alebo z vtákov strakoš obyčajný (Lanius collurio). K druhom národného významu z bezstavovcov patrí modlivka zelená (Mantis religiosa). V Červenom zozname rastlín a živočíchov SR sa nachádzajú motýle vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius), modráčik severský (Plebejus idas) a súmračník slezový (Carcharodus alceae). 


K druhom vtákov národného významu patria škovránok poľný (Alauda arvensis), pŕhľaviar červenkastý (Saxicola rubetra), pŕhľaviar čiernohlavý (Saxicola torquata), trasochvost žltý (Motacilla flava), či prepelica poľná (Coturnix coturnix). Lovný biotop tu nachádza aj sokol myšiar (Falco tinnuncullus).

1.6.2. Predmet ochrany 

Predmetom ochrany chráneného územia sú európsky významné biotopy a druhy. Mapa predmetov ochrany sa nachádza v prílohe 6.1.
Tab. 1: Biotopy, ktoré sú predmetom ochrany

	Názov
	Kód podľa NATURY 2000
	Kód podľa Biotopov SR

	Vnútrozemské slaniská a slané lúky
	1340*
	Sl1


* prioritné biotopy - biotopy európskeho významu, ktoré sú na území EU ohrozené vymiznutím a za ktorých ochranu má EU osobitnú zodpovednosť
Tab. 2: Druhy, ktoré sú predmetom ochrany

	Slovenský názov
	Vedecký názov

	Ohniváčik veľký
	Lycaena dispar




Húsenice ohniváčika veľkého potrebujú pre svoj vývin rôzne druhy štiavcov, ktoré sa vyskytujú na zošľapávaných, mierne ruderalizovaných porastoch, ktoré vznikajú napr. pri narušení pastvou.


1.6.3 Hodnotenie stavu predmetu ochrany, stanovenie priorít ochrany


Hodnotenie stavu biotopu a druhu európskeho významu, ktoré sú uvedené ako predmet ochrany podľa štandardných dátových formulárov (SDF), ktorý bol aktualizovaný v roku 2013 a podkladov z reportingu pre EK z roku 2013 (za obdobie rokov 2007-2012):
	Kód biotopu
	Reprezentatívnosť biotopu v území
	Relatívna rozloha biotopu v území
	Zachovalosť biotopu v území
	Stav biotopu v území
	Výmera biotopu v rámci celého bioregiónu (km2)
	Stav biotopu v rámci bioregiónu
	Bioregión
	Cieľ ochrany v rámci územia
	Priorita

	1340
	B
	B
	B
	B
	2,5
	U2
	pan
	Nutné zlepšenie stavu v území
	Vysoká


	Bioregión
	Názov druhu
	Relatívna početnosť v území
	Zachovalosť populácie v území
	Stav izolovanosti populácie v území
	Celkový stav populácie v území
	Stav druhu na úrovní biogeografického regiónu
	Ciele ochrany
	Priorita

	pan
	Lycaena dispar
	D
	
	
	marginálny výskyt
	FV
	nutné udržanie stavu v území
	nízka


Vysvetlivky:

A – priaznivý – výborný, B – priaznivý – dobrý, C – nepriaznivý – narušený, D – nepriaznivý – nevyhovujúci

FV – priaznivý, U1 – nepriaznivý – nevyhovujúci, U2 – nepriaznivý – zlý (Polák, Saxa 2005)
pan – panónsky biogeografický región (bioregión)
Nastavenie priority cieľa ochrany je vo väzbe na stav biotopu v bioregióne. Konkrétny cieľ ochrany je viazaný na stav biotopu v území. Následne je potrebné tento stav udržať alebo zlepšiť, aby prípadné zhoršenie nemalo vplyv na celkové hodnotenie stavu biotopu v bioregióne.
Grafické znázornenie v tabuľke (podfarbenie) – zelená znamená, že situácia je v poriadku, oranžová znamená stav pohotovosti, červená – pozor, situáciu je potrebné riešiť.

Vzhľadom na absenciu vhodného manažmentu (kosba, pastva), na zmeny klimatických podmienok (absencia zrážok) v posledných rokoch a na odvodnenie územia je stav predmetného biotopu nepriaznivý. 


Na základe interného monitorovania pracovníkov ŠOP SR – S - CHKO Latorica a S – CHKO Vihorlat a podľa výskytu hostiteľských rastlín predpokladáme priaznivý stav populácie druhu ohniváčik veľký na predmetnom území .

Prioritou ochrany je zlepšenie stavu biotopu vnútrozemských slanísk a slaných lúk a udržanie priaznivého stavu populácie druhu ohniváčik veľký.

1.6.4 Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území

V danom území sa nevyskytujú iné osobitné záujmy ochrany prírody a krajiny.

1.7 Výsledky komplexného zisťovania stavu lesa

Lesy nepatria do predmetu ochrany daného územia.

2. Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) pozitívne a negatívne faktory
2.1 Historický kontext


Názov obce Zemplínske Kopčany je doložený z roku 1322 ako Higi, z roku 1351 ako Hegi, z roku 1773 ako Kopcsany, z roku 1808 ako Kopčany; po maďarsky Hegyi. 


Obec bola administratívne začlenená pod Zemplínsku župu, pred rokom 1960 pod okres Michalovce, kraj Prešov a po roku 1960 pod okres Michalovce a kraj Východoslovenský. 


Prvé osídlenie vzniklo už v paleolite a prvé sídlisko v neolite. Ako osada sú Kopčany historicky doložené z roku 1220 a obec z roku 1322. V roku 1715 bolo v Zemplínskych Kopčanoch 19 opustených a 4 obývané domácnosti, v roku 1787 mala obec už 52 domov a 400 obyvateľov a v roku 1828 mala už 81 domov a 599 obyvateľov. V rokoch 1938–44 boli Kopčany pričlenené k Maďarsku. 


Obyvatelia sa zaoberali najmä poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. Na konci 18. storočia boli slaniskové lúky na podstatne väčšom území ako teraz (obr. 6). Po drastických zásahoch do krajiny, najmä v druhej polovici 20. stor., sa výmera slanísk na Slovensku dramaticky zmenšila a na Východoslovenskej nížine slaniská zmizli takmer bez stopy. 

Historicky boli slaniská využívané predovšetkým ako pasienky, v menšej miere sa aj kosili. V blízkosti vodných plôch bývali využívané ako hydinové pasienky. Všetky historické spôsoby využívania týchto biotopov na Slovensku až na výnimky úplne zanikli.

2.2 Stručný opis aktuálneho stavu


Predmetné územie má 15 vlastníkov a niekoľko neznámych vlastníkov, ktorých parcely sú v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF). Väčšinovým vlastníkom je p. Mária Juhásová (Prílohy 6.2., 6.2.1., 6.2.2.). Užívateľom pozemkov je Agromaš, a. s., Trebišov. 

Chránené územie sa v minulosti využívalo ako pasienok. Vegetácia chráneného územia je bezprostredne spojená s pastvou hovädzieho dobytka. Podľa informácií z poslednej revízie CHÚ (27.06.2012) sa v chránenom území nepasie dobytok od roku 2000. Územie sa nepravidelne kosí a odstraňujú sa náletové dreviny. 

Poľnohospodárstvo


Celé územie je typom poľnohospodárskej pôdy – trvalý trávny porast (Príloha 6.3.), kde by malo byť hlavným manažmentom pasenie, príp. kosenie. Užívateľ poberá na manažment dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Napriek tomu je v súčasnosti tento biotop značne zarastajúci nepôvodnou ruderálnou vegetáciou, pričom slanisková vegetácia je zachovaná len na malých, často izolovaných plôškach. Po okrajoch začína lokalita zarastať krovinami a drevinami (Prunus spinosa, Salix spp., Populus spp.) (Krištín, 2014). V území sa nerobí potrebný manažment a namiesto toho tam dochádza k častému vypaľovaniu porastov, čo spôsobuje silnú degradáciu biotopu.


Na biotop nepriaznivo vplýva aj intenzívna poľnohospodárska činnosť v okolí, ktorá mala za následok aj úplné odvodnenie územia v minulosti. Narušený vodný režim zastavuje kolísanie hladiny podzemnej vody, čo je jedným z hlavných dôvodov zasoľovania vrchných pôdnych horizontov. Absencia zasoľovania a postupné vyplavovanie solí spôsobuje ústup pôvodných slanomilných druhov a slaniská strácajú svoj charakter.

Klimatické podmienky


V posledných rokoch sa zmenili klimatické podmienky na území a už niekoľko rokov za sebou je veľká absencia zrážok. Spolu s nevhodným vodným režimom, ktorý je dôsledkom odvodnenia územia, dochádza k  vysychaniu a k odsoľovaniu biotopu.
2.3 Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov ochrany


Na predmety ochrany má vplyv najmä poľnohospodárska činnosť a klimatické podmienky.


V oblasti poľnohospodárstva je pre zlepšenie stavu predmetu ochrany potrebné začať realizovať potrebný manažment. Ten pozostáva z riadenej extenzívnej pastvy najmä v jesennom období, pravidelného kosenia lokality a z odstraňovania biomasy. 


Pre obnovu a zachovanie biotopu je podmienkou usmerňovaná extenzívna pastva dobytka, oviec alebo kôz. Vzhľadom aj na životné nároky druhu ohniváčik veľký by bolo vhodné zabezpečiť extenzívnu pastvu na lokalite v jesenných mesiacoch (od septembra do novembra).


Dokým sa nebude na lokalite pásť, tak je potrebné kosiť dvakrát ročne (jún a september - október) a následne odstrániť pokosenú biomasu. Keď sa začne spásať, tak stačí kosiť jedenkrát ročne v júni. Najvhodnejšia je výška kosby do 10 cm porastu (v žiadnom prípade nie nízka kosba). Je možné použiť ľahšiu mechanizáciu. 


Pre druh ohniváčik veľký je potrebné zachovávať pri kosení porasty štiavcov v dostatočnom množstve (to sa týka kosby v júni), keďže sú živnou rastlinou pre húsenice tohto druhu. Pre dospelé jedince je potrebné ponechať aspoň 25 % územia nepokoseného – ideálna by bola mozaikovitá kosba územia, keďže ohniváčik veľký sa rozmnožuje dvakrát za rok (apríl – jún a júl – september). Keďže je tento biotop v nepriaznivom stave, tak v prvých rokoch navrhujeme intenzívnejšie kosenie alebo spásanie.


V miestach s vyššou salinitou a v blízkosti existujúcich zachovaných pôvodných slaniskových porastov je možné aj miestne narúšanie vegetačného krytu s cieľom vytvoriť vhodné iniciálne podmienky pre konkurenčne slabú slanomilnú vegetáciu.


Ďalej je na území potrebné odstraňovanie náletových drevín a invázne sa správajúcich druhov rastlín. Odstraňovanie náletových drevín je vhodné v jesenných až zimných mesiacoch, aj s následným odstránením biomasy.


Z dôvodu veľmi nepriaznivých vplyvov na biotop je tu zakázaná orba, hnojenie a košarovanie.

V oblasti klimatických zmien je potrebné získať a analyzovať dáta z meraní SHMÚ z danej oblasti, aby sa zistilo, aká je hĺbka podzemných vôd v okolí. Pre zlepšenie vodného režimu na území je potrebné zamedziť odtoku vody z územia vybudovaním stavidla na kanáli pod územím. Pomocou tlakového potrubia za zvýšených stavov vody v tokoch Ondava alebo Laborec je možné dočerpať vodu do územia. Tieto veci sa budú robiť v spolupráci s SVP, š.p.. Počas mokrých období by bolo vhodné prejsť lokalitu traktorom, aby sa na území narobili ryhy (terénne depresie), ktoré budú fungovať ako náhradné slané oká.

Výskum a využívanie územia verejnosťou


Aby sme vedeli zabezpečiť zlepšenie stavu biotopu je potrebné aj štúdium populačnej biológie a stratégie prežívania slanomilných druhov, takisto aj zistiť obsah soli v pôde. Na základe výsledkov ďalej navrhnúť ďalší manažment. Stav biotopu je v natoľko nepriaznivom stave, že by bola vhodná jeho obnova v koordinácii s pracovníkmi vedeckých inštitúcií (SAV, Univerzity).


Ku komplexnej ochrane NPR Kopčianske slanisko prispeje oboznámenie širokej verejnosti o význame a unikátnosti územia. 

3. Ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie

Tento program starostlivosti je vypracovaný na obdobie 30 rokov, následne po vyhodnotení jeho realizácie vo väzbe na stav predmetu ochrany bude aktualizovaný.

3.1. Stanovenie dlhodobých cieľov starostlivosti v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny


Na území nie sú stanovené ekologicko-funkčné priestory a zóny. Celé územie NPR je jedným ekologicko-funkčným priestorom EFP1 – slanisko (Príloha 6.4.).

Dlhodobým cieľom ochrany je: Zlepšenie stavu biotopu tvoriaceho predmet ochrany, jeho následné udržanie a  udržanie existujúceho stavu druhu európskeho významu. 
3.2 Stanovenie operatívnych cieľov v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny

1. Operatívnym cieľom ochrany v NPR Kopčianske slanisko je: Zlepšenie stavu slaniskového biotopu Sl1 (1340*) na danom území zo stavu v kategórii B do kategórie A minimálne na 50 % územia do roku 2027 a následne zachovanie tohto stavu.

2. Operatívnym cieľom ochrany v NPR Kopčianske slanisko je: Udržanie existujúceho stavu populácie ohniváčika veľkého v území, cez zlepšenie alebo zachovanie priaznivého stavu biotopu s hostiteľskými rastlinami. 

3.3 Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy

Na území sa nenachádzajú lesné pozemky, preto sa kapitola nevypracováva.

3.4 Navrhované opatrenia, stanovenie harmonogramu ich plnenia, určenie subjektu zodpovedného za ich plnenie, stanovenie merateľných indikátorov ich plnenia
	Operatívny cieľ 1: Zlepšenie stavu slaniskového biotopu Sl1 (1340*) na danom území zo stavu v kategórii B do kategórie A minimálne na 50 % územia do roku 2027 a následne zachovanie tohto stavu.

	Merateľný indikátor plnenia: v roku 2027 dosiahnutý stav A biotopu Sl1 minimálne na 50 % územia, zachovanie tohto stavu alebo dosiahnutie stavu aj na zvyšných častiach územia

	Opatrenie1.1.
	Obnovenie vodného režimu v území

	
	Merateľný indikátor plnenia: privedená a zadržaná voda na území, vytvorené podmienky pre zlepšenie stavu biotopu Sl1

	číslo aktivity
	opis aktivity
	výstup – indikátor plnenia aktivity
	termín
	zodpovednosť
	zdroje
	EFP

	1.1.1.
	Z dát od SHMÚ zistiť stav podzemných vôd na území
	Analýza dát
	2017 - 2021

	ŠOP SR – 

S-CHKO Vihorlat
	rozpočet ŠOP SR
	EFP 1

	1.1.2
	Komunikácia s SVP, š.p. ohľadom možností vybudovania stavidla na kanáli pod územím
	pracovné stretnutia, uzavreté dohody
	2017 - 2021

	ŠOP SR – 

S-CHKO Vihorlat
	rozpočet ŠOP SR, iné zdroje
	EFP 1

	1.1.3.
	Vybudovanie stavidla na kanáli pod NPR
	Vybudované stavidlo
	2017 - 2046
	ŠOP SR – 

S-CHKO Vihorlat, SVP, š. p.
	rozpočet ŠOP SR, SVP, š. p.
	EFP 1

	1.1.4.
	Napustenie vody do kanála z Ondavy alebo Laborca za zdvihnutých stavov
	Napustená voda v kanáli
	2017 - 2046
	ŠOP SR – 

S-CHKO Vihorlat, SVP, š. p.
	rozpočet ŠOP SR, SVP, š. p.
	EFP 1

	Opatrenie1.2.
	Zabezpečenie vhodného manažmentu slaniskového biotopu

	
	Merateľný indikátor plnenia: dohoda s užívateľom a následne realizovaný dohodnutý manažment, zlepšovanie stavu biotopu Sl1 – obnova slanomilnej vegetácie v území

	číslo aktivity
	opis aktivity
	výstup – indikátor plnenia aktivity
	termín
	zodpovednosť
	zdroje
	EFP

	1.2.1.
	Rokovanie s užívateľom a vlastníkom o potrebe vhodného manažmentu
	Správa/prezenčná listina z rokovania
	2017 - 2021
	ŠOP SR – S-CHKO Vihorlat, Okresný úrad Michalovce, OSoŽP
	rozpočet ŠOP SR, MINV
	EFP 1

	1.2.2.
	Zabezpečenie pastiera a stáda  na prepásanie
	Rokovanie s užívateľom/vlastníkom a pastierom
	2017 - 2021
	ŠOP SR – S-CHKO Vihorlat
	rozpočet ŠOP SR
	EFP 1

	1.2.3.
	Usmerňovaná extenzívna pastva dobytka, oviec alebo kôz na jeseň (september – november)
	Prepásaná lokalita v navrhnutých termínoch

(fotodokumentácia)
	2017 - 2046
	užívateľ územia, pod dohľadom ŠOP SR – S-CHKO Vihorlat
	PRV, rozpočet ŠOP SR, iné zdroje
	EFP 1

	1.2.4.
	Kosenie max. 2x ročne s následným odstránením pokosenej biomasy
	Pokosená lokalita vo vhodných termínoch (fotodokumentácia pred a po zásahu)
	2017 - 2046
	užívateľ územia, pod dohľadom ŠOP SR – S-CHKO Vihorlat
	PRV, rozpočet ŠOP SR, iné zdroje
	EFP 1

	1.2.5.
	Odstraňovanie náletových drevín a invázne sa správajúcich druhov rastlín
	Odstránené náletové dreviny a invázne druhy rastlín (fotodokumentácia pred a po zásahu)
	2017 - 2046
	užívateľ územia, ŠOP SR – S-CHKO Vihorlat
	PRV, rozpočet ŠOP SR, iné zdroje
	EFP 1

	1.2.6.
	Vytvorenie terénnych depresií na lokalite
	Vytvorené terénne depresie a zadržaná voda na území (fotodokumentácia)
	2017 - 2025
	ŠOP SR – S-CHKO Vihorlat
	rozpočet ŠOP SR, iné zdroje
	EFP 1

	Opatrenie1.3. 
	Náhradné vhodné opatrenia na dodržanie manažmentu slaniskového biotopu

	
	Merateľný indikátor plnenia: prebiehajúci vhodný manažment územia, ak nebude zabezpečená pastva 

	číslo aktivity
	opis aktivity
	výstup – indikátor plnenia aktivity
	termín
	zodpovednosť
	zdroje
	EFP

	1.3.1.
	Realizovať pravidelné kontroly (min. 2x ročne) manažmentu na predmetnom území 
	Správa o vykonanej kontrole
	2017 - 2046
	ŠOP SR – 

S-CHKO Vihorlat
	rozpočet ŠOP SR
	EFP 1

	1.3.2.
	V prípade pochybení kontaktovať Okresný úrad Michalovce, OSoŽP
	Napísaný a odoslaný podnet
	2017 - 2046
	ŠOP SR – 

S-CHKO Vihorlat
	rozpočet ŠOP SR
	Mimo NPR

	1.3.3.
	Následne kontaktovať Pôdohospodársku platobnú agentúru
	Napísaný a odoslaný podnet
	2017 - 2046
	ŠOP SR – 

S-CHKO Vihorlat
	rozpočet ŠOP SR
	Mimo NPR

	Opatrenie1.4. 
	Zvyšovanie počtu poznatkov o území a zvyšovanie informovanosti verejnosti o území a jeho význame

	
	Merateľný indikátor plnenia: nové poznatky o hodnotách územia, zvýšené povedomie verejnosti o území, eliminácia negatívnych vplyvov

	číslo aktivity
	opis aktivity
	výstup – indikátor plnenia aktivity
	termín
	zodpovednosť
	zdroje
	EFP

	1.4.1
	Zabezpečiť vedecký výskum druhov žijúcich na danom území
	Dohoda s externými vedeckými pracovníkmi
	2017 - 2046
	ŠOP SR – S-CHKO Vihorlat
	rozpočet ŠOP SR, iné zdroje
	EFP 1

	1.4.2
	Monitoring stavu predmetov ochrany vzhľadom k realizovaným opatreniam
	údaje o stave biotopu a druhu, záznamy v KIMS
	2017 - 2046
	ŠOP SR – S-CHKO Vihorlat
	rozpočet ŠOP SR, iné zdroje
	EFP 1

	1.4.3
	Informovať verejnosť o významnosti územia – cez obecný úrad, prednášky a pod.
	Zlepšenie povedomia o území – zníženie počtu zaznamenaných negatívnych vplyvov v NPR
	2017 - 2046
	ŠOP SR – S-CHKO Vihorlat
	rozpočet ŠOP SR, iné zdroje
	Mimo NPR

	Operatívny cieľ 2: Udržanie existujúceho stavu populácie ohniváčika veľkého v území, cez zlepšenie alebo zachovanie priaznivého stavu biotopu s hostiteľskými rastlinami.

	Merateľný indikátor plnenia: zachovaná populácia druhu v území, neznižovanie početnosti, stály výskyt

	Opatrenie2.1.
	Zabezpečenie vhodného manažmentu biotopu s hostiteľskými rastlinami pre druh ohniváčik veľký

	
	Merateľný indikátor plnenia: dohoda s užívateľom a následne realizovaný dohodnutý manažment

	číslo aktivity
	opis aktivity
	výstup – indikátor plnenia aktivity
	termín
	zodpovednosť
	zdroje
	EFP

	2.1.1.
	Rokovanie s užívateľom a vlastníkom o potrebe vhodného manažmentu
	Správa/prezenčná listina z rokovania
	2017 - 2020
	ŠOP SR – S-CHKO Vihorlat, Okresný úrad Michalovce, OSoŽP
	rozpočet ŠOP SR, MINV
	EFP 1

	2.1.2.
	Mozaikovité kosenie s ponechaním min. 25 % územia nepokoseného a s ponechaním porastov štiavcov
	Pokosená lokalita vhodným spôsobom a vo vhodných termínoch (fotodokumentácia pred a po zásahu)
	2017 - 2046
	užívateľ územia, pod dohľadom ŠOP SR – S-CHKO Vihorlat
	rozpočet ŠOP SR
	EFP 1


Grafické zobrazenie navrhovaných opatrení sa nachádza v Prílohe 6.6.
Harmonogram jednotlivých manažmentových opatrení počas roka

	Mesiac/

Aktivita opatrenia
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.
	IX.
	X.
	XI.
	XII.

	1.2.3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	

	1.2.4.,

2.1.2.
	
	
	
	
	
	x
	
	
	x*
	x*
	
	

	1.2.5.
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	1.3.1.**
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	x
	


* kosba v tomto období iba dovtedy, kým sa nezačne pásť

** kontroly min. 2x ročne

4. Spôsob vyhodnocovania plnenia programu starostlivosti

Program starostlivosti sa bude vyhodnocovať priebežne počas pracovných ciest pracovníkov CHKO Vihorlat. Správa o plnení programu starostlivosti bude zostavovaná jedenkrát za päť rokov. Jej originál zostane na Správe Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat a kópia bude poslaná na ústredie ŠOP SR do Banskej Bystrice. 


Správa môže obsahovať prípadné návrhy na modifikáciu programu starostlivosti podľa výsledkov riešených aktivít. Modifikácie budú považované za dodatky programu starostlivosti a stanú sa integrálnou súčasťou programu starostlivosti.
V tabuľke nižšie je vyznačené predpokladané trvanie aktivity znakom „x“ pre príslušný rok. Ak je políčko tabuľky červene vyfarbené je v danom roku pri aktivite predpokladaný kontrolovateľný výstup. 
Tab. 5 Harmonogram opatrení a dosiahnutých výstupov.
	Aktivita
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042
	2043
	2044
	2045
	2046

	1.1.1
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.1.4
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.2.1
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.2.4
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.2.5
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.2.6
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.2.7
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.3.2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.4.2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	1.4.3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2.1.1
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
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6.2. Mapa identifikácie vlastnícko-užívateľských vzťahov
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6.2.1. Súpis parciel s vlastníckymi vzťahmi

	Por. č.
	Vlastník
	LV
	Parcela
	Druh pozemku
	Výmera v CHA  v/m2/
	Podiel
	Výmera

	1
	Juhásová Mária, r. Juhásová, Ing.
	317
	1018/1
	Trvalý trávny porast
	47512
	1
	1
	47512

	 
	Juhásová Mária, r. Juhásová, Ing.
	317
	1174/1
	Trvalý trávny porast
	8060
	1
	1
	8060

	 
	Juhásová Mária, r. Juhásová, Ing.
	317
	1430
	Trvalý trávny porast
	2185
	1
	1
	2185

	 
	Juhásová Mária, r. Juhásová, Ing.
	317
	1431/1
	Trvalý trávny porast
	6740
	1
	1
	6740

	2
	Horosová Oľga, r. Čorgoová
	34
	1173/1
	Orná pôda
	22180
	2
	34
	1305

	3
	Palinský Andrej, Ing.
	34
	1173/1
	Orná pôda
	22180
	1
	34
	652

	4
	Kanocz Fridrich
	34
	1173/1
	Orná pôda
	22180
	4
	68
	1305

	5
	Kanocz Tibor
	34
	1173/1
	Orná pôda
	22180
	4
	68
	1305

	6
	Vasiľová Ida, r. Sabová
	34
	1173/1
	Orná pôda
	22180
	3
	34
	1957

	7
	Šukal Ladislav
	34
	1173/1
	Orná pôda
	22180
	2
	34
	1305

	8
	Vasiľ Stanislav
	34
	1173/1
	Orná pôda
	22180
	1
	68
	326

	9
	Révész Tibor
	34
	1173/1
	Orná pôda
	22180
	2
	34
	1305

	10
	Vlasáč Jozef
	34
	1173/1
	Orná pôda
	22180
	1
	34
	652

	11
	Jantová Irena, r. Sinčáková
	34
	1173/1
	Orná pôda
	22180
	2
	34
	1305

	12
	Čorgoová Irena, r. Hriňová
	34
	1173/1
	Orná pôda
	22180
	2
	34
	1305

	13
	Matočíková Eva, r. Hudáková
	34
	1173/1
	Orná pôda
	22180
	2
	34
	1305

	14
	Agropotravinárske družstvo Malčice
	34
	1173/1
	Orná pôda
	22180
	1
	34
	652

	15
	Neznámi vlastníci (SPF)
	34
	1173/1
	Orná pôda
	22180
	1
	68
	326

	 
	Neznámi vlastníci (SPF)
	34
	1173/1
	Orná pôda
	22180
	9
	34
	5871

	16
	SR
	34
	1173/1
	Orná pôda
	22180
	2
	34
	1305

	 
	SR
	 
	1237/1
	ostatné plochy
	360
	1
	1
	360

	 
	SPOLU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87037


6.2.2. Zoznam vlastníkov a ich podiely z výmery v NPR Kopčianske slanisko

	Por. č.
	vlastník
	adresa
	Podiel v NPR /m2/

	1.
	Juhásová Mária, r. Juhásová, Ing.
	Koceľová 404/6                               071 01 Michalovce
	64497

	2.
	Horosová Oľga, r. Čorgoová
	Sirník, č. 142                                     076 03
	1305

	3.
	Palinský Andrej, Ing.
	Benková 14                                   Nitra
	652

	4.
	Kanocz Fridrich
	Južná Trieda 28                               040 01 Košice - mesto  
	1305

	5.
	Kanocz Tibor
	Masarykova 98                                  071 01 Michalovce 
	1305

	6.
	Vasiľová Ida, r. Sabová
	 Zemplínske Kopčany č. 26         072 17
	1957

	7.
	Šukal Ladislav
	Bzenov, č. 136                                  082 42
	1305

	8.
	Vasiľ Stanislav
	Hollého 181/74                               071 01 Michalovce
	326

	9.
	Révész Tibor
	Ižkovce č. 60
	1305

	10.
	Vlasáč Jozef
	Hemerková 17                           040 00 Košice - KVP 
	652

	11.
	Jantová Irena, r. Sinčáková
	 Zemplínske Kopčany č. 93         072 17
	1305

	12.
	Čorgoová Irena, r. Hriňová
	Zemplínske Kopčany č. 43          072 17
	1305

	13.
	Matočíková Eva, r. Hudáková
	Malé Raškovce č. 2                        072 17
	1305

	14.
	Agropotravinárske družstvo Malčice
	072 06 Malčice
	652

	15.
	Neznámi vlastníci (v správe SPF)
	 
	6197

	16.
	SR
	 
	1665

	 
	SPOLU
	 
	87037


6.3. Mapa využitia územia
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6.4. Mapa ekologicko-funkčných priestorov
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6.6. Mapa navrhovaných opatrení starostlivosti na jednotlivých parcelách alebo jednotkách priestorového rozdelenia (JPRL, LPIS)
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6.7. Iná dokumentácia bližšie zobrazujúca stav a potrebné opatrenia 

Takáto dokumentácia sa neprikladá.

Financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci projektu: Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia zahrnuté v sústave NATURA 2000





Obr. 2: Kobylka štvorbodková





Obr. 3: Skorocel prímorský slaniskový





Obr. 4: Palina slanomilná rozložitá





Obr. 5: Ohniváčik veľký





NPR Kopčianske slanisko





Obr. 6: Porovnanie terajšieho stavu so stavom v roku 1785.


Zdroj podkladovej mapy: http://mapire.eu/en/maps/.
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